### РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА

Постановление

14.12.2018                                                 р. п. Чунский                          № 118

Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования»                              на 2018– 2020 годы в новой редакции

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (в редакции от 30.10.2018 года), Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Чунского районного муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Чунского района от 13.08.2014 года № 69, руководствуясь статьями 38, 50 Устава Чунского районного муниципального образования,

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования» на 2018 – 2020 годы в новой редакции.

- Признать утратившими силу постановление администрации Чунского района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования» на 2018– 2020 годы» от 23.11.2017 года № 150, постановление администрации Чунского района «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования» на 2018 – 2020 годы, утвержденную постановлением администрации Чунского района от 23.11.2017 года № 150» от 30.07.2018 года № 62.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации Чунского района.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Чунского района.

Мэр Чунского района								В.Г. Тюменцев

# Утверждена

# постановлением

администрации Чунского района

от 14.12.2018 №118

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЧУНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2018 – 2020 ГОДЫ

## Глава 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| ## № п/п | Наименование характеристик муниципальной программы | Содержание характеристик муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 |
| ## 1. | Правовые основания разработки муниципальной программы | 1. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ; 2. Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы, утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 года № 446-пп; 3. Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 года № 261-ФЗ; 4. Устав Чунского районного муниципального образования; 5. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Чунского районного муниципального образования, утвержденный постановлением администрации Чунского района от 13.08.2014 года № 69; 6. Перечень муниципальных программ Чунского районного муниципального образования, утвержденный постановлением администрации Чунского района от 15.10.2018 года № 83 |
| ## 2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Чунского района |
| ## 3. | Соисполнители муниципальной программы | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Чунского района (ОКСМП), отдел образования администрации Чунского района (ОО), комитет администрации Чунского района по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) |
| ## 4. | Участники муниципальной программы | Отдел градостроительства, транспорта, связи и коммунального хозяйства аппарата администрации Чунского района |
| ## 5. | Цель (цели) муниципальной программы | Повышение надежности и энергоэффективности систем теплоснабжения объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования |
| ## 6. | Задачи муниципальной программы | 1. Повышение качества теплоснабжения на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования; 2. Безаварийное прохождение отопительного сезона на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования; 3. Модернизация котельного оборудования на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования; 4. Учет и контроль потребляемых коммунальных ресурсов путем установки приборов учета на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования; 5. Внедрение энергосберегающих технологий на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования; 6. Снижение удельных расходов энергии и ресурсов на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования; 7. Обеспечение стабильного и качественного функционирования социальных учреждений. |
| ## 7. | Подпрограммы муниципальной программы | 1. Подпрограмма 1 «Модернизация коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования»; 2. Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования»; 3. Подпрограмма 3 «Реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования» |
| ## 8. | Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2020 годы |
| ## 9. | Объем и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 9 139,36 тыс. руб., в том числе: 1. По подпрограммам: а) подпрограмма 1 «Модернизация коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования» – 6 188,86 тыс. руб.; б) подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования» – 2 950,50 тыс. руб.; в) подпрограмма 3 «Реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования» – 386,00 тыс. руб.; 2. по годам реализации: а) 2018 год – 3 905,14 тыс. руб.; б) 2019 год – 5 234,22 тыс. руб.; в) 2020 год – 0,00 тыс. руб.; 3. по источникам финансирования: а) бюджет Чунского районного муниципального образования – 3 136,17 тыс. руб.; б) бюджет Иркутской области – 6 003,19 тыс. руб. |
| ## 10. | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Доля котельных объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования, где установлена комплексонатная водоподготовка – 35,00%; 2. Доля твердотопливных котлов нового поколения (с большим коэффициентом полезного действия), установленных на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования – 69,23%; 3. Доля ветхих тепловых сетей в границах эксплуатационной ответственности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования – 34%; 4. Доля объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования, где установлены приборы учета тепловой энергии (согласно п.1 ст.13 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ) – 100%; ## 5. Доля площади кровли административных зданий, находящихся в собственности Чунского районного муниципального образования, где произведен капитальный ремонт – 25%. |

## Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Коммунальная инфраструктура объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования, представлена 20 котельными (в том числе: 12 теплоисточников, работающих на твердом топливе (дрова), 8 электрокотельных), инженерными сетями (тепло- и водопроводные), внутренними сетями отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.

Состояние коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования, характеризуется высокой степенью износа объектов коммунального хозяйства, инженерных сетей и оборудования. При таком состоянии системы высока вероятность возникновения аварийных ситуаций на сетях и объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения.

В соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по состоянию                                                  на 01.01.2014 года энергетические обследования проведены на всех объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования.

## Глава 3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основной целью муниципальной программы является повышение надежности и энергоэффективности систем теплоснабжения объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования.

Для достижения целей муниципальной программы определены следующие задачи:

- повышение качества теплоснабжения на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования;

- безаварийное прохождение отопительного сезона на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования;

- модернизация котельного оборудования на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования;

- учет и контроль потребляемых коммунальных ресурсов путем установки приборов учета на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования;

- внедрение энергосберегающих технологий на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования;

- снижение удельных расходов энергии и ресурсов на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования;

- обеспечение стабильного и качественного функционирования социальных учреждений.

Решение каждой задачи муниципальной программы планируется обеспечить в рамках следующих подпрограмм, являющихся составной частью муниципальной программы:

1. Подпрограмма 1 «Модернизация коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования»;

2. Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования»;

3. Подпрограмма 3 «Реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования».

## Глава 4. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Источниками финансового обеспечения являются средства консолидированного бюджета.

Общий объем денежных средств для реализации мероприятий программы составляет – 9 139,36 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 6 003,19 тыс. руб., бюджет Чунского районного муниципального образования – 3 136,17 тыс. руб.

Учитывая ограниченные возможности местного бюджета, механизм реализации программы предусматривает возможность привлечения средств из областного бюджета на условиях, определенных подпрограммами «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» и «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы.

Распределение объема финансирования муниципальной программы по источникам финансирования, годам и подпрограммам представлено в таблице 1.1.

## Глава 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы позволит повысить уровень социально-экономического развития Чунского района, увеличить собственные доходы бюджета района за счет улучшения предпринимательского и инвестиционного климата, устойчивого развития сельских территорий района.

Количественные показатели результативности реализации муниципальной программы представлены в таблице 1.2.

## Глава 6. РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ключевые риски реализации настоящей программы можно разделить на две условные группы – управляемые и неуправляемые. К неуправляемым рискам относятся такие, как:

- изменение федерального законодательства;

- форс-мажорные обстоятельства.

Более обширную группу составляют риски управляемые, то есть те, на минимизацию наступления последствий которых можно повлиять:

- низкий уровень мотивации сотрудников, что влечёт за собой затягивание реализации мероприятий;

- низкий уровень гласности и информационной прозрачности осуществляемых мероприятий;

- межведомственные противоречия, влекущие за собой торможение принятия решений;

- недостаточность высококвалифицированных кадров для решения поставленных задач;

- финансовые ограничения, связанные с нехваткой денежных средств на осуществление мероприятий, и другие.

Для целей снижения негативных последствий наступления указанных рисков предполагается вести разъяснительную работу по вопросам содержательного наполнения мероприятий программы, а также необходимо осуществлять освещение хода реализации мероприятий программы.

Таблица 1.1 – Объемы и источники финансирования муниципальной программы

| № п/п | Источник финансирования муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за весь период реализации | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования» на 2018 – 2020 годы |  |  |  |  |
| 1.1. | Всего, в том числе: | 9 139,36 | 3 905,14 | 5 234,22 | 0,00 |
| 1.1.1. | бюджет Чунского районного муниципального образования | 3 136,17 | 2 979,14 | 157,03 | 0,00 |
| 1.1.2. | бюджет Иркутской области | 6 003,19 | 926,00 | 5 077,19 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Модернизация коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования» |  |  |  |  |
| 2.1. | Всего, в том числе: | 6 188,86 | 954,64 | 5 234,22 | 0,00 |
| 2.1.1. | бюджет Чунского районного муниципального образования | 185,67 | 28,64 | 157,03 | 0,00 |
| 2.1.2. | бюджет Иркутской области | 6 003,19 | 926,00 | 5 077,19 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования» |  |  |  |  |
| 3.1. | Всего, в том числе: | 2 950,50 | 2 950,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | бюджет Чунского районного муниципального образования | 2 950,50 | 2 950,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | бюджет Иркутской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма 3 «Реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования» |  |  |  |  |
| 4.1. | Всего, в том числе: | 386,00 | 386,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | бюджет Чунского районного муниципального образования | 386,00 | 386,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2. | бюджет Иркутской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Таблица 1.2 – Показатели результативности муниципальной программы

| ### № п/п | ### Наименование показателя результативности | ### Ед. изм. | ### Базовое значение (оценка ### 2017 года) | ### Планируемое значение по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### 2018 год | ### 2019 год | ### 2020 год |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1. | Доля котельных объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования, где установлена комплексонатная водоподготовка | ### % | 15 | ### 35 | ### 35 | ### 35 |
| ### 2. | Доля твердотопливных котлов нового поколения (с большим коэффициентом полезного действия), установленных на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования | ### % | 61,54 | ### 61,54 | ### 69,23 | ### 69,23 |
| ### 3. | Доля ветхих тепловых сетей в границах эксплуатационной ответственности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования | ### % | 35 | ### 35 | ### 34 | ### 33 |
| ### 4. | Доля объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования, где установлены приборы учета тепловой энергии (согласно п.1 ст.13 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ) | % | 89 | 100 | 100 | 100 |
| ### 5. | Доля площади кровли административных зданий, находящихся в собственности Чунского районного муниципального образования, где произведен капитальный ремонт | % | 20 | 25 | 25 | 25 |

Методика расчета показателей результативности муниципальной программы приведена в таблице 1.3.

### Таблица 1.3 – Методика расчета показателей результативности муниципальной программы

| ### № п/п | ### Наименование показателя результативности | ### Методика расчета значения показателя результативности |
| --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 |
| ### 1. | Доля котельных объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования, где установлена комплексонатная водоподготовка | Рассчитывается по формуле: В = (Кв*100)/Ко где: Кв – количество котельных с системой комплексонатной водоподготовки; ### Ко – общее количество котельных на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования |
| ### 2. | Доля твердотопливных котлов нового поколения (с большим коэффициентом полезного действия), установленных на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования | Рассчитывается по формуле: Т = (Тн*100)/То где: Тн – количество твердотопливных котлов нового поколения (с большим коэффициентом полезного действия); ### То – общее количество твердотопливных котлов на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования |
| ### 3. | Доля ветхих тепловых сетей в границах эксплуатационной ответственности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования | Рассчитывается по формуле: С = (Скр*100)/Со ### где: Скр – протяженность ветхих тепловых сетей в границах эксплуатационной ответственности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования; ### Со – общая протяженность ветхих тепловых сетей в границах эксплуатационной ответственности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования |
| ### 4. | Доля объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования, где установлены приборы учета тепловой энергии (согласно п.1 ст.13 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ) | Рассчитывается по формуле: С т/э = (К т/э*100)/Ко т/э, где: Кн т/э – количество объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования, с установленными приборами учета тепловой энергии; ### Ко т/э – количество объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования, где необходима установка приборов учета тепловой энергии |
| ### 5. | Доля площади кровли административных зданий, находящихся в собственности Чунского районного муниципального образования, где произведен капитальный ремонт | Рассчитывается по формуле: Sао = (Sар*100)/S, где: Sар – площадь кровли административных зданий, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования, где произведен капитальный ремонт; ### Sа – общая площадь кровли административных зданий, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования |

## Глава 7. ПОДПРОГРАММА 1 «МОДЕРНИЗАЦИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЧУНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

## Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования, характеризуется:

- высокими потерями энергоресурсов на всех стадиях, от производства до потребления, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;

- значительным моральным и физическим износом основных фондов, их низкая технологическая надежность;

- высокой себестоимостью производства коммунальных ресурсов из-за сверхнормативного потребления, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности.

Теплоснабжение объектов социальной сферы обеспечивается 34 котельными, из которых 20 находятся в муниципальной собственности Чунского района. Установленное котельное и вспомогательное оборудование в значительной части морально и физически устарело.

Принятие подпрограммы 1 «Модернизация коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования» обусловлено:

- необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушениям функционирования систем теплоснабжения объектов социальной сферы, находящихся в собственности Чунского района, в период прохождения отопительных сезонов;

- предотвращением критического уровня износа основных фондов, объектов коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в собственности Чунского района.

Решение задач качественного и безаварийного прохождения отопительных сезонов соответствует установленным приоритетам социально-экономического развития Чунского района и возможно только программными методами путем проведения комплекса мероприятий.

Мероприятия подпрограммы 1 предусматривают:

- замену котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельных объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского района, с целью улучшения эксплуатационных показателей и экономии топливно-энергетических ресурсов за счет установки оборудования с большим коэффициентом полезного действия;

- ремонт ветхих участков инженерных сетей.

## Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Целью подпрограммы 1 является повышение надежности функционирования систем теплоснабжения, объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского района.

Для достижения цели подпрограммы 1 необходимо решение следующей задачи: оказание содействия в организации теплоснабжения объектам социальной сферы, находящимся в муниципальной собственности Чунского района.

Решение данной задачи требует проведения комплекса мероприятий, направленных на предупреждение аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского района, в период прохождения отопительных сезонов.

## Раздел 3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

#### Реализация подпрограммы 1 осуществляется системой мероприятий, представленных в таблице 2.1 подпрограммы 1.

## Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

В ходе реализации подпрограммы 1 планируется достичь следующих результатов:

- обеспечение работы объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования, в нормативном режиме;

- экономия топливно-энергетических ресурсов;

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры социальной сферы (снижение уровня износа основных фондов коммунального хозяйства);

- увеличение эксплуатационного ресурса котельного оборудования.

Количественные показатели результативности реализации подпрограммы 1 приведены в таблице 2.2 подпрограммы 1.

#### Таблица 2.1 – Система мероприятий подпрограммы 1

| ## № п/п | ## Наименование мероприятия | ## Ответственный исполнитель или соисполнитель (участники) | ## Источник финансирования | ## Объем финансирования, тыс. руб. | ## в том числе по годам |  |  | ## Показатель результативности подпрограммы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ## 2018 год | ## 2019 год | ## 2020 год |  |  |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 |  |
| ## 1.1. | Мероприятие «Приобретение и монтаж комплексонатной водоподготовки на котельных, отапливающих объекты социальной сферы» | ## Отдел образования | бюджет Иркутской области, бюджет Чунского районного муниципального образования | ## 1 274,64 | ## 954,64 | ## 320,00 | ## 0,00 | Показатели результативности из таблицы 2.2 ## (пункты 1, 2) |  |
| ## 1.1.1 | МОБУ СОШ № 2 р.п. Октябрьский |  |  | ## 319,57 | ## 319,57 | ## 0,00 | ## 0,00 |  |  |
| ## 1.1.2 | МОБУ СОШ № 3 р.п. Октябрьский |  |  | ## 319,57 | ## 319,57 | ## 0,00 | ## 0,00 |  |  |
| ## 1.1.3 | МОБУ СОШ № 15 п. Изыкан |  |  | ## 315,50 | ## 315,50 | ## 0,00 | ## 0,00 |  |  |
| ## 1.1.4 | МОБУ СОШ № 20 п. Каменск |  |  | ## 320,00 | ## 0,00 | ## 320,00 | ## 0,00 |  |  |
| ## 1.2. | Мероприятие «Приобретение котельного и котельно-вспомогательного оборудования на котельных, отапливающих объекты социальной сферы» | ## Отдел образования | бюджет Иркутской области, бюджет Чунского районного муниципального образования | ## 1 170,00 | ## 0,00 | ## 1 170,00 | ## 0,00 | Показатели результативности из таблицы 2.2 ## (пункты 3, 4) |  |
| ## 1.2.1 | МОБУ СОШ № 20 п. Каменск |  |  | ## 390,00 | ## 0,00 | ## 390,00 | ## 0,00 |  |  |
| ## 1.2.2 | МОБУ СОШ № 7 п. Веселый |  |  | ## 390,00 | ## 0,00 | ## 390,00 | ## 0,00 |  |  |
| ## 1.2.3 | МОБУ ООШ № 15 п. Изыкан |  |  | ## 390,00 | ## 0,00 | ## 390,00 | ## 0,00 |  |  |
| ## 1.3. | Проведение выборочного капитального ремонта участка тепловой сети в границах эксплуатационной ответственности МДОБУ детский сад №1 | ## Отдел образования | бюджет Иркутской области, бюджет Чунского районного муниципального образования | ## 3 744,22 | ## 0,00 | ## 3744,22 | ## 0,00 | Показатель результативности из таблицы 2.2 ## (пункт 5) |  |
| ## 2. | ## Итого по подпрограмме |  |  | ## 6 188,86 | ## 954,64 | ## 5 234,22 | ## 0,00 |  |  |
|  | ## в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2.1. | ## бюджет Иркутской области |  |  | ## 6 003,19 | ## 926,00 | ## 5 077,19 | ## 0,00 |  |  |
| ## 2.2. | ## бюджет Чунского районного муниципального образования |  |  | ## 185,67 | ## 28,64 | ## 157,03 | ## 0,00 |  |  |

### Таблица 2.2 – Показатели результативности подпрограммы 1

| ### № п/п | ### Наименование показателя результативности | ### Ед. изм. | ### Базовое значение (оценка ### 2017 года) | ### Планируемое значение по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### 2018 год | ### 2019 год | ### 2020 год |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1. | Количество котельных объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования, где установлена комплексонатная водоподготовка | ### ед. | 3 | ### 7 | ### 7 | ### 7 |
| ### 2. | Доля котельных объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования, где установлена комплексонатная водоподготовка | ### % | 15,0 | ### 35 | ### 35 | ### 35 |
| ### 3. | Количество твердотопливных котлов нового поколения (с большим коэффициентом полезного действия), установленных на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования | ### ед. | 16 | ### 16 | ### 18 | ### 18 |
| ### 4. | Доля твердотопливных котлов нового поколения (с большим коэффициентом полезного действия), установленных на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования | ### % | 61,54 | ### 61,54 | ### 69,23 | ### 69,23 |
| ### 5. | Доля ветхих тепловых сетей в границах эксплуатационной ответственности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования | ### % | 35,0 | ### 35,0 | ### 34,0 | ### 34,0 |

Методика расчета показателей результативности подпрограммы 1 приведена в таблице 2.3.

### Таблица 2.3 – Методика расчета показателей результативности подпрограммы 1

| ### № п/п | ### Наименование показателя результативности | ### Методика расчета значения показателя результативности |
| --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 |
| ### 1. | Количество котельных объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования, где установлена комплексонатная водоподготовка | ### Источником данных является первичные учетные данные |
| ### 2. | Доля котельных объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования, где установлена комплексонатная водоподготовка | Рассчитывается по формуле: В = (Кв*100)/Ко где: Кв – количество котельных с системой комплексонатной водоподготовки; ### Ко – общее количество котельных на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования |
| ### 3. | ### Количество твердотопливных котлов нового поколения (с большим коэффициентом полезного действия), установленных на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования | ### Источником данных является первичные учетные данные |
| ### 4. | Доля твердотопливных котлов нового поколения (с большим коэффициентом полезного действия), установленных на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования | Рассчитывается по формуле: Т = (Тн*100)/То где: Тн – количество твердотопливных котлов нового поколения (с большим коэффициентом полезного действия); ### То – общее количество твердотопливных котлов на объектах социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования |
| ### 5. | Доля ветхих тепловых сетей в границах эксплуатационной ответственности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования | Рассчитывается по формуле: С = (Скр*100)/Со ### где: Скр – протяженность ветхих тепловых сетей в границах эксплуатационной ответственности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования; ### Со – общая протяженность ветхих тепловых сетей в границах эксплуатационной ответственности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования |

## 8. ПОДПРОГРАММА 2 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЧУНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Энергосбережение в учреждениях социальной сферы – одна из самых острых в России проблем, и в Чунском районном муниципальном образовании не является исключением. Эта проблема стала особенно актуальной за последние 5 лет в связи с резким повышением стоимости энергоресурсов, дефицита местного бюджета, поэтому крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в муниципальных зданиях.

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат местного бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения.

Механизмами реализации потенциала энергосбережения в учреждениях социальной сферы должны стать:

- проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- организация постоянного мониторинга эффективности использования энергоресурсов;

- стимулирование работников в повышении энергоэффективности;

- информационно-пропагандистские меры.

На территории Чунского районного муниципального образования основными недостатками деятельности учреждений бюджетной сферы являются:

- отсутствие приборов учета, используемых энергетических ресурсов;

- потеря теплого воздуха через чердачные и оконные проемы, систему вентиляции;

- недостаточный контроль соответствующих служб (как ответственных за эксплуатацию здания, так и энергоснабжающих организаций) за соблюдением необходимых параметров работы систем;

- отсутствие автоматизированного отпуска тепловой энергии в тепловых узлах управления;

- недостаток финансирования;

- недостаток знаний в сфере энергосберегающих технологий.

В результате в муниципальных зданиях наблюдаются потери тепла и неэффективная теплоотдача отопительных приборов. Главными недостатками являются потери тепловой энергии и увеличение расходов на теплоснабжение.

Во многих зданиях остается устаревшая система освещения помещений, что приводит к большому расходу электроэнергии.

Необходимо менять систему контроля за потреблением коммунальных услуг в муниципальных учреждениях, так как сложившаяся система не стимулирует их работников к обеспечению режима энергосбережения.

Сложившаяся система контроля за потреблением коммунальных услуг в муниципальных учреждениях слабо стимулирует руководителей и работников муниципальных учреждений к обеспечению режима энергосбережения. Зачастую при выборе оборудования и приборов систем тепло-, электро- и водоснабжения превалирует только их стоимость. Эксплуатация инженерных сетей и оборудования в основном производится рабочими муниципальных учреждений. Персонал учреждений, в большинстве случаев не имеет должной квалификации, что становится причиной сбоев в работе оборудования, его преждевременного выхода из строя.

Процесс энергосбережения в муниципальных учреждениях можно обеспечить только программно-целевым методом. В 2012, 2013 годах программно-целевой метод позволил провести энергетические обследования объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования, и далее даст возможность запланировать и реализовать по результатам энергетических обследований мероприятия по энергосбережению, обеспечить стимулирование работников в процессе энергосбережения, создать систему анализа и контроля за потреблением энергоресурсов и повышения энергетической эффективности муниципальных объектов. Вместе с тем, данные мероприятия необходимо проводить параллельно с подготовкой обслуживающего персонала. Без надлежащей эксплуатации дорогостоящее оборудование будет выходить из строя, что потребует дополнительных бюджетных средств. При разработке проектов реконструкции и модернизации инженерного оборудования муниципальных зданий необходимо обеспечить унификацию оборудования, что позволит обеспечить оптовые закупки запасных частей к нему и снизить их стоимость.

Процесс по повышению энергоэффективности в муниципальных учреждениях должен иметь постоянный характер, а не ограничиваться отдельными, разрозненными мероприятиями. При реализации подпрограммы 2 должны быть соблюдены следующие принципы:

- учет и контроль всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;

- совершенствование нормативных и правовых условий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- создание экономических, рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности;

- обучение и подготовка персонала.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Основной целью разработки и реализации подпрограммы 2 является обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

Достижение поставленной цели основывается на решении следующих задач:

- реализация организационных, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение потребления используемых энергетических ресурсов объектами социальной сферы, находящимися в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования;

- сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования;

- внедрение энергоэффективных устройств (оборудования)

## Раздел 3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

#### Реализация подпрограммы 2 осуществляется системой мероприятий, представленных в таблице 3.1 подпрограммы 2.

Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

В ходе реализации подпрограммы 2 планируется достичь следующих результатов:

- осуществление контроля над расходом топливно-энергетических ресурсов объектами социальной сферы, находящимися в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования;

- снижение затрат бюджета в результате уменьшения потребления топливно-энергетических ресурсов объектами социальной сферы, находящимися в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования;

- оптимизация целевых показателей энергетической эффективности по видам энергетических ресурсов.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждом учреждении будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, развитие экономики и социальной сферы на территории Чунского районного муниципального образования.

Количественные показатели результативности реализации подпрограммы 2 приведены в таблице 3.2 подпрограммы 2.

#### Таблица 3.1 – Система мероприятий подпрограммы 2

| ## № п/п | ## Наименование мероприятия | ## Ответственный исполнитель или соисполнитель (участники) | ## Источник финансирования | ## Объем финансирования, тыс. руб. | ## в том числе по годам |  |  | ## Показатель результативности подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ## 2018 год | ## 2019 год | ## 2020 год |  |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 |
| ## 1. | Мероприятие «Проектирование и установка приборов учета тепловой энергии» | ОО | ## бюджет Чунского районного муниципального образования | ## 2 107,50 | ## 2 107,50 | ## 0,00 | ## 0,00 | Показатель результативности из таблицы 3.2 ## (пункт 3) |
|  |  | ОКСМП |  | ## 843,00 | ## 843,00 | ## 0,00 | ## 0,00 |  |
|  |  | Итого: |  | ## 2 950,50 | ## 2 950,50 | ## 0,00 | ## 0,00 |  |
| ## 2. | ## Итого по подпрограмме |  |  | ## 2 950,50 | ## 2 950,50 | ## 0,00 | ## 0,00 |  |
| ## в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2.1. | ## бюджет Иркутской области |  |  | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 |  |
| ## 2.2. | ## бюджет Чунского районного муниципального образования |  |  | ## 2 950,50 | ## 2 950,50 | ## 0,00 | ## 0,00 |  |
| ## в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2.3. | ## ОО |  |  | ## 2 107,50 | ## 2 107,50 | ## 0,00 | ## 0,00 |  |
| ## 2.4. | ## ОКСМП |  |  | ## 843,00 | ## 843,00 | ## 0,00 | ## 0,00 |  |

### Таблица 3.2 – Показатели результативности подпрограммы 2

| ### № п/п | ### Наименование показателя результативности | ### Ед. изм. | ### Базовое значение (оценка 2017года) | ### Планируемое значение по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### 2018 год | ### 2019 год | ### 2020 год |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1. | Доля объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования, где установлены приборы учета тепловой энергии (согласно п. 1 ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ) | % | 89 | 100 | 100 | 100 |

Методика расчета показателей результативности подпрограммы 2 приведена в таблице 3.3.

### Таблица 3.3 – Методика расчета показателей результативности подпрограммы 2

| ### № п/п | ### Наименование показателя результативности | ### Методика расчета значения показателя результативности |
| --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 |
| ### 1. | Доля объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования, где установлены приборы учета тепловой энергии (согласно п. 1 ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ) | Рассчитывается по формуле: С т/э = (К т/э*100)/Ко т/э, где: Кн т/э – количество объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования, с установленными приборами учета тепловой энергии; ### Ко т/э – количество объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования, где необходима установка приборов учета тепловой энергии |

## Глава 9. ПОДПРОГРАММА 3 «РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЧУНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3

За последние годы администрацией Чунского района выполнен большой объем работ по реконструкции и капитальному ремонту социальных объектов, достигнуты положительные результаты в развитии социальной сферы. Однако здания и сооружения учреждений социальной сферы построены в разные периоды прошлого столетия. Темпы эксплуатации зданий, значительно опережающие темпы их капитального ремонта и реконструкции, явились причиной существенного морального и физического износа несущих строительных конструкций, систем инженерного обеспечения, элементов благоустройства. С каждым годом повышаются требования комфортного проживания, культурного воспитания населения, что предполагает качественную работу по содержанию объектов социальной инфраструктуры района.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 3

Целью подпрограммы 3 является обеспечение стабильного и качественного функционирования объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского района.

Для достижения цели подпрограммы 3 необходимо решение следующей задачи: оказание содействия в реконструкции и капитальном ремонте объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского района.

Решение данной задачи требует проведения комплекса мероприятий, направленных на реализацию организационных, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на снижение физического износа зданий и сооружений объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования.

## Раздел 3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3

#### Реализация подпрограммы 3 осуществляется системой мероприятий, представленных в таблице 4.1 подпрограммы 3.

Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

В ходе реализации подпрограммы 3 планируется достичь следующих результатов:

- стабильное и качественное функционирование объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского района;

- снижение физического износа зданий и сооружений объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования.

Количественные показатели результативности реализации подпрограммы 3 приведены в таблице 4.2 подпрограммы 3.

#### Таблица 4.1 – Система мероприятий подпрограммы 3

| ## № п/п | ## Наименование мероприятия | ## Ответственный исполнитель или соисполнитель (участники) | ## Источник финансирования | ## Объем финансирования, тыс. руб. | ## в том числе по годам |  |  | ## Показатель результативности подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ## 2018 год | ## 2019 год | ## 2020 год |  |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 |
| ## 1 | Мероприятие «Выборочный капитальный ремонт кровли» | КУМИ | ## бюджет Чунского районного муниципального образования | ## 386,00 | ## 386,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | Показатели результативности из таблицы 4.2 ## (пункты 1) |
| ## 2. | ## Итого по подпрограмме |  |  | ## 386,00 | ## 386,00 | ## 0,00 | ## 0,00 |  |
| ## в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2.1. | ## бюджет Чунского районного муниципального образования |  |  | ## 386,00 | ## 386,00 | ## 0,00 | ## 0,00 |  |
| ## в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2.2. | ## КУМИ |  |  | ## 386,00 | ## 386,00 | ## 0,00 | ## 0,00 |  |

### Таблица 4.2 – Показатели результативности подпрограммы 2

| ### № п/п | ### Наименование показателя результативности | ### Ед. изм. | ### Базовое значение (оценка 2017 года) | ### Планируемое значение по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### 2018 год | ### 2019 год | ### 2020 год |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1. | Доля площади кровли административных зданий, находящихся в собственности Чунского районного муниципального образования, где произведен капитальный ремонт | % | 20 | 25 | 25 | 25 |

Методика расчета показателей результативности подпрограммы 3 приведена в таблице 4.3.

### Таблица 4.3 – Методика расчета показателей результативности подпрограммы 2

| ### № п/п | ### Наименование показателя результативности | ### Методика расчета значения показателя результативности |
| --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 |
| ### 1. | Доля площади кровли административных зданий, находящихся в собственности Чунского районного муниципального образования, где произведен капитальный ремонт | Рассчитывается по формуле: Sао = (Sар*100)/S, где: Sар – площадь кровли административных зданий, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования, где произведен капитальный ремонт; ### Sа – общая площадь кровли административных зданий, находящихся в муниципальной собственности Чунского районного муниципального образования |

Заместитель мэра – руководитель аппарата администрации Чунского района							Г.В. Мельникова