РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**Черемховское районное муниципальное образование**

**Администрация**

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.12.2017 № 744

г. Черемхово

**«О внесении изменений в**

**муниципальную программу**

**«Развитие современной**

**инфраструктуры объектов**

**образования на 2017-2019годы»,**

**утвержденную постановлением**

**администрации Черемховского**

**районного муниципального**

**образования от 13.10.2016 № 430»**

В связи с изменением плана мероприятий муниципальной программы «Развитие современной инфраструктуры объектов образования на 2017-2019 годы», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Черемховского районного муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 17.12.2015 № 526, статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация Черемховского районного муниципального образования

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в муниципальную программу «Развитие современной инфраструктуры объектов образования на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 13.10.2016 № 430 (с изменениями от 27.02.2017 № 94, от 10.04.2017 № 181, от 15.05.2017 №233, от 25.07.2017 № 407, от 21.08.2017 №468, от 14.11.2017 №672), (далее – Программа)изменение, изложив приложение 1 в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Отделу организационной работы администрации Черемховского районного муниципального образования (Ю.А. Коломеец):

2.1. внести информационную справку в оригинал постановления администрации Черемховского районного муниципального образования от 13.10.2016 № 430 **«**Об утверждении муниципальной программы «Развитие современной инфраструктуры объектов образования на 2017-2019 годы» (с изменениями от 27.02.2017 № 94, от 10.04.2017 № 181, от 15.05.2017 № 233, от 25.07.2017 № 407,от 21.08.2017 №468, от 14.11.2017 №672)о дате внесения в него изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее постановление в газету «Моё село, край Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела образования С.К. Шаманову.

Мэр района В.Л. Побойкин

С.К. Шаманова

5-52-05

Приложение

к постановлению

администрации Черемховского

районного муниципального

образования

от 11.12.2017 № 744

**ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, мероприятие | | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансового обеспечения | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | |
| За весь период реализации | В том числе по годам | | | | |
| 2017год | 2018год | 2019 год | |
| Муниципальная программа «Развитие современной инфраструктуры образования на 2017-2019 годы». | | | | | | | | | | |
|  | | **Всего по муниципальной программе** | **Отдел образования**  **АЧРМО, КУМИ, образовательные организации**  **Черемховского района** | **Всего** | **22 893,4** | **12 044,1** | **7 449,3** | **3 400,0** | |
| **федеральный бюджет** | **519,90** | **519,90** | **0,0** | **0,0** | |
| **областной бюджет** | **2 173,6** | **2 173,6** | **0,0** | **0,0** | |
| **местный бюджет** | **20 199,9** | **9 350,6** | **7 449,3** | **3 400,0** | |
| 1. | | Задача 1. Получение положительного заключения в государственной экспертизе на проектно-сметную документацию, разработка проектной документации, проведение инженерных изысканий | | | | | | | | |
| Всего по Задаче 1 | Отдел образования  АЧРМО, образовательные организации  Черемховского района | Всего | 2 012,2 | 752,2 | 770,0 | 490,0 | |
| местный бюджет | 2 012,2 | 752,2 | 770,0 | 490,0 | |
| 1.1. | | Разработка проектной документации, проведение инженерных изысканий, получение положительного заключения ГАУИО «Ирэкспертиза» на выборочный капитальный ремонт спортивного зала МКОУ СОШ  с. Парфеново | Отдел образования  АЧРМО,  МКОУ СОШ  с. Парфеново | Всего | 74,2 | 74,2 | 0,0 | 0,0 | |
| местный бюджет | 74,2 | 74,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.2 | | Разработка проектной документации, проведение инженерных изысканий на выборочный капитальный ремонт МКОУ СОШ с. Голуметь | Отдел образования  АЧРМО, МКОУ СОШ с. Голуметь | Всего | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | |
| местный бюджет | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.3 | | Разработка проектной документации, проведение инженерных изысканий, получение положительного заключения ГАУИО «Ирэкспертиза» на выборочный капитальный ремонт пищеблока МКОУ СОШ № 3 п. Михайловка | Отдел образования  АЧРМО, МКУ ДО ДЮСШ п. Михайловка | Всего | 78,0 | 78,0 | 0,0 | 0,0 | |
| местный бюджет | 78,0 | 78,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.4 | | Разработка проектной документации, проведение инженерных изысканий, получение положительного заключения ГАУИО «Ирэкспертиза» | Отдел образования  АЧРМО, образовательные организации  Черемховского района | Всего | 770,0 | 0,0 | 770,0 | 0,0 | |
| местный бюджет | 770,0 | 0,0 | 770,0 | 0,0 | |
| 1.5 | | Разработка проектной документации, получение положительного заключения ГАУИО «Ирэкспертиза» | Отдел образования  АЧРМО, образовательные организации  Черемховского района | Всего | 490,0 | 0,0 | 0,0 | 490,0 | |
| местный бюджет | 490,0 | 0,0 | 0,0 | 490,0 | |
| 2. | | Задача 2. Капитальный ремонт, проведение ремонтных работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов помещений, инженерных сетей, проведение ремонтных работ по монтажу, замене, частичной замене коммуникаций | | | | | | | | |
| Всего по Задаче 2 | Отдел образования  АЧРМО, образовательные организации  Черемховского района | Всего | 19 756,2 | 11 291,9 | 5 554,3 | 2910,0 | |
| федеральный бюджет | 519,9 | 519,9 | 0,0 | 0,0 | |
| областной бюджет | 2 173,6 | 2 173,6 | 0,0 | 0,0 | |
| местный бюджет | 17062,7 | 8 598,4 | 5 554,3 | 2910,0 | |
| 2.1. | | Выборочный капитальный ремонт спортивного зала МКОУ СОШ с. Парфеново | Отдел образования  АЧРМО,  МКОУ СОШ с. Парфеново | Всего | 1 563,7 | 1 563,7 | 0,0 | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 519,9 | 519,9 | 0,0 | 0,0 | |
| областной бюджет | 965,6 | 965,6 | 0,0 | 0,0 | |
| местный бюджет | 78,2 | 78,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 2.2 | | Приобретение котельного и котельно-вспомогательного оборудования в МКОУ СОШ с. Бельск | Отдел образования  АЧРМО,  3  МКОУ СОШ  с. Бельск | Всего | 618,9 | 618,9 | 0,0 | 0,0 | |
| областной бюджет | 579,0 | 579,0 | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | 39,9 | 39,9 | 0,0 | | 0,0 |
| 2.3 | | Приобретение котельного и котельно-вспомогательного оборудования в МКОУ СОШ д.Балухарь | Отдел образования  АЧРМО,  МКОУ СОШ  д.Балухарь | Всего | 675,7 | 675,7 | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | 629,0 | 629,0 | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | 46,7 | 46,7 | 0,0 | | 0,0 |
| 2.4 | | Выборочный капитальный пищеблока МКОУ СОШ с. Тальники | Отдел образования  АЧРМО,  МКОУ СОШ  с. Тальники | Всего | 800,0 | 800,0 | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | 800,0 | 800,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2.5 | | Монтаж системы водоснабжения и водоотведения, устройство теплых туалетов, замена оконных блоков в здании МКДОУ № 2 с. Голуметь | Отдел образования  АЧРМО, МКДОУ № 2  с. Голуметь | Всего: | 464,0 | 464,0 | 0,0 | 0,0 | |
| местный бюджет | 464,0 | 464,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2.6 | | Ремонт системы отопления, частичная замена оконных блоков в здании МКОУ СОШ № 1 п. Михайловка | Отдел образования  АЧРМО, КУМИ,  МКОУ СОШ  № 1  п. Михайловка | Всего: | 5 750,6 | 5 750,6 | 0,0 | 0,0 | |
| местный бюджет | 5 750,6 | 5 750,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 2.7 | | Текущий ремонт ДОУ | Отдел образования  АЧРМО, образовательные организации  Черемховского района | Всего: | 371,4 | 371,4 | 0,0 | 0,0 | |
| местный бюджет | 371,4 | 371,4 | 0,0 | | 0,0 |
| 2.8 | | Монтаж котельного оборудования МКОУ СОШ с.Бельск, МКОУ СОШ д.Балухарь | Отдел образования  АЧРМО, образовательные организации  Черемховского района | Всего: | 647,6 | 647,6 | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | 647,6 | 647,6 | 0,0 | | 0,0 |
| 2.9 | | Монтаж наружной сети водоотведения, внутренней системы холодного водоснабжения и водоотведения, устройство теплых туалетов в здании МКДОУ д/садд. Паршевникова | Отдел образования  АЧРМО,  МКДОУ д/садд. Паршевникова | Всего | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | |
| местный бюджет | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2.10 | | Выборочный ремонт кровли здания МКОУ СОШ № 1 п. Михайловка | Отдел образования  АЧРМО, КУМИ,  МКОУ СОШ  № 1  п. Михайловка | Всего: | 1 423,1 | 0,0 | 1 423,1 | 0,0 | |
| местный бюджет | 1 423,1 | 0,0 | 1 423,1 | 0,0 | |
| 2.11 | | Текущий ремонт здания  МКОУ СОШ п. Новостройка | Отдел образования  АЧРМО, КУМИ, МКОУ СОШ п. Новостройка | Всего: | 2 626,2 | 0,0 | 2 626,2 | 0,0 | |
| местный бюджет | 2 626,2 | 0,0 | 2 626,2 | 0,0 | |
| 2.12 | | Капитальный ремонт ДОУ | Отдел образования  АЧРМО, образовательные организации  Черемховского района | Всего | 752,5 | 0,0 | 752,5 | | 0,0 |
| местный бюджет | 752,5 | 0,0 | 752,5 | 0,0 | |
| 2.13 | | Капитальный ремонт СОШ | Отдел образования  АЧРМО, образовательные организации  Черемховского района | Всего: | 752,5 | 0,0 | 752,5 | 0,0 | |
| местный бюджет | 752,5 | 0,0 | 752,5 | 0,0 | |
| 2.14 | | Капитальный ремонт ДОУ | Отдел образованияАЧРМО, образовательные организации  Черемховского района | Всего | 1455,0 | 0,0 | 0,0 | 1455,0 | |
| местный бюджет | 1455,0 | 0,0 | 0,0 | 1455,0 | |
| 2.15 | | Капитальный ремонт СОШ | Отдел образования  АЧРМО,  образовательные организации  Черемховского района | Всего | 1455,0 | 0,0 | 0,0 | 1455,0 | |
| местный бюджет | 1455,0 | 0,0 | 0,0 | 1455,0 | |
| 3. | | Задача 3. Софинансирование строительства зданий образовательных организаций | | | | | | | | |  | МБ | 1125,0 | 0,0 | 1125,0 | 0,0 |
| 3.1 | | Софинансирование строительства СОШ | Отдел образования  АЧРМО, образовательные организации  Черемховского района | Всего | 1125,0 | 0,0 | 1125,0 |  | |
| местный бюджет | 1125,0 | 0,0 | 1125,0 |  | |