|  |
| --- |
| **Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я****Иркутская область****Муниципальное образование "Тайшетский район"****АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

от ”\_\_ ” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года №\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский район" "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Тайшетский район" на 2018-2020 годы" |  |

В целях реализации мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Тайшетского района, направленных на повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, руководствуясь статьей № 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ" Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Положением о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский район", утвержденным постановлением администрации Тайшетского района от 28 декабря 2018 года № 809 (в редакции постановлений администрации Тайшетского района от 17 января 2019 года № 22, от 22 апреля 2019 года № 229), статьями 22, 45 Устава муниципального образования "Тайшетский район", администрации Тайшетского района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский район" "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Тайшетский район" на 2018-2020 годы", утвержденную постановлением администрации Тайшетского района от 26 марта 2018 года № 162 (в редакции постановлений от 29 декабря 2018 года №815, от 05 апреля 2019 года №182, от 13 августа 2019 года №435, от 15 августа 2019 года №441, от 29 октября2019 года №650, от 25 декабря 2019 года №833) (далее – Программа), следующие изменения:

1) В Паспорте Программы:

 строку "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции":

"

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Тайшетский район" (далее – районный бюджет), бюджета Иркутской области (далее – областной бюджет). Общий объем финансирования составляет 42096,28 тыс. руб.1) по годам реализации: 2018 г. – 13720,00 тыс. руб.;2019г. – 26 270,88 тыс. руб.;2020 г. – 2105,40 тыс. руб.;2) по источникам финансирования:средства областного бюджета – 36437,90 тыс. руб.:2018 г. – 11720,00 тыс. руб.;2019г. – 22981,90 тыс. руб.;2020 г. – 1736,00 тыс. руб.средства районного бюджета –5658,38 тыс. руб.:2018 г. – 2000,00 тыс. руб.;2019г. – 3288,98 тыс. руб.;2020 г. –369,40 тыс. руб.; |

";

2) в главе 6 Программы:

в абзаце третьем цифры "58814,68" заменить цифрами "42096,28";

в абзаце седьмом цифры "18823,80" заменить цифрами "2105,40"

в абзаце девятом цифры "7831,78" заменить цифрами "5658,38";

в абзаце двенадцатом цифры "2542,80" заменить цифрами "369,40";

в абзаце тринадцатом цифры "50982,90" заменить цифрами "36437,90";

в абзаце шестнадцатом цифры "16281,00" заменить цифрами "1736,00".

3) в главе 7 Программы абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"5.Приобретение КВр-1,0 МВт, КВр-0,8 МВт, КВр-0,6 МВт; теплообменников и насосов WiloBL в муниципальные котельные, оказывающие услуги объектам социальной сферы";

4)в главе 7 Программы абзац восьмой изложить в следующей редакции:

Приобретение блочно-модульных котельных "Терморобот" в котельные, находящиеся по следующим адресам:

 - Тайшетский район, пос.ж/д Разгон, ул.Школьная, д.1;

 - Тайшетский район, п.Соляная, Школьная, д.6в;

- Тайшетский район, с.Черчет, ул. Ленина, д.37Н;

- Тайшетский район, с. Джогино, ул. Больничная, д.3А;

- Тайшетский район, с. Нижняя Заимка, ул. Пионерская, д.1Б;

- Тайшетский район, р.п. Шиткино, ул. Барковская, д.21;

-Тайшетский район, р.п.Шиткино, ул. Богдана Хмельницкого, 23Н;

-Тайшетский район, п.Новотремино, ул.Зеленая, 3А;

Приобретение котлов КВр в котельные, находящиеся по следующим адресам:

-Тайшетский район, с.Березовка, ул.Зеленая, д.6А;

-Тайшетский район, с.Николаевка, ул.50 лет Октября, д.2А;

-Тайшетский район, р.п.Юрты, ул.Матросова, д.5.

5) приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

 6) приложение 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

 7) приложение 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Начальнику организационно – контрольного отдела Управления делами администрации Тайшетского района Бурмакиной Н.Н. опубликовать настоящее постановление в Бюллетене нормативных право­вых актов Тайшетского района "Официальная среда".

3. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации Тайшетского района Жамову Л.В. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Тайшетского района.

МэрТайшетского района А.В.Величко

Приложение1

к постановлению администрации Тайшетского района

от "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020г. №\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2

к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район"

"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования

"Тайшетский район" на 2018-2020 годы

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"

"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Тайшетский район" на 2018-2020 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель, исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| за весь  период  реализации муниципальной программы | в том числе по годам |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района . | Всего, в том числе:  | 42096,28 | 13720,00 | 26270,88 | 2105,40 |
| Федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет  | 36437,90 | 11720,00 | 22981,90 | 1736,00 |
| Районный бюджет  | 5658,38 | 2000,00 | 3288,98 | 369,40 |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Председатель КУМИ района А.А.Щербаков

Приложение 2

к постановлению администрации Тайшетского района

от "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г. №\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 3

к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район"

"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования

"Тайшетский район" на 2018-2020 годы

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"

"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Тайшетский район" на 2018-2020 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование цели Программы, задачи, основного мероприятия** | **Ответственный** **Исполнитель, исполнитель** | **Срок** | **Ожидаемый конечный результат реализации основного мероприятия** | **Целевые показатели Программы, на достижение которых оказывается влияние** |
| **начало реализации (мес./год)** | **окончания реализации (мес./год)** |
|  | **Цель:** повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг Тайшетского района |
|  | **Задача 1:**повышение эффективности предоставления коммунальных услуг объектов, находящихся в муниципальной собственности |
| 1.1. | **Основное мероприятие:**Приобретение и монтаж котлоагрегатов "Терморобот" в муниципальные котельные, оказывающие услуги образовательным организациям | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2018год | 31.12.2018 год | 1. снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 52%;2.снижение интенсивности отказов систем теплоснабжения до 0,02%;3.снижение количества жалоб муниципальных образовательных организаций на качество коммунальных услуг до 3 ед. в год.4. увеличение количества модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности до 17 ед.5.уменьшение доли потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии до 14,2% | 1. уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;2.интенсивность отказов систем теплоснабжения;3.количество жалоб муниципальных образовательных организаций на качество коммунальных услуг.4.количество модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности5.доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2. | **Основное мероприятие:**Приобретение и монтаж блочно-модульных котельных "Терморобот" в муниципальные котельные, оказывающие услуги образовательным организациям | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2018год | 31.12.2019 год | 1. снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 52%;2.снижение интенсивности отказов систем теплоснабжения до 0,02%;3.снижение количества жалоб муниципальных образовательных организаций на качество коммунальных услуг до 3 ед. в год.4. увеличение количества модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности до 17 ед.5.уменьшение доли потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии до 14,2% | 1.уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;2.интенсивность отказов систем теплоснабжения;3.количество жалоб муниципальных образовательных организаций на качество коммунальных услуг.4.количество модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности5.доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии |
| 11.3. | **Основное мероприятие:**Подготовка к отопительному сезону объектов коммунального назначения Тайшетского района, оказывающие услуги образовательным организациям (промывка теплообменников). | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020год | 31.12.2020 год | 1. снижение количества жалоб муниципальных образовательных организаций на качество коммунальных услуг до 3 ед. | 1. количество жалоб муниципальных образовательных организаций на качество коммунальных услуг. |
| 1.4. | **Основное мероприятие:**Приобретение и монтаж котлов КВр-0,63 МВт, дымососа на объекты социальной сферы для муниципальных нужд администрации Тайшетского района в котельную, расположенную по адресу:Тайшетский район, п. Шиткино, ул. Бирюсинская, 14н | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству | 01.01.2019 год | 31.12.2019 год | 1. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 52% | 1. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры |
| 11.5. | **Основное мероприятие:**"Приобретение КВр-1,0 МВт, КВр-0,8 МВт, КВр-0,6 МВт; теплообменников и насосов WiloBLв муниципальные котельные, оказывающие услуги объектам социальной сферы" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020год | 31.12.2020год | 1. снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 52%;2.снижение интенсивности отказов систем теплоснабжения до 0,02%;3.снижение количества жалоб муниципальных образовательных организаций на качество коммунальных услуг до 3 ед. в год.4. увеличение количества модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности до 17 ед.5.уменьшение доли потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии до 14,2% | 1.уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;2.интенсивность отказов систем теплоснабжения;3.количество жалоб муниципальных образовательных организаций на качество коммунальных услуг.4.количество модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности5.доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии |
|  | **Задача 2.** Устойчивое функционирование в осенне-зимний период объектов жилищно-коммунального хозяйства |
| 22.1. | **Основное мероприятие:**Организация участия предприятий жилищно-коммунального комплекса в проведении заседаний рабочей группы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы к работе в отопительный сезон. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Комитета по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунального хозяйства администрации Тайшетского района | 01.01.2018год | 31.12.2020 год | 1. Увеличение количества предприятий жилищно-коммунального комплекса получившие консультационную и информационную поддержку до 11ед.  | 1.количество предприятий жилищно-коммунального комплекса получивших консультационную и информационную поддержку.  |

Председатель КУМИ района А.А.Щербаков

Приложение3

к постановлению администрации Тайшетского района

от "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020г. №\_\_\_\_\_\_\_

"Приложение 4

к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район"

"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования

"Тайшетский район" на 2018-2020 годы

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ**

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"

"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Тайшетский район" на 2018-2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия | Срок реализации мероприятия | Источник финанси-рования\* | Ед. изм. | Расходы на мероприятие |
| с (дата, месяц, год) | по (дата, месяц, год) | 2018год | 2019год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Цель:** повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг Тайшетского района |
|  | **Задача 1:**  повышение эффективности предоставления коммунальных услуг объектов, находящихся в муниципальной собственности |
| 1.1 | **Основное мероприятие:**"Приобретение и монтаж котлоагрегатов "Терморобот" в муниципальные котельные, оказывающие услуги образовательным организациям" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 1.01.2018год | 31.12.2018год | Областной бюджет  | тыс. руб. | 2930,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | **Мероприятие:** Приобретение и монтаж котлоагрегатов "Терморобот" | Районный бюджет | тыс.руб. | 549,38 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | **Мероприятие:**Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности | Областной бюджет | тыс.руб. | 2930,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | тыс. руб. | 90,62 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | **Основное мероприятие:**"Приобретение и монтаж блочно-модульных котельных "Терморобот" в муниципальные котельные, оказывающие услуги образовательным организациям" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 1.01.2018год | 31.12.2019год | Областной бюджет  | тыс. руб. | 8790,00 | 22004,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 1360,00 | 3288,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | **Мероприятие:** Приобретение и монтаж блочно-модульных котельных "Терморобот"  | Районный бюджет | тыс.руб. | 1088,14 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | **Мероприятие:**Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности | Областной бюджет | тыс.руб. | 8790,00 | 22004,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | тыс.руб. | 271,86 | 3288,00 | 0,00 |
| 1.3 | **Основное мероприятие:**"Подготовка к отопительному сезону объектов коммунального назначения Тайшетского района, оказывающие услуги образовательным организациям(промывка теплообменников)" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района  | 01.01.2019год | 31.12.2020год | Областной бюджет  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 1.4. | **Основное мероприятие:**"Приобретение и монтаж котлов КВр-0,63 МВт, дымососа на объекты социальной сферы для муниципальных нужд администрации Тайшетского района в котельную, расположенную по адресу: Тайшетский район, п. Шиткино, ул. Бирюсинская, 14н" | Комитет поуправлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2019 год | 31.12.2020 год | Областной бюджет | тыс.руб. | 0,00 | 977,90 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,98 | 0,00 |
| 1.4.1. | **Мероприятие:**Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности | 01.01.2019 год | 31.12.2020 год | Областной бюджет | тыс.руб. | 0,00 | 977,90 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,98 | 0,00 |
| 1.5. | **Основное мероприятие:**"Приобретение КВр-1,0 МВт, КВр-0,8 МВт, КВр-0,6 МВт; теплообменников и насосов WiloBLв муниципальные котельные, оказывающие услуги объектам социальной сферы" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020год | 31.12.2020год | Областной бюджет | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 1736,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 259,40 |
| 1.5.1. | **Мероприятие:**Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности | 01.01.2019год | 31.12.2020год | Областной бюджет | тыс.Руб. | 0,00 | 0,00 | 1736,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 259,40 |
| **2** | **Задача 2.** Устойчивое функционирование в осенне-зимний период объектов жилищно-коммунального хозяйства |
| 2.1 | **Основное мероприятие:**"Организация участия предприятий жилищно-коммунального комплекса в проведении заседаний рабочей группы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы к работе в отопительный сезон" | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Комитета по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунального хозяйства администрации Тайшетского района | 1.01.2018год | 31.12.2020год | Областной бюджет  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Всего: 42096,28 тыс. руб., в.т.ч.** | тыс. руб. | **13720,00** | **26270,88** | **2105,40** |
| **Областной бюджет: 36437,90 тыс. руб.** | **11720,00** | **22981,90** | **1736,00** |
| **Районный бюджет: 5658,38 тыс. руб.** | **2000,00** | **3288,98** | **369,40** |

Председатель КУМИ района А.А.Щербаков