# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИТИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МАМСКО-ЧУЙСКОГО  РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2013  года                                                                                                 №  15

п. Витимский

О внесении изменений  в  долгосрочную  целевую  программу  «Повышение

безопасности дорожного движения, капитальный ремонт, ремонт

и содержание автомобильных  дорог поселка Витимский, Колотовка,

Мусковит в Витимском городском  поселении» на 2012- 2014 годы

В целях повышения безопасности дорожного движения, обеспечения сохранности и доведения параметров улично-дорожной сети до нормативных характеристик, руководствуясь статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании «Распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам за счет средств дорожного фонда Иркутской области на 2013 год» администрация Витимского городского поселения

# П О С Т А Н О ВЛ Я Е Т:

1.Внести в постановление №17 от 30.05.2012 года «Об утверждении долгосрочной целевойпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных  дорог поселка Витимский, Колотовка, Мусковит в Витимском городском  поселении» на 2012-2014 годы» изменения и дополнения:

1.1. пункт 9 Паспорта программы изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования Программы | Источник финансирования | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
|  |  | Бюджет поселения | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | Бюджет области | 7280,2 | 1103,0 | 335,0 | 5842,2 |
|  |  | Итого по Программе | 7340,2 | 1123,0 | 355,0 | 5862,2 |

1.2. пункт 5«Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

Финансирование Программы

| N п/п | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Бюджет поселения | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2. | Бюджет области | 7280,2 | 1103,0 | 335,0 | 5842,2 |
| 3. | Итого по Программе | 7340,2 | 1123,0 | 355,0 | 5862,2 |

1.3. пункт 2 и пункт 3 приложения к Программе «Мероприятия долгосрочной целевой Программы «Повышение безопасности дорожного движения, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог поселка Витимский, Мусковит, Колотовка вВитимском городском поселении» изложить в следующей редакции:

| N п/п | Мероприятия | Объем работ | Срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 2.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования | 11,705км. | 3 года | Бюджет поселения Областной бюджет | 1915,3 | - |  | 1915,3 |  |
|  | Устройство, ремонт тротуаров |  | 3 года |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство, ремонт водоотводных канав |  | 3 года |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования | 11,705 км. | 3 года | Бюджет поселения Областной бюджет | 60,0 3309,0 | 20,0 1103,0 | 20,0 335,0 | 20,0 1871,0 |  |
|  | Итого |  |  |  | 5284,3 | 1123,0 | 355,0 | 3806,3 |  |
| 3.Содержание объектов дорожной сети |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 3.1. 3.1.1 3.1.2 | Содержание дорог: Восстановление поперечного профиля с использованием щебня, гравия,шлака или других подобных материалов с расходом до 100 куб.м. на 1 километр; Механизированная очистка дорожного полотна и обочин от снега; | 2945 кв.м. 68778 кв. м. обочин | 3 года | Бюджет поселения | 279,9 319,8 | - - | - - | 279,9 319,8 |  |
| 3.1.3 | Восстановление, прочистка и профилирование неукрепленных кюветов и водоотводных канав | 10215 п.м. | 3 года | Бюджет поселения | 876,2 | - | - | 876,2 |  |
| 3.1.4 | Проведение инвентаризации автомобильных дорог: в том числе а) паспортизация автомобильных дорог; б) диагностика, обследование и оценка состояния дорог и дорожных сооружений. |  | 3 года | Бюджет поселения | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 3.1.5 | Планировка щебеночных и гравийных обочин | 10215 п.м | 3 года | Бюджет поселения | 53,5 | - | - | 53,5 |
| 3.1.6 | Восстановление ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий | 709116кв.м | 3 года |  | 180,6 | - | - | 180,6 |
| 3.1.7 | Устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия, в том числе на искусственных сооружениях щебеночно-гравийного | 1551 кв.м | 3 года |  | 337,6 | - | - | 337,6 |
| 3.1.8 | Содержание линий электроосвещения дорог и дорожных сооружений, в том числе светильников, ламп и других элементов электроосвещения. | 29 шт. | 3 года |  | 8,3 | - | - | 8,3 |
| 3.1.9 | Итого |  |  |  | 2055,9 | 0 | 0 | 2055,9 |
|  | Итого по Программе |  |  |  | 7340,2 | 1123,0 | 355,0 | 5862,2 |
|  | в том числе бюджет поселения |  |  |  | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |

2.Настоящее постановление  опубликовать в установленном порядке.

3. Постановление №7 от  22.02.2013 года считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                     Н. В. Балуткин