РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**Черемховское районное муниципальное образование**

**Администрация**

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.12.2016 № 509

г. Черемхово

**О внесении изменений в**

**муниципальную программу**

**«Развитие современной**

**инфраструктуры объектов**

**образования Черемховского района**

**на 2014-2017 годы», утвержденную**

**постановлением администрации**

**Черемховского районного**

**муниципального образования**

**от 21.10.2013 № 690**

В связи с изменением объемов финансирования муниципальной программы «Развитие современной инфраструктуры объектов образования Черемховского района на 2014-2017 годы», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Черемховского районного муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Черемховского районного муниципальног образования от 17.12.2015 № 526 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 03.03.2016 № 105), статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация Черемховского районного муниципального образования

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в муниципальную программу «Развитие современной инфраструктуры объектов образования Черемховского района на 2014-2017 годы», утвержденную постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 21.10.2013 № 690 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Черемховского районного муниципального образования от 19.11.2013 № 760, от 26.02.2014 № 104, от 28.04.2014 № 263, от 05.06.2014 № 348, от 23.07.2014 № 451, от 02.09.2014 № 543, от 17.09.2014 № 585, от 20.10.2014 № 657, от 08.12.2014 № 492, от 10.02.2015 № 74, от 23.04.2015 № 221, от 01.06.2015 № 267, от 02.07.2015 № 310, от 20.10.2015 № 437, от 22.01.2016 № 31, от 18.02.2016 № 87, от 15.03.2016 № 117, от 01.09.2016 № 359, от 23.09.2016 № 383, от 27.10.2016 № 415) (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» раздела 1 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования всей Программы 2014-2017 годы составляет 101322,92 тыс. рублей, в том числе:2014 год - областной бюджет -24 177,90 тыс. руб.; 2014 год - местный бюджет - 1174,18 тыс. руб.; 2015 год - федеральный бюджет- 2 305,04 тыс. руб.;2015 год - областной бюджет-43 859,93 тыс. руб.;2015 год - местный бюджет - 5 296,56 тыс. руб.;2016 год - местный бюджет – 3 560,71тыс. руб.;2016 год - областной бюджет-19 468,60тыс. руб.;2017 год - местный бюджет - 1450,00 тыс. руб. |

 »;

1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению;

1.3. Раздел 7 «Планируемые показатели эффективности реализации Программы» изложить в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению.

2. Отделу организационной работы администрации Черемховского районного муниципального образования (Ю.А. Коломеец):

2.1. внести информационную справку в оригинал постановления администрации Черемховского районного муниципального образования от 21.10.2013 № 690 **«**Об утверждении муниципальной программы «Развитие современной инфраструктуры объектов образования Черемховского района на 2014-2017 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Черемховского районного муниципального образования от 19.11.2013 № 760, от 26.02.2014 № 104, от 28.04.2014 № 263, от 05.06.2014 № 348, от 23.07.2014 № 451, от 02.09.2014 № 543, от 17.09.2014 № 585, от 20.10.2014 № 657, от 08.12.2014 № 492, от 10.02.2015 № 74, от 23.04.2015 № 221, от 01.06.2015 № 267, от 02.07.2015 № 310, от 20.10.2015 № 437, от 22.01.2016 № 31, от 18.02.2016 № 87, от 15.03.2016 № 117, от 01.09.2016 № 359, от 23.09.2016 № 383, от 27.10.2016 № 415) о дате внесения в него изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее постановление в газету «Моё село, край Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: cher.irkobl.ru.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).

3

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социальным вопросам Ф.Б. Иванову.

Мэр района В.Л. Побойкин

С.К. Шаманова

5-52-05

Приложение № 1

к постановлению

администрации Черемховского

районного муниципального

образования

от 07.12.2016 № 509

4. Перечень мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цели, задачи,ероприятияПрограммы | Дополнительнаяинформация,арактеризую-щая ероприятие | Срок реалии-зациимероп-риятийПрогра-ммы | Объем финансирования, тыс. руб.  | Исполнительмероприятия Программы |
| Финансовыесредствавсего | в том числе |
| ФБ | ОБ | МБ  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Цель 1. Проведение капитального ремонта для приведения в соответствие с санитарными и техническими требованиями и нормами помещений здания и коммуникаций, обеспечивающих создание безопасных и благоприятных условий пребывания граждан в здании школы и на ее территории. |
| 1. | Всего по цели 1 |  | 2014-2017 годы, в т.ч. | 101 322,92 | 2 305,04 | 87 536,43 | 11 481,45 | Отдел образова-нияАЧРМО |
| 2014 год | 25 352,08 | 0,0 | 24 177,90 | 1 174,18 |
| 2015 год | 51 461,53 | 2 305,04 | 43 859,93 | 5 296,56 |
| 2016 год | 23 059,31 | 0,0 | 19 498,60 | 3560,71 |
| 2017 год | 1 450,00 | 0,0 | 0,0 | 1 450,00 |
| 1.1 | Задача 1.1. Получение положительного заключения в государственной экспертизе на проектно-сметную документацию. |
|  | Всего позадаче 1.1. |  | 2014-2017 годы, в т.ч. | 526,94 | 0,0 | 0,0 | 526,94 | Отдел образова-нияАЧРМО |
| 2014 год | 167,79 | 0,0 | 0,0 | 167,79 |
| 2015 год | 210,00 | 0,0 | 0,0 | 210,00 |
| 2016 год | 149,15 | 0,0 | 0,0 | 149,15 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Получение положительногозаключения в государственной экспертизе на проектно-сметную документацию на капитальный ремонт школы | МКОУ СОШс. Новогромово | 2014 год | 118,00 | 0,0 | 0,0 | 118,00 | Отдел образова-нияАЧРМО |
| 1.1.2 | Получение положительного заключения в государственной экспертизе на проектно-сметную документацию выборочного капитального ремонта здания | МКДОУд. Петровка | 2014 год | 28,49 | 0,0 | 0,0 | 28,49 | Отдел образова-нияАЧРМО |
| 1.1.3 | Получение положительногозаключения в государственной экспертизе на проектно-сметную документацию | МКДОУ№ 54п. Михайловка | 2014 год | 21,30 | 0,0 | 0,0 | 21,30 | Отдел образова-нияАЧРМО |
| 1.1.4 | Выполнениеинженерно-геологических изысканий | МКОУ СОШс. Рысево | 2015 год | 80,00 | 0,0 | 0,0 | 80,00 | Отдел образова-нияАЧРМО |
| 1.1.5 | Разработка проектной документации. | МКОУ СОШс. Рысево | 2015 год | 70,00 | 0,0 | 0,0 | 70,00 | Отдел образованияАЧРМО |
| 1.1.6 | Получениеположительного заключения экспертизы | МКОУ СОШс. Рысево | 2015 год  | 60,00 | 0,0 | 0,0 | 60,00 | Отдел образова-нияАЧРМО |
| 1.1.7 | Получениеположительного заключения экспертизы | МКОУ СОШс. Новогромово | 2016 год | 149,15 | 0,0 | 0,0 | 149,15 | Отдел образова-нияАЧРМО |
| 1.2 | Задачи 1.2. Капитальный ремонт, проведение ремонтных работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов помещений, инженерных сетей, проведение ремонтных работ по монтажу, замене, частичной замене коммуникаций. |
| 1.2 | Всего позадаче 1.2. |  | 2014-2017 годы, в т.ч. | 99892,37 | 2305,04 | 87536,43 | 10 050,90 | Отдел образова-нияАЧРМО |
| 2014 год | 25 184,29 | 0,0 | 24 177,90 | 1 006,39 |
| 2015 год | 50 347,92 | 2 305,04 | 43 859,93 | 4 182,95 |
| 2016 год | 22910,16 | 0,0 | 19 498,60 | 3411,56 |
| 2017 год | 1 450,00 | 0,0 | 0,0 | 1 450,00 |
| 1.2.1 | Капитальный ремонт санузлов в здании школы | МКОУ СОШс. Лохово | 2014 год | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 100,00 |  | Отдел образова-нияАЧРМО |
| 1.2.2 | Реконструкция котельной | МКОУ СОШс. Верхний Булай | 2014 год | 2168,35 | 0,0 | 2117,40 | 51,00 |  | Отдел образова-нияАЧРМО |
| 1.2.3 | Капитальный ремонт инженерных сетей | МКОУ СОШс. Верхний Булай | 2014 год | 390,55 | 0,0 | 382,60 | 7,90 | Отдел образова-нияАЧРМО |
| 1.2.4 | Текущий ремонт здания детского сада | МКДОУд. Петровка | 2014 год | 117,99 | 0,0 | 0,00 | 117,99 | Отдел образова-нияАЧРМО |
| 1.2.5 | Капитальный ремонт здания детского сада расположенного по адресу: Черемховский район, п. Михайловка, 1 квартал. Здание № 6 | Михайловка, 1 кварталЗдание № 6 | 2014 год | 20 099,20 | 0,0 | 19 496,20 | 603,00 | КУМИ |
| 1.2.6 | Выборочный капитальный ремонт здания муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский 3сад д. Петровка расположенного по адресу Черемховский район д. Петровка ул. Школьная 1( ремонтно-строительные работы, внутренние системы отопления, канализация и вентиляция; наружные сети водоснабжения и водоотведения) | МКДОУд. Петровка | 2014 год | 1891,50 | 0,0 | 1785,80 | 105,70 | Отдел образова-нияАЧРМО |
| 1.2.7 | Выборочный капитальный ремонт здания котельной муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад в д. Петровка расположенного по адресу Черемховский район д. Петровка ул. Школьная 1 | МКДОУд. Петровка | 2014 год | 416,70 | 0,0 | 395,90 | 20,80 | Отдел образова-нияАЧРМО  |
| 1.2.8 | Выборочныйкапитальныйремонта здания спортивного зала | МКОУ СОШс. Рысево | 2015 год | 2 581,15 | 2 305,04 | 200,93 | 75,18 | Отдел образова-нияАЧРМО  |
| 1.2.9 | Ремонт системы отопления. | МКОУ СОШс. Парфеново(д. Герасимова) | 2015 год | 180,00 | 0,0 | 0,0 | 180,00 | Отдел образова-нияАЧРМО  |
| 1.2.10 | Монтаж системы водоснабжения | МКОУ СОШс. Малиновка | 2015 год | 97,35 | 0,0 | 0,0 | 97,35 | Отдел образова-нияАЧРМО  |
| 1.2.11 | Монтаж системы водоснабжения водоотведения | МКДОУс. Голуметь№ 3 | 2015 год | 342,60 | 0,0 | 0,0 | 342,60 | Отдел образова-нияАЧРМО  |
| 1.2.12 | Ремонт системы отопления | МКДОУд. Ключи | 2015 год | 283,00 | 0,0 | 0,0 | 283,00 | Отдел образова-нияАЧРМО  |
| 1.2.13 | Капитальный ремонт здания детского сада по адресу: Черемховский район, п. Михайловка, 1 квартал, здание № 6 | Черемховский район,п. Михайловка, 1 квартал. Здание № 6 | 2015 год | 45 956,80 | 0,0 | 43 659,00 |  2297,80 | КУМИ |
| 1.2.14 | Монтаж системы водоснабжения водоотведения | МКДОУ с. Узкий Луг | 2015 год | 165,66 | 0,0 | 0,0 | 165,66 | Отдел образова-нияАЧРМО |
| 1.2.15 | Монтаж системы водоснабжения водоотведения | МКДОУ с. Верхний Булай | 2015 год | 266,22 | 0,0 | 0,0 | 266,22 | Отдел образова-нияАЧРМО |
| 1.2.16 | Монтаж системы водоснабжения водоотведения | МКДОУ с. Зерновое | 2015 год | 307,52 | 0,0 | 0,0 | 307,52 | Отдел образова-ния |
| 1.2.17 | Монтаж системы водоснабжения водоотведения | МКДОУс. Нижняя Иреть | 2015 год | 167,62 | 0,0 | 0,0 | 167,62 | Отдел образова-нияАЧРМО |
| 1.2.18 | Выборочный капитальный ремонт здания МКОУ "Средняя общеобразовательная школа", расположенного по адресу: ул. Школьная, дом 8, с. Новогромово, Черемховский район, Иркутская область | МКОУ СОШ с. Новогромово | 2016 год | 18 332,56 | 0,0 | 17359,60 | 972,96 | Отдел образова-нияАЧРМО |
| 1.2.19 | Монтаж системы канализации в пищеблоке | МКОУ СОШ с. Саянское | 2016 год | 310,45 | 0,0 | 0,0 | 310,45 | Отдел образова-нияАЧРМО |
| 1.2.20 |  Ремонт кровли | МКОУ СОШ с. Зерновое | 2016 год | 1262,78 | 0,0 | 0,0 | 1262,78 | Отдел образова-нияАЧРМО |
| 1.2.21. | Капитальныйремонта здания спортивного зала | МКОУ СОШс. Рысево | 2016 год | 2 251, 60 | 0,0 | 2 139,0 | 112,57 | Отдел образова-нияАЧРМО  |
| 1.2.22 | Приобретение радиаторов отопления | МКДОУ с. Рысево | 2016 год | 112,80 | 0,0 | 0,0 | 112,80 | Отдел образованияАЧРМО |
| 1.2.23 | Выборочный капитальный ремонт здания | МКДОУ д. Белобородова | 2016 год | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | Отдел образова-нияАЧРМО |
| 1.2.24 | Монтаж системы водоснабжения водоотведения | МКДОУ д. Ключи | 2016 год | 170,00 | 0,0 | 0,0 | 170,00 | Отдел образованияАЧРМО |
| 1.2.25 | Монтаж системы водоснабжения водоотведения | МКОУ СОШ с. Бельск (НОШ д. Ключи) | 2016 год | 170,00 | 0,0 | 0,0 | 170,00 | Отдел образова-нияАЧРМО |
| 1.2.26 | Капитальный ремонт здания | МКДОУд. Малиновка | 2017 год | 950,00 | 0,0 | 0,0 | 950,00 | Отдел образованияАЧРМО |
| 1.2.27 | Замена оконных блоков | МКОУ СОШ с. Зерновое | 2017 год | 500,00 | 0,0 | 0,0 | 500,00 | Отдел образова-нияАЧРМО |
| 1.3. | Задача 1.3. Текущий ремонт зданий образовательных организаций. |  |
|  | Всего по задаче 1.3. |  | 2014-2017 годы, в т.ч. | 903,61 |  |  | 903,61 | Отдел образова-нияАЧРМО |
| 2014 год |  |  |  |  |
| 2015 год | 903,61 |  |  | 903,61 |
| 2016 год |  |  |  |  |
| 2017 год |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Текущий ремонт школы | МКОУ СОШс. Тунгуска | 2015 год | 903,61 | 0,0 | 0,0 | 903,61 | Отдел образова-нияАЧРМО |

Начальник отдела образования С.К. Шаманова

Приложение № 2

к постановлению

администрации Черемховского

районного муниципального

образования

от 07.12.2016 № 509

Раздел 7. Планируемые показатели эффективности реализации Программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности реализации Программы | Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности реализации Программы |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Объемы финансирования, тыс. руб. | Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности | Эффективность (гр. 5 = гр. 4 / гр. 3)\*1000 | Объемы финансирования, тыс. руб. | Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности | Эффективность (гр. 8 = гр. 7 / гр. 6)\*1000 | Объемы финансирования, тыс. руб. | Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности | Эффективность (гр. 11 = гр. 10/ гр. 9)\*1000 | Объемы финансирования, тыс. руб. | Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности | Эффективность (гр. 14= гр. 13 / гр. 12)\*1000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Количество отремонтированныхобщеобразовательных учреждений. | 2 776,9 | 3 | 1,1 | 3 972,11 | 5 | 1,2 | 20 574,40 | 6 | 0,3 | 500,0 | 1 | 2 |
| 2. | Количество отремонтированныхдошкольных образовательных учреждений. | 22 575,2 | 3 | 0,2 | 47 489,42 | 7 | 0,1 | 2019,17 | 3 | 1,49 | 950,0 | 1 | 1 |
|  | ИТОГО | 25 352,08 |  |  | 51 461,53 |  |  | 22 477,17 |  |  | 1450,00 |  |  |

Начальник отдела образования С.К. Шаманова