****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**КУЙТУНСКИЙ РАЙОН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

07 июня 2019г. р.п. Куйтун № 440-п

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 05.04.2019г. №252-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Куйтунский район «Охрана окружающей среды на 2019-2022 годы»

В целях улучшения экологической обстановки в Куйтунском районе, предупреждения и ликвидации негативного воздействия на окружающую среду, руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" , Федеральным законом от 10.01.2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды», руководствуясь [ст.ст.](garantF1://21545501.30000) 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район , администрация муниципального образования Куйтунский район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 05.04.2019г. №252-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Куйтунский район «Охрана окружающей среды» на 2019-2022 годы» следующие изменения:
   1. Муниципальная программа муниципального образования Куйтунский район «Охрана окружающей среды» на 2019 – 2022 год. Глава 1 – Паспорт муниципальной программы №8. Объем и источники финансирования муниципальной программы – изложить в новой редакции согласно приложения №1
   2. Таблицу раздела №5 Объем и источники финансирования муниципальной программы Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального образования Куйтунский район – изложить в новой редакции приложение №2.
   3. Приложение №1 к муниципальной программе муниципального образования Куйтунский район «Охрана окружающей среды на 2019 -2022 годы». Система мероприятий программы - изложить в новой редакции. Приложение №3.
2. Главному специалисту организационного отдела администрации муниципального образования Куйтунский район Ефимовой опубликовать настоящее постановление в газете «Отчий край»,

- разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Куйтунский район kuitun.irkobl.ru, внести информационную справку на сайте о внесении изменений.

- внести информационную справку в оригинал постановления администрации муниципального образования Куйтунский район от 05.04.2019г. №252-п «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды на 2019 -2022 годы» о дате внесения изменений.

1. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника экономического управления администрации муниципального образования Куйтунский район Карпиза С.А.

Мэр муниципального образования

Куйтунский район А.П. Мари

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Куйтунский район

«07» июня 2019г. № 440-п

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**муниципального образования Куйтунский район**

**"Охрана окружающей среды" на 2019 - 2022 годы.**

1.ПАСПОРТ

муниципальной программы  
 муниципального образования Куйтунский район

"Охрана окружающей среды" на 2019 - 2022 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8. | Объем и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования – 41200.1тыс. руб., из них:  Источники: 2019 2020 2021 2022  - из областного бюджета - 39256 0 0 0  - из местного бюджета - 1864.1  - из иных источников - 20 20 20 20 |

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального образования

Куйтунский район

«07» июня 2019 г. 440-п

5. Объем и источники финансирования муниципальной программы;

Общий объем финансирования программы составляет 41200.1 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| за весь период реализации муниципальной программы | в том числе по годам | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021год |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
| Всего, в том числе: | **41200.1** | **41140.1** | **20** | **20** | **20** |
| Областной бюджет | 39256 | 39256 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 1864.1 | 1864.1 |  |  |  |
| Иные источники | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |

**Приложение 3**

Муниципальной программы  
муниципального образования Куйтунский район

"Охрана окружающей среды" на 2019 - 2022 годы

**Система мероприятий программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основных мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнители | Период реализации | Источники финансирования | Объем финансирования всего, тыс. руб. | в том числе по годам | | | | Связь с показателями результативности подпрограммы |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача 1. Ликвидация несанкционированных свалок на территории Куйтунского района | МКУ «КУМИ» по Куйтунскому району | 2019 | **Всего:** | **41120.1** | **41140.1** | **0** | **0** | **0** |  |
| Областной | 39256 | 39256 | 0 | 0 | 0 |
| Районный | 214.1 | 214.1 | 0 | 0 | 0 |
| Иные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Задача 2. Разработка проекта рекультивация несанкционированного объекта размещения отходов, расположенного по адресу Иркутская обл. Куйтунский район, в юго-восточной части рабочего поселка Куйтун кадастровый № 38:10:120132:12 | МКУ «КУМИ» по Куйтунскому району | 2019 | **Всего:** |  |  | **0** | **0** | **0** |  |
| Областной | - |  | 0 | 0 | 0 |
| Районный | 1650 | 1650 | 0 | 0 | 0 |
| Иные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Задача 3. Разработка проектно-сметной документации на строительство полигона ТБО на территории Куйтунского района | МКУ «КУМИ» по Куйтунскому району | 2019 | **Всего:** |  |  |  | **0** | **0** |  |
| Областной |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Районный |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Иные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Задача 4. Проведение работы по пропаганде защиты окружающей среды путем проведения тематических акций среди населения, издание статей в средствах массовой информации | МКУ «КУМИ» по Куйтунскому району | 2019-2022 | **Всего:** | **80** | **20** | **20** | **20** | **20** |  |
| Областной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный |  |  |  |  |  |
| Иные | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **Итого по подпрограмме, в том числе:** | | | |  | **41200.1** | **41140.1** | **20** | **20** | **20** |
| областной бюджет | | | |  | **39256** | **39256** | **20** | **20** | **20** |
| местный бюджет | | | |  | **1864.1** | **1864.1** |  |  |  |
| иные источники | | | |  | **80** | **20** | **20** | **20** | **20** |
| Справочнокапитальные расходы | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |