РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**Черемховское районное муниципальное образование**

**Администрация**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.04.2015 № 221

г. Черемхово

**О внесении изменений в**

**муниципальную программу**

**«Развитие современной**

**инфраструктуры объектов**

**образования**

**Черемховского района**

**на 2014-2017 годы»,**

**утвержденную постановлением**

**администрации Черемховского**

**районного муниципального**

**образования от 21.10.2013 № 690**

В связи с изменениями объемов финансирования муниципальной программы «Развитие современной инфраструктуры объектов образования Черемховского района на 2014-2017 годы», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных и ведомственных целевых программ Черемховского районного муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 05.08.2013 № 491, статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация Черемховского районного муниципального образования

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в муниципальную программу «Развитие современной инфраструктуры объектов образования Черемховского района на 2014-2017 годы», утвержденную постановлением Черемховского районного муниципального образования от 21.10.2013 № 690 (с изменениями от 19.11.2013 № 760, от 26.02.2014 № 104, от 28.04.2014 № 263, от 05.06.2014

№ 348, от 23.07.2014 № 451, от 02.09.2014 № 543, от 17.09.2014 № 585, от 20.10.2014 № 657, от 08.12.2014 № 492, от 10.02.2015 № 74) (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» раздела 1 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования всей Программы 2014-2017 годы составляет **32539,54** тыс. рублей, в том числе:  2014 год - областной бюджет – 24 177,90 тыс. руб.;  2014 год – местный бюджет - 1174,18 тыс. руб.;  2015 год – местный бюджет – 4 377,46 тыс. руб.;  2016 год - местный бюджет – 1 360,00 тыс. руб.;  2017 год - местный бюджет – 1450,00 тыс. руб.  Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета Черемховского районного муниципального образования на очередной финансовый год, исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы. |

1.2. Раздел 4 Программы изложить в новой редакции (приложение № 1);

1.3. Раздел 7 Программы изложить в новой редакции (приложение

№ 2).

2. Финансовому управлению администрации Черемховского районного муниципального образования (Ж.В. Волынкина) предусмотреть финансирование муниципальной программы в соответствии с изменениями, указанными в пункте 1 настоящего постановления, при внесении изменений в решение о бюджете Черемховского районного муниципального образования на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

3. Отделу организационной работы администрации Черемховского районного муниципального образования (Ю.А. Коломеец):

3.1. внести информационную справку в оригинал постановления администрации от 21.10.2013 № 690 **«**Об утверждении муниципальной программы «Развитие современной инфраструктуры объектов образования Черемховского района на 2014-2017 годы» (с изменениями 19.11.2013

№ 760, от 26.02.2014 № 104, от 28.04.2014 № 263, от 05.06.2014 № 348, от 23.07.2014 № 451, от 02.09.2014 № 543, от 17.09.2014 № 585, от 20.10.2014 № 657, от 08.12.2014 № 492, от 10.02.2015 № 74) о дате внесения в него изменений настоящим постановлением;

3.2. направить на опубликование настоящее постановление в газету «Моё село, край Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.cher.irkobl.ru.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социальным вопросам Ф.Б. Иванову.

Мэр районаВ.Л. Побойкин

Г.С. Александрова

5-52-05

Приложение № 1

к постановлению

администрации Черемховского

районного муниципального

образования

от 23.04.2015 № 221

4. Перечень мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, задачи,   мероприятия  Программы | | Дополнитель-  ная информация,  характеризую-  щая мероприятие | | Срок  реалии-  зации мероп-  риятий Програ-  ммы | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | Исполнитель мероприятия  Программы | | | |
| Финансо-  вые средства  всего | | в том числе | | | |
| ФБ | ОБ | | МБ |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | | | |
| 1 | Цель 1. Проведение капитального ремонта для приведения в соответствие с санитарными и техническими требованиями и нормами помещений здания и коммуникаций, обеспечивающих создание безопасных и благоприятных условий пребывания граждан в здании школы и на ее территории | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по цели 1 | |  | | 2014-2017 годы, в т.ч. | **32539,54** |  | | **24 177,90** | **8361,64** | | | Отдел образования  АЧРМО | | |
| 2014 год | 25 352,08 |  | | 24 177,90 | 1 174,18 | | |
| 2015 год | 4 377,46 |  | |  | 4 377,46 | | |
| 2016 год | 1 360,00 |  | |  | 1 360,00 | | |
| 2017 год | 1 450,00 |  | |  | 1 450,00 | | |
| 1.1. | Задача 1.1. Получение положительного заключения в государственной экспертизе на проектно-сметную документацию | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по  задаче 1.1. | |  | | 2014-2017 годы, в т.ч. | **347,79** | |  |  | **347,79** | | | Отдел образования  АЧРМО | | |
| 2014 год | 167,79 | |  |  | 167,79 | | |
| 2015 год | 180,00 | |  |  | 180,00 | | |
| 2016 год |  | |  |  |  | | |
| 2017 год |  | |  |  |  | | |
| 1.1.1 | Получение положительного  заключения в государственной экспертизе на проектно-сметную документацию на капитальный ремонт школы | | МКОУ СОШ  с.Новогромово | | 2014 год | 118,00 | | 0,0 | 0,0 | 118,00 | | | Отдел образования  АЧРМО | | |
| 1.1.2 | Получение положительного  заключения в государственной экспертизе на проектно-сметную документацию выборочного  капитального ремонта здания | | МКДОУ  д. Петровка | | 2014 год | 28,49 | | 0,0 | 0,0 | 28,49 | | | Отдел образования  АЧРМО | | |
| 1.1.3 | Получение положительного  заключения в государственной экспертизе на проектно-сметную документацию | | МКДОУ  № 54  п. Михайловка | | 2014 год | 21,30 | | 0,0 | 0,0 | 21,30 | | | Отдел образования  АЧРМО | | |
| 1.1.4. | Выполнение  инженерно-геологических изысканий | | МКОУ СОШ  с. Рысево | | 2015 год | 80,00 | | 0,0 | 0,0 | 80,00 | | | Отдел образования  АЧРМО | | |
| 1.1.5. | Разработка проектной документации. | | МКОУ СОШ  с. Рысево | | 2015 год | 70,00 | | 0,0 | 0,0 | 70,00 | | | Отдел образования  АЧРМО | | |
| 1.1.6. | Получение  положительного заключения экспертизы | | МКОУ СОШ  с. Рысево | | 2015 год | 30,0 | | 0,0 | 0,0 | 30,0 | | | Отдел образования  АЧРМО | | |
|  |  | |  | |  |  | |  |  |  | | |  | | |
| 1.2 | Задачи 1.2. Капитальный ремонт, проведение ремонтных работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов помещений, инженерных сетей, проведение ремонтных работ по монтажу, замене, частичной замене коммуникаций | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по  задаче 1.2. |  | | 2014-2017 годы, в т.ч. | | **31 941,75** | |  | **24 177,90** | **7 763,85** | | | Отдел образования  АЧРМО | | |
| 2014 год | | 25 184,29 | |  | 24 177,90 | 1 006,39 | | |
| 2015 год | | 3947,46 | |  |  | 3947,46 | | |
| 2016 год | | 1 360,00 | |  |  | 1 360,00 | | |
| 2017 год | | 1 450,00 | |  |  | 1 450,00 | | |
| 1.2.1 | Капитальный ремонт санузлов в здании школы | МКОУ СОШ  с. Лохово | | 2014 год | | 100,00 | | 0,0 | 0,0 | 100,00 | | |  | Отдел образования  АЧРМО | |
| 1.2.2 | Реконструкция котельной | МКОУ СОШ  с. Верхний Булай | | 2014 год | | 2168,35 | | 0,0 | 2117,40 | 51,00 | | |  | Отдел образования  АЧРМО | |
| 1.2.3 | Капитальный ремонт инженерных сетей | МКОУ СОШ  с. Верхний Булай | | 2014 год | | 390,55 | | 0,0 | 382,60 | 7,90 | | | Отдел образования  АЧРМО | | |
| 1.2.4 | Текущий ремонт здания детского сада  (дополнитель  ные работы) | МКДОУ  д. Петровка | | 2014 год | | 117,99 | | 0,0 | 0,0 | 117,99 | | | Отдел образования  АЧРМО | | |
| 1.2.5 | Капитальный ремонт здания детского сада расположенного по адресу: Черемховский район, п. Михайловка, 1 квартал. Здание № 6 | п. Михайловка, 1 квартал  Здание № 6 | | 2014 год | | 20 099,20 | | 0,0 | 19 496,20 | 603,00 | | | КУМИ | | |
| 1.2.6 | Выборочный капитальный ремонт здания муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад д. Петровка расположенного по адресу Черемховский район д. Петровка ул. Школьная 1  ( ремонтно-строительные работы, внутренние системы отопления, канализация и вентиляция; наружные сети водоснабжения и водоотведения) | МКДОУ  д. Петровка | | 2014 год | | 1891,50 | | 0,0 | 1785,80 | 105,70 | | | Отдел образования  АЧРМО | | |
| 1.2.7 | Выборочный капитальный ремонт здания котельной муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад в д. Петровка расположенного по адресу Черемховский район д. Петровка ул. Школьная 1 | МКДОУ  д. Петровка | | 2014 год | | 416,70 | | 0,0 | 395,90 | 20,80 | | | Отдел образования  АЧРМО | | |
| 1.2.8 | Выборочный  Капитальный  ремонта здания школы. | МКОУ СОШ  с.Новогромово | | 2015 год | | 653,61 | | 0,0 | 0,0 | 653,61 | | | Отдел образования  АЧРМО | | |
| 1.2.9 | Выборочный  капитальный  ремонта здания спортивного зала | МКОУ СОШ  с. Рысево | | 2015 | | 110,15 | | 0,0 | 0,0 | 110,15 | | | Отдел образования  АЧРМО | | |
| 1.2.10 | Ремонт системы отопления. | МКОУ СОШ с. Парфеново  (д.Герасимова) | | 2015 год | | 180,00 | | 0,0 | 0,0 | 180,00 | | | Отел образования  АЧРМО | | |
| 1.2.12 | Монтаж системы водоснабжения | МКОУ СОШ  с. Малиновка | | 2015 год | | 150,00 | | 0,0 | 0,0 | 150,00 | | | Отел образования  АЧРМО | | |
| 1.2.13. | Монтаж системы водоснабжения водоотведения | МКДОУ  с. Голуметь  № 3 | | 2015 год | | 342,60 | | 0,0 | 0,0 | 342,60 | | | Отел образования  АЧРМО | | |
| 1.2.14. | Ремонт системы отопления | МКДОУ  д. Ключи | | 2015 год | | 283,00 | | 0,0 | 0,0 | 283,00 | | | Отел образования  АЧРМО | | |
| 1.2.15. | Капитальный ремонт здания детского сада расположенного по адресу: Черемховский район, п. Михайловка, 1 квартал. Здание № 6 | Черемховский район,  п. Михайловка, 1 квартал. Здание № 6 | | 2015 год | | 1378,70 | | 0,0 | 0,0 | 1 378,70 | | | КУМИ | | |
| 1.2.16. | Монтаж системы водоснабжения водоотведения | МКДОУ с. Узкий Луг | | 2015 год | | 165,66 | | 0,0 | 0,0 | 165,66 | | | Отдел образования  АЧРМО | | |
| 1.2.17. | Монтаж системы водоснабжения водоотведения | МКДОУ  с. Верхний Булай | | 2015 год | | 266,22 | | 0,0 | 0,0 | 266,22 | | | Отдел образования  АЧРМО | | |
| 1.2.18. | Монтаж системы водоснабжения водоотведения | МКДОУ с.Зерновое | | 2015 год | | 307,52 | | 0,0 | 0,0 | 307,52 | | | Отдел образования | | |
| 1.2.19. | Монтаж системы водоснабжения водоотведения | МКДОУ  с. Нижняя Иреть | | 2015 год | | 110,00 | | 0,0 | 0,0 | 110,00 | | | Отдел образования  АЧРМО | | |
| 1.2.20. | Капитальный  ремонт здания школы. | МКОУ СОШ  № 1  п. Михайловка | | 2016 год | | 1250,00 | | 0,0 | 0,0 | 1250,00 | | | Отдел образования  АЧРМО | | |
| 1.2.22. | Монтаж системы водоснабжения водоотведения | МКДОУ  с. Голуметь  № 2 | | 2016 год | | 110,0 | | 0,0 | 0,0 | 110,0 | | | Отдел образования  АЧРМО | | |
| 1.2.23. | Капитальный ремонт здания | МКДОУ  д. Малиновка | | 2017 год | | 950,00 | | 0,0 | 0,0 | 950,00 | | | Отдел образования  АЧРМО | | |
| 1.2.24 | Замена оконных блоков | МКОУ СОШ  с. Зерновое | | 2017 год | | 500,00 | | 0,0 | 0,0 | 500,00 | | | Отдел образования  АЧРМО | | |
| 1.3. | Задача 1.3. Строительство, реконструкция зданий образовательных организаций | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Всего по задаче 1.3. |  | | 2014-2017 годы, в т.ч. | | **250,0** | |  |  | **250,0** | | | Отдел образования  АЧРМО | | |
| 2014 год | |  | |  |  |  | | |
| 2015 год | | 250,0 | |  |  | 250,0 | | |
| 2016 год | |  | |  |  |  | | |
| 2017 год | |  | |  |  |  | | |
| 1.3.1 | Выборочный капитальный ремонт | МКОУ СОШ  с. Тунгуска | | 2015 год | | 250,0 | | 0,0 | 0,0 | 250,0 | | | Отдел образования  АЧРМО | | |

4

И.о. начальника отдела образования Г.С. Александрова

Приложение № 2

к постановлению

администрации Черемховского

районного муниципального

образования

от 23.04.2015 № 221

7. Планируемые показатели эффективности реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности реализации Программы | Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности реализации Программы | | | | | | | | | | | | |
| 2014 год | | | 2015 год | | | 2016 год | | | | 2017 год | | |
| Объемы финансирования, тыс. руб. | Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности\* | Эффективность (гр. 5 = гр. 4 / гр. 3)\*1000 | Объемы финансирования, тыс. руб. | Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности\* | Эффективность (гр. 5 = гр. 4 / гр. 3)\*1000 | Объемы финансирования, тыс. руб. | Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности\* | Эффективность (гр. 5 = гр. 4 / гр. 3)\*1000 | | Объемы финансирования, тыс. руб. | Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности\* | Эффективность (гр. 5 = гр. 4 / гр. 3)\*1000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, от общего числа муниципальных образовательных учрежден | 2 776,9  2 | 3 | 1,1 | 1 731,76 | 5 | 2,9 | 1400,0 | 2 | 1,4 | 500,0 | | 1 | 2 |
| 2. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, от общего числа муниципальных образовательных учреждений | 22 575,2 | 3 | 0,2 | 2 750,23 | 7 | 2,6 | 110,0 | 1 | 9,0 | 950,0 | | 1 | 1 |

\* -общее количества отремонтированных зданий и сооружений.

И.о. начальника отдела образования Г.С. Александрова