РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное муниципальное образование Администрация П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от 30.04.2015 № 230 г.Черемхово |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| ( | О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений социальной сферы Черемховского районного муниципального образования к отопительному периоду 2015-2016 годов | ( |  |
| --- | --- | --- | --- |

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Черемховского районного муниципального образования к отопительному периоду 2015-2016 годов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация Черемховского районного муниципального образования

п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемую программу подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений социальной сферы Черемховского районного муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов.

2. Установить срок окончания работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений социальной сферы к новому отопительному периоду  15.09.2015.

3. Рекомендовать главам поселений:

3.1. Утвердить программу ремонтов по подготовке к отопительному периоду 2015-2016 годов в срок до 05.05.2015.

3.2. Обеспечить контроль за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территориях поселений Черемховского районного муниципального образования к отопительному периоду 2015-2016 годов.

3.3. Обеспечить своевременное представление еженедельной информацию (каждый понедельник) в Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и экологии администрации Черемховского районного муниципального образования (далее Управление ЖКХ АЧРМО) о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы.

3.4. Организовать работу по созданию нормативных запасов топлива к началу отопительного периода 2015-2016 годов в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

3.5. В срок до 15.09.2015 завершить подготовку жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному периоду 2015-2016 годов на территории поселений Черемховского районного муниципального образования.

3.6. В срок до 01.10.2015 информировать Управление ЖКХ АЧРМО об организации работы теплоснабжающих организаций в осенне-зимний период 2015-2016 годов, теплоисточников с приложением актов-допусков и паспортов готовности энергоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов, жилищного фонда, согласно паспортам готовности объекта жилищно-коммунального назначения к работе в зимних условиях, в соответствии с Правилами и нормами  технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя  Российской Федерации от 27.09.2003  № 170.

3.7. Принять меры для обеспечения своевременных расчетов с энергоснабжающими организациями за потребляемые топливно-энергетические ресурсы, с учетом погашения имеющейся задолженности.

3.8. Утвердить план действий по предупреждению и ликвидации последствий аварийных ситуаций  на объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы с обеспечением немедленной (своевременной) передачи информации обо всех случаях в Единую дежурно-диспетчерскую службу Черемховского районного муниципального образования.

4. Рекомендовать руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства:

4.1. С 20.05.2015 обеспечить своевременное представление в Управление ЖКХ АЧРМО еженедельной информации (каждый понедельник) о ходе проведения капитальных и текущих ремонтов по подготовке к отопительному периоду 2015-2016 годов, согласованную с главами поселений.

4.2. Генеральному директору ООО «Михайловские коммунальные системы» (А.В. Емельянов) и директору ООО «Тепловодосбыт» (В.Н. Кучеров) подготовить котельное оборудование, сооружения, сети теплового хозяйства со сдачей актов - допусков и оформлением паспортов готовности энергоснабжающих организаций к отопительному периоду 2015-2016 годов.

4.3. Директору ООО «Водоканал» р.п. Михайловка (С.Р. Маклонов) и директору ООО «Водоканал города Черемхово»  (М.А. Буш) подготовить оборудование, сооружения, водопроводные и канализационные сети р.п. Михайловка и с. Алехино к отопительному периоду 2015-2016 годов.

4.4. Руководителям Управляющих компаний (О.Г. Семенов, Е.Г. Боровнев) подготовить жилищный фонд с оформлением паспортов готовности к работе в зимних условиях 2015-2016 годов.

4.5. В срок до 01.09.2015 обеспечить готовность аварийных бригад по предупреждению и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы.

5. Отраслевым отделам администрации Черемховского районного муниципального образования:

5.1. Ответственность за подготовку учреждений социальной сферы к отопительному периоду 2015-2016 годов возложить на и.о. начальника отдела образования администрации Черемховского районного муниципального образования (Г.С. Александрова) и начальника отдела по культуре и библиотечному обслуживанию администрации Черемховского районного муниципального образования  (Н.П. Константинова).

5.2. Организовать контроль за проведением текущих и капитальных ремонтов учреждений социальной сферы, информацию о ходе проведения ремонтных работ еженедельно (каждый понедельник) представлять в Управление ЖКХ АЧРМО.

5.3. Подготовить котельное оборудование, сооружения, сети теплового хозяйства учреждений социальной сферы со сдачей актов - допусков и оформлением паспортов готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов.

6. Финансовому управлению (Ж.В. Волынкина):

6.1. Обеспечить финансирование работ по ремонту теплоисточников, инженерных систем.

6.2. Обеспечить финансирование по завозу топлива учреждений социальной сферы.

6.3. Предусмотреть выделение денежных средств на формирование аварийно-технического запаса Черемховского района в сумме не менее 300,0 тыс.руб. для бесперебойного прохождения нового отопительного периода 2015-2016 годов.

7. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и экологии:

7.1. Организовать контроль за ходом проведения ремонтных работ, еженедельно представлять информацию о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений социальной сферы Черемховского районного муниципального образования заместителю мэра по вопросам жизнеобеспечения (Е.В. Яковенко).

7.2. В период с 1 июня по 1 ноября  2015 года обеспечить своевременное представление в Областное государственное казенное учреждение  «Аналитическая оперативно-диспетчерская служба жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» отчета по форме Федерального статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», согласно постановлению Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 №  7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».

8. Заместителю мэра по вопросам жизнеобеспечения (Е.В. Яковенко) рассматривать на заседаниях штаба по подготовке к отопительному периоду 2015-2016 годов ход выполнения мероприятий по программе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений социальной сферы Черемховского районного муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов, утвержденных данным постановлением. Решения штаба по подготовке и прохождению отопительного периода 2015-2016 годов рекомендовать для исполнения  руководителям предприятий всех форм собственности, расположенных на территории Черемховского района.

9. Признать утратившим силу постановление от 20.06.2014 № 383 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Черемховского районного муниципального образования к отопительному сезону 2014-2015 годов».

10. Отделу организационной работы администрации Черемховского районного муниципального образования (Ю.А. Коломеец):

11.1. Внести в оригинал постановления администрации Черемховского районного муниципального образования «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Черемховского районного муниципального образования к отопительному сезону 2014-2015 годов» от 20.06.2014 № 383 информационную справку о дате его утратившим силу.

11.2. Направить на опубликование настоящее постановление в газету «Мое село,  край Черемховский» и разместить на официальном сайте администрации Черемховского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить:

- по объектам жилищно-коммунального хозяйства на заместителя мэра по вопросам жизнеобеспечения Е.В. Яковенко;

- по объектам социальной сферы на заместителя мэра по социальным вопросам  Ф.Б. Иванову.

Мэр района									В.Л. Побойкин

М.В. Обтовка

5-22-12

Программа

подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений социальной сферы Черемховского районного муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов

| № п/п | Наименование поселения | Необходимый объем финансирования, тыс.руб |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |
|  |  |  | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | Средства предприятий, структурных подразделений | Недостающие средства |
| I. Подготовка к осенне-зимнему периоду объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения |
| 1 | Михайловское городское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Теплоисточник |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка нового сетевого насоса | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 500,000 | 0,000 |
|  | Текущий ремонт котла № 2 К-50-14/250 | 700,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 700,000 | 0,000 |
|  | Текущий ремонт котла № 3 К-50-15/250 | 720,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 720,000 | 0,000 |
|  | Текущий ремонт котельного и вспомогательного оборудования | 350,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 350,000 | 0,000 |
|  | итого по теплоисточнику: | 2270,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2270,000 | 0,000 |
| 1.2 | Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена участка теплотрассы от ТК-7 до ТК-8 (в двутрубном исполнении), Д-426*10мм, L-60м | 855,120 | 0,000 | 0,000 | 25,120 | 0,000 | 830,000 |
|  | Замена участка теплотрассы (в двутрубном исполнении), с Д-89*3,5мм на Д-133*5мм, L-180м | 490,000 | 470,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Замена участка теплотрассы от ТК-9-7Е до музея (в двутрубном исполнении), Д-57*3мм, L-76м | 504,000 | 490,000 | 0,000 | 14,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Замена участка теплотрассы от ТК-9-10 до Пожарного депо, Д-57*3мм, L-102м | 433,400 | 420,000 | 0,000 | 13,400 | 0,000 | 0,000 |
|  | Замена ввода теплотрассы в МКД: | 215,850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 215,850 | 0,000 |
|  | дом № 18, Д-89*4 мм, L-17м | 60,440 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60,440 | 0,000 |
|  | дом № 17, Д-89*4 мм, L-24м | 85,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 85,340 | 0,000 |
|  | дом № 21, Д-76*3 мм, L-10м | 33,420 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 33,420 | 0,000 |
|  | дом № 3а, Д-89*3 мм, L-10м | 36,650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 36,650 | 0,000 |
|  | Замена участка теплотрассы от ТК-5-Б/3 до ТК-5-Б/6, Д-114*4мм, L-80м | 331,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 331,200 | 0,000 |
|  | Замена участка теплотрассы от ТК-5-В до ТК-5-3, Д-114*4мм, L-120м | 496,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 496,800 | 0,000 |
|  | Замена теплотрассы от ТК-5-4 до ТК-5-7, Д-219*5мм, L-241м | 2414,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2414,000 | 0,000 |
|  | Замена теплотрассы от ТК-5-8 до ОГБУЗ стационар, Д-114*4мм, L-81м | 424,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 424,100 | 0,000 |
|  | Замена участка теплотрассы от ТК-6-1д до ТК-6-1е, Д-114*4мм, L-62м | 324,600 | 280,000 | 0,000 | 44,600 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая изоляция труб теплотрассы от ТК-5-9 до ТК-5-11, Д-219мм, L-222м | 356,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 356,000 | 0,000 |
|  | итого по тепловым сетям: | 6845,070 | 1660,000 | 0,000 | 117,120 | 4237,950 | 830,000 |
| 1.3 | Водоснабжение ООО "Водоканал" р.п. Михайловка |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена участка водопровода ВУ-МКД № 16,17, Д-90мм, L-80м | 599,700 | 580,000 | 0,000 | 19,700 | 0,000 | 0,000 |
|  | Замена участка водопровода ВК-МКД № 48, Д-110мм, L-102м | 177,700 | 170,000 | 0,000 | 7,700 | 0,000 | 0,000 |
|  | Замена участка водопровода ВК-МКД № 60, Д-160мм, L-250м | 491,027 | 470,000 | 0,000 | 21,027 | 0,000 | 0,000 |
|  | Замена участка водопровода ВК-МКД № 15 проколом, Д-110мм, L-95м | 209,000 | 200,000 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Планировка после ремонта по ул. Заводская; водоразборной колонки улю Дзержинского | 3,140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,140 | 0,000 |
|  | Промывка колодцев канализации, чистка колодцев и возле | 4,563 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,563 | 0,000 |
|  | Чистка колодцев на станции 3-его подъема | 3,834 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,834 | 0,000 |
|  | Ревизия насосов станции 3-его подъема | 0,895 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,895 | 0,000 |
|  | Чистка колодцев канализации ул. Вокзальная | 3,834 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,834 | 0,000 |
|  | Уборка мусора возле водоразборных колонок: ул. Дзержинского, ул.Пушкина, ул.Советская, ул. Пролетарская, ул. Садовая | 2,713 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,713 | 0,000 |
|  | Замена поврежденных крышек колодцев ХВС и ХФС | 6,763 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,763 | 0,000 |
|  | Ремонт колодцев канализации д.№29, центральный колодец ул. Заводская | 19,431 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,431 | 0,000 |
|  | Покраска колдонки ул. Пашинкина | 5,908 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,908 | 0,000 |
|  | Ревизия и прочиска сливов ПГ в колодцах ХВС | 3,705 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,705 | 0,000 |
|  | Ревизия запорной арматуры, стояков водоразборных колонок | 11,177 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,177 | 0,000 |
|  | Обкос территории станции 3-его подъема и вокруг колодцев | 12,639 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,639 | 0,000 |
|  | Ввод в дом № 27, Д-60 мм, L-30м | 15,461 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,461 | 0,000 |
|  | итого по водоснабжению | 1571,490 | 1420,000 | 0,000 | 57,427 | 94,063 | 0,000 |
| 1.4 | Водоотведение ООО "КОС" |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка Т 70 реконструкции КОС (рекомендации министерства ЖКХ) | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 150,000 | 0,000 |
|  | Ремонт трапов 1 отстойника №1, №2, 40 м² | 12,816 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,816 | 0,000 |
|  | Замена электропроводки на биофильтрах | 47,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 47,630 | 0,000 |
|  | Ремонт насоса (КОС) | 9,863 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,863 | 0,000 |
|  | Ремонт лотков 3м³ (40м) | 7,725 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,725 | 0,000 |
|  | Очистка дюкеров, 5 шт | 2,720 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,720 | 0,000 |
|  | Очистка песколовок, 2 шт | 2,720 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,720 | 0,000 |
|  | Очистка песковой площадки, 1 шт | 2,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,200 | 0,000 |
|  | ремонт дренажного насоса с заменой подшипников | 9,246 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,246 | 0,000 |
|  | Замена крышек вторичных отстойников на новые | 68,394 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 68,394 | 0,000 |
|  | Восстановление второго трансформатора | 122,697 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 122,697 | 0,000 |
|  | Ревизия силового электрооборудования | 15,235 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,235 | 0,000 |
|  | итого по водоотведению | 451,246 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 451,246 | 0,000 |
| 1.5 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущие ремонты сетей энергоснабжения и электрооборудования в МКД | 436,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 436,000 | 0,000 |
|  | Всего по Михайловскому городскому поселению | 11573,806 | 3080,000 | 0,000 | 174,547 | 7489,259 | 830,000 |
| 2 | Алёхинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | котельная ООО "Авангард" |  |  |  |  |  |  |
|  | Гидравлическое испытание котлов и трубопроводов | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
|  | Чистка и промывка котлов | 3,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,500 | 0,000 |
|  | Ревизия и ремонт электрических сетей | 8,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,500 | 0,000 |
|  | Ревизия и замена запорной арматуры | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 0,000 |
|  | Ремонт скребкового транспортёра | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 |
|  | Ревизия и ремонт электрооборудования | 6,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,500 | 0,000 |
|  | Замена циклонов | 16,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,000 | 0,000 |
|  | Ревизия и ремонт скиповых подъемников | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 |
|  | Ревизия сетевых и подпиточных насосов | 21,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,000 | 0,000 |
|  | Косметический ремонт здания | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 |
|  | Ремонт узлов топливной подачи КТ-1 КТ-2 | 16,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,000 | 0,000 |
|  | Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования | 1600,000 | 1328,000 | 0,000 | 272,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по котельной: | 1706,500 | 1328,000 | 0,000 | 272,000 | 106,500 | 0,000 |
| 2.2 | тепловые сети |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия запорноной арматуры в ТК, замена манометров в ТК-17 | 6,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,500 | 0,000 |
|  | Установка байпаса в ТК-17 | 4,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,800 | 0,000 |
|  | Замена теплоизоляции от ТК-6 до ТК-11, Д-159мм, L-250м | 70,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 70,000 | 0,000 |
|  | итого по тепловым сетям: | 81,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 81,300 | 0,000 |
| 2.3 | канализационные сети |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка и чистка КК и сетей | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 |
|  | ремонт и замена крышек и люков КК | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 |
|  | итого по канализационным сетям | 9,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 0,000 |
| 2.4 | администрация поселения |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия инженерного оборудования | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления | 5,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,300 | 0,000 |
|  | Ремонт системы отопления здания | 28,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28,000 | 0,000 |
|  | итого по администрации поселения | 34,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 34,300 | 0,000 |
| 2.5 | КДЦ с. Алёхино |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия инженерного оборудования | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления | 2,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,300 | 0,000 |
|  | Осмотр конструктивных элементов здания | 1,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,200 | 0,000 |
|  | Ревизия электрических сетей здания | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 |
|  | итого по КДЦ | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 |
| 2.6 | МКОУ СОШ с. Алёхино |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена теплового узла, элеватора | 60,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60,000 | 0,000 |
|  | Ревизия инженерного оборудования | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления | 5,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,300 | 0,000 |
|  | Ревизия электрических сетей здания | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 |
|  | итого по МКОУ СОШ с. Алёхино | 68,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 68,800 | 0,000 |
| 2.7 | жилой фонд |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия теплового узла МКД ул. Городская, 4 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
|  | Замена концевых отопительных стояков | 61,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 61,100 | 0,000 |
|  | Монтаж системы отопления в подъездах | 38,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 38,500 | 0,000 |
|  | Ремонт козырьков на подвальных лестницах | 17,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,000 | 0,000 |
|  | Ревизия электрооборудования | 6,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,500 | 0,000 |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления | 18,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,000 | 0,000 |
|  | Установка байпаса на вводе дома ул. Городская, 4 | 3,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,500 | 0,000 |
|  | Косметический ремонт подъездов | 105,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 105,000 | 0,000 |
|  | итого по жилому фонду | 250,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 250,600 | 0,000 |
| 2.8 | Строительство водонапорной башни в д. Средний Булай | 2010,300 | 1895,300 | 0,000 | 115,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.9 | Строительство водопровода в с. Алёхино, ул. Нагорная для подключения строящихся домов по программе "Ветхое жилье", Д-50мм, L-300м. | 1150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1150,000 |
| 2.10 | Ремонт колодца д. Заморская | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего по Алёхинскому сельскому поселению | 5340,800 | 3223,300 | 0,000 | 407,000 | 560,500 | 1150,000 |
| 3 | Бельское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | КДЦ Бедьского сельского поселения | 161,000 | 0,000 | 0,000 | 161,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Программа "100 модельных домов" - замена дверей | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 150,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | поверка манометров, термометров, предохранительного клапана | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | приобретение и замена задвижек | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | замена колосниковых решеток в котельной | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | косметический ремонт здания котельной | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего по Бельскому сельскому поселению | 161,000 | 0,000 | 0,000 | 161,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Голуметское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | котельная ООО "Тепловодосбыт" |  |  |  |  |  |  |
|  | Гидравлическое испытание котлов и трубопроводов | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
|  | Ревизия запорной арматуры | 4,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,200 | 0,000 |
|  | Замена задвижек на сетевых насосах, 4 шт. | 28,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28,000 | 0,000 |
|  | Ревизия насосного оборудования | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 |
|  | Замена сетевых насосов 1 и 2 контура, 2 шт. | 70,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 70,000 | 0,000 |
|  | Ревизия дымососов | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 |
|  | Ревизия золоудаления | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,000 |
|  | Ревизия и очистка теплообмеников | 6,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,500 | 0,000 |
|  | Ревизия электрооборудования | 4,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,500 | 0,000 |
|  | Косметический ремонт здания | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 0,000 |
|  | Ремонт колосников | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 |
|  | Замена кровли котельной | 250,000 | 0,000 | 0,000 | 250,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по котельной: | 400,200 | 0,000 | 0,000 | 250,000 | 150,200 | 0,000 |
| 4.2 | тепловые сети |  |  |  |  |  |  |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов тепловых сетей | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
|  | Ревизия запорной арматуры в ТК | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 |
|  | Отсыпка провалов теплотрассы по ул. Калинина, ул. Кирова | 40,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40,000 | 0,000 |
|  | итого по тепловым сетям: | 43,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 43,500 | 0,000 |
|  | МКУК "КДЦ Голуметского СП" - частичный рнмонт крыши (программа "100 модельных домов") | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 150,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего по Голуметскому сельскому поселению | 593,700 | 0,000 | 0,000 | 400,000 | 193,700 | 0,000 |
| 5 | Зерновское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт водокачки в д. Петровка | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Ремонт водонапорной башни с. Зерновое | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Ремонт водонапорной башни д. Бархатова | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего по Зерновскому сельскому поселению | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Лоховское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | котельная ООО "Тепловодосбыт" |  |  |  |  |  |  |
|  | Гидравлическое испытание котлов и трубопроводов | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
|  | Ревизия запорной арматуры | 4,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,200 | 0,000 |
|  | Замена задвижек на теплообмениках, 4 шт. | 20,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,800 | 0,000 |
|  | Ревизия насосного оборудования | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 |
|  | Замена сетевых насосов 1 и 2 контура, 2 шт. | 70,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 70,000 | 0,000 |
|  | Замена дымососов | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 |
|  | Ревизия и ремонт котлов | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 |
|  | Ревизия и очистка теплообмеников | 6,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,500 | 0,000 |
|  | Ревизия электрооборудования | 4,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,500 | 0,000 |
|  | Косметический ремонт здания | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 0,000 |
|  | итого по котельной: | 159,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 159,000 | 0,000 |
| 6.2 | тепловые сети |  |  |  |  |  |  |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов тепловых сетей | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
|  | Ревизия запорной арматуры в ТК | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 |
|  | итого по тепловым сетям: | 3,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,500 | 0,000 |
|  | Всего по Лоховскому сельскому поселению | 162,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 162,500 | 0,000 |
| 7 | Нижнеиретское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУК"Нижнеиретского СП" -замена обогревателей, рам (5шт.), двери, остекление, утепление | 21,000 | 0,000 | 0,000 | 21,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего по Нижнеиретскому сельскому поселению | 21,000 | 0,000 | 0,000 | 21,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Новогромовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | котельная ООО "Тепловодосбыт" |  |  |  |  |  |  |
|  | Гидравлическое испытание котлов и трубопроводов | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
|  | Замена запорной арматуры | 98,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 98,000 | 0,000 |
|  | Ремонт транспортера ШЗУ | 29,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,300 | 0,000 |
|  | Ремонт электрооборудования | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 |
|  | Замена насосов в котельной | 86,710 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 86,710 | 0,000 |
|  | Ревизия и ремонт котлов | 6,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,500 | 0,000 |
|  | Косметический ремонт здания | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 0,000 |
|  | итого по котельной: | 243,510 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 243,510 | 0,000 |
| 8.2 | тепловые сети |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт инженерного оборудования по ул.Школьная, ул. Солнечная | 1600,000 | 1488,000 | 0,000 | 112,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по тепловым сетям: | 1600,000 | 1488,000 | 0,000 | 112,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8.3 | Ремонт водонапорной башни д. Малиновка | 130,000 | 0,000 | 0,000 | 90,000 | 40,000 | 0,000 |
| 8.4 | МКУК "КДЦ Новогромовского СП" - замена окон,дверей (программа "100 модельных домов") | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 150,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего по Новогромовскому сельскому поселению | 2123,510 | 1488,000 | 0,000 | 352,000 | 283,510 | 0,000 |
| 9 | Онотское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | котельная ООО "Тепловодосбыт" |  |  |  |  |  |  |
|  | Гидравлическое испытание котлов и трубопроводов | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
|  | Ревизия запорной арматуры | 4,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,200 | 0,000 |
|  | Замена задвижек, 4 шт. | 21,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,000 | 0,000 |
|  | Ревизия сетевых и подпиточных насосов | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 |
|  | Замена сетевых насосов, 2 шт. | 70,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 70,000 | 0,000 |
|  | Ревизия дымососов | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 |
|  | Ревизия и очистка теплообмеников | 6,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,500 | 0,000 |
|  | Ревизия электрооборудования и сетей электроснабжения | 4,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,500 | 0,000 |
|  | Косметический ремонт здания | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 0,000 |
|  | итого по котельной: | 126,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 126,700 | 0,000 |
| 9.2 | тепловые сети |  |  |  |  |  |  |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов тепловых сетей | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
|  | Ревизия запорной арматуры в ТК | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 |
|  | итого по тепловым сетям: | 3,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,500 | 0,000 |
| 9.3 | МКУК "КДЦ Онотского СП" - замена электропроводки | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего по Онотскому сельскому поселению | 135,200 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 130,200 | 0,000 |
| 10 | Парфеновское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | котельная ООО "Тепловодосбыт" |  |  |  |  |  |  |
|  | Гидравлическое испытание котлов и трубопроводов | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
|  | Ревизия запорной арматуры | 4,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,200 | 0,000 |
|  | Замена задвижек Д-80мм, 4 шт. | 18,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,800 | 0,000 |
|  | Ревизия сетевых и подпиточных насосов | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 |
|  | Замена сетевых насосов 1 и 2 контура, 2 шт. | 70,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 70,000 | 0,000 |
|  | Ревизия дымососов | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 |
|  | Ревизия и очистка теплообмеников | 6,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,500 | 0,000 |
|  | Ревизия электрооборудования | 4,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,500 | 0,000 |
|  | Ревизия и ремонт котлов КВТ-0,4 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 |
|  | Косметический ремонт здания | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 0,000 |
|  | итого по котельной: | 130,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 130,500 | 0,000 |
| 10.2 | тепловые сети |  |  |  |  |  |  |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов тепловых сетей | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
|  | Ревизия запорной арматуры в ТК | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 |
|  | итого по тепловым сетям: | 3,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,500 | 0,000 |
|  | Всего по Парфеновскому сельскому поселению | 134,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 134,000 | 0,000 |
| 11 | Черемховское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | котельная ООО "Тепловодосбыт" |  |  |  |  |  |  |
|  | Гидравлическое испытание котлов и трубопроводов | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
|  | Ревизия запорной арматуры | 4,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,200 | 0,000 |
|  | Ревизия сетевых и подпиточных насосов | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 |
|  | Ревизия дымососов | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 |
|  | Ревизия и очистка теплообмеников | 6,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,500 | 0,000 |
|  | Ревизия электрооборудования и сетей электроснабжения | 4,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,500 | 0,000 |
|  | Ревизия и ремонт котлов | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 |
|  | Косметический ремонт здания | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 0,000 |
|  | итого по котельной: | 41,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 41,700 | 0,000 |
| 11.2 | тепловые сети |  |  |  |  |  |  |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов тепловых сетей | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
|  | Ревизия запорной арматуры в ТК | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 |
|  | Замена запорной арматуры Д-150 мм- 2шт; Д-100мм - 2 шт; Д-80мм - 2 шт | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 |
|  | итого по тепловым сетям: | 38,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 38,500 | 0,000 |
|  | Всего по Черемховскому сельскому поселению | 80,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 80,200 | 0,000 |
| 12 | Отдел образования |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение материалов для котельных: | 155,000 | 0,000 | 155,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МКОУ ООШ д. В.Иреть | 9,425 | 0,000 | 9,425 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МКОУ СОШ №1 п. Михайловка | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МКОУ СОШ №3 п. Михайловка | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МКОУ СОШ с. Бельск | 22,575 | 0,000 | 22,575 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МКОУ СОШ с. Новостройка | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МКДОУ № 14 п. Михайловка | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МКДОУ № 54 п. Михайловка | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МКДОУ с. Верхний Булай | 30,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МКДОУ с. Узкий Луг | 3,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МКОУ ДОД ЦРВ п. Михайловка | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МКОУ ДОД ДЮСШ п. Михайловка (Атлант) | 30,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего по отделу образования: | 155,000 | 0,000 | 155,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Отдел культуры и бибилиотечного обслуживания |  |  |  |  |  |  |
|  | Библиотека с. Новостройка - замена чугунной плиты на печи | 2,500 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Программа "100 модельных домов" |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУК "МКЦ Михайловского городского поселения" ДНТ с. Бельск -ремонт отопительной системы | 100,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего по отделу культуры и библиотечному обслуживанию: | 102,500 | 0,000 | 102,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего: | 20588,216 | 7791,300 | 257,500 | 1525,547 | 9033,869 | 1980,000 |

Начальник управления УЖКХ											М.В. Обтогвка