РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное муниципальное образование Администрация П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.05.2017  № 232

г.Черемхово

| ( | О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений социальной сферы Черемховского районного муниципального образования к отопительному периоду 2017-2018 годов | ( |  |
| --- | --- | --- | --- |

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Черемховского районного муниципального образования к отопительному периоду 2017-2018 годов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация Черемховского районного муниципального образования

п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемую программу подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений социальной сферы Черемховского районного муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов.

2. Установить срок окончания работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений социальной сферы к новому отопительному периоду  14.09.2017.

3. Рекомендовать главам поселений:

3.1. Утвердить программу ремонтов по подготовке к отопительному периоду 2017-2018 годов в срок до 16.05.2017.

3.2. Обеспечить контроль за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территориях поселений Черемховского районного муниципального образования  к отопительному периоду 2017-2018 годов.

3.3. Обеспечить своевременное представление еженедельной информации (каждый понедельник) в Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и экологии администрации   Черемховского  районного  муниципального  образования (далее - Управление ЖКХ АЧРМО) о готовности  объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы.

3.4. Организовать работу по созданию нормативных запасов топлива к началу отопительного периода 2017-2018 годов в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

3.5. В срок до 14.09.2017 завершить подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному периоду 2017-2018 годов на территории поселений Черемховского районного муниципального образования.

3.6. Предусмотреть выделение денежных средств на формирование аварийно-технического запаса для бесперебойного прохождения отопительного периода 2017-2018 годов.

3.7. В срок  до 01.10.2017 информировать Управление ЖКХ АЧРМО об организации работы теплоснабжающих организаций в отопительный период 2017 -2018 годов, теплоисточников с приложением актов-допусков и паспортов готовности теплоснабжающих организаций к работе в отопительный период 2017-2018 годов, жилищного фонда, согласно паспортам готовности объекта жилищно-коммунального назначения к работе в зимних условиях, в соответствии с Правилами и нормами  технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя  Российской Федерации от 27.09.2003  № 170.

3.8. Принять меры для обеспечения своевременных расчетов с энергоснабжающими организациями за потребляемые топливно-энергетические ресурсы, с учетом погашения имеющейся задолженности.

3.9. Утвердить план действий по предупреждению и ликвидации последствий аварийных ситуаций  на объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы с обеспечением немедленной (своевременной) передачи информации обо всех случаях в Единую дежурно-диспетчерскую службу Черемховского районного муниципального образования.

4. Рекомендовать руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства:

4.1. С 22.05.2017 обеспечить своевременное представление в Управление ЖКХ АЧРМО еженедельной информации (каждый понедельник) о ходе проведения капитальных и текущих ремонтов по подготовке к отопительному периоду 2017-2018 годов, согласованную с главами поселений.

4.2. Руководителям ООО «Объединенное коммунальное хозяйство» (Д.А. Лим), ООО «Авангард» и ООО «Тепловодосбыт» (В.Н. Кучеров), ООО «Голуметьсервис» (Л.А. Левина) подготовить котельное оборудование, сооружения, сети теплового хозяйства со сдачей актов - допусков и оформлением паспортов готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2017-2018 годов.

4.3. Руководителям ООО «Водоканал города Черемхово»  (М.А. Буш), ООО «Комплекс очистных сооружений» (С.Р. Маклонов), ООО «Авангард» (В.Н. Кучеров) подготовить оборудование, сооружения, водопроводные и канализационные сети р.п. Михайловка и   с. Алехино к отопительному периоду 2017-2018 годов.

4.4. Руководителям Управляющих компаний (О.Г. Семенов,  И.Н. Шкрадов) и председателям товариществ собственников жилья («Перспектива», «Уют» «Бриз», «Гранит», «Кристалл», «Жемчуг», «Рубин», «Алмаз», «Яшма») подготовить жилищный фонд  с оформлением паспортов готовности к работе в зимних условиях 2017-2018 годов.

4.5. В срок до 01.09.2017 обеспечить готовность аварийных бригад по предупреждению и ликвидации последствий аварийных ситуаций  на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы.

5. Отраслевым отделам администрации Черемховского районного муниципального образования:

5.1. Ответственность за подготовку учреждений социальной сферы к отопительному периоду 2017-2018 годов возложить на  начальника отдела образования администрации Черемховского районного муниципального образования (С.К. Шаманова) и начальника отдела по культуре и библиотечному обслуживанию администрации Черемховского районного муниципального образования  (Ю.Д. Главина).

5.2. Организовать контроль за проведением текущих и капитальных ремонтов учреждений социальной сферы, информацию о ходе проведения ремонтных работ еженедельно (каждый понедельник) представлять  в Управление ЖКХ АЧРМО.

5.3. Подготовить котельное оборудование, сооружения, сети теплового хозяйства учреждений социальной сферы со сдачей актов - допусков и оформлением паспортов готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов.

6. Финансовому управлению администрации Черемховского районного муниципального образования (Ю.Н. Гайдук):

6.1. Обеспечить финансирование работ по ремонту теплоисточников, инженерных систем.

6.2. Обеспечить финансирование на приобретение и подвоз топлива для  учреждений социальной сферы.

6.3. Предусмотреть денежные средства на формирование аварийно-технического запаса Черемховского района в сумме не менее 200,0 тыс.руб. для бесперебойного прохождения нового отопительного периода 2017-2018 годов.

7. Управлению ЖКХ АЧРМО:

7.1. Организовать контроль за ходом проведения ремонтных работ, еженедельно представлять информацию о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений социальной сферы Черемховского районного муниципального образования заместителю мэра по вопросам жизнеобеспечения (С.В. Доскальчук).

7.2. В период с 1 июня по 1 ноября  2017 года обеспечить своевременное  представление  в  Областное  государственное  казенное учреждение «Аналитическая  оперативно - диспетчерская  служба  жилищно - коммунального  хозяйства  Иркутской  области»  отчета  по форме Федерального статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима)  срочная  «Сведения  о   подготовке   жилищно - коммунального   хозяйства к  работе  в  зимних   условиях»,  согласно   постановлению  Федеральной   службы государственной статистики от  27.02.2006  № 7  «Об утверждении статистического        инструментария       для      организации       Росстроем    статистического   наблюдения   за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».

8. Заместителю мэра по вопросам жизнеобеспечения (С.В. Доскальчук) рассматривать на заседаниях  штаба по подготовке к отопительному периоду 2017-2018 годов ход выполнения мероприятий по программе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений социальной сферы Черемховского районного муниципального образования к работе в отопительный период 2017-2018 годов, утвержденных данным постановлением. Решения штаба по подготовке и прохождению отопительного периода 2017-2018 годов рекомендовать для исполнения  руководителям предприятий всех форм собственности, расположенных на территории Черемховского района.

9. Признать утратившим силу постановление от 05.05.2016  № 197 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений  социальной сферы Черемховского районного муниципального образования к отопительному периоду 2016-2017 годов».

10. Отделу организационной работы администрации Черемховского районного муниципального образования (Ю.А. Коломеец):

10.1. Внести в оригинал постановления администрации Черемховского районного муниципального образования «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений  социальной сферы Черемховского районного муниципального образования к отопительному периоду 2016-2017 годов» от 05.05.2016  № 197 информационную справку о дате признания его утратившим силу настоящим постановлением.

10.2. Направить на опубликование настоящее постановление в газету «Мое село,  край Черемховский» и разместить на официальном сайте  Черемховского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить:

- по объектам жилищно-коммунального хозяйства на заместителя мэра по вопросам жизнеобеспечения С.В. Доскальчука;

- по объектам социальной сферы на заместителя мэра по социальным  вопросам  Ф.Б. Иванову.

Мэр района                                                                                      В.Л. Побойкин

М.В. Обтовка

5-22-12

|  | Согласовано: |  |  |  | Утверждаю: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заместитель мэра по вопросам жизнеобеспечения |  |  |  | Мэр Черемховского районного муниципального образования |  |  |
|  | ______________С.В. Доскальчук |  |  |  | _______________В.Л.Побойкин |  |  |
|  | "____"_____________20___г. |  |  |  | ___________________20___г. |  |  |
| Программа |
| подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений социальной сферы Черемховского районного |
| муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов |
| № п/п | Наименование поселения | Необходимый объем финансирования, млн.руб |  |  |
|  |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства предприятий, структурных подразделений | Недостающие средства |  |  |
| I. Подготовка к осенне-зимнему периоду объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения |  |  |
| 1 | Михайловское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | котельная р.п. Михайловка | 14,00 | 0,000 | 0,980 | 0,000 | 13,020 |  |  |
|  | Капитальный ремонт котла К-50-14/250 стационарный № 2 и котельно-вспомогательного оборудования | 14,000 | 0,000 | 0,980 | 0,000 | 13,020 |  |  |
| 1.2 | Водоснабжение р.п. Михайловка | 5,491 | 0,000 | 0,384 | 0,000 | 5,107 |  |  |
|  | Капитальный ремонт инженерных сетей, Д- 80 - 200 мм, L-826 м | 5,491 | 0,000 | 0,384 | 0,000 | 5,107 |  |  |
| 1.3 | Теплоснабжение р.п. Михайловка | 2,014 | 0,000 | 0,141 | 0,000 | 1,873 |  |  |
|  | Капитальный ремонт инженерных сетей, Д- 80-200 мм, L - 303 м | 2,014 | 0,000 | 0,141 | 0,000 | 1,873 |  |  |
|  | Всего по Михайловскому городскому поселению | 21,505 | 0,000 | 1,505 | 0,000 | 20,000 |  |  |
| 2 | Онотское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО "Тепловодосбыт" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт котельного оборудования в котельной с. Онот с заменой двух котлов КВр-0,4 КБ и котельно-вспомогательного оборудования (два сетевых насоса К 80-50-200, дымосос ДН-9) | 2,150 | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 2,000 |  |  |
|  | Всего по Онотскому сельскому поселению | 2,150 | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 2,000 |  |  |
| 3 | Парфеновское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО "Тепловодосбыт" |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт котельного оборудования в котельной с. Парфеново с заменой двух котлов КВр-0,6 КБ и котельно-вспомогательного оборудования (два сетевых насоса К 80-50-200, подпиточный насос К 8/18) | 1,551 | 0,000 | 0,109 | 0,000 | 1,442 |  |  |
| 3.2 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Мира, Д- 100 мм, L- 350м. | 1,675 | 0,000 | 0,117 | 0,000 | 1,558 |  |  |
|  | Всего по Парфеновскому сельскому поселению | 3,226 | 0,000 | 0,226 | 0,000 | 3,000 |  |  |
| 4 | Черемховское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО "Тепловодосбыт" |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ремонт котельного оборудования в котельной с. Рысево с заменой двух котлов КВр-0,6 КБ и котельно-вспомогательного оборудования (два сетевых насоса К 80-50-200, два подпиточных насоса К 8/18, дымосос ДН -9) | 1,200 | 0,000 | 0,144 | 0,000 | 1,056 |  |  |
| 4.2 | Капитальный ремонт инженерных сетей от котельной до ТК-2, Д - 100-219 мм, L - 70 м. | 1,073 | 0,000 | 0,129 | 0,000 | 0,944 |  |  |
|  | Всего по Черемховскому сельскому поселению | 2,273 | 0,000 | 0,273 | 0,000 | 2,000 |  |  |
| 5 | Отдел образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Ремонт котельного оборудования в котельной МКОУ СОШ с. Бельск с заменой котла КВр-0,4 и котельно-вспомогательного оборудования (два сетевых насоса К 85-60, подпиточный насос) | 0,620 | 0,000 | 0,041 | 0,000 | 0,579 |  |  |
| 5.2 | Ремонт котельного оборудования в котельной МКОУ СОШ д. Балухарь с заменой двух котлов КВр-0,2 и котельно-вспомогательного оборудования (два сетевых насоса К 45-30, подпиточный насос) | 0,679 | 0,000 | 0,050 | 0,000 | 0,629 |  |  |
|  | Всего по отделу образования | 1,299 | 0,000 | 0,091 | 0,000 | 1,208 |  |  |
|  | Всего: | 30,453 | 0,000 | 2,245 | 0,000 | 28,208 |  |  |
|  | Начальник отдела ЖКХ |  |  |  | Е.Г. Боровнев |  |  |