****

**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**Нижнеилимский муниципальный район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**От «27» декабря 2021 г. № 1235.**

г. Железногорск-Илимский

|  |
| --- |
| «О внесении изменений в постановление  администрации Нижнеилимского муниципального района от 28.12.2018 г. № 1219 «Об утверждении муниципальной программы администрации Нижнеилимского муниципального района «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижнеилимский район» на 2018-2023 годы в новой редакции» |

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Нижнеилимского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 23 октября 2013 года № 1728, руководствуясь Уставом муниципального образования «Нижнеилимский район», администрация Нижнеилимского муниципального района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 28.12.2018 г. № 1219 «Об утверждении муниципальной программы администрации Нижнеилимского муниципального района «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижнеилимский район» на 2018-2023 годы в новой редакции»:

* 1. Наименование Постановления читать в следующей редакции: «О внесении изменений в постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 28.12.2018 г. № 1219 «Об утверждении муниципальной программы администрации Нижнеилимского муниципального района «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижнеилимский район» на 2018-2024 годы в новой редакции»;
  2. Наименование муниципальной программы читать в следующей редакции «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижнеилимский район» на 2018-2024 годы.
  3. Приложение к постановлению читать в редакции к настоящему постановлению с 01.01.2022 г.

2. Признать утратившими силу с 01.01.2022 г.:

* 1. Постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 28.12.2020 г. № 1222 «О внесении изменений в постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 28.12.2018 г. № 1219 «Об утверждении муниципальной программы администрации Нижнеилимского муниципального района «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижнеилимский район» на 2018-2023 годы в новой редакции»;
  2. Постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 01.04.2021 г. № 285 «О внесении изменений в муниципальную программу администрации Нижнеилимского муниципального района «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижнеилимский район» на 2018-2023 годы, утвержденную Постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района № 1219 от 28.12.2018 г. (в редакции постановления администрации Нижнеилимского муниципального района от 28.12.2020 г. № 1222)»;
  3. Постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 02.11.2021 г. № 1009 «О внесении изменений в постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 01.04.2021 г. № 285 «О внесении изменений в муниципальную программу администрации Нижнеилимского муниципального района «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижнеилимский район» на 2018-2023 годы, утвержденную Постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района № 1219 от 28.12.2018 г. (в редакции постановления администрации Нижнеилимского муниципального района от 28.12.2020 г. № 1222)».

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Думы и администрации Нижнеилимского муниципального района» и разместить на официальном сайте МО «Нижнеилимский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра района по жилищной политике, градостроительству, энергетике, транспорту и связи В.В. Цвейгарта.

**Мэр района М.С. Романов**

Рассылка: в дело-2, отдел ЖКХ,ТиС-2, ФУ, ОАиГ, ДУМИ, ОСЭР.

А.Ю. Белоусова

31611

Приложение

к постановлению администрации

Нижнеилимского муниципального района

от «27» декабря 2021 г. № 1235.

**Муниципальная программа**

**администрации Нижнеилимского муниципального района**

**«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижнеилимский район» на 2018-2024 годы**

(далее – муниципальная программа)

ГЛАВА I

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  характеристик  муниципальной  программы | Содержание характеристик муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Правовое  основание  разработки  муниципальной программы | 1. Бюджетный кодекс Российской Федерации;  2. Градостроительный кодекс Российской Федерации;  3. Земельный кодекс Российской Федерации;  4. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  5. Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  6. Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;  7. Федеральный закон от 29.12.2017 г. № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  8. Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;  9. Постановление Правительства Иркутской области от 19.02.2016 г. № 97-пп «Об утверждении положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, связанных с осуществлением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»;  10. Решение Думы Нижнеилимского муниципального района от 28.11.2013 г. № 404 «О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования «Нижнеилимский район»;  11. Постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 23.10.2013 г. № 1728 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Нижнеилимского муниципального района». |
| 2 | Ответственный  исполнитель  муниципальной программы | Администрация Нижнеилимского муниципального района |
| 3 | Соисполнители  муниципальной программы | 1. Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнеилимского муниципального района (далее – ДУМИ). 2. МУ «Департамент образования» администрации Нижнеилимского муниципального района (далее – МУ «Департамент образования»). |
| 4 | Участники  муниципальной программы | 1. Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнеилимского муниципального района (далее – отдел ЖКХ, ТиС). 2. Отдел архитектуры и градостроительства администрации Нижнеилимского муниципального района (далее – отдел АиГ). |
| 5 | Цель  муниципальной программы | Создание условий для пользования жителей Нижнеилимского района транспортными услугами и личным автомобильным транспортом. |
| 6 | Задачи  муниципальной  программы | 1. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижнеилимский район»;  2. Оформление права собственности на объекты недвижимости, относящиеся к сфере дорожной деятельности администрации Нижнеилимского муниципального района. |
| 7 | Подпрограммы муниципальной программы | 1. «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижнеилимский район» на 2018-2024 годы;  2. «Оформление права собственности на объекты недвижимости, относящиеся к сфере дорожной деятельности администрации Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2024 годы |
| 8 | Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2024 годы |
| 9 | Объем и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы 158 383,5 тыс. руб., в том числе:   1. в разрезе подпрограмм муниципальной программы, входящих в состав муниципальной программы:  * по подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2024 годы – 156 759,5 тыс. руб.; * по подпрограмме «Оформление права собственности на объекты недвижимости, относящиеся к сфере дорожной деятельности администрации Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2024 годы – 1 624,0 тыс. руб.  1. по годам реализации муниципальной программы:   2018 год – 11 317,9 тыс. руб.;  2019 год – 31 903,8 тыс. руб.;  2020 год – 19 223,2 тыс. руб.;  2021 год – 21 685,6 тыс. руб.;  2022 год – 23 347,0 тыс. руб.;  2023 год – 24 473,0 тыс. руб.;  2024 год – 26 433,0 тыс. руб.   1. по источникам финансирования муниципальной программы:   бюджет МО «Нижнеилимский район» на 2018-2024 годы – 158 383,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  а) за счет средств налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Нижнеилимский район» – 148 412,1 тыс. руб.:  2018 год – 11 317,9 тыс. руб.;  2019 год – 21 932,4 тыс. руб.;  2020 год – 19 223,2 тыс. руб.;  2021 год – 21 685,6 тыс. руб.;  2022 год – 23 347,0 тыс. руб.;  2023 год – 24 473,0 тыс. руб.;  2024 год – 26 433,0 тыс. руб.  б) за счет средств безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 8 596,6 тыс. руб.:  2018 год – 0,0 тыс. руб.;  2019 год – 8 596,6 тыс. руб.;  2020 год – 0,0 тыс. руб.;  2021 год – 0,0 тыс. руб.;  2022 год – 0,0 тыс. руб.;  2023 год – 0,0 тыс. руб.;  2024 год – 0,0 тыс. руб.  в) за счет других источников – 1 374,8 тыс. руб.:  2018 год – 0,0 тыс. руб.;  2019 год – 1 374,8 тыс. руб.;  2020 год – 0,0 тыс. руб.;  2021 год – 0,0 тыс. руб.;  2022 год – 0,0 тыс. руб.;  2023 год – 0,0 тыс. руб.;  2024 год – 0,0 тыс. руб. |
| 10 | Ожидаемые  результаты  реализации  муниципальной программы | 1. Отсутствие дорожно-транспортных происшествий, произошедших по причине неудовлетворительных дорожных условий, на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижнеилимский район».  2. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, произошедших по причине опасного поведения детей в Нижнеилимском районе.  3. Увеличение количества зарегистрированных в установленном порядке объектов недвижимости относящихся к сфере дорожной деятельности администрации Нижнеилимского муниципального района.  4. Сохранение высокого уровня доступности автотранспортных услуг для населения МО «Нижнеилимский район». |

ГЛАВА II

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижнеилимский район»является необходимым условием обеспечения темпов экономического роста и повышения качества жизни населения.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижнеилимский район» связывают между собой населенные пункты Нижнеилимского района, за исключением населенных пунктов:

- железнодорожная станция Мерзлотная Семигорского сельского поселения (численность населения 23 чел.\*);

- деревня Карстовая Хребтовского городского поселения (12 чел.\*);

- железнодорожная станция Селезнево (2 чел.\*).

Вышеуказанные населенные пункты связаны с районным центром посредством железнодорожного транспорта.

В связи с отсутствием паромной переправы через Усть-Илимское водохранилище и необходимостью восстановления искусственных дорожных сооружений на автодороге Вилю – «Березняки – Заморский» в межсезоньеограничена транспортная доступность для жителей Заморского сельского поселения (242чел.\*) и Дальнинскогосельского поселения (160 чел.\*).

\* Данные о численности населения приведены по состоянию на 01.01.2021г. согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области в Нижнеилимском районе.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижнеилимский район»отнесены к автомобильных дорогам IV-V категорий (согласно ГОСТ Р 52399-2005 «Геометрические элементы автомобильных дорог») обычного типа (нескоростная автомобильная дорога).Щебеночное покрытие автодорог значительно утоплено в естественный грунт в результате длительной эксплуатации.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижнеилимский район»включают в себя искусственные дорожные сооружения являющиеся ее технологической частью: мосты, дренажные сооружения, трубы.

ГЛАВА III

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы является создание условий для пользования жителей района транспортными услугами и личным автомобильным транспортом.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижнеилимский район»;

2. Оформление права собственности на объекты недвижимости, относящиеся к сфере дорожной деятельности администрации Нижнеилимского муниципального района.

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация подпрограмм:

1. «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижнеилимский район» на 2018-2024 годы;

2. «Оформление права собственности на объекты недвижимости, относящиеся к сфере дорожной деятельности администрации Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2024 годы.

ГЛАВА IV

ОБЪЁМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование программных мероприятий предусмотрено:

* в части мероприятий 2.1.1. и 2.1.2. подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижнеилимский район» на 2018-2024 годы – за счет средств бюджета МО «Нижнеилимский район»;
* в части иных мероприятий программы – за счет средств муниципального дорожного фонда МО «Нижнеилимский район» (далее – дорожный фонд).

Бюджетные ассигнования дорожного фонда составляют:

* средства налоговых и неналоговых доходов бюджета МО "Нижнеилимский район", подлежащие зачислению в дорожный фонд;
* средства безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средства других источников, подлежащие зачислению в дорожный фонд в соответствии с решением Думы Нижнеилимского муниципального района.

Порядок формирования и использования муниципального дорожного фонда МО «Нижнеилимский район» определен в Положении о муниципальном дорожном фонде МО «Нижнеилимский район», утвержденном Решением Думы Нижнеилимского муниципального района.

Информация об общем объеме финансирования муниципальной программы по годам ее реализации, в том числе в разрезе источников ее финансирования и подпрограмм приведена в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

ГЛАВА V

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основными ожидаемыми результатами реализации мероприятий муниципальной программыявляются:

1) Отсутствие дорожно-транспортных происшествий, произошедших по причине неудовлетворительных дорожных условий, на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район".

2) Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, произошедших по причине опасного поведения детей в Нижнеилимском районе.

3) Увеличение количества зарегистрированных в установленном порядке объектов недвижимости относящихся к сфере дорожной деятельности администрации Нижнеилимского муниципального района.

4) Сохранениевысокого уровня доступности автотранспортных услуг для населения МО «Нижнеилимский район».

Показатели результативности муниципальной программы приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

Количество дорожно-транспортных происшествий приводится согласно данным отдела Государственной инспекции по безопасности дорожного движенияотделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижнеилимскому району.

Количество вновь зарегистрированных в установленном порядке объектов недвижимостиотносящихся к сфере дорожной деятельности администрации Нижнеилимского муниципального района приводится согласно данным Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии.

Уровень доступности автотранспортных услуг для населения МО «Нижнеилимский район»определяется по формуле:

Уд = К\* 100 / Чобщ.,

где:

Уд – доступности автотранспортных услуг для населения МО «Нижнеилимский район»;

Чобщ. – численность населения МО «Нижнеилимский район» на 01 января года, соответствующего отчетному периоду;

К – количество жителей в поселениях,обеспеченных доступностью автомобильного транспорта.

Сведения о количестве жителей в поселениях предоставляютсяТерриториальным органом Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области в Нижнеилимском районе.

ГЛАВА VI

РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программыможет быть подвержена влиянию следующих рисков:

1. риск, связанный с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным или иным ограничениям;
2. административный риск, связанный с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий муниципальной программы;
3. финансовый риск, связанный с отсутствием финансирования либо финансированием в неполном объеме программных мероприятий.

Способы ограничения финансового риска – ежегодное уточнение прогнозируемого объема доходов от:

- акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет;

- арендной платы от передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижнеилимский район»;

- денежных взысканий (штрафы) за нарушения правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижнеилимский район»;

- платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижнеилимский район»;

- поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижнеилимский район»;

- безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижнеилимский район»;

- денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров;

- денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимых в целях заключения муниципального контракта, финансируемых за счет средств дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

- государственной пошлины за выдачу администрацией Нижнеилимского муниципального района разрешения на движение по автомобильным дорогам вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижнеилимский район» осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупно транспортных средств, габаритных грузов;

- поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижнеилимский район».

Меры по минимизации возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач муниципальной программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией муниципальной программы, а также контроля реализации муниципальной программы.

Система управления реализацией муниципальной программы предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:

1. использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;
2. периодическая корректировка состава основных мероприятий и соответствующих им целевых показателей с учетом достигнутых ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программыи текущих условий реализации муниципальной программы.

Мэр района М.С. Романов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение 1 к муниципальной программе администрации Нижнеилимского муниципального района «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район" на 2018-2024 годы | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ,  В ТОМ ЧИСЛЕ В РАЗРЕЗЕ ИСТОЧНИКОВ ЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПОДПРОГРАММ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования | | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | |
| за весь период реализации муниципальной программы | в том числе по годам | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| год | год | год | год | год | год | год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | | | | | | | | | |
| **Муниципальный дорожный фонд МО "Нижнеилимский район"** | | **158 383,5** | **11 317,9** | **31 903,8** | **19 223,2** | **21 685,6** | **23 347,0** | **24 473,0** | **26 433,0** |
| *в т.ч.:* | *средства налоговых и неналоговых доходов бюджета МО "Нижнеилимский район"* | *148 412,1* | *11 317,9* | *21 932,4* | *19 223,2* | *21 685,6* | *23 347,0* | *24 473,0* | *26 433,0* |
|  | *средства безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации* | *8 596,6* | *-* | *8 596,6* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *другие источники* | *1 374,8* | *-* | *1 374,8* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| Подпрограмма 1 | | | | | | | | | |
| **Муниципальный дорожный фонд МО "Нижнеилимский район"** | | **156 759,5** | **10 377,9** | **31 788,8** | **18 913,7** | **21 426,1** | **23 347,0** | **24 473,0** | **26 433,0** |
| *в т.ч.:* | *средства налоговых и неналоговых доходов бюджета МО "Нижнеилимский район"* | *146 788,1* | *10 377,9* | *21 817,4* | *18 913,7* | *21 426,1* | *23 347,0* | *24 473,0* | *26 433,0* |
|  | *средства безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации* | *8 596,6* | *-* | *8 596,6* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *другие источники* | *1 374,8* | *-* | *1 374,8* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| Подпрограмма 2 | | | | | | | | | |
| **Муниципальный дорожный фонд МО "Нижнеилимский район"** | | **1 624,0** | **940,0** | **115,0** | **309,5** | **259,5** | **-** | **-** | **-** |
| *в т.ч.:* | *средства налоговых и неналоговых доходов бюджета МО "Нижнеилимский район"* | *1 624,0* | *940,0* | *115,0* | *309,5* | *259,5* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мэр района |  |  |  | М. С. Романов | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 2  к муниципальной программе администрации Нижнеилимского муниципального района «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район" на 2018-2024 годы | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Базовое значение показателя результативности в 2016 г. | Значение показателя результативности по годам реализации Муниципальной программы | | | | | | |
| в том числе по годам | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| год | год | год | год | год | год | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Отсутствие дорожно-транспортных происшествий, произошедших по причине неудовлетворительных дорожных условий, на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район" | Количество ДТП, произошедших по причине неудовлетворительных дорожных условий, на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район", ед. (уровень обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район", %) | 0 ДТП (100 %) | 0 ДТП (100 %) | 0 ДТП (100 %) | 0 ДТП (100 %) | 0 ДТП (100 %) | 0 ДТП (100 %) | 0 ДТП (100 %) | 0 ДТП (100 %) |
| 2 | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, произошедших по причине опасного поведения детей в Нижнеилимском районе | Количество ДТП произошедших по причине опасного поведения детей в Нижнеилимском районе, ед. (уровень детского дорожно-транспотного травматизма в Нижнеилимском районе по отношению к 2016 г., %) | 17 ДТП (100 %) | фактически произошло 5 ДТП (29%) | (не более 14 ДТП) 82% | (не более 12 ДТП) 71% | (не более 10 ДТП) 59% | (не более 8 ДТП) 47% | (не более 6 ДТП) 35% | (не более 6 ДТП) 35% |
| 3 | Увеличение количества зарегистрированных в установленном порядке объектов недвижимости, относящихся к сфере дорожной деятельности администрации Нижнеилимского муниципального района | Количество зарегистрированных в установленном порядке объектов недвижимости в течение отчетного года, ед. | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| 4 | Сохранение высокого уровня доступности автотранспортных услуг для населения МО «Нижнеилимский район» | Уровень доступности автотранспортных услуг для населения МО «Нижнеилимский район», % | 99,88 | 99,88 | 99,88 | 99,88 | 99,88 | 99,88 | 99,88 | 99,88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мэр района |  |  |  | М. С. Романов | |  |  |  |  |

ГЛАВА VII

ПОДПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО

ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ВНЕ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ

ПУНКТОВ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН» И В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ,

ОТНОСЯЩИХСЯ К МЕЖСЕЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН» НА 2018-2024 ГОДЫ

(далее – подпрограмма 1)

Раздел 1

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего

пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах

муниципального образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных

пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования

«Нижнеилимский район» на 2018-2024 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование характеристик подпрограммы | Содержание характеристик подпрограммы 1 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Правовое  основание  разработки  подпрограммы 1 | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 2. Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 3. Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 4. Федеральный закон от 29.12.2017 г. № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| 2 | Ответственный  исполнитель  подпрограммы 1 | Администрация Нижнеилимского муниципального района |
| 3 | Соисполнители подпрограммы 1 | 1. Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнеилимского муниципального района. 2. МУ «Департамент образования» администрации Нижнеилимского муниципального района. |
| 4 | Участники  подпрограммы 1 | 1. Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнеилимского муниципального района. 2. Отдел архитектуры и градостроительства администрации Нижнеилимского муниципального района. |
| 5 | Цель  подпрограммы 1 | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижнеилимский район». |
| 6 | Задачи  подпрограммы 1 | 1. Обеспечение безопасного и бесперебойного функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижнеилимский район».  2. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения детей - участников дорожного движения. |
| 7 | Сроки реализации подпрограммы 1 | 2018-2024 годы |
| 8 | Объем и источники финансирования подпрограммы 1 | Общий объем финансирования подпрограммы 1 – 156 759,5 тыс. руб., в том числе:  1) по годам реализации подпрограммы:  2018 год – 10 377,9 тыс. руб.;  2019 год – 31 788,8 тыс. руб.;  2020 год – 18 913,7 тыс. руб.;  2021 год – 21 426,1 тыс. руб.;  2022 год – 23 347,0 тыс. руб.;  2023 год – 24 473,0 тыс. руб.;  2024 год – 26 433,0 тыс. руб.  2) по источникам финансирования подпрограммы 1: бюджет МО «Нижнеилимский район» на 2018-2024 годы – 156 759,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  а) за счет средств налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Нижнеилимский район» – 146 788,1 тыс. руб.:  2018 год – 10 377,9 тыс. руб.;  2019 год – 21 817,4 тыс. руб.;  2020 год – 18 913,7 тыс. руб.;  2021 год – 21 426,1 тыс. руб.;  2022 год – 23 347,0 тыс. руб.;  2023 год – 24 473,0 тыс. руб.;  2024 год – 26 433,0 тыс. руб.  б) за счет средств безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 8 596,6 тыс. руб.:  2018 год – 0,0 тыс. руб.;  2019 год – 8 596,6 тыс. руб.;  2020 год – 0,0 тыс. руб.;  2021 год – 0,0 тыс. руб.;  2022 год – 0,0 тыс. руб.;  2023 год – 0,0 тыс. руб.;  2024 год – 0,0 тыс. руб.  в) за счет других источников – 1 374,8 тыс. руб.:  2018 год – 0,0 тыс. руб.;  2019 год – 1 374,8 тыс. руб.;  2020 год – 0,0 тыс. руб.;  2021 год – 0,0 тыс. руб.;  2022 год – 0,0 тыс. руб.;  2023 год – 0,0 тыс. руб.;  2024 год – 0,0 тыс. руб. |
| 9 | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | 1. Отсутствие дорожно-транспортных происшествий, произошедших по причине неудовлетворительных дорожных условий, на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижнеилимский район».  2. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, произошедших по причине опасного поведения детей в Нижнеилимском районе. |

Раздел 2

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижнеилимский район» достигается за счет выполнения комплекса мероприятий по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений (содержание автодорог), а также проведения их капитального и текущего ремонта.

Высокий уровень детского дорожно-транспортного травматизма неизбежно заставляет искать наиболее эффективные пути сохранения жизни и здоровья детей. С этой целью обучение и воспитание как формы профилактики должны быть единой системой. Только в этом случае наиболее эффективно решается главная задача профилактики –научить ребенка безопасно вести себя и правильно ориентироваться в дорожных ситуациях, воспитание сознательного отношения к соблюдению Правил дорожного движения и правил безопасности на улицах. Изучение таких правил на уроках, в ходе классных часов, лекций, бесед с детьми и их родителями, различные конкурсы и викторины, театрализованные представления, соревнования и другие формы профилактики должны быть объединены в целостную систему непрерывного обучения и воспитания. Комплексный подход, объединяющий теоретические и практические занятия в непрерывный процесс постоянной профилактической работы с детьми и подростками, играет большую роль в работе по сокращению количества дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогахобщего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижнеилимский район», произошедших по причине опасного поведения детей.

Раздел 3

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Целью подпрограммы 1 является обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижнеилимский район».

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Обеспечение безопасного и бесперебойного функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижнеилимский район».
2. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения детей - участников дорожного движения.

Раздел 4

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

Система мероприятий подпрограммы 1 – в приложении 1 к подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижнеилимский район» на 2018-2024 годы».

Раздел 5

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Основными ожидаемыми результатами реализации мероприятий подпрограммы1 являются:

1) Отсутствие дорожно-транспортных происшествий, произошедших по причине неудовлетворительных дорожных условий, на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район".

2) Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, произошедших по причине опасного поведения детей в Нижнеилимском районе.

Показатели результативности подпрограммы 1 приведены в приложении 2 к настоящей подпрограмме.

Количество дорожно-транспортных происшествий приводится согласно данным отдела Государственной инспекции по безопасности дорожного движенияотделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижнеилимскому району.

Мэр района М.С. Романов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  | | | |  | | | Приложение 1 к подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район" на 2018-2024 годы муниципальной программы администрации Нижнеилимского муниципального района "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район" на 2018-2024 | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | | | | | Ответственный исполнитель | | Источник финансирования | | Объем финансирования всего, тыс. руб. | | в том числе по годам | | | | | | | Показатель результативности подпрограммы |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Цель: обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1: обеспечение безопасного и бесперебойного функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Мероприятие 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район" | | | | | отдел ЖКХ, ТиС | | Муниципальный дорожный фонд МО "Нижнеилимский район" | | | 82338,1 | 6928,0 | 8669,3 | 9022,6 | 13009,0 | 14261,4 | 14888,9 | 15558,9 | Отсутствие дорожно-транспортных происшествий, произошедших по причине неудовлетворительных дорожных условий, на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район" |
|  | *в т.ч. средства налоговых и неналоговых доходов бюджета МО "Нижнеилимский район"* | | | | | | | | | *82338,1* | *6928,0* | *8669,3* | *9022,6* | *13009,0* | *14261,4* | *14888,9* | *15558,9* |
| 1.1.2. | Мероприятие 2. Выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному, текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район", и искусственных сооружений на них. | | отдел АиГ, отдел ЖКХ, ТиС | | | | | Муниципальный дорожный фонд МО "Нижнеилимский район" | | | 58782,2 | 2999,1 | 8222,9 | 9891,1 | 8417,1 | 8793,8 | 9584,1 | 10874,1 |
|  | *в т.ч. средства налоговых и неналоговых доходов бюджета МО "Нижнеилимский район"* | | | | | | | | | *58782,2* | *2999,1* | *8222,9* | *9891,1* | *8417,1* | *8793,8* | *9584,1* | *10874,1* |
| 1.1.3. | Мероприятие 3. Разработка проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО "Нижнеилимский район" | | | | | отдел ЖКХ, ТиС | | Муниципальный дорожный фонд МО "Нижнеилимский район" | | | 742,6 | 450,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 291,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в т.ч. средства налоговых и неналоговых доходов бюджета МО "Нижнеилимский район"* | | | | | | | | | *742,6* | *450,8* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *291,8* | *0,0* | *0,0* |
| 1.1.4. | Мероприятие 4. Разработка проектов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения МО "Нижнеилимский район" и искусственных сооружений на них | | | | | | отдел ЖКХ, ТиС | Муниципальный дорожный фонд МО "Нижнеилимский район" | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5. | Мероприятие 5. Приобретение дорожной техники | | | | | | ДУМИ | Муниципальный дорожный фонд МО "Нижнеилимский район" | | | 14896,6 | 0,0 | 14896,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в т.ч.:* | *средства налоговых и неналоговых доходов бюджета МО "Нижнеилимский район"* | | | | | | | | | *4925,2* | *0,0* | *4925,2* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |
|  | *средства безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации* | | | | | | | | | *8596,6* | *0,0* | *8596,6* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |
|  | *другие источники* | | | | | | | | | *1374,8* | *0,0* | *1374,8* |  | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |
| **Итого финансирования по задаче 1:** | | | | | | | | | | | **156759,5** | **10377,9** | **31788,8** | **18913,7** | **21426,1** | **23347,0** | **24473,0** | **26433,0** |  |
| 2.1. | Задача 2: Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения детей - участников дорожного движения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Мероприятие 5. Организация проведения акций "Внимание, дети!" и иных профилактических мероприятий, направленных на профилвктику детского дорожно-транспортного травматизма | | | Муниципальное учреждение Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района | | | | Бюджет МО "Нижнеилимский район" | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, произошедших по причине опасного поведения детей в Нижнеилимском районе. |
| 2.1.2. | Мероприятие 6. Актуализация паспортов дорожной безопасности образовательных организаций Нижнеилимского муниципального района. | | | Муниципальное учреждение Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района | | | | Бюджет МО "Нижнеилимский район" | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | | Итого финансирования по задаче 2: | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | | **Итого финансирования по подпрограмме 1,** | | | | | | | | | **156759,5** | **10377,9** | **31788,8** | **18913,7** | **21426,1** | **23347,0** | **24473,0** | **26433,0** |  |
|  |  | в том числе по источникам финансирования: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | муниципальный дорожный фонд МО "Нижнеилимский район", в т.ч.: | | | | | | | | | **156759,5** | 10377,9 | 31788,8 | 18913,7 | 21426,1 | 23347,0 | 24473,0 | 26433,0 |  |
|  |  | средства налоговых и неналоговых доходов бюджета МО "Нижнеилимский район" | | | | | | | | | **146788,1** | 10377,9 | 21817,4 | 18913,7 | 21426,1 | 23347,0 | 24473,0 | 26433,0 |  |
|  |  | средства безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | | | | | | | | | **8596,6** | 0,0 | 8596,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | другие источники | | | | | | | | | **1374,8** | 0,0 | 1374,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет МО "Нижнеилимский район": | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | | в том числе по ответственным исполнителям и соисполнителям: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ответственный исполнитель: отдел ЖКХ, ТиС, отдел АиГ | | | | | | | | | 141862,9 | 10377,9 | 16892,2 | 18913,7 | 21426,1 | 23347,0 | 24473,0 | 26433,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель: ДУМИ | | | | | | | | | 14896,6 | 0,0 | 14896,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | | ответственный исполнитель: МУ "Департамент образования" | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Мэр района | |  | | | | | |  |  |  | М. С. Романов | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 2 к подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район" на 2018-2024 годы муниципальной программы администрации Нижнеилимского муниципального района "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район" на 2018-2024 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 1 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя результа-тивности | Ед. изм. | Базовое значение показателя результативности в 2016 г. | Значение показателя результативности по годам реализации Подпрограммы 1 | | | | | | |
| в том числе по годам | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| год | год | год | год | год | год | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Цель: обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район" | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1: Обеспечение безопасного и бесперебойного функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район" | | | | | | | | | |
| Показатель результативности 1.1.: Отсутствие дорожно-транспортных происшествий, произошедших по причине неудовлетворительных дорожных условий, на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район" | Количество ДТП, произошедших по причине неудовлетворительных дорожных условий, на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район", ед. (уровень обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район", %) | 0 ДТП (100 %) | 0 ДТП (100 %) | 0 ДТП  (100 %) | 0 ДТП (100 %) | 0 ДТП (100 %) | 0 ДТП (100 %) | 0 ДТП (100 %) | 0 ДТП (100 %) |
| 2.1. | Задача 2: Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения детей - участников дорожного движения | | | | | | | | | |
| Показатель результативности 2.1.: Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, произошедших по причине опасного поведения детей в Нижнеилимском районе | Количество ДТП произошедших по причине опасного поведения детей в Нижнеилимском районе, ед. (уровень детского дорожно-транспотного травматизма в Нижнеилимском районе по отношению к 2016 г., %) | 17 ДТП (100 %) | фактически произошло 5 ДТП (29%) | (не более 14 ДТП) 82% | (не более 12 ДТП) 71% | (не более 10 ДТП) 59% | (не более 8 ДТП) 47% | (не более 6 ДТП) 35% | (не более 6 ДТП) 35% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мэр района |  |  |  | М. С. Романов | |  |  |  |  |

ГЛАВА VIII

ПОДПРОГРАММА «ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ОБЪЕКТЫ

НЕДВИЖИМОСТИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К СФЕРЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

НА 2018-2024 ГОДЫ.

(далее – подпрограмма 2)

Раздел 1

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

Оформление права собственности на объекты недвижимости, относящиеся

к сфере дорожной деятельности администрации

Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2024 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование характеристик подпрограммы 2 | Содержание характеристик подпрограммы 2 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Правовое основание разработки  подпрограммы 2 | 1. Земельный кодекс Российской Федерации. 2. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 3. Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 4. Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| 2 | Ответственный  исполнитель  подпрограммы 2 | Администрация Нижнеилимского  муниципального района. |
| 3 | Соисполнители подпрограммы 2 | 1. Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнеилимского муниципального района. |
| 4 | Участники  подпрограммы 2 | 1. Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнеилимского муниципального района. 2. Отдел архитектуры и градостроительства администрации Нижнеилимского муниципального района. |
| 5 | Цель  подпрограммы 2 | Оформление права собственности на объекты недвижимости, относящиеся к сфере дорожной деятельности администрации Нижнеилимского муниципального района. |
| 6 | Задача  подпрограммы 2 | 1. Разработка документации и регистрация прав в отношении объектов недвижимости, относящихся к сфере дорожной деятельности администрации Нижнеилимского муниципального района. |
| 7 | Сроки реализации подпрограммы 2 | 2018-2024 годы |
| 8 | Объем и источники финансирования подпрограммы 2 | Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет средств налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Нижнеилимский район».  Общий объем финансирования на 2018 – 2024 годы составил 1624,0 тыс. руб., в том числе:  1) по годам реализации:  2018 год – 940 тыс. руб.;  2019 год – 115 тыс. руб.;  2020 год – 309,5 тыс. руб.;  2021 год – 259,5 тыс. руб.;  2022 год – 0,0 тыс. руб.;  2023 год – 0,0 тыс. руб.;  2024 год – 0,0 тыс. руб.  2) по источникам финансирования подпрограммы 2: бюджет МО «Нижнеилимский район» на 2018-2024 годы – 1624,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  за счет средств налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Нижнеилимский район» – 1624,0 тыс. руб.:  2018 год – 940 тыс. руб.;  2019 год – 115 тыс. руб.;  2020 год – 309,5 тыс. руб.;  2021 год – 259,5 тыс. руб.;  2022 год – 0,0 тыс. руб.;  2023 год – 0,0 тыс. руб.;  2024 год – 0,0 тыс. руб. |
| 9 | Ожидаемые  результаты  реализации  подпрограммы 2 | 1. Увеличение количества зарегистрированных в установленном порядке объектов недвижимости относящихся к сфере дорожной деятельности администрации Нижнеилимского муниципального района. 2. Сохранение высокого уровня доступности автотранспортных услуг для населения МО «Нижнеилимский район». |

Раздел 2

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижнеилимский район» представляют объекты недвижимости, включенные Перечень муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Нижнеилимского муниципального района и в Реестр муниципального имущества МО «Нижнеилимский район» в целях осуществления администрацией Нижнеилимского муниципального района дорожной деятельности.

По состоянию на 01.12.2021 г. в реестре муниципального имущества МО «Нижнеилимский район» числятся автомобильные дороги общего пользования местного значения, связывающие между собой населенные пункты Нижнеилимского муниципального района:

* п. Видим и п. Речушка;
* п. Березняки и п. Заморский;
* п. Игирма и п. Заморский;
* п. Заморский и п. Дальний;
* п. Шестаково и п. Селезневский;
* п. Новоилимск и п. Брусничный;
* п. Черная– п. Соцгородок.

а также автомобильные дороги:

* в населенном пункте, расположенном на межселенной территории – п. Заярск;
* Подъезд к п. Селезневский (автодорога проходит через СОК «Илимский садовод»);
* Подъезд к п. Семигорск (от автомобильной дороги федерального значения «А-331 «Вилюй» Тулун - Братск - Усть-Кут - Мирный – Якутск»);
* Подъезд с СОК «Энергетик» (от автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения Иркутской области «Вилюй» - Железногорск-Илимский»);
* Вилюй – "Березняки – Заморский" (от автодороги федерального значения «А-331 «Вилюй» Тулун - Братск - Усть-Кут - Мирный – Якутск» до автомобильной дороги общего пользования местного значения Нижнеилимского муниципального района"Березняки – Заморский");
* Соцгородок–Черная (от п. Соцгородок до водозаборного сооружения, обеспечивающего водоснабжение п. Черная).
* Участок автодороги "Железногрск-Илимский – Суворовский" (внесена в Реестр муниципального имущества МО «Нижнеилимский район» в связи с внесением в 2016 г. изменений в генеральный план МО «Железногорск-Илимское ГП» и корректировки в его составе границыг. Железногрск-Илимский).

Ведется работа по оформлению земельных участковзанимаемыхавтомобильнымидорогами общего пользования местного значения Нижнеилимского муниципального района.

Раздел 3

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Целью подпрограммы 2 является оформление права собственности на объекты недвижимости, относящиеся к сфере дорожной деятельности администрации Нижнеилимского муниципального района.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующую задачу:

Разработка документации и регистрация прав в отношении объектов недвижимости, относящихся к сфере дорожной деятельности администрации Нижнеилимского муниципального района.

Раздел 4

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

Система мероприятий подпрограммы 2 – в приложении 1 к подпрограмме «Оформление права собственности на объекты недвижимости, относящиеся к сфере дорожной деятельности администрации Нижнеилимского муниципального района на 2018-2024 годы».

Раздел 5

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Основными ожидаемыми результатами реализации мероприятий подпрограммы2являются:

1. увеличение количества зарегистрированных в установленном порядке объектов недвижимости относящихся к сфере дорожной деятельности администрации Нижнеилимского муниципального района;
2. сохранение высокого уровня доступности автотранспортных услуг для населения МО «Нижнеилимский район».

Показатели результативности подпрограммы2 приведены в приложении 2 к настоящей подпрограмме.

Количество вновь зарегистрированных в установленном порядке объектов недвижимостиотносящихся к сфере дорожной деятельности администрации Нижнеилимского муниципального района приводится согласно данным Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии.

Уровень доступности автотранспортных услуг для населения МО «Нижнеилимский район» определяется по формуле:

Уд = К\* 100 / Чобщ.,

где:

Уд – доступности автотранспортных услуг для населения МО «Нижнеилимский район»;

Чобщ. – численность населения МО «Нижнеилимский район» на 01 января года, соответствующего отчетному периоду;

К – количество жителей в поселениях, обеспеченных доступностью автомобильного транспорта.

\* Сведения о количестве жителей в поселениях предоставляются Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области в Нижнеилимском районе.

Мэр района М.С. Романов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к подпрограмме «Оформление права собственности на объекты недвижимости, относящиеся к сфере дорожной деятельности администрации Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2024 годы муниципальной программы администрации Нижнеилимского муниципального района «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижнеилимский район» на 2018-2024 годы | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | | Ответственный исполнитель или соисполнитель (участники) | Источник финансирования | Объем финансирования всего, тыс. руб. | в том числе по годам | | | | | | | Показатель результативности подпрограммы 2 |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Цель: Оформление права собственности на объекты недвижимости, относящиеся к сфере дорожной деятельности администрации Нижнеилимского муниципального района | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача: Разработка документации и регистрация прав в отношении объетов недвижимости, относящихся к сфере дорожной деятельности администрации Нижнеилимского района | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Мероприятие 1. Разработка проектов межевания земельных участков, занимаемых автомобильными дорогами общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район" | | отдел АиГ | Муниципальный дорожный фонд МО "Нижнеилимский район" | 1159,5 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 259,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет (промежуточный результат) |
|  |  | *в т.ч. средства налоговых и неналоговых доходов бюджета МО "Нижнеилимский район"* | | | *1159,5* | *900,0* | *0,0* | *0,0* | *259,5* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 2. Регистрация прав в отношении объектов недвижимости в целях использованиях их администрацией Нижнеилимского муниципального района в дорожной деятельности. | | ДУМИ | Муниципальный дорожный фонд МО "Нижнеилимский район" | 374,5 | 40,0 | 25,0 | 309,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение количества зарегистрированных в установленном порядке объектов недвижимости, относящихся к сфере дорожной деятельности администрации Нижнеилимского муниципального района. Сохранение высокого уровня доступности автотранспортных услуг для населения МО «Нижнеилимский район» |
|  |  | *в т.ч. средства налоговых и неналоговых доходов бюджета МО "Нижнеилимский район"* | | | *374,5* | *40,0* | *25,0* | *309,5* | *0,0* | *0,0* | 0,0 | *0,0* |  |
| 1.1.3. | Мероприятие 3. Выполнение кадастровых работ по выносу в натуру границ земельных участков, занимаемых автомобильными дорогами | | ЖКХ, ТиС | Муниципальный дорожный фонд МО "Нижнеилимский район" | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Сохранение высокого уровня доступности автотранспортных услуг для населения МО «Нижнеилимский район» |
|  |  | *в т.ч. средства налоговых и неналоговых доходов бюджета МО "Нижнеилимский район"* | | | *90,0* | *0,0* | *90,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | 0,0 | *0,0* |  |
|  | | **Итого по подпрограмме 2,** | | | **1624,0** | **940,0** | **115,0** | **309,5** | **259,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
|  |  | в том числе по источникам финансирования: | | | | | | | | | | | |
|  |  | муниципальный дорожный фонд МО "Нижнеилимский район", в тч.: | | | 1624,0 | 940,0 | 115,0 | 309,5 | 259,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | средства налоговых и неналоговых доходов бюджета МО "Нижнеилимский район" | | | 1624,0 | 940,0 | 115,0 | 309,5 | 259,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | | в том числе по ответственным исполнителям и соисполнителям: | | | | | | | | | | | |
|  | | ответственный исполнитель: отдел АиГ | | | **1159,5** | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 259,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | | ответственный исполнитель: ДУМИ | | | **374,5** | 40,0 | 25,0 | 309,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | | ответственный исполнитель: отдел ЖКХ,ТиС | | | **90,0** | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мэр района | |  |  | М. С. Романов | | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 2 к подпрограмме «Оформление права собственности на объекты недвижимости, относящиеся к сфере дорожной деятельности администрации Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2024 годы муниципальной программы администрации Нижнеилимского муниципального района «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижнеилимский район» на 2018-2024 годы | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 2 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Базовое значение показателя результативности в 2016 г. | Значение показателя результативности по годам реализации подпрограммы 2 | | | | | | |
| в том числе по годам | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| год | год | год | год | год | год | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Цель: Оформление права собственности на объекты недвижимости, относящиеся к сфере дорожной деятельности администрации Нижнеилимского муниципального района | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача: Разработка документации и регистрация прав в отношении объектов недвижимости, относящихся к сфере дорожной деятельности администрации Нижнеилимского муниципального района | | | | | | | | | |
| Показатель результативности 1.1.: Увеличение количества зарегистрированных в установленном порядке объектов недвижимости, относящихся к сфере дорожной деятельности администрации Нижнеилимского муниципального района | Количество зарегистрированных в установленном порядке объектов недвижимости в течение отчетного года, ед. | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| 1.2. | Показатель результативности 2.1.: Сохранение высокого уровня доступности автотранспортных услуг для населения МО «Нижнеилимский район» | Уровень доступности автотранспортных услуг для населения МО «Нижнеилимский район», % | 99,88 | 99,88 | 99,88 | 99,88 | 99,88 | 99,88 | 99,88 | 99,88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мэр района |  |  |  | М. С. Романов | |  |  |  |  |