Приложение № 1                                                                                                                                                                   к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории муниципального  образования «Усть-Илимский район»

(наименование целевой программы района)

за 2022 год (весь период реализации 2019-2025 годы)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Наименование соисполнителя, участника программы, участника мероприятия программы | Плановый срок исполнения | Источник финанси-рования | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показа- теля объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприя-тия | Факти-ческое значение показателя объема мероприя-тия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по повышению энергетической эффективности на территории муниципального «Усть-Илимский район» |  | 2022 | МБ | 590,4 | 574,0 | Количество ремонтов, замены и технического обслуживания приборов учета и средств метрологического измерения | 15 | 14 | Резерв по зданию Комсомольская,7 на устранение замечаний по подготовке к отопительному периоду не был использован ввиду отсутствия замечаний со стороны проверяющих (10 тыс. руб) |
| 1.1 | Приобретение, ремонт, замена и техническое обслуживание приборов учета и средств измерений | Муниципальные учреждения Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» | 2022 | МБ | 352,0 | 337,7 |  |  |  | Резерв по зданию Комсомольская,7 на устранение замечаний по подготовке к отопительному периоду не был использован ввиду отсутствия замечаний со стороны проверяющих (10 тыс. руб)Также достигнута экономия по результатам заключения договоров по Тубинской СОШ (4,25 тыс.руб) |
| 1.2 | Ремонт индивидуального теплового пункта | Муниципальные учреждения Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» | 2022 | МБ | 119,9 | 118,9 |  |  |  | Отклонения по количеству ремонтов отсутствуют. Достигнута экономия по результатам заключения договоров по РСОЦ «Молодежный» (10,0 тыс. руб) |
| 1.3 | Замена приборов освещения | Муниципальные учреждения Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район | 2022 | МБ | 118,5 | 117,4 |  |  |  | Отклонения по количеству ремонтов отсутствуют. Достигнута экономия по результатам заключения договоров по зданиюям Администрации (0,7 тыс.руб) и по МЦБ (0,4 тыс.руб) |

Согласовано с Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

___________        ______________          _____________________         _____________

Подпись                       Должность                              Ф.И.О.                                                 Дата

Приложение № 2

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории муниципального «Усть-Илимский район» "

(наименование целевой программы района)

за 2022 год (весь период реализации 2019-2025 годы)

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | Проведение необходимого количества ремонтов, замены и технического обслуживания приборов учета и средств метрологического измерения | 1 ремонт | 8 | 7 | -1 | -12,5 % | Резерв по зданию Комсомольская,7 на устранение замечаний по подготовке к отопительному периоду не был использован ввиду отсутствия замечаний со стороны проверяющих (10 тыс. руб) |
| 2 | Проведение необходимого количества ремонтов, направленных на снижение потребления тепловой энергии и теплоносителя, ед | 1 ремонт | 4 | 4 | 0 | 0 |  |
| 3 | Снижение удельного расхода электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) от предыдущего года | тыс. кВт ч/кв. м | 0,085 | -0,880 | 0,795 | -935,3 % | 1. В связи с проведением капитального ремонта в МОУ «Железндорожная СОШ № 1 » персонал школы и учащиеся были переведены в МДОУ «Малыш» и МОУ «Железндорожная СОШ № 2». В связи с указанным в данных учреждениях произошло увеличение потребления на 52,3 тыс. кВт.час, в то же время и в самой МОУ «Железндорожная СОШ № 1» в связи с ремонтом потребление увеличилось на 7,1 тыс. кВт.час 2. В гараже Эдучанской СОШ были смонтированы дополнительные электрические обогревательные элементы (ТЭН), вследствие чего произошло увеличение потребления электрической энергии на 31,8 тыс. кВт.час. Общее превышение увеличения потребления электрической энергии составило 57,5 тыс. кВт.час. |
| 4 | Ежегодная экономия потребления объёмов энергоресурсов бюджетного сектора на 0,1 % по отношению к объёмам потребления энергоресурсов за истёкший период | % |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия | % | -0,1 | -0,86 | -0,76 | 760 % |  |
|  | холодное водоснабжение | % | -0,1 | -1,5 | -1,4 | 1400 % |  |
|  | горячее водоснабжение | % | -0,1 | -8,19 | -8,09 | 8090 % |  |
|  | электрическая энергия | % | -0,1 | +4,9 | 5,0 | -5000 % |  |
| 5 | Прогнозируемый объем снижения на 0,1 % по отношению к объёмам потребления энергоресурсов за истёкший период потребления объёмов энергоресурсов бюджетного сектора в натуральном выражении |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия | Гкал | 11 399 | 11313 | -86 | -0,75 % |  |
|  | холодное водоснабжение | Куб.м. | 11 379 | 11 219 | -160 | -1,41 % |  |
|  | горячее водоснабжение | Куб.м. | 3 910 | 3 594 | -316 | -8,08 % |  |
|  | электрическая энергия | кВт.час | 1 172 474 | 1 229 930 | 57456 | 4,9 % |  |

Приложение № 3

к Порядку принятия решений о   разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации

ОТЧЕТ О  ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» (наименование целевой программы района)

за 2022  год   (весь период реализации 2019-2025 годы)

| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с одним знаком после запятой) |  |  |  |  | Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с одним знаком после запятой) |  |  |  |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | ФБ* | ОБ* | МБ* | внебюджетные средства |  | ФБ* | ОБ* | МБ* | внебюджетные средства |  |
| Мероприятия по повышению энергетической эффективности на территории муниципального «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 2 056,3 |  |  | 2056,3 |  | 1 886,9 |  |  | 1 889,6 |  | - |
| первый год реализации | 528,8 |  |  | 528,8 |  | 482,0 |  |  | 482,0 |  |  |
| второй год реализации | 339,5 |  |  | 339,5 |  | 339,5 |  |  | 339,5 |  |  |
| третий год реализации | 597,6 |  |  | 597,6 |  | 491,4 |  |  | 491,4 |  |  |
| четвертый год реализации | 590,4 |  |  | 590,4 |  | 574,0 |  |  | 574,0 |  |  |
| последний год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Согласовано с Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

___________        ______________          _____________________         _____________

Подпись                       Должность                              Ф.И.О.                                                 Дата

* Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства местного бюджета.

Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы.

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории муниципального образования  «Усть-Илимский район»

(наименование целевой программы муниципального образования «Усть-Илимский район»)

за 2022   год   (весь период реализации 2019-2025 годы)

| Наименование целевого показателя | ЕИ | Значение целевого показателя |  | Отклонение, % | Оценка (баллы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1. Количество ремонтов, замены и технического обслуживания приборов учета и средств метрологического измерения -1 работа в год. | 1 ремонт | 8 | 7 | 87,5% | -1 |
| 2. Проведение необходимого количества ремонтов, направленных на снижение потребления тепловой энергии и теплоносителя, ед | 1 ремонт | 4 | 4 | 100 | +1 |
| 3. Снижение удельного расхода электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) от предыдущего года | тыс. кВт ч/кв. м | 0,085 | -0,880 | -1035,0% | -2 |
| 4.Ежегодная экономия потребления объёмов энергоресурсов бюджетного сектора на 0,1 % по отношению к объёмам потребления энергоресурсов за истёкший период (календарный год), % |  |  |  |  |  |
| тепловая энергия | % | -0,1 | -0,86 | 860 % | +4 |
| холодное водоснабжение | % | -0,1 | -1,5 | 1500 % | +4 |
| горячее водоснабжение | % | -0,1 | -8,19 | 8190 % | +4 |
| электрическая энергия | % | -0,1 | +4,9 | -4900 % | -2 |
| 5.Прогнозируемый объем снижения потребления объёмов энергоресурсов бюджетного сектора в натуральном выражении (тепловая энергия – ТЭ, Гкал.; холодное водоснабжение – ХВ, куб.м.; электрическая энергия – Эл.эн., кВт.; горячее водоснабжение – ГВ, куб.м.) |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| тепловая энергия | Гкал | 11 399 | 11313 | 100,8 % | +2 |
| холодное водоснабжение | Куб.м. | 11 379 | 11 219 | 101,5 % | +2 |
| горячее водоснабжение | Куб.м. | 3 910 | 3 594 | 108,8 % | +3 |
| электрическая энергия | кВт.час | 1 172 474 | 1 229 930 | 95,3 % | +1 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе |  |  |  |  | 16 |

Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы.

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории муниципального  образования «Усть-Илимский район» на 2019-2025  годы"

наименование целевой программы муниципального образования «Усть-Илимский район»)

за  2022  год (весь период реализации)

| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | 16 |  |
| ИТОГО по муниципальной программе | 16 |  |

Исполнитель:                                                                                         Е.В.Брюханова

Главный  специалист отдела

по инфраструктуре и управлению

ресурсами

Пояснительная  записка

1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

В ходе реализации в 2022  году  мероприятий  муниципальной программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории муници-пального  образования «Усть-Илимский район» на 2019-2025 годы  запланированные мероприятия  выполнены не  в  полном объеме, а именно:

1. По разделу  «Приобретение, ремонт, замена и техническое обслуживание приборов учета и средств  измерений»   в 2022  году:

-резерв по зданию Комсомольская,7 ,  запланированный на устранение замечаний по подготовке к отопительному периоду2022-2023 гг. не был использован  ввиду  отсутствия замечаний со стороны проверяющих (10 тыс. руб.)

- также достигнута экономия по результатам заключения договоров по Тубинской СОШ  (4,25 тыс.руб.)

2.  По разделу  «Ремонт индивидуального теплового пункта»   в 2022  году  отклонения  от плана  по количеству ремонтов отсутствуют.  Отклонение от плана  по использованию ассигнований  произошло по причине   экономии  по результатам заключения договоров по РСОЦ «Молодежный» (10,0 тыс. руб.)

3.  По разделу «Замена приборов освещения» в 2022  году  отклонения  от плана  по количеству ремонтов отсутствуют.  Отклонение от плана  по использованию ассигнований  произошло по причине   экономии  по результатам заключения договоров :

- по зданиям Администрации  (Комсомольская,7 и Комсомольская,9) - 0,7 тыс.руб.

- по МКУК « МЦБ Усть-Илимского района» -0,4 тыс.руб.

2. Оценка целевых показателей муниципальной программы

Причины отклонения следующих целевых показателей:

| № | мероприятие | Причины отклонения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Количество ремонтов, замены и технического обслуживания приборов учета и средств метрологического измерения | Резерв по зданию Комсомольская,7 на устранение замечаний по подготовке к отопительному периоду не был использован ввиду отсутствия замечаний со стороны проверяющих |

Комментарии  по снижению  потребления объёмов энергоресурсов

1. Выполнение показателя: « Ежегодная экономия потребления объёмов энергоресурсов бюджетного сектора на 0,1 % по отношению к объёмам потребления энергоресурсов за истёкший период (календарный год), %»

-Снижение потребления  тепловой энергии на 860% выше запланированного

(план снижения-0,1 %, фактическое снижение -0,86 %)

-Снижение потребления  холодной воды  на  1500 % выше запланированного

(план снижения-0,1 %, фактическое снижение – 1,5 %)

-Снижение потребления  горячей  воды  на  8190  % выше запланированного

(план снижения-0,1 %, фактическое снижение – 8,19 %)

-Снижение потребления  электроэнергии  на 0,1 % не достигнуто, ввиду  превышения потребления  на 4,9 % по  сравнению с прошлым годом

Причины:

1.1.  В связи с проведением капитального ремонта в МОУ «Железндорожная СОШ  № 1» персонал школы и учащиеся  были переведены в МДОУ «Малыш» и МОУ «Железндорожная СОШ  № 2».

В связи с указанным в данных учреждениях  произошло увеличение потребления на 52,3 тыс. кВт.час,  в  то  же время и в самой  МОУ «Железндорожная СОШ  № 1» в связи с ремонтом  потребление увеличилось  на 7,1 тыс. кВт.час

1.2. В гараже Эдучанской СОШ  были смонтированы дополнительные электрические обогревательные элементы (ТЭН), вследствие  чего произошло увеличение потребления электрической энергии на 31,8  тыс. кВт.час.

Общее превышение увеличения  потребления электрической энергии составило 57,5 тыс. кВт.час.

2. Выполнение показателя : «Прогнозируемый объем снижения потребления объёмов энергоресурсов бюджетного сектора в натуральном выражении (тепловая энергия – ТЭ, Гкал.; холодное водоснабжение – ХВ, куб.м.; электрическая энергия – Эл.эн., кВт.; горячее водоснабжение – ГВ, куб.м.)»

На 2022 год  было запланировано следующее потребление коммунальных и энергетических  ресурсов, а также получен следующий факт:

2.1. тепловая  энергия  -  план 11 399 Гкал, потребили 11313 Гкл  (снижение потребления  по сравнению с планом 0,8 %)

2.2. холодное водоснабжение -  план  11 379 куб.м. , потребили  11 219 куб.м (снижение потребления  по сравнению с планом  1,5  %)

2.3. горячее водоснабжение -  план  3 910  куб.м. , потребили  3594  куб.м (снижение потребления  по сравнению с планом  8,8   %)

2.4. электрическая  энергия- план  1 029 066 кВт. час, потребили  1229930  кВт. час  (увеличение потребления   по сравнению с планом  4,7   %)

Исполнитель:                                                                                                      Е.В.Брюханова

Главный специалист отдела

по инфраструктуре и управлению ресурсами