# Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я ##### Иркутская область Тайшетский муниципальный округ Иркутской области ###### АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ проект

от «____» ___________ 2026 года                                                      		          № _____

О внесении изменений в муниципальную программу Тайшетского муниципального округа Иркутской области «Доступное жилье»

В целях обеспечения жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания  и ликвидации жилых домов, признанных аварийными, в соответствии со статьями 14, 15 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Положением о порядке разработки, формирования и реализации муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский муниципальный округ Иркутской  области», утвержденным постановлением Администрации Тайшетского муниципального округа Иркутской области от 20 января 2026 года № 9, руководствуясь статьями 15, 21, 36 Устава Тайшетского муниципального округа Иркутской области, Администрация Тайшетского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Тайшетского муниципального округа Иркутской области «Доступное жилье», утвержденную постановлением Администрации Тайшетского муниципального округа от 7 ноября 2025 года № 101 (в редакции постановлений Администрации Тайшетского муниципального округа от 21 ноября 2025 года № 158, от 12 февраля 2026 года № 152) (далее – Муниципальная программа) следующие изменения:

раздел I. «Стратегические приоритеты»  Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

## «Раздел I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

- Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации Муниципальной программы.

Реализация права граждан на жилище, обеспечение достойных и доступных условий проживания – одна из фундаментальных задач правового государства. Развитие жилищного строительства является приоритетным направлением социально-экономического развития Тайшетского муниципального округа Иркутской области.

Мероприятия муниципальной программы направлены на развитие жилищного строительства и создание комфортных условий для проживания граждан в рамках реализации приоритетных направлений государственной жилищной политики.

Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы «Доступное жилье» (далее –  Программа) установлены в следующих документах:

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2017 года № 1710;

государственная программа Иркутской области «Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1008-пп;

стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Тайшетский район» на 2019-2036 годы, утвержденная решением Думы Тайшетского района от 29 ноября 2018 года № 174 (далее – стратегия).

Реализация мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы влияет на достижения целевых показателей, характеризующих достижение национальной цели развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни»:

улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год.

Вклад в достижение национальной цели развития Российской Федерации обеспечивается, в том числе, путем достижения показателей муниципальной программы:

количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда;

количество молодых семей, улучшивших жилищные условия.

Муниципальная программа является инструментом достижения тактической цели Стратегии «Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства»;

обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи (направление реализации - создание условий для улучшения жилищных условий молодым семьям).

В соответствии с приоритетными направлениями социально-экономического развития Тайшетского муниципального округа Иркутской области определены цели Муниципальной программы:

расселение к концу 2027 года 7 983,23 кв. м жилищного фонда, признанного непригодным для проживания;

создание механизма муниципальной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области.

2. Краткий анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы с указанием существующих проблем и ограничений, текущих итогов реализации муниципальной политики в данной сфере, а также обоснование целесообразности разработки Муниципальной программы.

Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы является проблема ликвидации аварийного жилищного фонда. Его наличие не только ухудшает внешний облик Тайшетского муниципального округа Иркутской области и сдерживает развитие инфраструктуры, но и создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, повышает социальную напряженность в обществе.

Проблема аварийного жилищного фонда – источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Указанный жилищный фонд негативно влияет и на здоровье граждан, и на демографическую ситуацию. Проживание в указанных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и сужает возможности их использования.

Одним из направлений улучшения жилищных условий граждан является ликвидация аварийного жилищного фонда. Указанное направление осуществляется в рамках мероприятий по переселению из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года.

В настоящее время, объем аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, составляет 19 312,43 кв. м, в котором проживают 948 человека. В 2026 году запланировано произвести расселение 164,3 кв. м из аварийного жилого фонда, в 2027 году произвести расселение 7 818,89 кв. м.

Перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке после 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на территории, в которых имеются не расселённые квартиры:

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания аварийным/ограниченно работоспособным | Этажность | Общее кол-во квартир | Общая площадь жилых помещений (кв.м) | Кол- во человек |  | Общая площадь расселенных жилых помещений (кв.м) |  | Кол- во не расселенных квартир |  | Общая площадь не расселенных жилых помещений (кв.м) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
|  | г. Тайшет, ул. Суворова, дом 5 | 1946 | 2017 | 2 | 8 | 492,3 | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 492,3 |  |
|  | г. Тайшет, ул. Северовокзальная, д.37, | 1946 | 2017 | 2 | 8 | 479,40 | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 479,40 |  |
|  | г. Тайшет, ул. Пушкина, д. 34 | 1963 | 2017 | 2 | 8 | 333,70 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 333,70 |  |
|  | г. Тайшет, ул. Северовокзальная, д.16 | 1900 | 2017 | 1 | 6 | 195,90 | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 195,90 |  |
|  | г. Тайшет, ул. Северовокзальная, д.15 | 1912 | 2017 | 2 | 8 | 396,50 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 396,50 |  |
|  | г. Тайшет, ул. Северовокзальная, д.35 | 1950 | 2017 | 2 | 8 | 778,50 | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 778,50 |  |
|  | г. Тайшет, ул. Кирова, д.171 | 1979 | 2017 | 2 | 8 | 315,20 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 315,20 |  |
|  | г. Бирюсинск, переулок Горького, д. 4 | 1988 | 2017 | 2 | 6 | 164,34 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 164,34 |  |
|  | г. Тайшет, ул. Северовокзальная, д.1 | 1896 | 2017 | 2 | 8 | 304,00 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 304,00 |  |
|  | г. Тайшет, ул. Северовокзальная, д.5, | 1920 | 2017 | 2 | 8 | 357,00 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 357,00 |  |
|  | г. Тайшет, ул. Северовокзальная, д.11 | 1912 | 2017 | 2 | 8 | 383,30 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 383,30 |  |
|  | г. Тайшет, ул. Чехова, д.17А | 1959 | 2017 | 1 | 2 | 92,76 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 92,76 |  |
|  | г. Тайшет, ул. Чехова, д. 19А | 1959 | 2017 | 1 | 2 | 94,03 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 94,03 |  |
|  | г. Тайшет, ул. Советская, д.40 | 1984 | 2017 | 2 | 8 | 732,50 | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 732,50 |  |
|  | г. Тайшет, ул. Гагарина, д.116 | 1982 | 2017 | 2 | 8 | 856,00 | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 856,00 |  |
|  | г. Тайшет, ул. Транспортная, д.91 | 1937 | 2017 | 2 | 8 | 500,80 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 500,80 |  |
|  | г. Тайшет, ул. Северовокзальная, д.2 | 1936 | 2017 | 2 | 8 | 449,00 | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 449,00 |  |
|  | г. Тайшет, ул. Северовокзальная, д. 3 | 1936 | 2017 | 2 | 8 | 446,20 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 446,20 |  |
|  | г. Тайшет, ул. Партизанская, д. 20А | 1952 | 2018 | 1 | 6 | 93,30 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 93,30 |  |
|  | г. Тайшет, ул. Коммунаров, д. 103 | 1964 | 2018 | 1 | 7 | 387,8 | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 387,8 |  |
|  | г. Тайшет, ул. Кирова, д. 199 | 1980 | 2018 | 2 | 8 | 318,90 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 318,90 |  |
|  | г. Тайшет, ул. Ленина, д.126 | 1940 | 2018 | 2 | 8 | 199,60 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 199,60 |  |
|  | г. Тайшет, ул. Комсомольская, д.247 | 1964 | 2018 | 1 | 2 | 47,4 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 47,4 |  |
|  | г. Тайшет, ул. Суворова, д.2 | 1931 | 2019 | 2 | 8 | 468,3 | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 468,3 |  |
|  | г. Тайшет, ул. Кирова, д.177 | 1976 | 2019 | 2 | 8 | 317,9 | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 317,9 |  |
|  | г. Тайшет, ул. Северовокзальная, д.7 | 1918 | 2019 | 2 | 10 | 345,0 | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 345,0 |  |
|  | г. Тайшет, ул. Кирова, д.175 | 1976 | 2019 | 2 | 8 | 322,3 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 322,3 |  |
|  | г. Тайшет, ул. Кирова, д.185 | 1976 | 2019 | 2 | 8 | 319,2 | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 319,2 |  |
|  | г. Тайшет, ул. Кирова, д.195 | 1980 | 2019 | 2 | 8 | 316,4 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 316,4 |  |
|  | г. Тайшет, ул. Кирова, д.181 | 1976 | 2019 | 2 | 8 | 315,3 | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 315,3 |  |
|  | г. Тайшет, ул. Кирова, д.179 | 1976 | 2019 | 2 | 8 | 320,2 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 320,2 |  |
|  | г. Тайшет, ул. Кирова, д.183 | 1976 | 2019 | 2 | 8 | 320,2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 320,2 |  |
|  | г. Тайшет, ул. Северовокзальная, д.4 | 1920 | 2019 | 1 | 15 | 367,1 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 367,1 |  |
|  | г. Тайшет, ул. Северовокзальная, д.13 | 1968 | 2019 | 1 | 5 | 210,4 | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 210,4 |  |
|  | г. Тайшет, ул. Северовокзальная, д.34 | 1931 | 2019 | 2 | 17 | 794,8 | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 794,8 |  |
|  | г. Тайшет, ул. Кирова, д.7 | 1952 | 2019 | 2 | 17 | 332,3 | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 332,3 |  |
|  | рп. Юрты, ул. Советская, д.25 | 1960 | 2019 | 2 | 8 | 363,7 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 363,7 |  |
|  | рп. Юрты, ул. Больничная, д.1 | 1983 | 2019 | 2 | 8 | 492,9 | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 492,9 |  |
|  | г. Тайшет, ул. Кооперативная, д.2 | 1952 | 2020 | 1 | 2 | 84,5 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 84,5 |  |
|  | г. Тайшет, ул. Чкалова, д.71 | 1958 | 2020 | 1 | 13 | 376,8 | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 376,8 |  |
|  | г. Тайшет, ул. Северовокзальная, д.8 | 1958 | 2020 | 2 | 8 | 282,3 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 282,3 |  |
|  | г. Тайшет, ул. Тимирязева, д.76 | 1967 | 2020 | 2 | 8 | 490,5 | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 490,5 |  |
|  | г. Тайшет, ул. Тимирязева, д.78 | 1967 | 2020 | 2 | 9 | 565,9 | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 565,9 |  |
|  | г. Тайшет, ул. Бурлова, д.14 | 1975 | 2020 | 1 | 5 | 177,5 | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 177,5 |  |
|  | рп. Шиткино, ул. Заречная, д.14 | 1967 | 2020 | 1 | 2 | 73,1 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 73,1 |  |
|  | рп. Шиткино, ул. Бирюсинская,26 | 1967 | 2020 | 1 | 2 | 45,6 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 45,6 |  |
|  | рп. Шиткино, ул. Ленина, д.27 | 1918 | 2020 | 1 | 2 | 58,8 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 58,8 |  |
|  | рп. Шиткино, ул. Ленина, д.59 | 1967 | 2020 | 1 | 2 | 50,4 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 50,4 |  |
|  | г. Тайшет, ул. Ленина, д.227 | 1937 | 2021 | 1 | 5 | 281,4 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 281,4 |  |
|  | г.Бирюсинск, ул. Транспортная, д.3 | 1966 | 2021 | 2 | 6 | 402,3 | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 402,3 |  |
|  | г. Бирюсинск, мкр. Новый, д.6 | 1983 | 2021 | 2 | 12 | 733,9 | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 733,9 |  |
|  | г. Бирюсинск, ул. Советская, д.14 | 1957 | 2021 | 2 | 12 | 538,2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 538,2 |  |
|  | г. Тайшет, ул. Кирова, д.123А | 1953 | 2024 | 1 | 4 | 161,9 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 161,9 |  |
|  | г. Тайшет, ул. Целинная 5-я, д.4 | 1974 | 2025 | 1 | 4 | 109,0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 109,0 |  |
|  | г. Тайшет, ул. Фрунзе, д.4 | 1950 | 2025 | 1 | 2 | 130,4 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 130,4 |  |
|  | г. Тайшет, ул. Северовокзальная, д.23 | 1935 | 2025 | 2 | 9 | 336,5 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 336,5 |  |
|  | г. Тайшет, ул. 195-й кв-л, д.4 | 1965 | 2025 | 2 | 16 | 509,7 | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 509,7 |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  | 19312,43 |  | 948 |  | 0 |  | 0 |  | 19312,43 |  |

Перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке после 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на территории, в которых имеются не расселённые квартиры: (планируемый год расселения - 2026)

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания аварийным/ограниченно работоспособным | Этажность | Общее кол-во квартир | Общая площадь жилых помещений (кв.м) |  | Кол- во человек |  | Общая площадь расселенных жилых помещений (кв.м) |  | Кол- во не расселенных квартир |  | Общая площадь не расселенных жилых помещений (кв.м) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| 1 | г. Бирюсинск, переулок Горького, д. 4 | 1988 | 2017 | 2 | 6 | 164,34 |  | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 164,34 |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 6 |  | 164,34 |  | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 164,34 |  |

Перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке после 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на территории, в которых имеются не расселённые квартиры: (планируемый год расселения - 2027)

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания аварийным/ограниченно работоспособным | Этажность | Общее кол-во квартир |  | Общая площадь жилых помещений (кв.м) |  | Кол- во человек |  | Общая площадь расселенных жилых помещений (кв.м) |  | Кол- во не расселенных квартир |  | Общая площадь не расселенных жилых помещений (кв.м) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| 1 | г. Тайшет, ул. Суворова, дом 5 | 1946 | 2017 | 2 | 8 |  | 492,3 |  | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 492,3 |  |
| 2 | г. Тайшет, ул. Северовокзальная, д.37, | 1946 | 2017 | 2 | 8 |  | 479,40 |  | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 479,40 |  |
| 3 | г. Тайшет, ул. Пушкина, д. 34 | 1963 | 2017 | 2 | 8 |  | 333,70 |  | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 333,70 |  |
| 4 | г. Тайшет, ул. Северовокзальная, д.16 | 1900 | 2017 | 1 | 6 |  | 195,90 |  | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 195,90 |  |
| 5 | г. Тайшет, ул. Северовокзальная, д.15 | 1912 | 2017 | 2 | 8 |  | 396,50 |  | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 396,50 |  |
| 6 | г. Тайшет, ул. Северовокзальная, д.35 | 1950 | 2017 | 2 | 8 |  | 778,50 |  | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 778,50 |  |
| 7 | г. Тайшет, ул. Кирова, д.171 | 1979 | 2017 | 2 | 8 |  | 315,20 |  | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 315,20 |  |
| 8 | г. Тайшет, ул. Северовокзальная, д.1 | 1896 | 2017 | 2 | 8 |  | 304,00 |  | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 304,00 |  |
| 9 | г. Тайшет, ул. Северовокзальная, д.5, | 1920 | 2017 | 2 | 8 |  | 357,00 |  | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 357,00 |  |
| 10 | г. Тайшет, ул. Северовокзальная, д.11 | 1912 | 2017 | 2 | 8 |  | 383,30 |  | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 383,30 |  |
| 11 | г. Тайшет, ул. Чехова, д.17А | 1959 | 2017 | 1 | 2 |  | 92,76 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 92,76 |  |
| 12 | г. Тайшет, ул. Чехова, д. 19А | 1959 | 2017 | 1 | 2 |  | 94,03 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 94,03 |  |
| 13 | г. Тайшет, ул. Советская, д.40 | 1984 | 2017 | 2 | 8 |  | 732,50 |  | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 732,50 |  |
| 14 | г. Тайшет, ул. Гагарина, д.116 | 1982 | 2017 | 2 | 8 |  | 856,00 |  | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 856,00 |  |
| 15 | г. Тайшет, ул. Транспортная, д.91 | 1937 | 2017 | 2 | 8 |  | 500,80 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 500,80 |  |
| 16 | г. Тайшет, ул. Северовокзальная, д.2 | 1936 | 2017 | 2 | 8 |  | 449,00 |  | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 449,00 |  |
| 17 | г. Тайшет, ул. Северовокзальная, д. 3 | 1936 | 2017 | 2 | 8 |  | 446,20 |  | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 446,20 |  |
| 18 | г. Тайшет, ул. Партизанская, д. 20А | 1952 | 2018 | 1 | 6 |  | 93,30 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 93,30 |  |
| 19 | г. Тайшет, ул. Кирова, д. 199 | 1980 | 2018 | 2 | 8 |  | 318,90 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 318,90 |  |
| 20 | г. Тайшет, ул. Ленина, д.126 | 1940 | 2018 | 2 | 8 |  | 199,60 |  | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 199,60 |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  | 144 |  | 7818,89 |  | 337 |  | 0 |  | 0 |  | 7818,89 |  |

Предполагаемые способы реализации программы предусматривают предоставление гражданам высвободившихся жилых помещений, являющихся муниципальной собственностью, приобретение жилья на вторичном рынке, а также заключение соглашений с собственниками жилых помещений аварийного жилищного фонда о предоставлении выплат лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилой фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

Одной из тактических целей стратегии социально-экономического развития Тайшетского муниципального округа Иркутской области является демографическое развитие.

Возможность обеспечить семью соответствующими жилищными условиями – одно из направлений достижения данной цели.

Жилье является важнейшим благом, обеспечивающим достойное существование человека. Проблема обеспеченности жильем – одна из главных причин снижения рождаемости и возникновения социальных проблем современного общества. В современных условиях большинство молодых семей не имеет финансовой возможности решить жилищную проблему самостоятельно, что отрицательно сказывается на институте семьи, демографической ситуации в обществе.

Неудовлетворительные жилищные условия оказывают особенно отрицательное влияние на репродуктивное поведение молодой семьи. Вынужденное проживание с родителями одного из супругов снижает уровень рождаемости и увеличивает количество разводов среди молодых семей. Установлено, что средний состав семей, занимающих отдельную квартиру или дом, численно выше, чем семей, которые снимают комнату или проживают в общежитии.

Расходы, связанные с получением кредита, ежемесячным обслуживанием и погашением дорогостоящих заемных средств, являются непосильным финансовым бременем для молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Невозможность решить жилищную проблему является одной из причин нехватки специалистов в бюджетных организациях Тайшетского муниципального округа Иркутской области, которые не могут пригласить молодых специалистов, поскольку нет вариантов решения вопросов с жильем.

Особенности современного этапа социально-экономических преобразований в стране определили такое текущее соотношение между уровнем доходов и цен на жилье, при котором большинство молодых семей не в состоянии оплатить жилье ни единовременно, ни в рассрочку. При этом, многие из них пессимистично оценивают свои шансы на приобретение жилья и считают ситуацию безвыходной, что порождает апатию, неуверенность в завтрашнем дне, безынициативность молодежи.

В современных условиях, когда большинство молодых семей не имеют возможности решить жилищную проблему самостоятельно, требуется продуманная и реалистичная политика в отношении оказания поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

На 1 января 2025 года население Тайшетского муниципального округа составило 68732 человека, в том числе численность молодежи от 18 до 35 лет – 16478 человек (оценка), что составляет 24 % от общей численности населения Тайшетского муниципального округа.

Уменьшение численности населения Тайшетского муниципального округа подтверждается и сведениями, приведенными в таблице 1.

| Наименование показателя | На 01.01.2023 г. | На 01.01.2024 г. | На 01.01.2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения (чел.) | 70728 | 69773 | 68732 |
| Численность молодежи в возрасте от 18 до 35 лет | 17260 | 16739 | 16478* |

* оценка

В целях закрепления молодых специалистов в организациях, повышения экономической и социальной активности молодежи, улучшения демографической ситуации и укрепления института семьи, имеется острая необходимость оказания помощи молодым семьям в решении их жилищных проблем.

Начиная с 2007 года на территории Тайшетского муниципального округа реализуется муниципальная программа "Молодым семьям – доступное жильё". За период действия программы 209 семей получили муниципальную и государственную поддержку.

Динамика количества молодых семей Тайшетского муниципального округа, улучшивших свои жилищные условия

| Наименование показателя | 2007 г.-2018г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, ед. | 111 | 17 | 22 | 17 | 19 | 9 | 7 | 7 |

Дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении) детей получили 15 молодых семей.

По состоянию на 1 января 2025 года на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 101 молодая семья, это несомненно, обуславливает необходимость действия программы в Тайшетском муниципальном округе Иркутской области и усовершенствования программно–целевых методов по созданию финансово – организационных условий для улучшения жилищных условий граждан.»;

в разделе II. «Паспорт муниципальной программы «Доступное жилье»:

в таблице 1  строки пять, шесть изложить в следующей редакции:

«

| Цели муниципальной программы | 1.Расселение к концу 2027 года 7 983,23 кв. м жилищного фонда, признанного непригодным для проживания. 2. Создание механизма муниципальной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области. |
| --- | --- |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, в том числе по годам реализации | 2026 год – 38 188,8 тыс. руб.; 2027 год – 372 458,1 тыс. руб.; 2028 год – 5 285,9 тыс. руб.; 2029 год – 5 285,9 тыс. руб.; 2030 год – 5 285,9 тыс. руб.; 2031 год – 5 285,9 тыс. руб. |

»;

таблицу 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

таблицу 4 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

в разделе III. «Паспорта структурных элементов»:

в паспорте муниципального проекта «Переселение граждан, проживающих на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года»:

в строке 1.1 пункта II. «Показатели проекта»  цифры «153», «192» заменить цифрами «0», «337» соответственно;

в строке 1.1 пункта III. «Мероприятия (результат) проекта» цифры «2991,50», «4827,39» заменить цифрами «0», «7818,89» соответственно;

пункт IV. «План реализации проекта» изложить в следующей редакции:

«IV. План реализации проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результат) | Контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача проекта: Создание постоянно действующих механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Граждане расселены из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года | Контрольная точка 1.1. Заключено соглашение о предоставлении субсидий | 15.02.2027 | Управление ЖКХ |  |  |
|  |  | Контрольная точка 1.2. Заключены контракты на строительство и (или) приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 30.06.2027 30.09.2027 30.11.2027 | Управление ЖКХ |  |  |
|  |  | Контрольная точка 1.3. Заключены соглашения с собственниками жилых помещений аварийного жилищного фонда о предоставлении выплат лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения | 30.06.2027 30.09.2027 30.11.2027 | Управление ЖКХ |  |  |
|  |  | Контрольная точка 1.4. Мероприятия, предусмотренные соглашением, проведены | 30.06.2027 30.09.2027 30.11.2027 | Управление ЖКХ |  |  |
|  |  | Контрольная точка 1.5. Предоставлен отчет об использовании субсидий за текущий календарный год | 31.12.2027 | Управление ЖКХ |  |  |

»;

пункт V. «Финансовое обеспечение проекта» изложить в следующей редакции:

«V. Финансовое обеспечение проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) |  | Период |  | Финансовое обеспечение, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федераль-ный бюджет | Област-ной бюджет |  | Бюджет Тайшетс кого муниципального округа Иркутской области |  | Фонд развития территорий |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Задача 1:Создание постоянно действующих механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Граждане расселены из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года |  | 2026 | 0,0 | 0,0 |  | 7 891,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 7 891,5 |  |
|  |  |  | 2027 | 0,0 | 328 012,7 |  | 39 159,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 367 172,2 |  |
|  | ИТОГО: |  | 2026 | 0,0 | 0,0 |  | 7 891,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 7 891,5 |  |
|  |  |  | 2027 | 0,0 | 328 012,7 |  | 39 159,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 367 172,2 |  |

»;

в паспорте муниципального проекта «Молодым семьям – доступное жилье»:

пункт V. «Финансовое обеспечение проекта» изложить в следующей редакции:

«V. Финансовое обеспечение проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Период | Финансовое обеспечение, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федераль-ный бюд-жет | Област-ной бюджет | Бюджет Тайшетского муниципального округа Иркутской области |  |  | Внебюджетные источники |  |
| Задача: Оказание финансовой поддержки в обеспечении жильем молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Принято участие в областном конкурсе муниципальных программ по обеспечению жильем молодых семей | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2031 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Предоставлены социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области | 2026 | 1 275,3 | 6 759,8 | 5 285,9 |  |  | 0,0 | 13 321,0 |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 5 285,9 |  |  | 0,0 | 5 285,9 |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 5 285,9 |  |  | 0,0 | 5 285,9 |
|  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 5 285,9 |  |  | 0,0 | 5 285,9 |
|  |  | 2030 | 0,0 | 0,0 | 5 285,9 |  |  | 0,0 | 5 285,9 |
|  |  | 2031 | 0,0 | 0,0 | 5 285,9 |  |  | 0,0 | 5 285,9 |
|  | ИТОГО: | 2026 | 1 275,3 | 6 759,8 | 5 285,9 |  |  | 0,0 | 13 321,0 |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 5 285,9 |  |  | 0,0 | 5 285,9 |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 5 285,9 |  |  | 0,0 | 5 285,9 |
|  |  | 2029 | 0,0 | 0,0 | 5 285,9 |  |  | 0,0 | 5 285,9 |
|  |  | 2030 | 0,0 | 0,0 | 5 285,9 |  |  | 0,0 | 5 285,9 |
|  |  | 2031 | 0,0 | 0,0 | 5 285,9 |  |  | 0,0 | 5 285,9 |

»;

в паспорте муниципального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного на территории города Бирюсинска Тайшетского муниципального округа, в 2026 году, признанного таковым после 1 января 2017 года»:

пункт IV. «План реализации проекта» изложить в следующей редакции:

«IV. План реализации проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результат) | Контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача проекта: Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного на территории города Бирюсинска Тайшетского муниципального округа, и улучшение жилищных условий для граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде |  |  |  |  |
| 1. | Граждане расселены из непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного на территории города Бирюсинс-ка, признанного таковым после 1 января 2017 года | Контрольная точка 1.1. Заключены контракты на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 14.04.2026 | Управление ЖКХ |
|  |  | Контрольная точка 1.2. Объект недвижимого имущества приобретен | 14.05.2026 | Управление ЖКХ |
|  |  | Контрольная точка 1.3. Государственная регистрация права на объекты недвижимого имущества произведена | 21.05.2026 | Управление имущественных и земельных отношений |
|  |  | Контрольная точка 1.4. Объект поставлен на баланс | 21.05.2026 | Управление имущественных и земельных отношений |
|  |  | Контрольная точка 1.5. Заключены договоры социального найма | 26.05.2026 | Управление ЖКХ |

»;

пункт V. «Финансовое обеспечение проекта» изложить в следующей редакции:

«V. Финансовое обеспечение проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Период | Финансовое обеспечение, тыс. руб. |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федераль-ный бюд-жет | Област-ной бюджет |  | Бюджет Тайшетского муниципального округа | Внебюджетные источ-ники |  |
|  | Задача 1: Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного на территории города Бирюсинска Тайшетского муниципального округа, и улучшение жилищных условий для граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Граждане расселены из непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного на территории города Бирюсинска, признанного таковым после 1 января 2017 года | 2026 | 0,0 |  | 0,0 | 16 976,3 | 0,0 | 16 976,3 |
|  | ИТОГО: | 2026 | 0,0 |  | 0,0 | 16 976,3 | 0,0 | 16 976,3 |

»;

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене нормативных правовых актов администрации Тайшетского муниципального округа, разместить на  официальном сайте администрации Тайшетского муниципального округа и сетевом издании «Портал правовой информации администрации Тайшетского района (https://npa.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Тайшетского муниципального округа Евдокименко А.С.

Мэр Тайшетского муниципального округа                                                                     А.С. Кузин

Приложение 1

к постановлению Администрации Тайшетского муниципального округа

от «___»__________2026 года №____

«

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Доступное жилье»

Таблица 2

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1 | Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда | Возрастающий | кв.м | 0 | 2024 | 164,34 | 7818,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ |  |
| 2 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | Возрастающий | семей | 9 | 2025 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | Управление делами |  |

»;

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства

администрации Тайшетского муниципального округа                                                                                                                       Е.В. Пуляров

Приложение 2

к постановлению Администрации Тайшетского муниципального округа

от «___»__________2026 года №____

«

## Таблица 4

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Доступное жилье»

| Ответственный исполнитель, Соисполнители | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за весь период реализации муниципальной программы |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Доступное жилье» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: | 431 790,5 |  | 38 188,8 | 372 458,1 | 5 285,9 | 5 285,9 | 5 285,9 | 5 285,9 |
|  | Федеральный бюджет | 1 275,3 |  | 1 275,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 334 772,5 |  | 6 759,8 | 328 012,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Фонд развития территорий | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Тайшетского муниципального округа Иркутской области | 95 742,7 |  | 30 153,7 | 44 445,4 | 5 285,9 | 5 285,9 | 5 285,9 | 5 285,9 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Переселение граждан, проживающих на территории Тайшетского муниципального округа Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление ЖКХ | Всего, в том числе: | 375 063,7 | 7 891,5 |  | 367 172,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 328 012,7 | 0,0 |  | 328 012,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Фонд развития территорий | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Тайшетского муниципального округа Иркутской области | 47 051,0 | 7 891,5 |  | 39 159,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Молодым семьям – доступное жилье» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление делами | Всего, в том числе: | 39 750,5 | 13 321,0 |  | 5 285,9 | 5 285,9 | 5 285,9 | 5 285,9 | 5 285,9 |
|  | Федеральный бюджет | 1 275,3 | 1 275,3 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 6 759,8 | 6 759,8 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Тайшетского муниципального округа Иркутской области | 31 715,4 | 5 285,9 |  | 5 285,9 | 5 285,9 | 5 285,9 | 5 285,9 | 5 285,9 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного на территории города Бирюсинска Тайшетского муниципального округа, в 2026 году, признанного таковым после 1 января 2017 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление ЖКХ | Всего, в том числе: | 16 976,3 | 16 976,3 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Тайшетского муниципального округа Иркутской области | 16 976,3 | 16 976,3 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## » ;

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства

администрации Тайшетского муниципального округа                                                                                                                       Е.В. Пуляров