

**Российская Федерация**

**Администрация**

**Тайтурского городского поселения**

**Усольского муниципального района**

**Иркутской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 08.07.2024г. № 236

р.п. Тайтурка

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» за 6 месяцев 2024 года**

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, утверждении, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, утвержденным постановлением администрации городского поселения Тайтурского муниципального образования от 10.11.2017г. № 257 (в редакции от 07.06.2018 года № 153, от 26.10.2022 г. № 393), руководствуясь ст.ст. 23, 46 Устава Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить анализ целевых показателей муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» за 6 месяцев 2024 год. (приложение№ 1)

2. Утвердить анализ объема финансирования муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» за 6 месяцев 2024 год.

2. Утвердить анализ объема финансирования муниципальной программы и делопроизводству опубликовать настоящее постановление в газете «Новости» и разместить на официальном сайте администрации Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области (www.taiturka.irkmo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

|  |  |
| --- | --- |
| И.о. главы Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области | И.И. Платонова |

Подготовил:

главный специалист администрации по муниципальному хозяйству

Е.В. Бухарова

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

Согласовано:

главный специалист администрации по юридическим вопросам и нотариальным действиям \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мунтян О.В.

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

ведущий специалист администрации по бюджетно-финансовой политике\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Клыш

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

Тайтурского городского поселения

Усольского муниципального

района Иркутской области

от 08.07.2024 года № 236

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» за 1-е полугодие2024 год

В 1-ом полугодие 2024 году по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» выполнены следующие мероприятия:

1. Подпрограмма "Проведение капитального ремонта государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда" по муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2023-2028 годы:

Взнос на капитальный ремонт фонду капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области.

1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы»

- Техническое обслуживание прибора коммерческого учета тепловой энергии в здании администрации Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области

- Приобретение электротоваров

3. Подпрограмма «Модернизация объектов систем коммунальной инфраструктуры Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2023 - 2028 годы по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2023-2028 годы:

- Капитальный ремонт автомобиля КО-503В-2.

- Приобретение строительных материалов для текущего ремонта летнего водопровода р.п. Тайтурка.

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации прочих мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках осуществления областных государственных полномочий на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2023-2028 годы по муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2023-2028 годы:

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

- Заработная плата

- Начисление на выплаты по оплате труда

Анализ целевых показателей муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» за 1-е полугодие 2024 год указан в приложение № 1.

Анализ объема финансирования муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» за счет бюджета Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 1-е полугодие 2024 год указан в приложение № 2.

В течение 1-ого полугодия 2024 года в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» вносились изменения постановлением администрации Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 15.11.2022г. № 422 (в редакции от 20.01.2023г. №7, от 06.03.2023г. №68, от 25.05.2023г. №127, от 30.06.2023г. №162, от 29.09.2023г. №329, от 14.11.2023г. №343, № 408 от 28.12.2023, № 103 от 21.03.2024, № 219 от 07.06.2024г.).

Основанием для внесения изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» является изменение объемов бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию программных мероприятий, возникновение необходимости дополнения, исключения программных мероприятий, перераспределение средств между программными мероприятиями.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» за 1-е полугодие 2024 год указана в приложение № 3.

Приложение № 1

к годовому отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие жилищно-коммунального

хозяйства Тайтурского городского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области на 2023-2028 годы» за 1-е полугодие 2024 год

Анализ целевых показателей муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы»

за 1-е полугодие 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значения показателя результативности | | | Процент выполнения | Пояснения по достигнутым значениям | |  | |
| План на 2024 год | Факт за 2024 год | | ст.5/ст.4\*100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии. | % | 14,13 | 14,13 | 100,00 | | | Достигнуто |
| 1.2. | Сокращение потребления топливно-энергоресурсов  . | Гкал | 95,00 | 95,00 | 100,00 | | | Достигнуто |
| 2 | Подпрограмма 1. «Проведение капитального ремонта государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда» на 2023-2028 годы | | | | | | | |
| 2.1 | Уровень износа многоквартирных домов | % | 26,00 | 26,00 | 100,00 | | | Достигнуто |
|  | | |  |  |
| 2.2 | Доля многоквартирных домов, где проведен ремонт от числа требующих ремонта | % | 6,6 | 6,6 | 100,00 | | | Достигнуто |
| 2.3 | Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт внутридомовых систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 3 | Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2023-2028 годы | | | | | | | | |
| 3.1 | Сокращение потерь потребления электрической энергии | % | 5,611 | 5,611 | 100,00 | | | Достигнуто |
| 3.2 | Сокращение потребляемых топливно-энергетических ресурсов | % | 95,0 | 95,0 | 100,00 | | | Достигнуто |
| 3.3 | Сокращение затрат на потребляемую тепловую энергию | % | 215,86 | 215,86 | 100,00 | | | Достигнуто |
| 4 | Подпрограмма 3 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2023-2028 годы | | | | | | | | |
| 4.1 | Сокращение потерь потребления электрической энергии; | % | 3 | 3 | 100,00 | | | Достигнуто |
| 4.2 | Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии. | % | 14,43 | 14,43 | 100,00 | | | Достигнуто |
| 5 | Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации прочих мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках осуществления областных государственных полномочий на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» | | | | | | | | |
| 5.1 | Объем материальных запасов, канцелярии, товаров должно обеспечивать потребность необходимую для предоставления муниципальной  услуги | % | 100 | 100 | 100,00 | | | Достигнуто |
| 5.2 | Отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет | % | 100 | 100 | 100,00 | | | Достигнуто |

Приложение № 2

к годовому отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие жилищно-коммунального

хозяйства Тайтурского городского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области на 2023-2028 годы» за 1-е полугодие 2024 год

Анализ объема финансирования муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» за счет бюджета Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 1-е полугодие 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Предусмотрено муниципальной программой, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | | |
|
| руб. | в % от предусмот  ренного муниципальной программой | руб. | | % | | в т.ч. кредиторская задолжен  ность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6=5/2\*  100% | 7=5/3\*  100% | 8 |
| 1 | Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района  Иркутской области» на 2023-2028 годы | 2 866 466,67 | 2 866 466,67 | 100 | 453 470,22 | | 15,82 | 15,82 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1. Проведение капитального ремонта государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда» на 2023-2028 годы | 230 000,00 | 230 000,00 | 100 | 130 581,02 | | 56,77 | 56,77 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 1. Проведение капитального ремонта государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда» на 2023-2028 годы | 230 000,00 | 230 000,00 | 100,00 | 130 581,02 | | 56,77 | 56,77 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2023-2028 годы | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00 | 7 880,00 | | 41,47 | 4,47 | 0,00 |
| 3.1 | Мероприятие 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2023-2028 годы | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00 | 7 880,00 | | 41,47 | 41,47 | 0,00 |
| 4 | Подпрограмма 3 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» | 2 496 666,67 | 2 496 666,67 | 100 | 260 649,20 | | 10,44 | 10,44 | 0,00 |
| 4. | Мероприятие 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2023-2028 годы | 2 496 666,67 | 2 496 666,67 | 100 | 260 649,20 | | 10,44 | 10,44 | 0,00 |
| 5. | Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации прочих мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках осуществления областных государственных полномочий на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2023-2028 годы | 120 800,00 | 120 800,00 | 100,00 | 54 360,00 | | 45,00 | 45,00 | 0,00 |
| 6. | Мероприятие 1 «Обеспечение реализации прочих мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках осуществления областных государственных полномочий на территорииТайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2023-2028 годы  В том числе за счет областного бюджета (Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской федерации) | 120 800,00 | 120 800,00 | 100,00 | 54 360,00 | | 45,00 | 45,00 | 0,00 |

Приложение № 3

к годовому отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие жилищно-коммунального

хозяйства Тайтурского городского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области на 2023-2028 годы» за 2023 год

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы (МП), подпрограмм (ПП), основных мероприятий (ОМ), мероприятий (М) | Выполнение целевых показателей, ед. | | | | Степень достиже-ния целей | |
| выше запланированного | ниже запланированного | соответствует плану | Сдп | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | (МП) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» | | | | | | | |
|  | (М) Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|  | (М) Сокращение потребления топливно-энергоресурсов | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1.1 | (ПП) «Проведение капитального ремонта государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда»  на 2023-2028 годы | | | | | |
| 1.1.1 | (М) Уровень износа многоквартирных домов | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1.1.2 | (М) Отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджет | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1.1.3 | (М)Доля многоквартирных домов, где проведен ремонт от числа требующих ремонта | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1.1.4 | (М)Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт внутридомовых систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1.2. | (ПП) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2023-2028 годы | | | | | |
| 1.2.1. | (М) Сокращение потерь потребления электрической энергии | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1.2.2 | (М) Сокращение потребляемых топливно-энергетических ресурсов | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1.2.3 | (М) Сокращение затрат на потребляемую тепловую энергию | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1.3. | (ПП) «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020-2024 годы | | | | | |
| 1.3.1 | (М) Сокращение потерь потребления электрической энергии; | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1.3.2 | (М) Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1.4. | (ПП) «Обеспечение реализации прочих мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках осуществления областных государственных полномочий на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» | | | | | |
| 1.4.1. | (М) Объем материальных запасов, канцелярии, товаров должно обеспечивать потребность необходимую для предоставления муниципальной  услуги | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1.4.2 | (М) Отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет | 0 | 0 | 1 | 1 | |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эмп= (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/9=1,44

Критерии эффективности (неэффективности) реализации

муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности (Эмп) |
| Неэффективная | Менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5-0,79 |
| Эффективная | 0,8-1 |
| Высокоэффективная | Более 1 |

По итогам реализации муниципальной программы за 2023 год, а также степени достижения целей и решения задач муниципальной программы считать уровень эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2023-2028 годы» за 2023 год – эффективной.