

Приложение № 1                                                                                                                                                                   к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории муниципального  образования «Усть-Илимский район» 

(наименование целевой программы района)

за 2023 год (весь период реализации 2019-2026 годы)

	№

п/п
	Наименование

подпрограммы,

основного

мероприятия

	Наименование

соисполнителя,

участника

программы,

участника

мероприятия

программы
	Плановый

срок

исполнения
	Источник

финанси-рования
	Объем

финансирования,

предусмотренный

программой,

тыс. руб.
	Расходы

за отчетный

период,

тыс. руб.
	Наименование

показа-

теля

объема

мероприятия,

единица

измерения
	Плановое

значение

показателя

объема

мероприя-тия
	Факти-ческое

значение

показателя

объема

мероприя-тия
	Обоснование

причин

отклонения

	1.
	Мероприятия  по повышению энергетической эффективности на территории муниципального «Усть-Илимский район»
	
	2023
	МБ
	  18 346,7
	18  343,5
	
	
	
	

	1.1
	Приобретение, ремонт, замена и техническое обслуживание приборов учета и средств  измерений
	Муниципальные учреждения Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»
	2023
	МБ

	264,8

	261,7
	Количество  ремонтов, замены и технического обслуживания приборов учета и средств метрологического измерения, ед.
	18
	13
	Запланированы, но не проведены  мероприятия:
1. Эдучанская СОШ- не потребовалась замена ПУ в связи с исправлением ошибки по срокам в свидетельстве о поверке

2.МДОУ «Брусничка»-мероприятие  не потребовалось ввиду изменения технических условий

3. МКОУ "Ершовская СОШ",  МОУ "Седановская СОШ",  МКОУ ДС  "Елочка"- ввиду небольшой стоимости расходов по замене термометров  произведено за счет собственных средств учреждений

	1.2
	Замена приборов освещения
	Муниципальные учреждения Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район


	2023
	МБ

	17 483,6
	    17 483,5
	Ежегодное  снижение   потребления  коммунальных  ресурсов  на  0,1 % по отношению к объёмам потребления  коммунальных ресурсов за предыдущий  период (календарный год), %
	0,1
	1,73
	В результате замены оборудования фактическое снижение потребления электрической энергии составило 1,73 %  вместо планируемых 0,1 %

	1.3
	Замена радиаторов в общеобразовательных организациях
	Муниципальные учреждения Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район


	2023
	МБ
	598,3
	598,3
	2.  Количество  ремонтов, направленных на снижение потребления тепловой энергии и теплоносителя, ед.


	0
	12
	Изначально мероприятия не были запланированы ввиду отсутствия финансирования на начало 2023 года. По факту  наличия финансирования  были произведены ремонты  в 12 учреждениях 


Согласовано с Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»
___________        ______________          _____________________         _____________
Подпись                       Должность                              Ф.И.О.                                                 Дата

















Приложение № 2

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории муниципального «Усть-Илимский район» "

(наименование целевой программы района)

за 2023  год (весь период реализации 2019-2026 годы)

	№

п/п
	Наименование целевого

показателя
	Ед.

изм.
	Плановое

значение
	Фактическое

значение
	Отклонение

фактического

значения от

планового
	Обоснование

причин

отклонения

	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	1
	Проведение необходимого количества ремонтов, замены и технического обслуживания приборов учета и средств метрологического измерения
	1 ремонт
	18
	13
	-5
	-27,8 %
	Запланированы, но не проведены  мероприятия:

1. Эдучанская СОШ- не потребовалась замена ПУ в связи с исправлением ошибки по срокам в свидетельстве о поверке

2.МДОУ «Брусничка»-меропр. Не потребовалось ввиду изменения технических условий

3. МКОУ "Ершовская СОШ",  МОУ "Седановская СОШ",  МКОУ ДС  "Елочка"- ввиду небольшой стоимости расходов по замене термометров  произведено за счет собственных средств учрежд.

	2
	Проведение необходимого количества ремонтов, направленных на снижение потребления тепловой энергии и теплоносителя, ед
	1 ремонт
	0
	12
	12
	100 %
	Изначально мероприятия не были запланированы ввиду отсутствия финансирования на начало 2023 года. По факту  наличия финансирования  были произведены ремонты  в 12 учреждениях

	3
	Ежегодное  снижение   потребления  коммунальных  ресурсов  по отношению к объёмам потребления  коммунальных ресурсов за предыдущий  период (календарный год) - 0,1 % в год.
	%
	
	
	
	
	

	
	тепловая  энергия
	%
	-0,1
	-7,38
	-7,28
	7 280  %
	

	
	холодное водоснабжение
	%
	-0,1
	-4,07
	-3,97
	3 970  %
	

	
	горячее водоснабжение
	%
	-0,1
	-24,67
	-24,57
	24 570 %
	

	
	электрическая  энергия
	%
	-0,1
	-1,73
	-1,63
	1 630 %
	


Приложение № 3

к Порядку принятия решений о   разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации

ОТЧЕТ О  ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» (наименование целевой программы района)

за 2023 год   (весь период реализации 2019-2026 годы)
	Период реализации

программы
	Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с одним знаком после запятой)
	Расходы за отчетный период,

тыс. руб. (с одним знаком после запятой)
	Обоснование

причин отклонения

	
	Финансовые

средства, всего
	в том числе
	Финансовые

средства, всего
	в том числе
	

	
	
	ФБ*
	ОБ*
	МБ*
	внебюджетные

средства
	
	ФБ*
	ОБ*
	МБ*
	внебюджетные

средства
	

	Мероприятия  по повышению энергетической эффективности на территории муниципального «Усть-Илимский район»

	Всего за весь период
	20 403,0
	
	
	20 403,0
	
	20 230,6
	
	
	20 230,6
	
	-



	первый год реализации
	528,8
	
	
	528,8
	
	482,1
	
	
	482,1
	
	

	второй  год реализации
	339,5
	
	
	339,5
	
	339,5
	
	
	339,5
	
	

	третий   год реализации
	597,6
	
	
	597,6
	
	491,4
	
	
	491,4
	
	

	четвертый   год реализации
	590,4
	
	
	590,4
	
	574,1
	
	
	574,1
	
	

	пятый   год реализации
	18 346,7
	
	
	18 346,7
	
	18 343,5
	
	
	18 343,5
	
	

	последний год

реализации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Согласовано с Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»
___________        ______________          _____________________         _____________
Подпись                       Должность                              Ф.И.О.                                                 Дата
* Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства местного бюджета.
Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы.

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории муниципального образования  «Усть-Илимский район» 
(наименование целевой программы муниципального образования «Усть-Илимский район»)

За  2023   год   (весь период реализации 2019-2026 годы)

	Наименование целевого

показателя
	ЕИ
	Значение целевого

показателя
	Отклоне-ние,

%
	Оценка

(баллы)

	
	
	план
	факт
	
	

	1. Проведение необходимого количества ремонтов, замены и технического обслуживания приборов учета и средств метрологического измерения
	1 ремонт
	18
	13
	72,2
	-2

	2.Проведение необходимого количества ремонтов, направленных на снижение потребления тепловой энергии и теплоносителя, ед
	1 ремонт
	0
	12
	100
	+1

	3. Ежегодное  снижение   потребления  коммунальных  ресурсов  по отношению к объёмам потребления  коммунальных ресурсов за предыдущий  период (календарный год) - 0,1 % в год.
	%
	
	
	
	

	тепловая  энергия
	%
	-0,1
	-7,38
	7 380  %
	+4

	холодное водоснабжение
	%
	-0,1
	-4,07
	4070  %
	+4

	горячее водоснабжение
	%
	-0,1
	-24,67
	24 670 %
	+4

	электрическая  энергия
	%
	-0,1
	-1,73
	1 730 %
	+4

	ИТОГОВАЯ  сводная оценка  по  муниципальной программе
	
	
	
	
	15


 Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы.

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории муниципального  образования «Усть-Илимский район» на 2019-2026  годы"

наименование целевой программы муниципального образования «Усть-Илимский райо
За  2023   год   (весь период реализации 2019-2026 годы)

	Вывод об эффективности программы
	Итоговая

сводная оценка

(баллов)
	Предложения

по дальнейшей

реализации

программы

	Эффективность  повысилась  по сравнению с предыдущим  годом                             
	15
	

	ИТОГО по муниципальной программе             
	15
	


Исполнитель:                                                                                         Е.В.Брюханова

Главный  специалист отдела

по инфраструктуре и управлению

ресурсами

                                           Пояснительная  записка


1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы


В ходе реализации в 2023  году  мероприятий  муниципальной программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории муници-пального  образования «Усть-Илимский район» на 2019-2026 годы  запланированные мероприятия  выполнены не  в  полном объеме, отклонения  отсутствуют.  А именно:
1.1.  По мероприятию «Приобретение, ремонт, замена и техническое обслуживание приборов учета и средств  измерений»- запланировано 18 ремонтов, выполнено 13 ремонтов.
1.2.   По мероприятию «Замена приборов освещения»- запланировано снижение  потребления электроэнергии на 0,1 %, фактически достигнуто снижение на  1,73 %
1.3.   По мероприятию «Замена радиаторов в общеобразовательных организациях» на 2023 год ремонты запланированы не были, но по итогам 2023 года  произведено 12 ремонтов направленных на снижение потребления тепловой энергии и теплоносителя.

                 2. Оценка целевых показателей муниципальной программы


В ходе реализации в 2023  году  мероприятий  муниципальной программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории муници-пального  образования «Усть-Илимский район» на 2019-2026 годы запланированные целевые показатели достигнуты в большинстве.
Исполнитель:                                                                                                      Е.В.Брюханова

Главный специалист отдела

по инфраструктуре и управлению ресурсами
