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Российская Федерация
Администрация 
Тайтурского городского поселения
Усольского муниципального района
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   
От 03.04.2025				                 			№ 143
р.п. Тайтурка

Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Тайтурского муниципального образования» на 2018-2025 годы за 2024 год.

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, утверждении, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, утвержденным постановлением администрации городского поселения Тайтурского  муниципального образования от 10.11.2017 г. №257 (ред. от 07.06.2018 года № 153, от 26.10.2022 г. № 393), на основании ст.ст. 6, 23, 46 Устава Тайтурского муниципального образования, администрация Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Тайтурского муниципального образования» на 2018-2025 годы за 2024 год (прилагается).
2. Старшему инспектору администрации по делопроизводству опубликовать настоящее постановление в газете «Новости» и разместить на официальном сайте администрации Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области (www.taiturka.irkmo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



	Глава Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	

                  С.В. Ушаков




Подготовил: главный специалист администрации по благоустройству и дорожному хозяйству      _______________  А.В. Шестаков
«___»  апреля  2025 г.

Согласовано: главный специалист администрации по юридическим вопросам и нотариальным действиям ______________ О.В. Мунтян
«___»  апреля  2025 г.

Согласовано: ведущий специалист администрации по бюджетно-финансовой политике __________ Е.А. Молодченко
«___»  апреля  2025 г.



































УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации
 Тайтурского городского поселения
 Усольского муниципального
 района Иркутской области
от  03 апреля 2025 года № 143 

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской  среды  Тайтурского  муниципального образования» на 2018-2025 годы за 2024 год.

В 2024 году по муниципальной программе «Формирование современной городской среды Тайтурского муниципального образования» на 2018-2025 годы мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий не запланированы. Проведены работы по разработке проектно-сметной документации по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома №4 по ул. Мичурина р.п. Тайтурка. Проведена негосударственная экспертиза проектно-сметной документации по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома №4 по ул. Мичурина р.п. Тайтурка.
Анализ целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды  Тайтурского  муниципального образования» на 2018-2025 годы за 2024 год указан в приложении 1.
Нереализованных мероприятий муниципальной программы в 2024 году нет.
[bookmark: bookmark10]Анализ объема финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды Тайтурского  муниципального образования» на 2018-2025 годы за счет бюджета городского поселения Тайтурского муниципального образования за  2024 год указан в приложении 2.
В течение 2024 года в муниципальную программу вносились изменения:
- постановлением от 05.11.2024 №364, распоряжение на обсуждения от 01.10.2024 № 353-р
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды  Тайтурского  муниципального образования» на 2018-2025 годы за 2024 года указана в приложении 3.















ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к отчету о реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской
 среды  Тайтурского  муниципального образования» 
на 2018-2025 годы за 2024 год

Анализ целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды Тайтурского муниципального образования» на 2018-2025 годы за 2024 год.

	№ п/п
	Наименование показателя результативности
	Ед. изм.
	Значение показателя результативности
	Процент выполнения
	Пояснения по достигнутым значениям

	
	
	
	план на год
	факт
	ст.5/ст.4*100%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды  Тайтурского  муниципального образования» на 2018-2025 годы

	1.1
	Целевой показатель 1
Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов
	ед.
	0
	0
	0
	Работы не проводились

	1.2.
	Целевой показатель 2
Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов
	кв.м.
	0
	0
	0
	Работы не проводились

	1.3.
	Целевой показатель 3
Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов

	%
	0
	0
	0
	Работы не проводились

	1.4.
	Целевой показатель 4
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования)
	%
	0
	0
	0
	Работы не проводились






ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к отчету о реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской
 среды  Тайтурского  муниципального образования» 
на 2018-2025 годы за 2024 год

Анализ объема финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды  Тайтурского  муниципального образования» на 2018-2025 годы за счет бюджета городского поселения Тайтурского муниципального образования за 2024 год

	№ 
п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия*, мероприятия
	Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб.
	Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы)
	Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)

	
	
	
	руб.
	в % от предусмотренного муниципальной программой
	руб.
	%
	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6=ст.5/ст.2*100%
	7=ст.5/ст.3*100%
	8

	1.
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды  Тайтурского  муниципального образования» на 2018-2025 годы
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Мероприятие 1.
Разработка проектно-сметной документации по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, расположенной по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Тайтурка, ул. Мичурина 4
	385 000,00
	385 000,00
	95
	385 000,00
	100
	100
	0

	1.2.
	Мероприятие 2.
Проведение негосударственной экспертизы проектно-сметной документации по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, расположенной по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Тайтурка, ул. Мичурина 4
	19 200,00
	19 200,00
	5
	19 200,00
	100
	100
	0

	2
	Всего по муниципальной программе
	404 200,00
	404 200,00
	100
	404 200,00
	100
	100
	0






ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к отчету о реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской
 среды  Тайтурского  муниципального образования» 
на 2018-2025 годы за 2024 год


Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Тайтурского муниципального образования» на 2018-2025 годы за 2024 год.

	Наименование муниципальной программы (МП), подпрограмм (ПП), основных мероприятий (ОМ)
	Выполнение целевых показателей, ед.
	Степень достижения целей и решения задач муници пальной программы,%

	
	выше заплани рованного
	ниже
заплани рованного
	соответ ствуют плану
	

	(МП) «Формирование современной городской среды Тайтурского муниципального образования» на 2018-2025 годы
	
	
	
	

	Целевой показатель 1
Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов
	0
	0
	1
	0

	Целевой показатель 2
Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов
	0
	0
	1
	0

	Целевой показатель 3
Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов

	0
	0
	1
	0

	Целевой показатель 4
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования)
	0
	0
	1
	0




Оценка эффективности реализации муниципальной программы
   
    Эмп = (0+0 + 0+0) / 4 = 0/0=0

Критерии эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы:
	Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы

	Критерии оценки эффективности Эмп


	Неэффективная
	Менее 0,5

	Уровень эффективности удовлетворительный
	0,5-0,79

	Эффективная
	0,8-1

	Высокоэффективная
	Более 1



      По итогам реализации муниципальной программы за 2024 год, а также степени достижения целей и решения задач муниципальной программы считать уровень эффективности реализации муниципальной программы - неэффективная.


Ведущий специалист по экономической политике                         Гольчик В.С.


Тел.: 8(39443)94-4-42
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