Российская Федерация

Администрация

Тайтурского городского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.04.2025				                 			№ 143

р.п. Тайтурка

Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Тайтурского муниципального образования» на 2018-2025 годы за 2024 год.

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, утверждении, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, утвержденным постановлением администрации городского поселения Тайтурского  муниципального образования от 10.11.2017 г. №257 (ред. от 07.06.2018 года № 153, от 26.10.2022 г. № 393), на основании ст.ст. 6, 23, 46 Устава Тайтурского муниципального образования, администрация Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Тайтурского муниципального образования» на 2018-2025 годы за 2024 год (прилагается).

- Старшему инспектору администрации по делопроизводству опубликовать настоящее постановление в газете «Новости» и разместить на официальном сайте администрации Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области (www.taiturka.irkmo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Глава Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области | С.В. Ушаков |
| --- | --- |

Подготовил: главный специалист администрации по благоустройству и дорожному хозяйству      _______________  А.В. Шестаков

«___»  апреля  2025 г.

Согласовано: главный специалист администрации по юридическим вопросам и нотариальным действиям ______________ О.В. Мунтян

«___»  апреля  2025 г.

Согласовано: ведущий специалист администрации по бюджетно-финансовой политике __________ Е.А. Молодченко

«___»  апреля  2025 г.

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

Тайтурского городского поселения

Усольского муниципального

района Иркутской области

от  03 апреля 2025 года № 143

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской  среды  Тайтурского  муниципального образования» на 2018-2025 годы за 2024 год.

В 2024 году по муниципальной программе «Формирование современной городской среды Тайтурского муниципального образования» на 2018-2025 годы мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий не запланированы. Проведены работы по разработке проектно-сметной документации по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома №4 по ул. Мичурина р.п. Тайтурка. Проведена негосударственная экспертиза проектно-сметной документации по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома №4 по ул. Мичурина р.п. Тайтурка.

Анализ целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды  Тайтурского  муниципального образования» на 2018-2025 годы за 2024 год указан в приложении 1.

Нереализованных мероприятий муниципальной программы в 2024 году нет.

Анализ объема финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды Тайтурского  муниципального образования» на 2018-2025 годы за счет бюджета городского поселения Тайтурского муниципального образования за  2024 год указан в приложении 2.

В течение 2024 года в муниципальную программу вносились изменения:

- постановлением от 05.11.2024 №364, распоряжение на обсуждения от 01.10.2024 № 353-р

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды  Тайтурского  муниципального образования» на 2018-2025 годы за 2024 года указана в приложении 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к отчету о реализации муниципальной

программы «Формирование современной городской

среды  Тайтурского  муниципального образования»

на 2018-2025 годы за 2024 год

Анализ целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды Тайтурского муниципального образования» на 2018-2025 годы за 2024 год.

| # № п/п | # Наименование показателя результативности | # Ед. изм. | # Значение показателя результативности |  | # Процент выполнения | # Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # план на год | # факт | # ст.5/ст.4*100% |  |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 |
| # 1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Тайтурского муниципального образования» на 2018-2025 годы |  |  |  |  |  |
| # 1.1 | # Целевой показатель 1 Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | # ед. | # 0 | # 0 | # 0 | # Работы не проводились |
| # 1.2. | # Целевой показатель 2 Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | # кв.м. | # 0 | # 0 | # 0 | # Работы не проводились |
| # 1.3. | # Целевой показатель 3 Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | # % | # 0 | # 0 | # 0 | # Работы не проводились |
| # 1.4. | # Целевой показатель 4 # Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | # % | # 0 | # 0 | # 0 | # Работы не проводились |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к отчету о реализации муниципальной

программы «Формирование современной городской

среды  Тайтурского  муниципального образования»

на 2018-2025 годы за 2024 год

Анализ объема финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды  Тайтурского  муниципального образования» на 2018-2025 годы за счет бюджета городского поселения Тайтурского муниципального образования за 2024 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия*, мероприятия | Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) |  | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | руб. | в % от предусмотренного муниципальной программой | руб. | % |  | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.2*100% | 7=ст.5/ст.3*100% | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Тайтурского муниципального образования» на 2018-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Разработка проектно-сметной документации по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, расположенной по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Тайтурка, ул. Мичурина 4 | 385 000,00 | 385 000,00 | 95 | 385 000,00 | 100 | 100 | 0 |
| 1.2. | Мероприятие 2. Проведение негосударственной экспертизы проектно-сметной документации по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, расположенной по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Тайтурка, ул. Мичурина 4 | 19 200,00 | 19 200,00 | 5 | 19 200,00 | 100 | 100 | 0 |
| 2 | Всего по муниципальной программе | 404 200,00 | 404 200,00 | 100 | 404 200,00 | 100 | 100 | 0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к отчету о реализации муниципальной

программы «Формирование современной городской

среды  Тайтурского  муниципального образования»

на 2018-2025 годы за 2024 год

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Тайтурского муниципального образования» на 2018-2025 годы за 2024 год.

| Наименование муниципальной программы (МП), подпрограмм (ПП), основных мероприятий (ОМ) | Выполнение целевых показателей, ед. |  |  | Степень достижения целей и решения задач муници пальной программы,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | выше заплани рованного | ниже заплани рованного | соответ ствуют плану |  |
| (МП) «Формирование современной городской среды Тайтурского муниципального образования» на 2018-2025 годы |  |  |  |  |
| # Целевой показатель 1 Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # Целевой показатель 2 Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # Целевой показатель 3 Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # Целевой показатель 4 Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | 0 | 0 | 1 | 0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эмп = (0+0 + 0+0) / 4 = 0/0=0

Критерии эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности Эмп |
| --- | --- |
| Неэффективная | Менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5-0,79 |
| Эффективная | 0,8-1 |
| Высокоэффективная | Более 1 |

По итогам реализации муниципальной программы за 2024 год, а также степени достижения целей и решения задач муниципальной программы считать уровень эффективности реализации муниципальной программы - неэффективная.

Ведущий специалист по экономической политике                         Гольчик В.С.

Тел.: 8(39443)94-4-42