Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

И Р К У Т С К А Я   О Б Л А С Т Ь

К И Р Е Н С К И Й   М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й   О К Р У Г

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от 13 мая 2026 г. |  | №627 |
| --- | --- | --- |
|  | г. Киренск |  |

Об утверждении плана мероприятий

о подготовке жилищно-коммунального хозяйства

на территории Киренского округа

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Киренского муниципального округа к работе в зимних условиях, а также устойчивого и безаварийного прохождения отопительного периода 2026-2027гг., руководствуясь ст. 15, 21 Устава муниципального образования Киренский муниципальный округ,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить план мероприятий по подготовке объектов электроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории Киренского округа к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

- Администрации Киренского муниципального округа, организациям всех форм собственности (в том числе государственной, муниципальной), действующим на территории Киренского муниципального округа и их структурным подразделениям обеспечить:

- выполнение Плана мероприятий;

- завершение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения (далее – потребители тепловой энергии), теплоснабжающих организаций до 15 сентября 2026г;

- принятие мер по погашению просроченной задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (тепловую, электрическую энергию) до 15 сентября 2026г.;

- осуществлять подготовку к отопительному зимнему периоду 2026-2027 гг. в соответствии с Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234;

- получение паспорта готовности для ресурсоснабжающих организаций в срок до 1 ноября 2026 г.;

- получение паспорта готовности муниципальных образований к отопительному периоду 2026-2027 гг.  в срок до 20 ноября 2026г.;

- в срок до 1 сентября 2026г.  создать нормативные запасы топливно-энергетических ресурсов к началу отопительного сезона 2026-2027 гг. в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»

- в срок до 1 сентября 2026г. завершить подготовку объектов к отопительному сезону 2026-2027гг.;

- Создать и утвердить состав штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Киренского округа к работе в осенне-зимний период 2026-2027 гг. при администрации Киренского муниципального округа (прилагается).

- Администрации Киренского муниципального округа создать и утвердить состав комиссии с участием представителей Братского территориального отдела энергетического надзора (по согласованию), специалистов Службы государственного жилищного и строительного надзора по Иркутской области по проверке готовности теплоснабжающих организаций, теплоисточников, отдельных категорий потребителей тепловой энергии Киренского муниципального округа к отопительному периоду 2026-2027гг.  в срок до 15.08.2026г.

- Штабу по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2026-2027гг. Киренского муниципального округа осуществлять в период май – октябрь 2026 года обеспечение контроля за ходом подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг. за исполнением плана мероприятий.

- Данное Постановление подлежит размещению на сайте администрации Киренского муниципального округа https://kirenskiy-okrug.mo38.ru/.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра - председателя комитета по городскому хозяйству администрации Киренского муниципального округа.

Мэр  округа                                                                                                         К.В. Свистелин

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к постановлению №627 от 13.05.2026г.

Заместитель мэра – председатель

комитета по городскому хозяйству ___________________ М.А. Войтов

Начальник правового отдела   ___________Е.В. Зырянов

исполнитель:

начальник отдела по ЖКХ и электроснабжению		                 А.В. Фарков