Утверждена

постановлением администрации

Киренского муниципального района

от 13.10.2025 № 577

постановлением администрации

Киренского муниципального округа №125 от 28.01.2026г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НА 2026-2036 ГГ.»

Киренск, 2025

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  НА 2026-2036 ГГ.»

(далее – муниципальная программа)

| Наименование характеристик муниципальной программы | Содержание характеристик муниципальной программы |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Формирование комфортной городской среды Киренского муниципального округа на 2026-2036 гг.» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | отдел по благоустройству комитета по городскому хозяйству администрации Киренского муниципального округа |
| Участники муниципальной программы | - |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Киренского муниципального округа |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территории многоквартирных домов; 2. Повышение уровня благоустройства действующих и создание новых общественных территорий Киренского муниципального округа; 3. Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды Киренского муниципального округа. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2026-2036 годы |
| Целевые показатели муниципальной программы | - Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов; - Количество благоустроенных общественных территорий; - Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; - Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Киренского муниципального округа ; |
| Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |
| Основные мероприятия муниципальной программы | 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; 2. Благоустройство общественных территорий; 3. Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | ##### Расходы, итого; ##### Источники финансирования. ##### годы; ##### Тыс.руб.; ##### Бюджет муниципального образования; ##### Внебюджетные источники; ##### Областной бюджет; ##### Федеральный бюджет; ##### Внебюджетные источники. ##### Всего; ##### 13300,00; ##### 13300,00; ##### 0; ##### 0; ##### 0. ##### 2026; ##### 13300,00; ##### 13300,00; ##### 0; ##### 0; ##### 0. ##### 2027; ##### 0; ##### 0; ##### 0; ##### 0; ##### 0. ##### 2028; ##### 0; ##### 0; ##### 0; ##### 0; ##### 0. ##### 2029; ##### 0; ##### 0; ##### 0; ##### 0; ##### 0. ##### 2030; ##### 0; ##### 0; ##### 0; ##### 0; ##### 0. ##### 2031; ##### 0; ##### 0; ##### 0; ##### 0; ##### 0. ##### 2032; ##### 0; ##### 0; ##### 0; ##### 0; ##### 0. ##### 2033; ##### 0; ##### 0; ##### 0; ##### 0; ##### 0. ##### 2034; ##### 0; ##### 0; ##### 0; ##### 0; ##### 0. ##### 2035; ##### 0; ##### 0; ##### 0; ##### 0; ##### 0. ##### 2036; ##### 0; ##### 0; ##### 0; ##### 0; ##### 0. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов до 21ед. 2. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий до 17 ед. 3. Увеличение количества благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 1 ед.; 4.Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Киренского муниципального округа до 88,25 %. |

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Площадь Киренского муниципального округа составляет 43802,68 га. Площадь городских земель составляет 3481 га.    Городской застройкой занято 735 га. Озелененные территории общего пользования занимают площадь 43 га.

В целях повышения удовлетворенности населения Киренского муниципального округа необходимо провести работы по благоустройству территорий Киренского муниципального округа, включая: дворовые территории, общественные территории.

В существующем жилищном фонде на территории Киренского муниципального округа дворовые территории и территории общего пользования не отвечают в полной мере современным требованиям горожан.

В целях организации процесса комплексного благоустройства, проведена оценка состояния (инвентаризация) сферы благоустройства на территории Киренского муниципального округа, по результатам которой определены ключевые проблемы и общее состояние городской среды.

В существующем жилищном фонде на территории Киренского муниципального округа объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние, и не отвечают современным требованиям. Так, состояние наружного освещения дворовых и общественных территорий, требует качественного улучшения. Это вызвано тем, что физическое устаревание оборудования значительно опережает темпы объемов его строительства, капитального ремонта и модернизации. Сложившееся отставание необходимо устранять, учитывая, что наружное освещение является важным компонентом комфорта и безопасности людей в темное время суток. Кроме того, пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутри дворовых проездов и тротуаров. Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне. Проведение работ по строительству автостоянок на дворовых территориях, расширению существующих парковок позволит в дальнейшем «разгрузить» дворовые территории и обеспечить комфортные условия проживания для жителей многоквартирных домов. В большинстве дворов отсутствует необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенные детские и спортивные площадки.

В рамках реализации муниципальной программы в период с 2017 по 2025 год благоустроено 6 общественные территории, 11 дворовых территории.

В тоже время с учтём проведенного благоустройства продолжают оставаться нуждающимися в проведении работ по благоустройству по результату инвентаризации   101 дворовая и 9 общественных территорий.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, приведён в таблице 1.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, приведён в таблице 2.

Наиболее актуальными проблемами благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов являются:

1) высокая степень износа асфальтового покрытия внутриквартальных проездов и тротуаров;

2) отсутствие достаточного количества парковочных мест на дворовых территориях, беспорядочная парковка автомобилей в зонах зеленых насаждений, на детских и спортивных площадках;

3) детское игровое оборудование во дворах либо отсутствует, либо пришло в негодность, не отвечает современным стандартам и не соответствует требованиям безопасности.

Наиболее актуальными проблемами благоустройства общественных территорий города являются:

1) высокая степень износа асфальтового покрытия;

2) отсутствие или неудовлетворительное состояние малых архитектурных форм;

3) отсутствие современных, качественных пространств для различных групп пользователей, в том числе для маломобильных групп населения.

Благоустройство дворовых и общественных территорий Киренского муниципального округа осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для маломобильных групп населения.

Решение актуальных задач благоустройства дворовых и общественных территорий требует программно-целевого подхода, так как без комплексной системы благоустройства невозможно добиться значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей города.

В целях создания условий для повышения гражданской активности населения, организаций и вовлечения общественности в реализацию мероприятий по формированию современной городской среды Киренского муниципального округа, проводится активная работа по информированию населения,  с целью привлечения как можно большего количества жителей к участию в разработке и реализации проектов благоустройства. Ключевую роль в создании и управлении городской средой играет участие жителей города в обсуждении проектов благоустройства дворовых территорий и общественных пространств (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий).

Таблица 1

Адресный перечень дворовых территорий,

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2026-2036 гг.

| № | Адрес дворовой территории многоквартирного дома (домов) Киренского муниципального образования |  |  | Общая площадь дворовой территории, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | микрорайон | улица | номер дома, домов, образующих дворовую территорию |  |
| 1 | м-н Центральный | Больничный | 1 | 1338 |
| 2 | м-н Центральный | пер. Восстания | 8 | 1068 |
| 3 | м-н Центральный | Декабристов | 6 | 1658 |
| 4 | м-н Центральный | Заводская | 4 | 626 |
| 5 | м-н Центральный | Заводская | 19 | 1256 |
| 6 | м-н Центральный | Заводская | 20 | 1277 |
| 7 | м-н Центральный | Заводская | 21 | 1200 |
| 8 | м-н Центральный | Заводская | 24 | 1200 |
| 9 | м-н Центральный | пер. Затонский | 6 | 1200 |
| 10 | м-н Центральный | Каландаришвили | 30 | 1782 |
| 11 | м-н Центральный | Комарова | 9 | 1599 |
| 12 | м-н Центральный | Комарова | 14 | 2049 |
| 13 | м-н Центральный | Комарова | 16 | 1200 |
| 14 | м-н Центральный | Комарова | 42 | 1352 |
| 15 | м-н Центральный | Коммунистическая | 12 | 1200 |
| 16 | м-н Центральный | Коммунистическая | 18 | 2200 |
| 17 | м-н Центральный | Коммунистическая | 29 | 1800 |
| 18 | м-н Центральный | Комсомольская | 20 | 972 |
| 19 | м-н Центральный | Комсомольская | 22 | 900 |
| 20 | м-н Центральный | Комсомольская | 47 | 2200 |
| 21 | м-н Центральный | Косыгина | 4,6 | 3952 |
| 22 | м-н Центральный | Косыгина | 46 | 1200 |
| 23 | м-н Центральный | Красноармейская | 1 | 2024 |
| 24 | м-н Центральный | Ленрабочих | 24 | 900 |
| 25 | м-н Центральный | Ленрабочих | 44 | 1200 |
| 26 | м-н Центральный | Ленрабочих | 46 | 900 |
| 27 | м-н Центральный | Ленрабочих | 71 | 2320 |
| 28 | м-н Центральный | Профсоюзная Затонский | 10 10 | 3860 |
| 29 | м-н Центральный | Путейская | 2 | 1200 |
| 30 | м-н Центральный | Путейская | 3 | 1800 |
| 31 | м-н Центральный | Путейская | 4 | 2000 |
| 32 | м-н Центральный | Путейская | 6 | 2118 |
| 33 | м-н Центральный | Путейская | 7 | 2217 |
| 34 | м-н Центральный | Путейская | 9 | 2036 |
| 35 | м-н Центральный | Рабочая | 3 | 2139 |
| 36 | м-н Центральный | Советская | 6 | 1200 |
| 37 | м-н Центральный | Советская | 34 | 1200 |
| 38 | м-н Центральный | Стояновича | 3 | 2200 |
| 39 | м-н Центральный | Стояновича | 8 | 2200 |
| 40 | м-н Центральный | Стояновича | 10 | 1100 |
| 41 | м-н Мельничный | Совхозный | 28 | 1800 |
| 42 | м-н Мельничный | Совхозный | 36 | 1714 |
| 43 | м-н Мельничный | Совхозный | 33 | 3240 |
| 44 | м-н Мельничный | Совхозный | 34 | 1865 |
| 45 | м-н Мельничный | Совхозный | 35 | 1008 |
| 46 | м-н Мельничный | Совхозный | 37 | 1730 |
| 47 | м-н Мельничный | Совхозный | 38 | 1700 |
| 48 | м-н Мельничный | Совхозный | 39 | 1500 |
| 49 | м-н Мельничный | Совхозный | 43 | 900 |
| 50 | м-н Мельничный | Совхозный | 44 | 3311 |
| 51 | м-н Мельничный | Трудовых Резервов | 2 | 1387 |
| 52 | м-н Мельничный | Воронинская | 16, 18 | 5577 |
| 53 | м-н Мельничный | Воронинская | 17,19, | 7687 |
| 54 | м-н Мельничный | Репина | 13,14 | 4500 |
| 55 | м-н Мельничный | Сибирская | 19 | 4161 |
| 56 | м-н Мельничный | Партизанская | 25 | 4762 |
| 57 | м-н Мельничный | Сибирская | 27 | 3290 |
| 58 | м-н Мельничный | Строителей | 3 | 4800 |
| 59 | м-н Балахня | кв-л Водников | 1 | 1200 |
| 60 | м-н Балахня | кв-л Водников | 2 | 3127 |
| 61 | м-н Балахня | кв-л Водников | 7 | 1750 |
| 62 | м-н Балахня | кв-л Водников | 9 | 1836 |
| 63 | м-н Балахня | кв-л Водников | 11 | 1560 |
| 64 | м-н Балахня | кв-л Водников | 12 | 1120 |
| 65 | м-н Балахня | кв-л Водников | 13 | 1500 |
| 66 | м-н Балахня | кв-л Водников | 15 | 1500 |
| 67 | м-н Балахня | кв-л Водников | 16 | 1500 |
| 68 | м-н Балахня | кв-л Водников | 17 | 1500 |
| 69 | м-н Балахня | кв-л Водников | 23,25,27,29 | 7836 |
| 70 | м-н Балахня | кв-л Водников | 3 | 2250 |
| 71 | м-н Балахня | кв-л Водников | 18 | 1600 |
| 72 | м-н Балахня | кв-л Водников | 19 | 1600 |
| 73 | м-н Балахня | кв-л Водников | 20 | 1500 |
| 74 | м-н Балахня | кв-л Водников | 21 | 1600 |
| 75 | м-н Балахня | кв-л Водников | 22 | 1500 |
| 76 | м-н Балахня | кв-л Водников | 30 | 1600 |
| 77 | м-н Балахня | кв-л Водников | 32 | 1200 |
| 78 | м-н Балахня | кв-л Водников | 24 | 1600 |
| 79 | м-н Балахня | кв-л Водников | 38 | 1500 |
| 80 | м-н Балахня | кв-л Водников | 34 | 1200 |
| 81 | м-н Балахня | кв-л Водников | 26 | 1620 |
| 82 | м-н Балахня | кв-л Водников | 28 | 1402 |
| 83 | м-н Балахня | кв-л Водников | 33 | 1650 |
| 84 | м-н Балахня | Российская | 3 | 1200 |
| 85 | м-н Балахня | Российская | 13 | 1200 |
| 86 | м-н Авиагородок | Геологов | 4 | 2800 |
| 87 | м-н Авиагородок | Геологов | 10,12 | 5600 |
| 88 | м-н Авиагородок | Гастелло | 3 | 2000 |
| 89 | м-н Авиагородок | Гастелло | 5 | 3913 |
| 90 | м-н Авиагородок | Гастелло | 6 | 2722 |
| 91 | м-н Авиагородок | Гастелло | 8 | 1831 |
| 92 | м-н Авиагородок | Гастелло | 10 | 2400 |
| 93 | м-н Авиагородок | Гастелло | 12 | 2000 |
| 94 | м-н Авиагородок | Тургенева | 11 | 4025 |
| 95 | м-н Авиагородок | Полины Осипенко | 10 | 2400 |
| 96 | м-н Авиагородок | Полины Осипенко | 10а | 1300 |
| 97 | м-н Авиагородок | Полины Осипенко | 27 | 1200 |
| 98 | м-н Авиагородок | Полины Осипенко | 28 | 900 |
| 99 | м-н Авиагородок | Полины Осипенко | 29 | 3975 |
| 100 | м-н Аэропорт | Озерная | 12,14 | 5230 |
| 101 | м-н Аэропорт | Озерная | 4А,6 | 3836 |
|  | ИТОГО |  |  | 215558 |

Таблица 2

Адресный перечень общественных территорий,

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2026-2036 гг.

| № | Адрес общественной территории Киренского муниципального образования |  |  | Общая площадь территории, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Микрорайон | улица | номер дома (при наличии) |  |
| 1 | м-н Мельничный | Партизанская | 25 | 4026,67 |
| 2 | м-н Мельничный | Партизанская, Набережная | 11-29 | 7557,43 |
| 3 | м-н Балахня | (заменить на колхозная 15, 15 Б) | 2 | 7495,96 |
| 4 | м-н Балахня | Шукшина | 7-10 | 1627,04 |
| 5 | м-н Центральный | Ленина, Городской парк | 27 | 10509 |
| 6 | м-н Центральный | Ленрабочих Нижняя набережная | Нижняя набережная «Киренские просторы» | 11048,31 |
| 7 | м-н Центральный | Ул. Красноштанова | От ул. Советская до ул. Ленина | 1464,8 |
| 8 | м-н Авиагородок | Полины Осипенко, стадион | 32 | 37372,55 |
| 9 | м-н Центральный | Улицы: Ленрабочих, Подгорная, Комарова | В границах улицы Зайцева – Косыгина | 11050 |

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Киренского муниципального округа. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территории многоквартирных домов;

2. Повышение уровня благоустройства действующих и создание новых общественных территорий Киренского муниципального округа;

3. Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды Киренского муниципального округа.

Целевые показатели муниципальной программы:

- Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;

- Количество благоустроенных общественных территорий;

- Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Киренского муниципального округа;

Методика расчета показателей, утверждена приказом Минстроя России от 18.03.2019г. №162/пр «Об утверждении методических рекомендации по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»:

| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета (определения) показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Определяется по формуле: Кдв = Дблаг + Д, где: Кдв – количество благоустроенных дворовых территорий, ед.; Дблаг – количество благоустроенных дворовых территорий в предыдущих периодах, ед; Д – количество дворовых территорий, благоустроенных в отчетном периоде, ед. |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий | Определяется по формуле: Кобщ = Облаг + О, где: Кобщ – количество благоустроенных общественных территорий, ед.; Облаг – количество благоустроенных общественных территорий в предыдущих периодах, ед; О – количество общественных территорий, благоустроенных в отчетном периоде, ед. |
| 3. | Количество благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Определяется по формуле: Кобщ = Облаг + О, где: Кобщ – количество благоустроенных общественных территорий, ед.; Облаг – количество благоустроенных общественных территорий в предыдущих периодах, ед; О – количество общественных территорий, благоустроенных в отчетном периоде, ед. |
| 4. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Киренского муниципального округа | Расчет не требуется. Показатель определяется министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области. |

Сведения о составе и значениях целевых показателях муниципальной программы приведены в приложении №1.

Срок реализации муниципальной программы с 2026 по 2036 гг.

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ:

Формирование и реализация мероприятий по благоустройству.

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов – это совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

На основании поступивших предложений заинтересованных лиц мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов формируются с учетом минимального и дополнительного перечня работ.

Минимальный перечень включает следующие виды работ:

1) ремонт дворовых проездов;

2) обеспечение освещения дворовых территорий;

3) установка скамеек;

4) установка урн;

5) ремонт и (или) устройство автомобильных парковок;

6) ремонт и (или) устройство тротуаров, пешеходных дорожек.

Дополнительный перечень включает следующие виды работ:

1) оборудование детских площадок;

2) оборудование спортивных площадок;

3) озеленение территорий;

4) обустройство площадок для выгула домашних животных;

5) обустройство площадок для отдыха;

6) обустройство контейнерных площадок;

7) обустройство ограждений;

8) устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод;

9) устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих дорожных знаков;

10) иные виды работ.

При выполнении видов работ, включенных в дополнительный перечень, необходимо финансовое участие собственников помещений многоквартирного дома.

Минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству, подлежащих выполнению на конкретной дворовой территории, определяется жителями и фиксируется в протоколе общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме, расположенном в границах конкретной дворовой территории.

При выполнении видов работ, включенных в минимальный перечень работ, обязательным является:

- трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица);

- решение собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме субботника. Под субботником понимается выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы. Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере одного субботника для каждой дворовой территории.

При выполнении видов работ, включенных в дополнительный перечень работ, обязательным является:

- финансовое участие заинтересованных лиц;

- решение собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома. Финансовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме софинансирования мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня определяется в размере 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Данное условие распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальную программу после вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

В целях образования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Иркутской области, администрацией Киренского муниципального округа проводятся следующие мероприятия:

- сбор предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу, в том числе при внесении в нее изменений;

- обеспечения в срок до 1 марта года предоставления субсидий проведения общественных обсуждений и определения территорий и мероприятий по благоустройству таких территорий;

3) постановка земельных участков собственниками на кадастровый учет.

Адресный перечень дворовых территорий и для дополнения адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, формируется на основании Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых и общественных территорий в проект муниципальной программы.

Очередность благоустройства дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий.  Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в Порядке, установленном правилами благоустройства территории Киренского муниципального округа.

Включение дворовой территории в муниципальную программу без решения заинтересованных лиц не допускается.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих   благоустройству в отчетный период, приведён в таблице 3.

2. Благоустройство общественных территорий включает в себя проведение работ на территориях общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. Общественные территории – это территории соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, формируется на основании постановления администрации Киренского муниципального округа «О Порядках общественного обсуждения, представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, о включении дворовых и общественных территории Киренского муниципального округа в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды Киренского муниципального округа».

Отбор общественных территорий осуществляется на основании результатов ежегодного проведения голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в срок до 1 марта года предоставления субсидий (далее – голосование). Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном правилами благоустройства территории Киренского муниципального округа.

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в отчетный период, приведён в таблице 4.

Администрация Киренского муниципального округа имеет право исключить из адресных перечней дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации настоящей муниципальной программы, следующие территории:

1) дворовые и общественные территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов;

2) дворовые и общественные территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом территории Киренского муниципального округа  при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий межведомственной комиссией по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» (далее – межведомственная комиссия) в порядке, установленном такой комиссией;

3) дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы.

При этом исключение дворовой территории из настоящего перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации настоящей муниципальной программы, возможно при условии одобрения соответствующего решения межведомственной комиссии в порядке, установленном такой комиссией.

3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В целях повышения уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в их собственности (пользовании), а также индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения необходимо проведение инвентаризации уровня благоустройства посредством проведения визуального обследования.

По результатам инвентаризации с собственниками (пользователями) недвижимого имущества:

- с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в их собственности (пользовании);)

- с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения

Администрацией Киренского муниципального округа будет проводится работа по заключению соглашений об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями правилам благоустройства территории Киренского муниципального округа. Адресный перечень недвижимого имущества, приведён в таблице 5.

В целях реализации настоящей муниципальной программы предельной датой заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ является 1 апреля года предоставления субсидии для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий и для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев:

1) обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

2) проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

3) заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации настоящей муниципальной программы, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в настоящую муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

На дворовые и общественные территории, вошедшие в муниципальную программу, разрабатываются дизайн-проекты, которые, в свою очередь, обсуждаются и согласовываются с заинтересованными лицами в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальную программу.

Муниципальная программа реализуется с учетом:

- проведения общественных обсуждений проекта муниципальной   программы (срок обсуждения – не менее 30 календарных дней со дня опубликования проекта изменений в муниципальную программу), в том числе при внесении в них изменений;

- сбор предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и (или) общественной территории в муниципальную программу, в том числе при внесении в нее изменений;

- обеспечения в срок до 1 марта года предоставления субсидий проведения общественных обсуждений и определения территорий и мероприятий по благоустройству таких территорий; - проведения голосования по отбору общественных территорий;

- завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу, отобранных по результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного в году, предшествующем году реализации указанных мероприятий;

- осуществления контроля за ходом выполнения муниципальной программы и координации реализации муниципальной программы формирования современной городской среды;

- обязательного установления минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и (или) общественных территорий;

- информирования граждан о ходе выполнения муниципальной программы, в соответствии с порядком, приложение №3 к настоящей программе.

Комплексное решение проблем благоустройства общественных и дворовых территории окажет положительный эффект на комфортное проживание жителей Киренского муниципального округа и создаст гармоничный архитектурный облик городской среды.

Выделение подпрограмм в рамках настоящей программы не предусмотрено.

Таблица 3

Адресный перечень

дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2026-2036 годах

| № п/п |  | Адрес дворовой территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 2026 год |  |
| 1.1. |  |  |
| 1.2. |  |  |
| 2. | 2027 год |  |
| 2.1. |  |  |
| 2.2. |  |  |
| 3. | 2028 год |  |
| 3.1 |  |  |
| 3.2. |  |  |
| 4. | 2029 год |  |
| 4.1 |  |  |
| 4.2. |  |  |
| 5. | 2030 год |  |
| 5.1 |  |  |
| 5.2 |  |  |
| 6. | 2031 год |  |
| 6.1 |  |  |
| 6.2. |  |  |
| 7. | 2032 год |  |
| 7.1 |  |  |
| 7.2 |  |  |
| 8 | 2033 год |  |
| 8.1 |  |  |
| 8.2 |  |  |
| 9 | 2034 год |  |
| 9.1 |  |  |
| 9.2 |  |  |
| 10 | 2035 год |  |
| 10.1 |  |  |
| 10.2 |  |  |
| 11 | 2036 год |  |
| 11.1 |  |  |
| 11.2 |  |  |

Таблица 4

Адресный перечень

общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2026-2036 годах

| № п/п |  | Адрес общественной территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 2026 год |  |
| 1.1. | Благоустройство общественной территории улиц Ленрабочих, Подгорная, Комарова в границах улиц Зайцева-Косыгина | Мкр.Центральный |
| 1.2. | Благоустройство общественной территории ул. Ленина 27А | Мкр.Центральный |
| 1.3. | Благоустройство общественной территории ул. Ленина 27Б | Мкр.Центральный |
| 2. | 2027 год |  |
| 2.1. |  |  |
| 2.2. |  |  |
| 3. | 2028 год |  |
| 3.1 |  |  |
| 3.2. |  |  |
| 4. | 2029 год |  |
| 4.1 |  |  |
| 4.2. |  |  |
| 5. | 2030 год |  |
| 5.1 |  |  |
| 5.2 |  |  |
| 6. | 2031 год |  |
| 6.1 |  |  |
| 6.2. |  |  |
| 7. | 2032 год |  |
| 7.1 |  |  |
| 7.2 |  |  |
| 8 | 2033 год |  |
| 8.1 |  |  |
| 8.2 |  |  |
| 9 | 2034 год |  |
| 9.1 |  |  |
| 9.2 |  |  |
| 10 | 2035 год |  |
| 10.1 |  |  |
| 10.2 |  |  |
| 11 | 2036 год |  |
| 11.1 |  |  |
| 11.2 |  |  |

Таблица 5

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц

| № п/п | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков | Номер и дата заключенного соглашения | Юридические лица и индивидуальные предприниматели | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основанием для привлечения средств федерального бюджета, средств субсидий из областного бюджета является государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды» на 2019-2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2017 года № 568-пп (с изменениями и дополнениями).

Объём финансирования Программы ежегодно уточняется при финансировании на соответствующий финансовый год исходя из предоставленной субсидии местному бюджету, необходимую для реализации Программы.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы приведено в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

РАЗДЕЛ 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ожидаемые конечные результаты по итогам реализации муниципальной программы:

1. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов до 21ед.

2. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий до 17 ед.

3. Увеличение количества благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 1 ед.;

4.Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Киренского муниципального округа до 88,25 %.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия, повысить комфортность проживания населения города, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятия спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных  территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, обеспечить устройство пандусов, установить скамейки со спинками и подлокотниками, занизить высоту бортового камня в местах сопряжения пешеходных путей с проезжей частью и выходами из подъездов для обеспечения удобного съезда маломобильных групп населения, установить пандусы на придомовых и общественных территориях, установить дополнительные поручни на существующих пандусах и парковочных местах для инвалидов.

Реализация муниципальной программы вносит существенный вклад в достижение показателей социально-экономического развития Киренского муниципального округа .

|  | ## Приложение 1 ## к муниципальной программе ## «Формирование комфортной городской среды Киренского муниципального округа на 2026-2036 гг.» |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование комфортной городской среды Киренского муниципального округа на 2026-2036 гг.»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. |  | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. | 2035г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Киренского муниципального округа на 2026-2036 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом) | ед | 11 | 11 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | ед | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | Количество объектов недвижимого имущества (нарастающим итогом) | ед | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Киренского муниципального округа | % | 87,64 | 87,70 | 87,75 |  | 87,80 | 87,85 | 87,90 | 87,95 | 88,00 | 88,05 | 88,10 | 88,15 | 88,20 | 88,25 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

Киренского муниципального округа» на 2026-2036 гг.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование комфортной городской среды Киренского муниципального округа на 2026-2036 гг.»

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Киренского муниципального округа» на 2026-2036 гг." | всего, в том числе: | всего | 13300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300,00 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
|  |  | Местный бюджет (МБ) | 13300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300,0 |
|  |  | Внебюджет (ВБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы отдел по благоустройству комитета по городскому хозяйству администрации Киренского муниципального округа (отдел благоустройства) | Всего | 13300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300,00 |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ | 13300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300,0 |
|  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | соисполнитель муниципальной программы | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | ответственный исполнитель отдел благоустройства | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий | ответственный исполнитель отдел благоустройства | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий | ответственный исполнитель отдел благоустройства | Всего | 13300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300,00 |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ | 13300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300,0 |
|  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий | ответственный исполнитель отдел благоустройства | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. | ответственный исполнитель отдел благоустройства | Всего | 13300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300,00 |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ | 13300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300,00 |
|  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3 Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; | ответственный исполнитель отдел благоустройства | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. Благоустройство объектов недвижимого имущества | ответственный исполнитель отдел благоустройства | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

Киренского муниципального округа на 2026-2036 гг.»

Порядок информирования граждан о ходе выполнения муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды

Киренского муниципального округа на 2026-2036 гг.» в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий.

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок информирования граждан о ходе выполнения муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Киренского муниципального округа на 2026-2036 гг.» (далее - Муниципальная программа), в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий (далее – Порядок) устанавливает Порядок информирования граждан о реализации Муниципальной программы.

2. Целью информирования является вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территории Киренского муниципального округа.

2. Информирование о ходе выполнения Муниципальной программы

1. Информирование о ходе выполнения Муниципальной программы осуществляется уполномоченным отделом Администрации Киренского муниципального округа, путем размещения на официальном сайте Администрации Киренского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных Муниципальной программой на соответствующий год.

2. Информирование о ходе выполнения Муниципальной программы выполняется по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал включает в себя размещение следующей информации:

1) объем финансирования и количество объектов, на благоустройство которых заключены контракты, соглашения;

2) объекты, в отношении которых осуществлен мониторинг хода выполнения мероприятий по благоустройству;

3) количество объектов, благоустройство которых завершено за отчетный период;

4) о проведении голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы не позднее, чем за 30 календарных дней до даты начала голосования;

5) результаты проведенного голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения;

6) начало реализации мероприятий по благоустройству с указанием объектов благоустройства, сроков реализации мероприятий, подрядчика (исполнителя), поставщика, стоимости работ в течение 10 рабочих дней с даты заключения контрактов, соглашений;

7) этапы выполнения Муниципальной программы (в том числе мероприятий общественного контроля) в течение 5 рабочих дней после завершения контрольных мероприятий;

8) результаты приемки выполненных работ по благоустройству, в том числе с отчетной информацией о состоянии благоустроенных объектов «до - после», в течение 10 рабочих дней с даты приемки объекта благоустройства.

3. Информация должна размещаться в доступной для восприятия форме, с приложением фотоматериалов, с обязательным упоминанием (логотип, надпись) о реализации данного объекта.