РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное муниципальное образование АДМИНИСТРАЦИЯ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

| 08.05.2026 | № 174-р |
| --- | --- |
| Черемхово |  |

О внесении изменений в паспорт муниципального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры Черемховского районного муниципального образования»

В связи с изменением структуры мероприятий муниципального проекта, в соответствии c Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Черемховского районного муниципального образования утвержденным постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 9 июля 2025 года № 482-п, руководствуясь статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования:

1. Внести изменения в паспорт муниципального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры Черемховского районного муниципального образования» со сроком реализации 2026-2030 годы, утвержденный распоряжением администрации Черемховского районного муниципального образования от 12 сентября 2025 года № 383-р (с изменениями, внесенными распоряжением администрации Черемховского районного муниципального образования от 30 марта 2026 года № 113-р):

1.1. пункт 4 «Мероприятия (результаты) муниципального проекта» изложить в редакции приложения 1 к настоящему распоряжению;

1.2. пункт 5 «Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта» изложить в редакции приложения 2 к настоящему распоряжению.

2. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец):

2.1. Внести информационную справку в оригинал распоряжения администрации Черемховского районного муниципального образования от 12 сентября 2025 года № 383-р «Об утверждении паспорта муниципального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры Черемховского районного муниципального образования» о дате внесения в него изменений настоящим распоряжением.

2.2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя мэра Артёмова Е.А.

Мэр района	 С.В. Марач

Приложение 1

к распоряжению администрации

Черемховского районного муниципального образования

от 08.05.2026 № 174-р

Утвержден

распоряжением администрации Черемховского

районного муниципального образования

от 12 сентября 2025 года № 383-р

Паспорт муниципального проекта

«Модернизация коммунальной инфраструктуры Черемховского районного муниципального образования»

- Мероприятия (результаты) муниципального проекта

Таблица 4

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Характеристика мероприятия | Связь с показателями структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | Задача № 1 «Улучшение качества предоставления коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации | шт | - | - | - | 2 | 1 | - | Приобретение товаров, работ, услуг | 1-2 |
| 1.2 | Разработка (актуализация) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | шт | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Приобретение товаров, работ, услуг | 1-2 |
| 1.3 | Замена инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | км | 3,76 | 0,560 | - | 1,181 | 6,057 | - | Приобретение товаров, работ, услуг | 1-2 |
| 1.4 | Обеспечение готовности к отопительному периоду | шт | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | Приобретение товаров, работ, услуг | 1-2 |
| 1.5 | Приобретение специализированной техники для подвоза воды населению | шт | 1 | - | - | 2 | 1 | - | Приобретение товаров, работ, услуг | 3 |
| 1.6 | Приобретение, замена, установка оборудования на объектах коммунальной инфраструктуры (кроме котельной) | шт | - | 2 | 1 | - | - | 1 | Приобретение товаров, работ, услуг | 2 |
| 1.7 | Выполнение работ по ремонту сетей водоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | Приобретение товаров, работ, услуг | 1 |
| 1.7.1 | Количество установленных колодцев на водоводе Черемхово -Новогромово | шт | - | 24 | - | - | - |  | Приобретение товаров, работ, услуг | 1 |

Приложение 2

к распоряжению администрации

Черемховского районного муниципального образования

от 08.05.2026 № 174-р

Утвержден

распоряжением администрации Черемховского

районного муниципального образования

от 12 сентября 2025 года № 383-р

Паспорт муниципального проекта

«Модернизация коммунальной инфраструктуры Черемховского районного муниципального образования»

- Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

Таблица 5

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Задача 1 «Улучшение качества предоставления коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Получение положительного заключения государственной экспертизы проектно- сметной документации» |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего предусмотрено в бюджете, из них: | - | - | - | 377,0 | - | 377,0 |
|  | Местный бюджет | - | - | - | 377,0 | - | 377,0 |
| 1.2 | Мероприятие «Разработка (актуализация) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего предусмотрено в бюджете, из них: | 556,0 | - | - | 1 088,0 | 1 131,0 | 2 775,0 |
|  | Местный бюджет | 556,0 | - | - | 1 088,0 | 1 131,0 | 2 775,0 |
| 1.3 | Мероприятие «Замена инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего предусмотрено в бюджете, из них: | 2 047,7 | - | - | 11 554,7 | - | 13 602,4 |
|  | Местный бюджет | 2 047,7 | - | - | 11 554,7 | - | 13 602,4 |
| 1.4 | Мероприятие «Обеспечение готовности к отопительному периоду» |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего предусмотрено в бюджете, из них: | 197,7 | - | - | 1 511,7 | 429,5 | 2 138,9 |
|  | Местный бюджет | 197,7 | - | - | 1 511,7 | 429,5 | 2 138,9 |
| 1.5 | Мероприятие «Приобретение специализированной техники для подвоза воды населению водоснабжения» |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего предусмотрено в бюджете, из них: | - | -- | - | 368,0 | - | 368,0 |
|  | Местный бюджет | - | - | - | 368,0 | - | 368,0 |
| 1.6 | Мероприятие «Приобретение, замена, установка оборудования на объектах коммунальной инфраструктуры (кроме котельной)» |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего предусмотрено в бюджете, из них: | 2 334,0 | - | - | - | 151,8 | 2 485,8 |
|  | Местный бюджет | 2 334,0 | - | - | - | 151,8 | 2 485,8 |
| 1.7 | Мероприятие «Выполнение работ по ремонту сетей водоснабжения» |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего предусмотрено в бюджете, из них: | 7 959,5 | - | - | - | - | 7 959,5 |
|  | Местный бюджет | 7 959,5 | - | - | - | - | 7 959,5 |
| Всего предусмотрено, из них: |  | 13 094,9 | - | - | 14 899,4 | 1 712,3 | 29 706,6 |
| Местный бюджет |  | 13 094,9 | - | - | 14 899,4 | 1 712,3 | 29 706,6 |