###### Администрация  муниципального образования

###### «Жигаловский район»

###### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«19» февраля 2014 г. № 41

## О проведении мероприятий по предупреждению

## чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками

## в 2014 году на территории  муниципального образования

## «Жигаловский район»

В целях проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками, в 2014 году на территории муниципального образования «Жигаловский район» (далее-МО «Жигаловский район»), руководствуясь Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ст. 117 Водного кодекса Российской Федерации,  ст. 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками, в 2014 году на территории МО «Жигаловский район» (прилагается).

2. Утвердить состав районной противопаводковой комиссии (прилагается).

3. Противопаводковой комиссии:

3.1. Оказать содействие  ОГКУ «Аварийно-спасательная служба Иркутской области»  в доставке на территорию района и хранении взрывчатых веществ.

3.2. До 20 апреля 2014 года провести необходимые мероприятия по подготовке к организованному пропуску паводковых вод, привести в готовность соответствующие силы и средства.

3.3. С началом паводкового периода организовать круглосуточное дежурство должностных лиц администрации района.

3.4. Организовать проверку готовности средств оповещения населения, спланировать и провести тренировки по оповещению и эвакуации населения из зон возможного затопления.

4. Рекомендовать главам сельских (городского) поселений.

4.1. Уточнить:

- границы и размеры (площади) зон затопления, населенных пунктов, объектов экономики, площади сельскохозяйственных угодий, дорог, мостов, линий связи и электропередач, попадающих в зону подтоплений и затоплений, внести коррективы в паспорта гидрологической безопасности подведомственных населенных пунктов.

- численность привлекаемых сил и средств, для выполнения противопаводковых мероприятий и аварийно-спасательных работ;

4.2. В срок до 20.03.2014 года создать на территориях поселений противопаводковые комиссии, разработать мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводковый период на подведомственных территориях, копии планов представить в администрацию района (через отдел ГО и ЧС).

4.3. Провести инвентаризацию имеющихся на территориях поселений плавсредств, автомобильной и автотранспортной техники, привести в состояние готовности пункты сбора и пункты временного приема и размещения эваконаселения.

4.4. Спланировать и провести тренировки по оповещению и эвакуации населения из зон возможного затопления.

4.5. Спланировать мероприятия по эвакуации населения (по каждому населенному пункту, попадающему в зону возможного затопления), определить места размещения эвакуируемого населения и домашних животных, порядок обеспечения его жизнедеятельности.

4.6. Довести до населения порядок действий и правила поведения в случае осуществления эвакуации.

4.7. Определить порядок обеспечения населения продуктами питания и предметами первой необходимости, источник финансирования эвакуационных мероприятий.

4.8. Проверить наличие и достаточность финансового, материального, продовольственного и медицинского резерва.

5. Управлению экономики и труда администрации района (Басурманова Г.А.), совместно с администрациями поселений и сельхозпроизводителями:

5.1. Принять необходимые меры по защите сельскохозяйственных угодий, животноводческих помещений и техники от затопления.

5.2. Определить безопасные места размещения КРС, других домашних животных, порядок обеспечения их кормами, привлекаемый транспорт для эвакуации.

6. Рекомендовать ОП (пгт. Жигалово) МО МВД России «Качугский» (Яковлев В.А) обеспечить мероприятия по сохранению имущества граждан в населенных пунктах, попавших в зону затопления (подтопления).

7. Рекомендовать Жигаловскому ЛТУ (Марков С.В.) на паводковый период обеспечить постоянную готовность системы связи и оповещения района, предусмотреть наличие резервных средств связи с населенными пунктами, попадающими в зону затопления.

8.   Рекомендовать ОГБУЗ «Жигаловская ЦРБ» (Данилова А.Н..):

8.1. Организовать проведение комплекса подготовительных мероприятий к возможному оказанию медицинской помощи пострадавшим людям при наводнении.

8.2. Привести в готовность имеющие силы и средства медицинской службы района, предусмотреть порядок развертывания дополнительных пунктов оказания медицинской помощи.

8.3. Закрепить медицинский персонал за местами размещения эвакуируемого населения, определить порядок выдвижения к предполагаемым местам проведения аварийно-спасательных работ, подготовить транспорт для лечебно-эвакуационного обеспечения населения в зоне ЧС.

8.4. Спланировать проведение необходимого комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний населения, попавшего в зону затопления.

9. Отделу ГО и ЧС  администрации МО «Жигаловский район» (Рудых С.В.):

9.1. В срок до 01.04.2014 года уточнить план взаимодействия с ОГКУ «Аварийно-спасательная служба Иркутской области» по проведению взрывных работ на реках района.

9.2. Согласовать с Иркутским ГМЦ  открытие временного гидрологического поста на р. Тутура в районе н.п. Грехово.

9.3. Организовать взаимодействие с ГМЦ и гидрологическими постами на территории района с целью оценки паводковой обстановки.

9.4. Довести до сведения глав администраций поселений и населения района прогноз ГМЦ о сроках вскрытия р. Лена и ожидаемых уровнях воды.

9.5. С наступлением паводкоопасного периода организовать через ЕДДС сбор информации в ежесуточном режиме об уровнях воды на реках района.

10. Финансовому управлению (Трофимова Т.В) предусмотреть резерв финансовых средств для проведения неотложных работ по подготовке к весеннему половодью и проведению аварийно-спасательных работ в размере 50 (пятьдесят) тысяч рублей.

11. Рекомендовать Жигаловскому участку Качугского филиала ОАО «ДСИО» (Рудых В.В.):

11.1. Привести в готовность силы и средства, привлекаемые для выполнения противопаводковых мероприятий, обследовать все гидротехнические сооружения, дороги, мосты,  попадающие в зону возможного затопления паводковыми водами, принять меры по их очистке и дополнительному укреплению.

11.2. Произвести предварительную разработку карьеров строительных материалов, предназначенных для ремонта и восстановления, автомобильных дорог и гидротехнических сооружений, проложить подъездные пути к карьерам.

12. Постановление опубликовать в газете «Ленская Новь».

13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Мэр МО «Жигаловский район» |  | И.Н. Федоровский |
| --- | --- | --- |

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением администрации

муниципального образования

«Жигаловский район»

от  «21_»___02____ 2014 г.  № _56-од_

# СОСТАВ

районной противопаводковой комиссии

| Кутовой Г.Н. | - первый заместитель мэра МО «Жигаловский район», председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Дроздов А.Ф. | - начальник ФГКУ «2 отряд ФПС по Иркутской области» ПЧ-48 - заместитель председателя комиссии; |
| Рудых С.В. | - зав. отделом ГО и ЧС администрации МО «Жигаловский район», секретарь комиссии. ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: |
| Рудых В.В. | -начальник Жигаловского участка Качугского филиала ОАО «ДСИО»; |
| Яковлев В.А. | -начальник ОП (пгт. Жигалово) МО МВД России «Качугский» (по согласованию); |
| Трофимова Т.В. | -начальник финансового управления администрации МО «Жигаловский район»; |
| Кузнецова Э.Р. | -глава Жигаловского городского поселения; |
| Томшин Н.Б. | -начальник Жигаловского РЭС; |
| Надворная И.В. | -начальник метеостанции; |
| Шкаривский Г.Д. | -директор МУТЭП; |
| Данилова А.Н.. | - главный врач ОГБУЗ «Жигаловская ЦРБ»; |
| Лябин А.Н. | - начальник управления образования; |
| Басурманова Г.А. | - начальник управления экономики и труда администрации МО «Жигаловский район»; |
| Беляков Е.О. | - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Жигаловский район»; |
| Яровой В.А. | - индивидуальный предприниматель; |
| Марков С.В. | - начальник Жигаловского ЛТУ; |
| Пономарев А.Л. | - ст. инспектор Жигаловского участка ГИМС МЧС РФ по И.О. |
| Масленников И.К. | - гл. инженер ВЛРВПиС |

| Мэр МО «Жигаловский район» |  | И.Н. Федоровский |
| --- | --- | --- |

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением администрации

### муниципального образования

### «Жигаловский район»

от   «_21_»  ___02___ 2014 г. № _56-од_

###### ПЛАН

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с

паводками в 2014 году на территории МО «Жигаловский район»

| № п/п | Основные мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовить и провести заседание районной противопаводковой комиссии по вопросу: «Итоги паводка за 2013 год и задачи пртивопаводковой комиссии на весенне-летний период 2014 года». | до 20.03.2014 г. | Кутовой Г.Н. |
| 2. | Направить информацию главам сельских (городского) поселений МО «Жигаловский район» о прогнозе паводковой обстановки на территории района. | до 10.04.2014 г. | Рудых С.В. |
| 3. | Определить необходимые финансовые и материальные ресурсы для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в паводковый период. | до 01.04.2014г. | Рудых С.В. Трофимова Т.В. Главы поселений |
| 4. | Проверить состояние готовности средств экстренного оповещения населения, средств связи. | до 10.04.2014 г. | Марков С.В. Рудых С.В. Главы поселений |
| 5. | Уточнить планы эвакуации людей, животных, материальных ценностей с затапливаемых территорий. | до 10.04.2014 г. | Молчанов А.Л. Главы поселений |
| 6. | Подготовить заявку на поставку взрывчатых веществ в район и проведение взрывных работ. | до 20.03.2014 г. | Рудых С.В. |
| 7. | Проверить и произвести корректировку планов действий по предупреждению и ликвидации последствий паводковых явлений. Произвести корректировку паспортов гидрологической безопасности | до 20.04.2014 г. | Рудых С.В. Главы поселений |
| 8. | Уточнить план взаимодействия ОМС с ОГКУ «АСС ИО» в период проведения взрывных работ. | до 10.04.2014г. | Рудых С.В. |
| 9. | Создать резервы ГСМ, продовольствия, предметов первой необходимости, и материалов для ликвидации последствий паводковых явлений. | до 15.04.2014 г. | Басурманова Г.А. Главы поселений, Руководители объектов экономики |
| 10. | Организовать работу оперативных групп в населенных пунктах района, наиболее подверженных паводкам | В паводкоопасный период | Кутовой Г.Н. Рудых С.В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11. | Подготовить резерв медицинского имущества, медикаментов в ЦРБ и фельдшерских пунктах. | до 15.04.2014г. | Данилова А.Н. |
| 12. | Подготовка вертолетных площадок в населенных пунктах: Коношаново, Пономарево, Вробоъево, Грехово, Якимовка | До 15.04.2014г. | Рудых С.В. Главы администраций поселений |
| 13. | Обеспечить подготовку сети гидрологических постов наблюдения к стабильной работе в период прохождения паводка. | до 10.04.2014 г. | Иркутская ЦГМС |
| 13. | Обеспечить готовность средств оповещения населения. | до 10.04.2013г. | Главы поселений Рудых С.В. Марков С.В. |
| 14. | Провести подготовку команды взрывников и получить разрешение на право производства взрывных работ. | до 20.03.2014г. | ОГКУ «АСС ИО». |
| 15. | В целях предупреждения подтопления, в период прохождения паводка, организовать круглосуточное дежурство взрывников с необходимым запасом взрывчатых веществ, автомобильной техники и плавающих средств. | до 25.04.2014 г. | ОГКУ «АСС ИО». |
| 16. | Проведение взрывных работ по разрушению ледового покрова на реках Лена, Тутура и Илга в местах наиболее вероятного возникновения ледовых заторов | 10.04.2014 г - 01.05.2014 г | ОГКУ «АСС ИО». Рудых С.В. Дроздов А.Ф. |
| 17. | Проведение взрывных работ по разрушению ледовой переправы через р. Лена в р-не н.п. Тутура | 15.04.2014 г – 01.05.2014 | Рудых В.В. ОГКУ «АСС ИО». |
| 19. | Околка и распиловка льда вблизи мостовых переправ через реки Лена, Тутура и Илга | 01.04.2014 г – 20.04.2014 г | Рудых В.В. |
| 20. | Чернение и распиловка льда в местах наиболее вероятного возникновения ледовых заторов на реках Лена, Тутура и Илга. | 15.03.2014 г – 10.04.2014 г | Главы администраций поселений |

| Мэр МО «Жигаловский район» |  | И.Н. Федоровский |
| --- | --- | --- |