

**Российская Федерация**

**Администрация**

**Тайтурского городского поселения**

**Усольского муниципального района**

**Иркутской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 01.07.2024 № 230

р.п. Тайтурка

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Тайтурского муниципального образования» на 2018-2024 годы за 6 месяцев 2024 года.**

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, утверждении, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, утвержденным постановлением администрации городского поселения Тайтурского муниципального образования от 10.11.2017г. №257 (в редакции от 26.10.2022г. №393), на основании ст.ст. 6, 23, 46 Устава Тайтурского муниципального образования, администрация Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить анализ целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды Тайтурского муниципального образования» на 2018-2024 годы за 6 месяцев 2023 года по приложению 1
2. Утвердить анализ объема финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды Тайтурского муниципального образования» на 2018-2024 годы за счет бюджета городского поселения Тайтурского муниципального образования за 6 месяцев 2024 года по приложению 2
3. Ведущему специалисту администрации по кадровым вопросам и делопроизводству опубликовать настоящее постановление в газете «Новости» и разместить на официальном сайте администрации Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области (www.taiturka.irkmo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

|  |  |
| --- | --- |
| И.о. главы Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области | М.В. Мушникова |

Подготовил: главный специалист администрации по благоустройству и дорожному хозяйству \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Шестаков

«\_\_\_» июля 2024 г.

Согласовано: главный специалист администрации по юридическим вопросам и нотариальным действиям \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Мунтян

«\_\_\_» июля 2024 г.

Согласовано: ведущий специалист администрации по бюджетно-финансовой политике \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Клыш

«\_\_\_» июля 2024 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к отчету о реализации муниципальной

программы «Формирование современной городской

среды Тайтурского муниципального образования»

на 2018-2024 годы за 9 месяцев 2023 года

Анализ целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды Тайтурского муниципального образования» на 2018-2024 годы за 6 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | | Процент выполнения | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | ст.5/ст.4\*100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Тайтурского муниципального образования» на 2018-2024 годы | | | | | |
| 1.1 | Целевой показатель 1  *Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов* | ед. | 0 | 0 | 0 | мероприятия не проводились |
| 1.2. | Целевой показатель 2  *Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов* | кв.м. | 0 | 0 | 0 | мероприятия не проводились |
| 1.3. | Целевой показатель 3  *Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов* | % | 0 | 0 | 0 | мероприятия не проводились |
| 1.4. | Целевой показатель 4  *Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования)* | % | 0 | 0 | 0 | мероприятия не проводились |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к отчету о реализации муниципальной

программы «Формирование современной городской

среды Тайтурского муниципального образования»

на 2018-2024 годы за 6 месяцев 2024 года

Анализ объема финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды Тайтурского муниципального образования» на 2018-2024 годы за счет бюджета городского поселения Тайтурского муниципального образования за 6 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия\*, мероприятия | Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) | | | | |
| руб. | в % от предусмотренного муниципальной программой | руб. | % | | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.2\*100% | 7=ст.5/ст.3\*100% | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Тайтурского муниципального образования» на 2018-2024 годы | 530 000,00 | 530 000,00 | 100 | 404 200,00 | 76,2 | 76,26 |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.  Работы по разработке проектно-сметной документации по объекту благоустройство территории по ул. Мичурина 4 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100 | 385 000,00 | 96,2 | 96,2 |  |
| 1.2. | Мероприятие 2.  Услуга по проведению негосударственной экспертизы сметной документации выполненных для объекта по благоустройство территории р.п.Тайтурка ул. Мичурина 4 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100 | 19200,00 | 14,7 | 14,7 |  |
| 2 | Всего по муниципальной программе | **530 000,00** | **530 000,00** | **100** | **404 200,00** |  |  | 0 |