Иркутская область

Нижнеилимский район

Контрольно-счетная палата

Нижнеилимского муниципального района

_____________________________________________________________________________

====================================================================

от 22 марта 2022 года

г.Железногорск-Илимский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01-08/18
по результатам экспертно-аналитического мероприятия 
«Финансово-экономическая экспертиза проекта изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры городских и сельских поселений Нижнеилимского муниципального района на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 23.06.2021г. № 545»

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате Нижнеилимского муниципального района, утвержденным Решением Думы Нижнеилимского муниципального района от 29.09.2021г. № 147, Порядком рассмотрения Думой Нижнеилимского муниципального района проектов муниципальных программ Нижнеилимского муниципального района и предложений о внесении изменений в муниципальные программы Нижнеилимского муниципального района, утвержденным Решением Думы Нижнеилимского муниципального района от 30.11.2017г. № 260, Контрольно-счетной палатой Нижнеилимского муниципального района (далее – КСП района) проведена финансово-экономическая экспертиза проекта изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры городских и сельских поселений Нижнеилимского муниципального района на 2021-2024 годы», по результатам которой составлено настоящее заключение.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры городских и сельских поселений Нижнеилимского муниципального района на 2021-2024 годы» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 23.06.2021г. № 545. 
На 2022 год финансирование Муниципальной программы утвержденным бюджетом района не предусмотрено.
Сравнительный анализ действующей Муниципальной программы и проекта изменений в неё показал, что предлагаемые изменения предполагают планирование бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы в 2022г. в сумме 22 430,2 тыс. рублей.
Информация о предлагаемых изменениях (в разрезе подпрограмм) на 2022 год представлена в нижеприведенной таблице.

	Наименование МП/ПП
	Ресурсное обеспечение на 2022г., тыс. рублей

	
	Решение о бюджете         от 23.12.2021г. № 161
	Действующая МП 
(в ред. постановления    от 09.11.2021г. 
№ 1008)
	Проект изменений МП
	Отклонение 

(изменение)

	МП «Развитие инфраструктуры городских и сельских поселений Нижнеилимского муниципального района», 
всего:
	0,0
	0,0
	22 430,2
	+22 430,2

	в том числе:
	

	ПП «Развитие социальной инфраструктуры Поселений Нижнеилимского района»
	0,0
	0,0
	4 299,0
	+4 299,0

	ПП «Развитие дорожного хозяйства Поселений Нижнеилимского района» 
	0,0
	0,0
	14 131,2
	+14 131,2

	ПП «Развитие коммунального хозяйства Поселений Нижнеилимского района» 
	0,0
	0,0
	4 000,0
	+4 000,0


Как следует из представленных данных, ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы на текущий год составит 22 430,2 тыс. рублей, в т.ч:
- по Подпрограмме 1 планируются ассигнования в сумме 4 299,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий:
1) разработка ПСД, получение положительного заключения государственной экспертизы на строительство домов культуры в поселениях района в сумме 3 799,0 тыс. рублей (п.Янгель) – мероприятие в 2021г. не исполнено, следовательно показатель результативности в данной части не достигнут;

2) проведение районного конкурса «Лучший проект ТОС в Нижнеилимском районе» в сумме 500,0 тыс. рублей – новое мероприятие, в 2021г. не предусматривалось.
- по Подпрограмме 2 планируются ассигнования в сумме 14 131,2 тыс. рублей на реализацию мероприятий:

1) разработка ПСД с положительным заключением государственной экспертизы на кап.ремонт дорог общего пользования, являющихся собственностью поселений района в сумме 7 577,2 тыс. рублей (г.Железногорск-Илимский) - мероприятие в 2021г. не исполнено, следовательно показатель результативности в данной части не достигнут;

2) приобретение дорожной техники для обслуживания автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений района в сумме 6 554,0 тыс. рублей (в т.ч. 5 400,0 тыс. рублей п.Новая-Игирма) – мероприятие в 2021г. не исполнено, следовательно показатель результативности в данной части не достигнут.
- по Подпрограмме 3 планируются ассигнования в сумме 4 000,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий:

1) разработка проектной документации на строительство канализационно-очистных сооружений и (или) возмещение затрат (части затрат), понесенных при разработке проектной документации на строительство канализационно-очистных сооружений в поселениях района в сумме 4 000,0 тыс. рублей – новое мероприятие, в 2021г. не предусматривалось.

Исполнение указанных мероприятий в текущем году предполагается обеспечить за счет нецелевых остатков по состоянию на 01.01.2022г., а также за счет неналоговых доходов бюджета района путем предоставления межбюджетных трансфертов поселениям в целях оказания целевой финансовой помощи бюджетам поселений на исполнение расходных обязательств, возникающих при решении вопросов местного значения, в рамках повышения финансовой устойчивости бюджетов.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия КСП района считает возможным рекомендовать администрации района принятие данных изменений.
Председатель КСП

Нижнеилимского муниципального района



              О.В. Кияница




 
Исполнитель:

Инспектор КСП Авдась О.А.
