Отчет об итогах реализации инициативного проекта

	1.
	Наименование инициативного проекта
	Текущий ремонт и организация материально-технического обеспечения тренажерного зала

	2.
	Территория муниципального образования или его часть, в границах которой реализован инициативный проект с указанием адреса объекта (при наличии)
	Черемховский район, село Алехино, улица Городская, дом 3, помещение 46

	3.
	Наименование муниципальной программы (подпрограммы), в рамках которой был реализован инициативный проект
	Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма в Черемховском районном муниципальном образовании», утвержденная постановлением администрации Черемховского района № 527-п от 16.10.2020 года;
Муниципальная программа «Развитие образования в Черемховском районном муниципальном образовании», утвержденная постановлением администрации Черемховского района № 655 от 13.11.2017 года

	4.
	Сроки реализации инициативного проекта, в том числе:
	до 30 декабря 2023 года

	
	– начало реализации инициативного проекта;
	март 2023 год

	
	– окончание реализации инициативного проекта.
	22 декабря 2023 года

	5.
	Общая стоимость реализации инициативного проекта, в том числе:
	303140,00

	
	– областной бюджет;
	272826,00

	
	– местный бюджет, в том числе инициативные платежи
	30314,00

	6.
	Израсходовано средств на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	303140,00

	
	– областной бюджет;
	272826,00

	
	– местный бюджет, в том числе инициативные платежи
	30314,00

	7.
	Остаток средств субсидии, в том числе:
	-

	
	– областной бюджет;
	-

	
	– местный бюджет, в том числе инициативные платежи
	-

	8.
	Причины отклонения
	-

	9.
	Сведения об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта
	Имущественное участие (формы имущественного участия - предоставление техники, транспортных средств, оборудования и других форм)
2 чел. – доставка оборудования


	Трудовое участие (наименование видов деятельности (работ), количество граждан)
4 чел. – проведение работ по облагораживанию прилегающей территории
4 чел. – проведение текущего ремонта
2 чел. – сборка оборудования


	10.
	Краткое описание реализации инициативного проекта
	сведения о выполненных работах, оказанных услугах, приобретенном оборудовании, приобретенных материалах в рамках реализации инициативного проекта
В рамках реализации инициативного проекта приобретено оборудование:
	Штанга EZ 50 кг TITAN
	шт.
	1
	25000,00
	25000,00

	Велотренажер DFC магнитный
	шт.
	2
	40000,00
	80000,00

	Турник настенный
	шт.
	2
	5000,00
	10000,00

	Тренажер «Гиперэкстензия»
	шт.
	2
	50000,00
	100000,00

	Скамья для пресса
	шт.
	2
	10000,00
	20000,00

	Светильник LED панель
	шт.
	8
	2000,00
	16000,00

	Радиатор Oasis
	шт.
	4
	7000,00
	28000,00

	Тройник с одинаковыми штуцерами
	шт.
	8
	60,00
	240,00

	Угольник
	шт.
	12
	50,00
	600,00

	Кран - муфта
	шт.
	10
	650,00
	6500,00

	Фурнитура для радиатора
	шт.
	4
	500,00
	2000,00

	Труба
	шт.
	8
	600,00
	4800,00

	Стол
	шт.
	1
	10000
	10000
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