Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

И Р К У Т С К А Я   О Б Л А С Т Ь

К И Р Е Н С К И Й   М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й   Р А Й О Н

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от « 13 » октября 2025 г. |  | № 588 |
| --- | --- | --- |
|  | г. Киренск |  |

Об утверждении муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности Киренского муниципального округа на 2026-2036 гг.»

В целях улучшения качества обслуживания  за счет нового строительства объектов, обеспечение сохранности зданий, сооружений объектов, создание комфортных и безопасных условий, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Положением о порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Киренского района, утверждённым постановлением администрации Киренского муниципального района от 19 апреля  2016 года № 189, на основании распоряжения администрации Киренского муниципального района от 9 июля 2025 г. № 54 «Об утверждении перечня муниципальных программ Киренского муниципального округа» администрация Киренского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности Киренского муниципального округа на 2026-2036 гг.» (приложение 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2026 года и подлежит размещению на официальном сайте администрации Киренского муниципального района: https://kirenskraion.mo38.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра – председателя комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района.

Мэр Киренского

муниципального округа							         К.В. Свистелин

Утверждена

Постановлением администрации Киренского муниципального района от 13.10.2025 г. № 588

Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности Киренского муниципального округа на 2026-2036 гг.»

Киренск, 2025 год

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА «СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТЫ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2026 – 2036 гг.

(далее – муниципальная программа)

| Наименование муниципальной программы | Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности Киренского муниципального округа на 2026-2036 гг. |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Киренского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Учреждения образования, культуры, спорта |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение градостроительного потенциала Киренского муниципального округа |
| Задачи муниципальной программы | 1.Приведение объектов муниципальной собственности Киренского муниципального округа в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям пожарной и санитарно-технической безопасности; 2. Создание объектов муниципальной собственности Киренского муниципального округа. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2026 – 2036 гг. |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Доля объектов муниципального фонда, в которых проведена реконструкция, капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества (%); 2. Доля построенных объектов муниципального фонда от запланированного количества (%); |
| Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |
| Основные мероприятия муниципальной программы | - разработка проектно-сметной документации; - проверка достоверности определения сметной стоимости; - строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Всего: 819 565,0 тыс. руб., В том числе: местный бюджет: 819 565,0 тыс. руб., в том числе: - 2026 год: 61 500,0 тыс. руб., - 2027 год: 67 650,0 тыс. руб., - 2028 год: 74 415,0 тыс. руб., - 2029 год: 77 000,0 тыс. руб., - 2030 год: 77 000,0 тыс. руб., - 2031 год: 77 000,0 тыс. руб., - 2032 год: 77 000,0 тыс. руб., - 2033 год: 77 000,0 тыс. руб., - 2034 год: 77 000,0 тыс. руб., - 2035 год: 77 000,0 тыс. руб., - 2036 год: 77 000,0 тыс. руб., Областной бюджет: 0,0 тыс. руб., в том числе: - 2026 год: 0,0 тыс. руб., - 2027 год: 0,0 тыс. руб., - 2028 год: 0,0тыс. руб., - 2029 год: 0,0 тыс. руб., - 2030 год: 0,0 тыс. руб., - 2031 год: 0,0 тыс. руб., - 2032 год: 0,0 тыс. руб., - 2033 год: 0,0 тыс. руб., - 2034 год: 0,0 тыс. руб., - 2035 год: 0,0 тыс. руб., - 2036 год: 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Обеспечение эффективности, качества обслуживания населения, увеличение социальных объектов, отвечающих современным требованиям, исключение аварийных ситуаций и несчастных случаев. 2. Обеспечение на уровне 100% доли объектов муниципального фонда, в которых проведена реконструкция, капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества; 3. Обеспечение на уровне 100% доли построенных объектов муниципального фонда от запланированного количества. |

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Большинство объектов капитального строительства муниципальной собственности Киренского муниципального округа построены более 30 - 40 лет назад. Соответственно, износ таких объектов составляет более 40 %. В целях улучшения технического состояния объектов, в зависимости от степени износа, принимаются решения о строительстве, реконструкции, капитальном или текущем ремонтах данных объектов.

Для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному или текущему ремонтам с привлечением федеральных или областных средств необходимо за счёт средств местного бюджета разработать проектно-сметную документацию с получением положительного заключения экспертизы. Также для получения средств необходимо наличие собственных средств на софинансирование мероприятия. Данные мероприятия предусмотрены в муниципальной программе.

За период 2016 - 2025 годы с привлечением средств областного бюджета было отремонтировано более 20 объектов. Выделение областных средств на капитальный ремонт данных объектов было обусловлено наличием положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации капитального ремонта.

Развитие Киренского муниципального округа напрямую зависит от технического состояния объектов социальной сферы.

В экономической области эффективность от реализации мероприятий Программы состоит в уменьшении затрат бюджета на коммунальные платежи, в связи с увеличением энергоэффективности объектов путём применения энергосберегающих технологий и уменьшении теплопотерь зданий.

Принятие программы обеспечит эффективное решение приоритетных социальных, экономических и других задач развития Киренского муниципального округа в пределах установленных полномочий органов местного самоуправления.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Цель программы: Обеспечение градостроительного потенциала Киренского муниципального округа.

Задача программы:

1. Приведение объектов муниципальной собственности Киренского муниципального округа в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям пожарной и санитарно-технической безопасности;

2. Создание объектов муниципальной собственности Киренского муниципального округа.

Перечень целевых показателей, характеризующих достижение цели и решение задачи программы:

1. Доля объектов муниципального фонда, в которых проведена реконструкция, капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества (%);

2. Доля построенных объектов муниципального фонда от запланированного количества (%).

Методика расчёта целевых показателей:

1. Доля объектов муниципального  фонда, в которых проведена реконструкция, капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества рассчитывается по формуле: К = А / В х 100, %, где:

- А - количество объектов муниципального  фонда, в которых проведена реконструкция, капитальный и текущий ремонт в отчётном году,

- В - количество объектов муниципального  фонда, в которых запланировано проведение работ по реконструкция, капитальному и текущему ремонту в отчётном году.

2. Доля построенных объектов муниципального фонда от запланированного количества рассчитывается по формуле: К = А / В х 100, %, где:

- А - планируемое количество построенных объектов муниципального фонда в отчётном году,

- В - фактическое количество построенных объектов муниципального фонда в отчётном году.

Доля объектов муниципального  фонда, в которых проведена реконструкция, капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества, а также доля построенных объектов муниципального фонда от запланированного количества являются важным фактором оценки устойчивого развития Киренского муниципального округа.

Внешние факторы, влияющие на достижение целевых показателей, отсутствуют.

Сроки реализации муниципальной программы: 2026 – 2036 гг.

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы приведены в приложении 1.

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Выделение подпрограмм в муниципальной программе «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности Киренского муниципального округа на 2026-2036 гг.» не предусмотрено.

Основные мероприятия муниципальной программы:

- разработка проектно-сметной документации;

- проверка достоверности определения сметной стоимости;

- строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счёт средств местного бюджета. В случае предоставления средств областного бюджета, данное софинансирование указывается в муниципальной программе. Расчёт ресурсного обеспечения и финансирования муниципальной программы составлен на основе сметных расчётов. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы приведено в приложении 2.

РАЗДЕЛ 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности Киренского муниципального округа на 2026-2036 гг.» вносит существенный вклад в достижение показателей социально-экономического развития Киренского муниципального округа.

В результате реализации муниципальной программы ожидается повышение следующих показателей:

1. Обеспечение доли объектов муниципального фонда, в которых проведена реконструкция, капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества до 100 %;

2. Обеспечение доли построенных объектов муниципального фонда от запланированного количества до 100 %;

А также повышение эффективности, качества обслуживания населения, увеличение социальных объектов, отвечающих современным требованиям,  исключение аварийных ситуаций и несчастных случаев.

Приложение 1

к муниципальной программе «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности Киренского муниципального округа на 2026-2036 гг.»

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТЫ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2026 - 2036 ГГ.»

(далее – программа)

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчётный год 2024 г. |  | 2025 текущий | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности Киренского муниципального округа на 2026-2036 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объектов муниципального фонда, в которых проведена реконструкция, капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества | % в год | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля построенных объектов муниципального фонда от запланированного количества | % в год | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |  | Приложение 2 к муниципальной программе «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности Киренского муниципального округа на 2026 - 2036 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТЫ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2026 – 2036 ГГ.» ЗА СЧЁТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности Киренского муниципального округа на 2026 - 2036 годы» | всего, в том числе: | всего | 61 500,0 | 67 650,0 | 74 415,0 | 77 000,0 | 77 000,0 | 77 000,0 | 77 000,0 | 77 000,0 | 77 000,0 | 77 000,0 | 77 000,0 | 819 565,0 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет(МБ) | 61 500,0 | 67 650,0 | 74 415,0 | 77 000,0 | 77 000,0 | 77 000,0 | 77 000,0 | 77 000,0 | 77 000,0 | 77 000,0 | 77 000,0 | 819 565,0 |
|  |  | иные источники (ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ответственный исполнитель: Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района (далее - Отдел) | всего | 61 500,0 | 67 650,0 | 74 415,0 | 77 000,0 | 77 000,0 | 77 000,0 | 77 000,0 | 77 000,0 | 77 000,0 | 77 000,0 | 77 000,0 | 819 565,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 61 500,0 | 67 650,0 | 74 415,0 | 77 000,0 | 77 000,0 | 77 000,0 | 77 000,0 | 77 000,0 | 77 000,0 | 77 000,0 | 77 000,0 | 819 565,0 |
|  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие: разработка проектно-сметной документации | Отдел | всего | 14 000,0 | 15 400,0 | 16 940,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 190 340,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 14 000,0 | 15 400,0 | 16 940,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 190 340,0 |
|  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие: проверка достоверности определения сметной стоимости | Отдел | всего | 2 500,0 | 2 750,0 | 3 025,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 40 275,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 2 500,0 | 2 750,0 | 3 025,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 40 275,0 |
|  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие: строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов | Отдел | всего | 45 000,0 | 49 500,0 | 54 450,0 | 55 000,0 | 55 000,0 | 55 000,0 | 55 000,0 | 55 000,0 | 55 000,0 | 55 000,0 | 55 000,0 | 588 950,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 45 000,0 | 49 500,0 | 54 450,0 | 55 000,0 | 55 000,0 | 55 000,0 | 55 000,0 | 55 000,0 | 55 000,0 | 55 000,0 | 55 000,0 | 588 950,0 |
|  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |