

Российская Федерация

 Иркутская область

Нижнеилимский муниципальный район

 **АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **\_\_\_\_\_\_**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**От 21.07.2017 г. № 504**

г. Железногорск-Илимский

«О внесении изменений в постановление

администрации Нижнеилимского

муниципального района от 11.11.2013г.

№ 1842 «Об утверждении муниципальной

программы «Осуществление бюджетных

инвестиций в объекты муниципальной

собственности учреждениям бюджетной

сферы Нижнеилимского муниципального

района» на 2014-2020 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 23.10.2013 г. № 1728 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Нижнеилимского муниципального района», руководствуясь Уставом муниципального образования «Нижнеилимский район», администрация Нижнеилимского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 Внести изменения в постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 11.11.2013г. № 1842 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района» на 2014-2020 годы» (далее – Постановление):

 1.1. Наименование Постановления читать в новой редакции: «О внесении изменений в постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 11.11.2013г. № 1842 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района» на 2014-2020 годы»;

 1.2. Муниципальную программу «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района» на 2014-2020 годы утвердить в редакции Приложения к настоящему Постановлению;

 1.3. Считать утратившим силу Постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 01.03.2017г. № 132, от 05.04.2017г. № 219 о внесении изменений в Постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 11.11.2013г. № 1842 «Об утверждении муниципального программы «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района» на 2014-2017 годы».

 2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник Думы и администрации Нижнеилимского муниципального района», разместить на официальном информационном сайте администрации Нижнеилимского муниципального района.

 3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя мэра района по вопросам экономики и финансам Г.П.Козак.

**Мэр района М.С. Романов**

Рассылка: в дело, ФУ, бухгалтерия, ДО, ОСЭР, сектор строительства, Козак Г.П.

Шакитская А.И. 3-06-52

|  |
| --- |
| Приложение к постановлению администрацииНижнеилимского муниципального районаОт 21.07.2017 г № 504 |

**Муниципальная программа**

**«Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района»**

 **на 2014-2020 годы**

 Муниципальная программа «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферыНижнеилимского муниципального района» на 2014-2020 годы» (далее – Программа) разработана в целях обеспечения функционирования социальной сферы на территории Нижнеилимского муниципального района, создания оптимальных условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, общедоступным образованием, организации досуга и услугами организаций культуры.

**1. ПАСПОРТ**

муниципальной программы

«Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района»

на 2014-2020 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристикмуниципальной программы | Содержание характеристик муниципальной программы |
| Правовое основание разработки муниципальной программы  | 1.Ст.15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 2.Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы 3.Государственная программа Иркутской области « Развитие культуры» на 2014-2018 годы.  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  администрация Нижнеилимского муниципального района  |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Участники муниципальной программы |  1.Сектор строительства администрации Нижнеилимского муниципального района,2. Отдел по культуре, спорту и делам молодежи,3.Муниципальное учреждение Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района |
| Цели муниципальной программы |  Обеспечение устойчивого функционирования социальной инфраструктуры Нижнеилимского муниципального района, в том числе: 1. Обеспечение бесперебойного функционирования и поддержание в удовлетворительном состоянии объектов культуры и образования Нижнеилимского муниципального района. 2. Обеспечение потребности населения района учреждениями дошкольного образования.  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Приведение объектов культуры в соответствие требованиям действующих норм пожарной безопасности и СанПИН.2. Приведение объектов образования в соответствие требованиям действующих норм пожарной безопасности и СанПИН. |

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1.Подпрограмма «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям образования Нижнеилимского муниципального района » (далее Подпрограмма 1).2.Подпрограмма «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям культуры и искусства Нижнеилимского муниципального района» (далее Подпрограмма 2). |
| Сроки реализации муниципальной программы  | 2014 -2020 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (тыс.руб.)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Объем финансирования |
| за весь период реализациимуниципальной программы | в том числе по годам |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9 |
| Муниципальная программа |
| Всего, в том числе: | 248 221,0 | 4 775,2 | 357,3 | 9 973,0 | 62 011,7 | 26 328,1 | - | 144775,7 |
| Бюджет Нижнеилимского муниципального района | 18 495,5 | 4 775,2 | 357,3 | 723,1 | 3 254,0 | 1 316,4 | - | 8 069,5 |
| Бюджет Иркутской области | 221 235,5 | - | - | 9 249,9 | 58 757,7 | 25 011,7 | - | 128 306,2 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие источники | 8 400 | - | - | - | - | - | - | 8 400 |
| Подпрограмма 1 |
| Всего, в том числе: | 228 220,6 | 4 775,2 | 357,3 | 9 973,0 | 62 011,7 | 26 328,1 | - | 124 775,3 |
| Бюджет Нижнеилимского муниципального района | 17 495,4 | 4 775,2 | 357,3 | 723,1 | 3 254,0 | 1 316,4 | - | 7 069,4 |
| БюджеИркутской области | 202 325,2 | - | - | 9 249,9 | 58 757,7 | 25 011,7 | - | 109 305,9 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие источники | 8 400 | - | - | - | - | - | - | 8 400 |
| Подпрограмма 2 |
| Всего, в том числе: | 20 000,4 | - | - | - | - | - | - | 20 000,4 |
| Бюджет Нижнеилимскогомуниципального района | 1 000,1 | - | - | - | - | - | - | 1 000,1 |
| Бюджет Иркутской области | 19 000,3 | - | - | - | - | - | - | 19 000,3 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие итчники | - | - | - | - | - | - | - | - |

 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы  | Подпрограмма 11. Ввод в эксплуатацию детского сада на 49 мест в п.Чистополянский.2. Улучшение технического состояния зданий МОУ «Рудногорская СОШ», МОУ «Семигорская СОШ», МДОУ детский сад «Ёлочка» п.Видим, МОУ «Железногорская СОШ № 1», МБОУ «Железногорская СОШ №2», МБДОУ ЦРР №12 «Золотая рыбка»3. Ввод в эксплуатацию образовательного комплекса (школа на 130 учащихся и детский сад на 49 мест) в п. Речушка.Подпрограмма 21.Улучшение технического состояния здания МБУДО «ДШИ» в г. Железногорске-Илимском. 2.Улучшение технического состояния здания МБУК «РДК «Горняк» в г.Железногорск-Илимский |

1. **Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы**

Образование

 В настоящее время в Муниципальном учреждении Департамент образования администрации Нижнеилимском муниципального района 49 учреждений образования, из них 24 общеобразовательных учреждения (школы), 22 образовательных учреждения (детские сады), 3 учреждения дополнительного образования.

 Здания, инженерные сети объектов образования Нижнеилимского района находятся в крайне плачевном состоянии. Из 49 объектов образования 80 % зданий имеют износ конструкций более 50%.

Основными причинами неудовлетворительного технического состояния зданий, помещений являются:

1. Естественное старение зданий, ввод в эксплуатацию которых осуществлялся в основном в период с начала 60-х по конец 70-х годов прошлого столетия.

 2. Хронический недостаток средств на капитальные, текущие, косметические ремонты.

Острый дефицит средств, выделяемых из районного бюджета на содержание и ремонты в учреждениях образования, несвоевременное выполнение текущих и капитальных ремонтов, привело к их техническому состоянию, не соответствующему санитарно-эпидемиологическим правилам СанПиН, нарушениям техники безопасности в учреждениях образования, что крайне неблагоприятно сказывается на качестве образования, безопасности детей. На настоящий момент требует срочного капитального ремонта здание МОУ «Рудногорская СОШ». За период существования поселка Речушка в 2 раза уменьшилась численность учащихся, нецелесообразно проводить капитальный ремонт существующего ветхого деревянного здания школы, находящегося в эксплуатации свыше 40 лет, и рассчитанного на 304 учащихся, крайне ветхим состоянием здания детского сада, отсутствием потребности в использовании здания в полном объеме, а также с учетом прогноза численности учащихся в поселении на ближайшие 20 лет, в поселке требуется строительство новой школы на 130 учащихся и детского сада на 49 мест, которые можно объединить в один комплекс. Одноэтажное деревянное здание МДОУ детского сада «Ёлочка» в п.Видим эксплуатируется с 1979 года и требует капитального ремонта.

В посёлке Чистополянский существующее деревянное здание детского сада на 60 мест 1964 года постройки находится в ветхом состоянии, отапливается от пристроенной котельной, что не соответствует требованиям норм пожарной безопасности. В связи с нецелесообразностью проведения капитального ремонта и в соответствии с прогнозом численности детей требуется строительство нового детского сада на 49 мест.

В МОУ «Железногорская СОШ № 1» обучается 540 человек. Кирпичное здание 1964 года постройки имеет множественные протечки кровли, оконные, дверные блоки пришли в негодность, фасад здания имеет по всему периметру трещины, запасные выходы пришли в негодность, требуется проведение капитального ремонта.

В МБОУ «Железногорская СОШ №2» обучается 550 человек. Кирпичное здание 1964 года постройки требует капитального ремонта, в частности устройство нового покрытия кровли металлическим профилированным листом (существующее покрытие кровли из асбестоцементных листов -неудовлетворительное) , частичная замена элементов обрешетки, 100% замена оконных блоков с остеклением и 100% замена дверных блоков (состояние существующих окон и дверей-неудовлетворительное).Существующая наружная отделка морально устарела (имеет многочисленные сколы, трещины, щели и требует замены).

В МБДОУ ЦРР №12 «Золотая рыбка» частично отсутствует ограждение территории здания. Требуется полное восстановление ограждения территории здания.

В МОУ «Семигорская СОШ» обучается 80 человек. Деревянное здание эксплуатируется с 1990 года, требуется капитальный ремонт шиферной кровли, оконных и дверных блоков.

Культура и искусство

В МБУДО «ДШИ» занимаются 663 учащихся в возрасте от 5 до 18 лет. В школе созданы и успешно концертируют 12 детских творческих коллективов. МБУДО«ДШИ» - победитель конкурса среди муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры Иркутской области, реализующих образовательные программы художественно-эстетической направленности по видам музыкального искусства за эффективное ведение образовательной деятельности.

 МБУДО «ДШИ» расположено в приспособленном здании 1965 года постройки. Пристрои к основному зданию каркасно-щитовые, теплотехнические характеристики ограждающих конструкций ниже нормативных. Средняя температура воздуха в помещениях +13 градусов. Техническое состояние конструкций и инженерных систем ветхое. Для приведения технического состояния пристроев в соответствие требованиям действующих норм пожарной безопасности и СанПИН требуется проведение реконструкции и капитального ремонта с полной заменой внутренних сетей тепловодоснабжения и водоотведения.

 В МБУК РДК «Горняк» на постоянной основе работает 21 культурно-досуговое формирование, 13 из которых являются творческими коллективами, 9 из них носят почетное звание «Народный», занимается в них 760 чел. МБУК РДК «Горняк» является единственным центром культурной жизни в г.Железногорск-Илимский. Осуществляет методическую работу для культурно-досуговых учреждений Нижнеилимского района, организует районные фестивали, конкурсы, семинары, выставки, мастер-классы и конкурсы профессионального мастерства.

 МБУК РДК «Горняк» введен в эксплуатацию в 1965 году. С тех пор, в течении 51 года в помещениях здания не проводилось ни одного капитального ремонта, за исключением замены оконных блоков, выполненных в рамках строительно-монтажных работ по усилению несущих конструкций и реконструкции фасада здания. Внутренняя отделка помещений находится в неудовлетворительном техническом состоянии и морально устарела.

1. **Цель, задачи и перечень подпрограмм муниципальной программы**

 Целями Программы являются:

- обеспечение бесперебойного функционирования, сохранение и развитие материально-технической базы учреждений образования и культуры Нижнеилимского муниципального района;

- обеспечение потребности населения района учреждениями дошкольного образования

Задачами программы являются:

- приведение объектов образования и культуры в соответствие требованиям действующих норм пожарной безопасности и СанПИН;

Муниципальная программа включает в себя:

1.Подпрограмму «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям образования»

2.Подпрограмму «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям культуры».

1. **Объемы и источники финансирования муниципальной программы**

 (тыс.руб.)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Объем финансирования |
| за весь период реализациимуниципальной программы | в том числе по годам |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9 |
| Муниципальная программа |
| Всего, в том числе: | 248 221,0 | 4 775,2 | 357,3 | 9 973,0 | 62 011,7 | 26 328,1 | - | 144775,7 |
| Бюджет Нижнеилимского муниципального района | 18 495,5 | 4 775,2 | 357,3 | 723,1 | 3 254,0 | 1 316,4 | - | 8 069,5 |
| Бюджет Иркутской области | 221 235,5 | - | - | 9 249,9 | 58 757,7 | 25 011,7 | - | 128 306,2 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие источники | 8 400 | - | - | - | - | - | - | 8 400 |
| Подпрограмма 1 |
| Всего, в том числе: | 228 220,6 | 4 775,2 | 357,3 | 9 973,0 | 62 011,7 | 26 328,1 | - | 124 775,3 |
| Бюджет Нижнеилимского муниципального района | 17 495,4 | 4 775,2 | 357,3 | 723,1 | 3 254,0 | 1 316,4 | - | 7 069,4 |
| Бюджет Иркутской области | 202 325,2 | - | - | 9 249,9 | 58 757,7 | 25 011,7 | - | 109 305,9 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие источники | 8 400 | - | - | - | - | - | - | 8 400 |
|  Подпрограмма 2 |
| Всего, в том числе: | 20 000,4 | - | - | - | - | - | - | 20 000,4 |
| Бюджет Нижнеилимскогомуниципального района | 1 000,1 | - | - | - | - | - | - | 1 000,1 |
| Бюджет Иркутской области | 19 000,3 | - | - | - | - | - | - | 19 000,3 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - | - | - | - | - |

**5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

Основными ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

Подпрограмма 1

1. Ввод в эксплуатацию детского сада на 49 мест в п.Чистополянский.

2. Улучшение технического состояния зданий МОУ «Рудногорская СОШ», МОУ «Семигорская СОШ», МДОУ детский сад «Ёлочка» в п.Видим, МОУ «Железногорская СОШ № 1», МБОУ «Железногорская СОШ №2», МБДОУ ЦРР №12 «Золотая рыбка».

3. Ввод в эксплуатацию образовательного комплекса (школы на 130 учащихся и детский сад на 49 мест) в п.Речушка.

Подпрограмма 2

1.Улучшение технического состояния здания МБУДО «ДШИ» в г. Железногорск-Илимский.

2. Улучшение технического состояния здания МБУК «РДК «Горняк» г. Железногорск-Илимский.

**6. Риски реализации муниципальной программы**

Рисками реализации муниципальной программы являются:

1. Неисполнение обязательств сторонами, заключившими муниципальные контракты по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту муниципальных объектов, в том числе:

- со стороны Заказчика – ответственного исполнителя муниципальной программы, в части обеспечения непрерывного финансирования строек;

- со стороны Подрядчиков – организаций, привлеченных в результате размещения муниципального заказа на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, в части выполнения работ с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Наиболее действенным механизмом, позволяющим сократить риски Заказчика в связи с некачественной поставкой товаров, некачественным выполнением работ или оказанием услуг, является установление требования обеспечения исполнения государственного или муниципального контракта. Размер обеспечения может устанавливаться в пределах 30 процентов от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). Если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает 50 млн. руб., Заказчик, уполномоченный орган обязаны установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или в случае, если размер аванса превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), в размере, не превышающем на двадцать процентов размер аванса, но не менее чем размер аванса.

Муниципальные контракты заключаются только после предоставления участником конкурса (аукциона), с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении о проведении открытого конкурса (аукциона).

Наряду с обеспечением исполнения контракта Закон предусматривает право заказчика потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается муниципальным контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Отдельным механизмом, призванным обеспечивать защиту муниципального заказчика от действий (бездействий) недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при заключении и исполнении муниципальных контрактов, является реестр недобросовестных поставщиков.

В реестр недобросовестных поставщиков включаются сроком на 2 года сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения государственного или муниципального контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми государственные или муниципальные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими государственных или муниципальных контрактов.

Заказчик, уполномоченный орган вправе в конкурсной документации или в документации об аукционе установить требование к участникам размещения заказа об отсутствии сведений о таких участниках в реестре недобросовестных поставщиков, тем самым исключив возможность участия в проводимых конкурсах или аукционах ранее признанных недобросовестными поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

**7. Система мероприятий программы**

Система мероприятий муниципальной программы в составе подпрограмм 1,2 приведена в таблицах 1, 2.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Базовое значение показателя результативности за \_\_\_\_\_год | Значение показателя результативности по годам реализации муниципальной программы |
| 2014год | 2015год | 2016год | 2017год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Ввод в эксплуатацию учреждений образования | 1 объект |  | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 2. | Приведение технического состояния объектов образования и культуры в соответствие требованиям санитарных и пожарных норм:  | 1объект |  | - | - | - | 4 | 1 | - | 5 |

**8. Показатели результативности муниципальной программы**

Заместитель мэра по жилищной политике,

энергетике, транспорту и связи В.В.Цвейгарт

**Система мероприятий подпрограммы «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям культуры и искусства Нижнеилимского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования всего, тыс. руб. | в том числе по годам | Ответственный исполнитель или соисполнитель (участники | Источник финансирования | Показатель результативности подпрограммы |
| 2014 год | 2015год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1.** | **Цель: Обеспечение бесперебойного функционирования объектов культуры и поддержание их в удовлетворительном состоянии.**  | **20 000,4** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20 000,4** | Администрация Нижнеилимского муниципального района | Федеральный бюджетБюджет Иркутской области Бюджет Нижнеилимского муниципального района |  |
| 1. 1 | ***Задача 1*** ***Приведение объектов культуры в соответствие требованиям действующих норм пожарной безопасности и СанПИН.*** | ***20 000,4*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |  ***0*** | ***0*** | ***20 000,4*** |  |  | ***2 объекта*** |
| 1.1.1 | Основные мероприятия  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Реконструкция пристроев к зданию МБУДО«ДШИ» | **9 233,8** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **9 233,8** |  |  |  |
|  |  о.б. | 8 772,1 |  |  |  |  |  |  | 8 772,1 |  |  |  |
|  | м.б. | 461,7 |  |  |  |   |   |  |  461,7 |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Выборочный капита льный ремонт помещений здания МБУК «РДК «Горняк» | **10 766,6** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | **10 766,6** |  |  |  |
|  | о.б. | 10 228,2 |  |  |  |  |  |  | 10 228,2 |  |  |  |
|  | м.б. | 538,4 |  |  |  |   |   |  | 538,4 |  |  |  |
|  | **Итого по Подпрограмме 2** | **20 000,4** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  **20 000,4** |  |  | **2 объекта** |
|  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | бюджет Иркутской области\* |  19 000,3 | 0 | 0 | 0 |  0 | 0 | 0 | 19 000,3 |  |  |  |
|  | бюджет Нижнеилимского муниципального района**\*** | 1 000,1 | 0 | 0 | 0 |  0 |  0 | 0 | 1 000,1 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  0 | 0 | 0 |  |  |  |

Зам. мэра района по жилищной политике, градостроительству,

 энергетике,транспорту и связи В.В. Цвейгарт

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №2 к Постановлению администрации Нижнеилимского муниципального района № 504 от "21"\_07\_\_2017г. |
| **Система мероприятий подпрограммы "Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям образования Нижнеилимского муниципального района"** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Объем финансирования всего, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель или соисполнитель (участники) | Источник финансирования | Показатель результативности подпрограммы |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1.** | **Цель:Обеспечение потребности населения района учреждениями дошкольного образования. Обеспечение бесперебойного функционирования объектов и поддержание их в удовлетворительном состоянии.** | **228 220,6** | **4 775,2** | **357,3** | **9 973,0** | **62 011,7** | **26 328,1** | **0,0** | **124 775,3** | Администрация Нижнеилимского муниципального района | Федеральный бюджет, Бюджет Иркутской области, Бюджет Нижнеилимского муниципального района  | **9 объектов / 2148 места** |
| **1.1.** | ***Задача: Приведение объектов образования в соответствие требованиям действующих норм пожарной безопастности и СанПин.*** | ***228 220,6*** | ***4 775,2*** | ***357,3*** | ***9 973,0*** | ***62 011,7*** | ***26 328,1*** | ***0,0*** | ***124 775,3*** |  |  | **9 объектов / 2148 места** |
| **1.1.1.** | **Основные мероприятия** | **228 220,6** | **4 775,2** | **357,3** | **9 973,0** | **62 011,7** | **26 328,1** | **0,0** | **124 775,3** |  |  | **9 объектов / 2148 места** |
| **1.1.1.1** | **Строительство детского сада на 110 мест в г.Железногорск-Илимский в т.ч.** | **443,5** | **443,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
|  |  - проектирование | 373,5 | 373,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  - проверка достоверности определения стоимости строительства | 70,0 | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  - строительство  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| **1.1.1.2** | Приобретение нежилого здания с земельным участком для размещения муниципального образовательного дошкольного учреждения | **2 784,3** | **2 784,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 |  |  |  |
| **1.1.1.3** | **Строительство детского сада на 49 мест в п.Чистополянский в т.ч.:** | **80 730,8** | **932,2** | **250,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **79 548,6** |  |  | 1 объект/49 мест |
|  |  - проектирование | 661,3 | 411,3 | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  - экспертиза проектной документации  | 429,4 | 429,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  - проверка достоверности определения сметной стоимости | 91,5 | 91,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  - строительство в том числе: | 79 548,6 |  |  |  |  |  |  | 79 548,6 | Администрация Нижнеилимского муниципального района | Федеральный бюджет, Бюджет Иркутской области, Бюджет Нижнеилимского муниципального района  |
|  |  о.б. | *75 571,2* |  |  |  |  |  |  | *75 571,2* |  |  |  |
|  | м.б. | *3 977,4* |  |  |  |  |  |  | *3 977,4* |  |  |  |
| **1.1.1.4** | **Выборочный капитальный ремонт здания муниципального общеобразовательного учреждения "Рудногорская средняя общеобразовательная школа", расположенного по адресу: Нижнеилимский район, п.Рудногорск, ул.Школьная, 1**  | **56 313,9** | **0,0** | **0,0** | **9 973,0** | **20 012,8** | **26 328,1** | **0,0** | **0,0** |  |  | 1 объект/480 мест |
|  |  - ремонт кровли в том числе: | 14 461,4 |  |  | 9 973,0 | 4 488,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  о.б. | 13 738,3 |  |  | *9 249,9* | *4 488,4* |  |  |  |  |  |  |
|  | м.б. | 723,1 |  |  | *723,1* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  - выборочный капитальный ремонт в том числе: | 41 852,5 |  |  |  | 15 524,4 | 26 328,1 |  |  |  |  |  |
|  | о.б. | *39 535,5* |  |  |  | *14 523,8* | *25 011,7* |  |  |  |  |  |
|  | м.б. | *2 317,0* |  |  |  | *1 000,6* | *1 316,4* |  |  |  |  |  |
| **1.1.1.5** | **Строительство образовательного комплекса (школа на 130 учащихся и детский сад на 49 мест) в п.Речушка** | **9 100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **9 100,0** |  |  | 1 объект/179 мест |
|  |  - проектирование | *8 400,0* |  |  |  |  |  |  | *8 400,0* |  |  |  |
|  |  - экспертиза проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости | *700,0* |  |  |  |  |  |  | *700,0* |  |  |  |
| **1.1.1.6** | **Капитальный ремонт одноэтажного учебного корпуса здания МОУ "Семигорская СОШ" для открытия дополнительных групп дошкольного возраста** | **8 462,8** | **341,1** | **0,0** | **0,0** | **8 121,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  | 1 объект/15 мест |
|  |  - проектирование | 249,8 | 249,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  - проверка достоверности определения сметной стоимости | 91,3 | 91,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  - капитальный ремонт в том числе: | 8 121,7 |  |  |  | 8 121,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  о.б. | *7 715,6* |  |  |  | *7 715,6* |  |  |  |  |  |  |
|  |  м.б. | *406,1* |  |  |  | *406,1* |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.1.7** | **Капитальный ремонт корпуса и наружных инженерных сетей здания МДОУ детский сад "Ёлочка" п.Видим** | **13 009,3** | **274,1** | **107,3** | **0,0** | **12 627,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  | 1 объект/20 мест |
|  |  - проектирование | 274,1 | 274,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  - экспертиза достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта м.б. | 107,3 |  | 107,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  - капитальный ремонт в том числе: | 12 627,9 |  |  |  | 12 627,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  о.б. | *11 996,5* |  |  |  | *11 996,5* |  |  |  |  |  |  |
|  |  м.б. | *631,4* |  |  |  | *631,4* |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.1.8** | **Выборочный капитальный ремонт строительных конструкций здания муниципального общеобразовательного учреждения "Железногорская средняя общеобразовательная школа № 1"** | **21 249,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **21 249,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  | 1 объект/540 мест |
|  |  - проектирование | 161,5 |  |  |  | 161,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  - экспертиза достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта м.б. | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  - капитальный ремонт в том числе: | 21 087,8 |  |  |  | 21 087,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  о.б. | *20 033,4* |  |  |  | *20 033,4* |  |  |  |  |  |  |
|  |  м.б. | *1 054,4* |  |  |  | *1 054,4* |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.1.9** | **Выборочный капитальный ремонт здания****муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Железногорская средняя общеобразовательная школа № 2"** | **22 896,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **22 896,0** |  |  | 1-объект/550 мест |
|  |  - проектирование | 430,0 |  |  |  |  |  |  | *430,0* |  |  |  |
|  |  - экспертиза достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта м.б. | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  - капитальный ремонт в том числе: | 22 466,0 |  |  |  |  |  |  | *22 466,0* |  |  |  |
|  |  о.б. | *21 342,7* |  |  |  |  |  |  | *21 342,7* |  |  |  |
|  |  м.б. | *1 123,3* |  |  |  |  |  |  | *1 123,3* |  |  |  |
| **1.1.1.10** | **Капитальный ремонт благоустройства** **территории прилегающей к зданию** **МБДОУ ЦРР - детский сад № 12 "Золотая рыбка"** | **1 780,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 780,3** |  |  | 1 объект/235 мест |
|  |  - проектирование | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  - экспертиза достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта м.б. | 21,5 |  |  |  |  |  |  | *21,5* |  |  |  |
|  |  - капитальный ремонт в том числе: | 1 758,8 |  |  |  |  |  |  | *1 758,8* |  |  |  |
|  |  о.б. | *1 670,9* |  |  |  |  |  |  | *1 670,9* |  |  |  |
|  |  м.б. | *87,9* |  |  |  |  |  |  | *87,9* |  |  |  |
| **1.1.1.11** | **Выборочный капитальный ремонт здания****МОУ «Семигорская СОШ»** | **11 450,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **11 450,4** |  |  | 1 объект/80 мест |
|  |  - проектирование | 165,0 |  |  |  |  |  |  | *165,0* |  |  |  |
|  |  - экспертиза достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта м.б. | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  - капитальный ремонт в том числе: | 11 285,4 |  |  |  |  |  |  | *11 285,4* |  |  |  |
|  |  о.б. | *10 721,1* |  |  |  |  |  |  | *10 721,1* |  |  |  |
|  |  м.б. | *564,3* |  |  |  |  |  |  | *564,3* |  |  |  |
|  | **Итого по Подпрограмме 1:** | **228 220,6** | **4 775,2** | **357,3** | **9 973,0** | **62 011,7** | **26 328,1** | **0,0** | **124 775,3** |  |  |  |
|  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | бюджет Иркутской области\* | 202 325,2 | 0,0 | 0,0 | 9 249,9 | 58 757,7 | 25 011,7 | 0,0 | 109 305,9 |  |  |  |
|  | бюджет Нижнеилимского муниципального района\* | 17 495,4 | 4 775,2 | 357,3 | 723,1 | 3 254,0 | 1 316,4 | 0,0 | 7 069,4 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники\* | 8 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 400,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Зам. мэра района по жилищной политике, градостроительству, энергетике,транспорту и связи** |  |  |  |  |  | **В.В. Цвейгарт** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |