

Российская Федерация

Иркутская область

Усольское районное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

Городского поселения

Тайтурского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 12.11.2018г. № 333

р.п. Тайтурка

# О внесении изменений в **муниципальную программу**

# «Формирование современной городской среды Тайтурского муниципального образования» на 2018–2022 годы

В связи с уточнением перечня мероприятий, на основании Порядка принятия решений о разработке, формировании, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Тайтурского муниципального образования, утвержденного постановлением от 10.11.2017 г. № 257 (в редакции от 07.06.2018г. № 153), руководствуясь ст.ст. 23, 46 Устава Тайтурского муниципального образования, Администрация городского поселения Тайтурского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Тайтурского муниципального образования» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением администрации городского поселения Тайтурского муниципального образования от 19.12.2017г. № 311:
   1. Муниципальную программу «Формирование современной городской среды Тайтурского муниципального образования» на 2018-2022 годы изложить в новой редакции (Приложение 1).
2. Ведущему специалисту по бюджетно-финансовой политике администрации городского поселения Тайтурского муниципального образования (Клыш Е.В.) предусмотреть при формировании бюджета денежные средства для реализации программы «Благоустройство территории городского поселения Тайтурского муниципального образования на 2017-2021г.».
3. Ведущему специалисту по кадровым вопросам и делопроизводству Гребневой К.В. опубликовать настоящее постановление в газете «Новости» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Тайтурского муниципального образования (www.taiturka.irkmo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Тайтурского

Муниципального образования С.В. Буяков

Приложение 1

к постановлению администрации

Тайтурского муниципального образования

от «\_12\_\_» \_\_­­­­­\_\_\_\_11\_\_\_\_\_\_\_г. №\_\_333\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ТАЙТУРСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2018-2022 ГОДЫ

р.п. Тайтурка

2017г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ТАЙТУРСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2018-2022 ГОДЫ

1. **Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Формирование современной городской среды Тайтурского муниципального образования» на 2018-2022 годы |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрации Тайтурского муниципального образования. |
| Участники Программы | Администрация Тайтурского муниципального образования. |
| Подпрограммы Программы | Выделение подпрограмм не предусмотрено |
| Цели программы | Повышение уровня благоустройства территории Тайтурского муниципального образования |
| Задачи программы | - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Тайтурского муниципального образования.  - Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, и т.д.) Тайтурского муниципального образования.  - Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;  - Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;  - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Тайтурского муниципального образования. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;  *- площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;*  *- Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества площади дворовых территорий многоквартирных жилых домов;*  *- Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения);*  - количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий  *- площадь благоустроенных общественных территорий;*  *- доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий;*  *- площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя;*  - количество соглашений, заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, о благоустройстве не позднее 2020 года объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в их собственности (пользовании), в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории Тайтурского муниципального образования;  - количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, по которым проведена инвентаризация территории;  - количество соглашений, заключенных с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории Тайтурского муниципального образования;  - количество жителей многоквартирных домов, принявших участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий. |
| Срок реализации муниципальной Программы | 2018-2022 гг. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной Программы | Общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы на 2018-2022 годы составит тыс. рублей,  в том числе за счет средств:  - местного бюджета – 1047,0 тыс. рублей;  - областного бюджета – тыс. рублей;  - федерального бюджета – тыс. рублей;  - иные источники - тыс. рублей.  **на 2018 год \_\_\_\_\_\_ тыс. руб.**, из них средств:  местного бюджета \_\_122,0\_\_\_тыс. руб.;  областного бюджета \_\_\_\_\_ тыс. руб.;  федерального бюджета \_\_\_\_\_\_ тыс. руб.;  иные источники \_\_\_\_\_\_\_ тыс.руб.;  **на 2019 год** \_\_\_\_\_тыс. руб., из них средств:  местного бюджета \_\_\_245,0\_\_тыс. руб.;  областного бюджета \_\_\_\_\_ тыс. руб.;  федерального бюджета \_\_\_\_\_\_ тыс. руб.;  иные источники \_\_\_\_\_\_\_ тыс.руб.;  **на 2020 год** \_\_\_\_\_тыс. руб., из них средств:  местного бюджета \_\_290,0\_\_\_тыс. руб.;  областного бюджета \_\_\_\_\_ тыс. руб.;  федерального бюджета \_\_\_\_\_\_ тыс. руб.;  иные источники \_\_\_\_\_\_\_ тыс.руб.;  **на 2021 год** \_\_\_\_\_тыс. руб., из них средств:  местного бюджета \_\_290,0\_\_\_тыс. руб.;  областного бюджета \_\_\_\_\_ тыс. руб.;  федерального бюджета \_\_\_\_\_\_ тыс. руб.;  иные источники \_\_\_\_\_\_\_ тыс.руб.;  **на 2022 год** \_\_\_\_\_тыс. руб., из них средств:  местного бюджета \_\_100,0\_\_\_тыс. руб.;  областного бюджета \_\_\_\_\_ тыс. руб.;  федерального бюджета \_\_\_\_\_\_ тыс. руб.;  иные источники \_\_\_\_\_\_\_ тыс.руб.; |
| Перечень мероприятий муниципальной программы | 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.  2. Благоустройство общественных территорий.  3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  4. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.  5.Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.  6. Разработка проектов благоустройства и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Формирование современной, рационально выстроенной городской среды с соблюдением принципа вовлеченности граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Тайтурского МО.  Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения. |

1. **Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы, проблемы.**

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание органами местного самоуправления условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство территорий общего пользования.  Благоустройство является той составляющей городской среды, которая может сформировать комфорт, эстетическую и функциональную привлекательность, качество и удобство жизни граждан. Вопросы формирования современной среды обитания человека - это вопросы местного значения, реализация которых возложена Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=2B0E758DF1A21114544682E32BF07CD5734E1B343DE85AA0179C41CEC5d1f5I) от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

В состав Тайтурского муниципального образования входят рабочий поселок Тайтурка, село Холмушино, деревни Буреть и Кочерикова. Общее количество жителей, проживающих на территории Тайтурского муниципального образования по состоянию на 01.08.2017 года составляет – 6507 человек. В качестве центра муниципального образования р. п. Тайтурка осуществляет функции административного управления и культурно-бытового обслуживания в отношении трех подчиненных сельских населенных пунктов с постоянным населением 1,5 тыс. чел. Участие в проекте «Формирование комфортной городской среды» принимают населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек. В Тайтурском муниципальном образовании это рабочий поселок Тайтурка, площадь которого составляет 560,92 га., а численность населения – 4990 человек.

Общее количество общественных территорий на территории Тайтурского муниципального образования составляет 9 единиц площадью 60 900 кв.м., из них количество благоустроенных общественных территорий по состоянию на 01.08.2017 года составляет – 2 единицы, площадью 7800 кв.м.

Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов 16 единиц площадью 64250  кв.м, из них ни одна дворовая территория не благоустроенна полностью.

В течение последних нескольких лет в рамках муниципальных программ администраций Тайтурского МО проводились мероприятия по благоустройству поселка:

-в 2012-2013 годах были приобретены и установлены детские игровые комплексы и малые архитектурные формы на дворовых территориях многоквартирных домов и у клубов в д. Кочерикова и с. Холмушино;

- в 2012-2013 годах проведен ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых проездов (ул. Победы дома 5, 7, 9, 11, ул. Пеньковского дома13 и 15;

- проведено кронирование и спил старых тополей в районе многоквартирных домов по ул. Победы, Ломоносова, Мичурина, в районе площади Победы;

- на центральной площади оборудована сцена, установлены лавочки, урны, проведен ремонт асфальтобетонного покрытия самой площади;

- оборудована спортивная площадка – хоккейный корт.

Особое внимание уделяется оборудованию уличного освещения. За 5 лет на центральных улицах всех населенных пунктов муниципального образования произведен монтаж уличного освещения. В тоже время дворовые территории в ночное время не освещены, что определённым образом влияет на обеспечение безопасности населения, криминогенную обстановку и безопасность дорожного движения. Поэтому актуальным вопросом является устройство на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях световых приборов с внедрением нового поколения светотехнического оборудования, отвечающего современным требованиям по дизайну, экономичности и антивандальности, в которых используются высокоэкономичные, с продолжительным сроком службы и высокой световой отдачей источники.

В настоящее время, в следствии целого ряда причин, таких как естественное старение твёрдых покрытий, малых архитектурных форм (далее - МАФ) и зелёных насаждений, некачественное восстановление элементов благоустройства после проведения ремонтных работ на инженерных сетях и порой неудовлетворительное содержание привели к тому, что существующее состояние благоустройства территории поселка не соответствует современным требованиям. Твёрдые покрытия нуждаются в восстановлении, число существующих МАФ не отвечает потребностям населения. При проведении работ по благоустройству территорий необходимо произвести санитарно-оздоровительные мероприятия по уходу за существующими насаждениями. Разбивка цветников внесет ландшафтное разнообразие, придаст территории живой, красочный вид, а также обогатит и выделит существующий рельеф.

Знаковые и социально значимые места населенного пункта, такие как объекты физической культуры и спорта, мемориальные комплексы - архитектурные сооружения, воздвигнутые для увековечения памяти о каком-либо лице или событии, памятные знаки - стелы, скульптурные композиции и другие художественно-архитектурные формы, установленные на улицах и других открытых территориях, имеющие историческую и культурную значимость, являются территориями общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. Для поддержания эстетического вида знаковых мест находящихся в неудовлетворительном состоянии, требуется их обустройство: ремонт, установка, памятников, ограждений, садовых диванов, урн, ремонт твердых покрытий, посадка кустарников, устройство цветников, вертикальное озеленение прилегающей территории. В поселке дождевая канализация отсутствует по причине того, что ее устройство не предусматривалось ранее проектом. В периоды выпадения обильных осадков доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий.

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Тайтурском муниципальном образовании» на 2018-2022 годы (далее Программа) решает вопросы благоустройства территории поселка Тайтурка, учитывает необходимость благоустройства и повышение уровня комфортности территорий, сохранения условий для дальнейшего развития городской среды, генерирующей положительное эмоциональное восприятие населенного пункта, а также вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в административном центре Тайтурского муниципального образования.

Сведения о текущих показателях (индикаторах) состояния благоустройства в Тайтурском муниципальном образовании за период, составляющий не менее 3 лет, предшествующих году начала реализации муниципальной программы, представлены в табл. 1.

Табл. 1

**Сведения о текущих показателях (индикатора) состояния благоустройства в Тайтурском муниципальном образовании**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Всего по МО** | **Значения показателей по годам** | | |
| **2015** | **2016** | **2017** |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Площадь благоустроенных дворовых территорий | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения проживающего в многоквартирных домах) | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Общее количество и площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные, пр.) | ед./кв.м. | 9/60900 | 8/59000 | 8/59000 | 9/60900 |
| 6. | Количество благоустроенных  общественных территорий | ед. | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 7. | Площадь благоустроенных  общественных территорий | га | 0,78 | 0,28 | 0,28 | 0,78 |
| 7. | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 12,8 | 4,8 | 4,8 | 12,8 |
| 8. | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя | кв.м. | 1,2 | 0,4 | 0,4 | 1,2 |
| 9. | Количество жителей многоквартирных домов, принявших участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий. | чел | 0 | 0 | 0 | 0 |

**3. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства, цель и задачи, целевые показатели, сроки реализации муниципальной программы**

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном законе государства – Конституции Российской Федерации. Приоритеты государственной политики в сфере благоустройства определены в приоритетном проекте Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды», утвержденном Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 № 10). Проект включает создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных пространств (площадей, улиц, набережных и др.) при широком общественном обсуждении дизайн-проектов благоустройства территорий.

Основным направлением муниципальной политики в сфере благоустройства является выработка мер и реализация приоритетных мероприятий, направленных на значительное повышение условий комфортности на территории муниципального образования, создание привлекательной городской атмосферы для жителей, а также привлечение населения к принятию решений и созданию проектов по повышению благоустройства общественных и дворовых территорий.

Цель муниципальной программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории Тайтурского муниципального образования.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий.

3. Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

4. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

5. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в таблице 2

# Табл. 2

# Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения показателей**  **2018 год** | **Значения показателей**  **2019 год** | **Значения показателей**  **2020 год** | **Значения показателей**  **2021 год** | **Значения показателей**  **2022 год** |
| 1 | Количество и благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 2 | *Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов* | кв.м. | 0 | 10000 | 20100 | 27350 | 39650 |
| 3 | *Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов* | % | 0 | 15,6 | 31,3 | 42,6 | 61,7 |
| 4 | *Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования)* | % | 0 | 1,6 | 5,6 | 8,4 | 13,6 |
| 5 | Количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий | ед. | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | *Площадь благоустроенных общественных территорий* | га. | 0,78 | 0,97 | 1,77 | 2,6 | 2,6 |
| 7 | *Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий* | % | 12,8 | 16 | 29 | 42,6 | 42,6 |
| 8 | *Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования* | кв.м. | 1,2 | 1,5 | 2,73 | 4 | 4 |
| 9 | Количество соглашений, заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, о благоустройстве не позднее 2020 года объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в их собственности (пользовании), в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории Тайтурского муниципального образования | ед. |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, по которым проведена инвентаризация территории | ед. |  |  |  |  |  |
| 11 | Количество соглашений, заключенных с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории Тайтурского муниципального образования | ед. |  |  |  |  |  |
| 12 | Количество жителей многоквартирных домов, принявших участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий. | чел |  |  |  |  |  |

Срок реализации муниципальной программы: 2018-2022 годы.

**4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

Муниципальная программа включает следующие мероприятия:

Мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Благоустройство дворовой территорией – это совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ:

1) ремонт дворовых проездов;

2) обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;

3) установка скамеек;

4) установка урн.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемый к размещению на дворовой территории, установлен в приложении 1.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ:

1) оборудование детских площадок;

2) оборудование спортивных площадок;

3) оборудование автомобильных парковок;

4) озеленение территорий;

5) обустройство площадок для выгула домашних животных;

6) обустройство площадок для отдыха;

7) обустройство контейнерных площадок;

8) обустройство ограждений;

9) устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод;

10) устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих дорожных знаков;

11) иные виды работ.

При выполнении видов работ, включенных в минимальный и дополнительный перечни, обязательным является трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица).

Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме субботника.

Под субботником понимается выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории многоквартирного дома к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы.

Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере одного субботника для каждой дворовой территории многоквартирного дома.

Выполнение работ из дополнительного перечня без выполнения работ из минимального перечня не допускается.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году (приложение 2) формируется исходя из минимального перечня работ по благоустройству, с учетом физического состояния дворовой территории, определенной по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в соответствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу, утвержденным постановлением администрации Тайтурского муниципального образования.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ, установлена в приложении 1.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу, предусматривающего текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории, установлен в приложении 3.

Мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий.

Благоустройство общественных территорий включает в себя проведение работ на территориях общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. Общественные территории – это территории соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории).

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году (приложение 4), формируется исходя из физического состояния общественной территории, определенного по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Очередность благоустройства общественных территорий определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц, в соответствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу, утвержденным постановлением администрации Тайтурского муниципального образования.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Дизайн-проект благоустройства общественной территории, в который включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, утверждается постановлением администрации Тайтурского муниципального образования.

Мероприятие 3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству (приложение 5), формируется исходя из физического состояния объектов, определенного по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляется не позднее 2020 года за счет средств собственников (пользователей) указанных объектов, земельных участков), в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Тайтурского муниципального образования, на основании заключенных соглашений с администрацией Тайтурского муниципального образования.

Мероприятие 4. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее – ИЖС).

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, проводятся инвентаризационной комиссией, созданной муниципальным правовым актом, в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Мероприятие 5. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Адресный перечень ИЖС, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года (приложение 6), формируется исходя из физического состояния объектов, определенного по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, осуществляется не позднее 2020 года за счет средств собственников (пользователей) указанных домов (собственников (землепользователей) земельных участков) в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Тайтурского муниципального образования, на основании заключенных соглашений с администрацией Тайтурского муниципального образования.

Мероприятие 6. Разработка проектов благоустройства и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства.

Информация о ходе реализации мероприятий муниципальной программы подлежит внесению в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства.

**5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Основанием для привлечения средств федерального бюджета, средств субсидий из областного бюджета является государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды на   
2018-2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2017 года № 568-пп.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1047,0 тыс. руб.

Табл. 3.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период реализации программы** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | | | | |
| **Финансовые средства, всего** | **В том числе по источникам:** | | | |
| **МБ** | **ОБ** | **ФБ** | **Иные источники** |
| **Всего за весь период** |  | **1047,0** |  |  |  |
| **в том числе по годам:** |  |  |  |  |  |
| **2018 год** |  | 122,0 |  |  |  |
| **2019 год** |  | 245,0 |  |  |  |
| **2020 год** |  | 290,0 |  |  |  |
| **2021 год** |  | 290,0 |  |  |  |
| **2022 год** |  | 100,0 |  |  |  |

**6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с рисками, обусловленными как внутренними факторами (организационные риски), так внешними факторами (изменения законодательства и внешней экономической ситуации и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной программы, приведена в таблице 4:

Табл. 4

**Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Описание рисков** | **Меры по снижению рисков** |
| **1.** | **Риски изменения законодательства** | |
| 1.1. | Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы. | Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативных, правовых актов Тайтурского муниципального образования в сфере реализации муниципальной программы. |
| 2. | **Социальные риски** | |
| 2.1. | Низкая активность населения | Активное участие, с применением всех форм вовлечения граждан, организаций в процесс реализации муниципальной программы |
| 3. | **Финансовые, бюджетные риски** | |
| 3.1. | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальной программы. | Мониторинг исполнения условий предоставления субсидий из средств областного бюджета и оценка бюджетной обеспеченности расходов местного бюджета |
| 4. | **Организационные риски** | |
| 4.1. | Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы. | Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной программы. |

**7. Ожидаемые конечные результаты реализации**

**муниципальной программы**

В ходе реализации муниципальной программы планируется провести благоустройство всех дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, в которых при проведении инвентаризации выявлена такая необходимость.

Ожидается, что в результате реализации муниципальной программы за период с 2018 по 2022 годы удастся достичь следующих показателей:

Количество полностью благоустроенных территорий многоквартирных домов – 6;

Количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий – 3;

Проведение мероприятий муниципальной программы создаст необходимый минимальный уровень комфортной среды для жителей многоквартирных домов, условия для культурно-досуговой деятельности, отдыха и занятий спортом для всех жителей Тайтурского муниципального образования. Проведение мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в соответствии с требованиями правил благоустройства Тайтурского муниципального образования, обеспечит единый подход к вопросам благоустройства на территории Тайтурского муниципального образования.

Приложение № 1  
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Тайтурского муниципального образования

на 2018-2022 годы»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовых территориях много квартирных домов, включённый в минимальный и дополнительный перечень.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | вид оборудования | наименование оборудования | технические характеристики | стоимость  без стоимости доставки и установки |
| 1 | Скамейка в Иркутске | Скамейка "Европа" со спинкой | Длина: 150..180 см Высота: 86 см Ширина: 68 см | 12800р |
| 2 | Урна простая в Иркутске | Урна "Простая-2" | Объем: 45 литров Размеры (в/ш/д): 65 х 32 х 37 см | 3000р |
| 3 | 006802 - Щит информационный | Щит информационный Щит информационный выполнен на двух металлических стойках сечением Ø 48 мм, которые бетонируются в землю.  Щит изготовлен из единого листа влагостойкой окрашенной фанеры толщиной не менее 24 мм и крепится между столбами. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. | Габаритные размеры:900х48 мм, Н=2120 мм Материал: влагостойкая фанера не ниже 1 сорта изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, металлические элементы, покрытые порошковыми красками или подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, двухкомпонентная и порошковая краска. | 6 480,0 руб. |
| 4 |  | Горка "Малыш" | Габаритные размеры высота 1420мм, ширина 515мм, длина 2000мм,  Данное изделие состоит из одной площадки. Площадка расположена на вертикальных стойках, выполненных из профильной трубы размером 40\*40 мм. Площадка находится на расстоянии 1200 мм, от уровня земли, пол площадки изготовлен из композита фанеры с нанесенным сетчатым ламинированным основанием, для безопасного нахождения ребенка, толщиной 18 мм. Площадка имеет горку. Скат горки изготовлен из цельного нержавеющего листа, толщиной 1,5мм, с каркасом, обеспечивающим надежность и цельность конструкции. Скат горки оснащен бортами из березовой влагостойкой фанеры, высотой 180 мм, от ската до верхней части борта, и толщиной 18 мм, Также горка имеет защитную перекладину, изготовленную из металлической трубы, диаметром 25 мм, которую устанавливают на высоте 600 мм от уровня пола стартового участка горки, для предотвращения катания стоя. С двух сторон площадка огорожена декоративными стенками, выполненными из березовой влагостойкой фанеры толщиной 12 мм, и металлических труб диаметром 20 мм.  Каркас лестницы выполнен из металлической трубы размером 40\*20 мм, основание – из калиброванного пиломатериала, толщиной 40 мм, с антискользящим покрытием, перила – из металлической трубы сечением 20 мм. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, кромки закруглены, окрашены яркими двухкомпонентными красками, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными для применения на детских площадках, крепеж оцинкован.  Металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой.  Выступающие гайки и болтовые соединения должны закрываться пластиковыми заглушками, во избежание получения во время игры травм и царапин. Установка горки происходит путем бетонирования закладных деталей на глубину 400 мм, марка бетона не ниже М250. | 22063,0 руб. |
| 5 |  | Качели одинарные - "Малыш" на цепях | Габаритные размеры высота 1600мм, ширина 1400мм,  Качели предназначены для детей от трех лет, и состоят из: вертикальные стойки, изготовлены из металлической трубы диаметром 40 мм, горизонтальная перекладина, изготовлена из прямоугольной металлической трубы сечением 40х60 мм. Подвес, изготовлен из оцинкованной цепи, с толщиной звена 6 мм, крепится к горизонтальной перекладине при помощи буксы, внутри которой расположен шариковый подшипник; 1 сиденье со спинкой, изготовлено из металлической трубы диаметром 18 мм и фанеры, толщиной 18 мм.  Деревянные детали тщательно отшлифованы, кромки закруглены и окрашены яркими двухкомпонентными красками, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными для применения на детских площадках, крепеж оцинкован.  Металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками. Выступающие гайки и болтовые соединения закрываются пластиковыми заглушками, во избежание получения во время игры травм и царапин.  Установка качелей происходит путем бетонирования закладных деталей на глубину 450 мм, марка бетона не ниже М250. | 14098,0 руб. |
| 6 |  | Качалка-балансир | Габаритные размеры высота 450мм, ширина 440мм,длина 2100 мм.  Качели имеют резиновые амортизаторы под сиденьями, ручки и спинку.  Спинка должна быть изготовлена из влагостойкой березовой фанеры, толщиной 18 мм. Ручки, изготовлены из металлической трубы, диаметром 21,3 мм. Основание качалки изготовлено из не менее трех склеенных между собой брусков толщиной 95\*115 мм. Также основание изготовлено из металлической трубы, диаметром 33 мм.  Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, кромки закруглены и окрашены яркими двухкомпонентными красками, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными для применения на детских площадках, крепеж оцинкован.  Металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой.  Все крепежные элементы оцинкованы, выступающие гайки и болтовые соединения должны закрываться пластиковыми заглушками, во избежание получения во время игры травм и царапин.  Установка качалки-балансир происходит путем бетонирования закладных деталей на глубину 400 мм, марка бетона не ниже М250. | 10855,0 руб. |
| 7 |  | Спортивный комплекс 5 элементов | Габаритные размеры: 2,6 х 3,2,  Данное изделие используется для физического развития ловкости, воспитания смелости, преодоления страха при нахождении на высоте, развития координации движения.  В состав изделия входят:  - турник: перекладина турника выполнена из металлической трубы сечением 20 мм.  - шведская стенка: перекладины шведской стенки выполнены из металлической трубы сечением 20 мм;  - кольца гимнастические на цепях: кольца крепятся к перекладине, изготовленной из металлической трубы сечением 20 мм;  - баскетбольный щит с кольцом и сеткой: баскетбольный щит выполнен из березовой влагостойкой фанеры толщиной 12 мм;  - брусья: выполнены из металлической трубы сечением 25 мм;  Металлические стойки спортивного комплекса выполнены из металлической трубы сечением 60\*60 мм.  Деревянные детали тщательно отшлифованы, кромки закруглены и окрашены яркими двухкомпонентными красками, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными для применения на детских площадках, крепеж оцинкован. Металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой. Выступающие гайки и болтовые соединения закрываются пластиковыми заглушками, во избежание получения во время игры травм и царапин.  Установка спортивного комплекса происходит путем бетонирования закладных деталей на глубину не менее 450 мм, марка бетона не ниже М250. | 25701,0 руб. |
| 8 |  | Счеты | Габаритные размеры высота 1200мм, ширина 200мм, длина 800мм.  Каркас изделия изготовлен из металлической профильной трубы сечением 40\*40 мм, . Перекладины счет изготовлены из металлической трубы сечением 21 мм.  Счеты изготовлены из березовой влагостойкой фанеры толщиной 12 мм.  Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, кромки закруглены и окрашены яркими двухкомпонентными красками, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными для применения на детских площадках, крепеж оцинкован.  Металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой.  Выступающие гайки и болтовые соединения должны закрываться пластиковыми заглушками, во избежание получения во время игры травм и царапин.  Установка счет происходит путем бетонирования закладных деталей на глубину 400 мм, марка бетона не ниже М250. | 7712,0 |
| 9 | [УСС – 36/24 DC низковольтный (крепление консольное, потолочное, скоба)](http://www.svetogid.ru/items/2444-0.jpg) | УСС – 36/24 DC низковольтный (крепление консольное, потолочное, скоба)  Светильники уличные светодиодные УСС-36 с низковольтным питанием от сети постоянного тока (24В) (крепление консольное, потолочное, скоба) Потребляемая мощность 40 Вт. | Светодиодный светильник УСС-36-24/100 предназначен работы от аккумуляторов, систем с применением солнечных батарей, ветрогенераторов либо сетей постоянного тока с напряжением 24 Вольта. Может применяться для освещения рекламных щитов, улиц, дорог, тротуаров, площадей, дворов, складов, производств, гаражей, освещения железнодорожных платформ, в системах аварийного освещения и т.д. Является заменой светильников с использованием ртутных ламп ДРЛ-125 | 9 700,0 |
| 10 | <http://www.light-prof.ru/sites/default/files/----_3.jpg> | Опора освещения ОГК 7 | Материал корпуса: Листовая сталь  Вес, кг: 65  Высота Н, м: 7  Нижний диаметр D, мм: 150  Верхний диаметр d, мм: 68  Диаметр опорного фланца A, мм: 300  Межцентровое расстояние отверстий B, мм: 200  Ветровой район установки: от I до VII  Марка стали: ст 3 или 09Г2С  Покрытие: горячий цинк | 15 000,0 |
| 11 | C:\Users\User\Desktop\shop_property_file_262_984.png | Парковый торшерный светодиодный светильник ДТУ 04-40-50. | Потребляемая мощность - 40 Вт, световой поток - 3932 Лм, габариты - 400\*340\*340 мм, цвет свечения - 4700-5300K | 9 100,0 |

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в минимальный перечень и дополнительный перечень работ.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование работ, входящих в минимальный перечень работ по благоустройству | ед. изм. | стоимость затрат на ед. изм. (руб.) | примечание |
| МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ | | | | |
| 1 | ремонт дворовых проездов | кв.м. | 1300,0 |  |
| 2 | установка скамеек | шт. | 19200,0 | при стоимости скамьи 12800,0 |
| 3 | установка урн для мусора | шт. | 4500,0 | при стоимости урны 3000,0 |
| 4 | обеспечение освещения дворовой территории | 1 опора | 80 000,0 |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ | | | | |
| 5 | устройство ограждений | п.м. | 3461,02 | при стоимости секции ограждения 1,5м-3700 руб. |
| 6 | оборудование автопарковок | кв.м. | 1 300,0 |  |
| 7 | обустройство контейнерных площадок | шт. | 76 720,0 | в расчете на 4 контейнера |
| 8 | ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров | кв.м. | 1 730,0 |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Тайтурского муниципального образования

на 2018-2022 годы»

**Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Улица** | **Дом** | **Примечание** |
| **1** | р.п. Тайтурка, ул. Нагорная | 1А, 2, 3А | **проведение работ по благоустройству в 2019г.** |
| **2** | р.п. Тайтурка, ул. Пеньковского | 15 | **проведение работ по благоустройству в 2020г.** |
| **3** | р.п. Тайтурка, ул. Пеньковского | 13 | **проведение работ по благоустройству в 2020г.** |
| 4 | р.п. Тайтурка, ул. Мичурина | 1 | **проведение работ по благоустройству в 2021г.** |
| 5 | р.п. Тайтурка, ул. Мичурина | 4 | **проведение работ по благоустройству в 2021г.** |
| 6 | р.п. Тайтурка, ул. Победы | 3, 5, 7, 9, 11 | **проведение работ по благоустройству в 2022г.** |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Тайтурского муниципального образования

на 2018-2022 годы»

**Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу, предусматривающего текстовое**

**и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня**

**(в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории**

**Общие положения**

1.1. Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома.

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное описание предполагаемого проекта, изображение дворовой территории или общественной территории, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото фиксацией существующего положения, с описанием работ, мероприятий, предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или общественная территория с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

**2. Разработка дизайн-проектов**

2.1. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом Правил благоустройства территории Тайтурского муниципального образования, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта может осуществляться как заинтересованными лицами, так и администрацией Тайтурского муниципального образования, а также совместно (далее – разработчик).

2.3. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных настоящей программой и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект.

2.4 Срок разработки дизайн-проекта – в течение 20 календарных дней с момента включения в адресный перечень многоквартирных домов, дворовых территорий муниципальной программы.

**3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта**

3.1. Обсуждение дизайн-проекта осуществляется на официальном сайте администрации Тайтурского муниципального образования, на собраниях граждан с привлечением разработчика.

3.2 Срок обсуждений дизайн-проекта – в течение 10 календарных дней с момента разработки дизайн-проекта.

3.3. Согласование дизайн-проекта осуществляется уполномоченным

представителем (представителями) заинтересованных лиц в письменной форме в течение 5 календарный дней с момента окончания срока обсуждения.

3.4. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, в которой включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, осуществляется постановлением администрации.

3.5. Утвержденный дизайн-проект подлежит размещению на официальном сайте администрации Тайтурского муниципального образования.

Глава муниципального образования фио

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Тайтурского муниципального образования

на 2018-2022 годы»

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Улица** | **Дом** | **Примечание** |
| 1 | р.п. Тайтурка, ул. Пеньковского | 18 | благоустройство зоны отдыха и спорта в 2019г. |
| 2 | р.п. Тайтурка, ул. Победы, сквер Победы | **-** | проведение мероприятий по благоустройству в 2020г. |
| 3 | р.п. Тайтурка, ул. Победы площадь Победы | **-** | проведение мероприятий по благоустройству в 2020г. |
| 4 | р.п. Тайтурка, ул. Пеньковского набережная (дамба) | **-** | проведение мероприятий по благоустройству в 2021г. |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Тайтурского муниципального образования

на 2018-2022 годы»

**Адресный перечень объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Улица** | **Дом** | **Примечание** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Приложение 6

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Тайтурского муниципального образования

на 2018-2022 годы»

**Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Улица** | **Дом** | **Примечание** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |