## Приложение 4

к Положению о порядке принятия

решений о разработке муниципальных

программ Усть-Илимского муниципального округа,

их формирования и реализации

### Таблица 1

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

«Охрана окружающей  среды на территории

Усть-Илимского муниципального округа»

(наименование муниципальной программы Усть-Илимского муниципального округа (далее - муниципальная программа))

по состоянию на 01.01.2026

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Признак возрастания/убывания | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  |  | Расчет фактического значения показателя | Обоснование причин отклонения (при отклонении на +/- 5%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - | + | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок на территории Усть-Илимского муниципального округа | Ед. | возрастающий | 5 | 2 | 3 |  | 40 | - | В связи с отсутствием финансирования достижение показателя в полном объеме не представляется возможным |
| 2 | Количество информационных мероприятий по вопросам охраны окружающей среды, в том числе оказание консультативной помощи физическим и юридическим лицам по вопросам экологии, охраны окружающей среды и природопользованию | Ед. | возрастающий | 12 | 12 | - | - | - | - |  |
| 3 | Количество представлений, требований контрольно-надзорных органов об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства в части создания и содержания контейнерных площадок | Ед | снижение | 4 | 0 | 4 |  | 100 | - | Представления контрольно-надзорных органов за указанный период отсутствуют |
| 4 | Количество выявленных и ликвидированных объектов накопленного вреда окружающей среде | Ед. | снижение | 1 | 0 | 1 |  | 100 | - | Объектов накоп-ленного вреда окружающей среде не выявлено |
| 5 | Количество проведенных мероприятий экологической направленности | Ед. | возрастающий | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | Проведено мероприятие экологич. направленности- «Вода России» |
| 6 | Количество опубликованных на сайте Администрации Усть-Илимского муниципального округа, в СМИ информационных материалов, направленных на формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами | Ед. | возрастающий | 3 | 3 | 0 |  | 0 | 0 |  |

### Таблица 2

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

«Охрана окружающей  среды на территории

Усть-Илимского муниципального округа»

(наименование муниципальной программы Усть-Илимского муниципального округа (далее - муниципальная программа))

по состоянию на  01.01.2026

| п/п | Наименование программы, структурного элемента программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Усть-Илимского муниципального округа» |  | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Усть-Илимского муниципального округа | Всего, в том числе: | 74 469,1 | 22 833,5 | -51 635,6 | 69,3% |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 74 469,1 | 22 833,5 | -51 635,6 | 69,3% |
|  |  |  | Иные источники (далее - ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Проектная часть |  | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Усть-Илимского муниципального округа | Всего, в том числе: | 74 469,1 | 22 833,5 | -51 635,6 | 69,3% |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 74 469,1 | 22 833,5 | -51 635,6 | 69,3% |
|  |  |  | Иные источники (далее - ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1. | Муниципальные проекты, не направленные на реализацию федеральных и региональных проектов | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Усть-Илимского муниципального округа | Всего, в том числе: | 74 469,1 | 22 833,5 | -51 635,6 | 69,3% |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 74 469,1 | 22 833,5 | -5 1635,6 | 69,3% |
|  |  |  | Иные источники (далее - ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1 | Муниципальный проект «Снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления» | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Усть-Илимского муниципального округа | Всего, в том числе: | 74 469,1 | 22 833,5 | -51 635,6 | 69,3% |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 74 469,1 | 22 833,5 | -51 635,6 | 69,3% |
|  |  |  | Иные источники (далее - ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории Усть-Илимского муниципального округа | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Усть-Илимского муниципального округа | Всего, в том числе: | 69 328,1 | 18 260,7 | -51 067,4 | 73,7% |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 69 328,1 | 18 260,7 | -51 067,4 | 73,7% |
|  |  |  | Иные источники (далее - ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.2 | Создание и содержание контейнерных площадок в населенных пунктах | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Усть-Илимского муниципального округа | Всего, в том числе: | 5 141,0 | 4 572,8 | -568,2 | 11,1% |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 5141,0 | 4572,8 | -568,2 | 11,1% |
|  |  |  | Иные источники (далее - ИИ): | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.3 | Реализация мероприятий по выявлению и оценке объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе проведения инженерных изысканий, разработка ПСД ликвидации накопленного вреда и работы по ликвидации накопленного вреда. | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Усть-Илимского муниципального округа | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Иные источники (далее – ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Муниципальный проект «Повышение уровня экологической грамотности населения» | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Усть-Илимского муниципального округа | Всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники (далее – ИИ) |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Организация на территории Усть-Илимского муниципального округа Дней защиты от экологической опасности, иных мероприятий экологической направленности | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Усть-Илимского муниципального округа | Всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники (далее - ИИ): |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения ТКО | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Усть-Илимского муниципального округа | Всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники (далее - ИИ): |  |  |  |  |

Исполнитель: Е.В.Брюханова

Пояснительная записка

к годовому отчету об исполнении муниципальной программы

«Охрана окружающей  среды на территории

Усть-Илимского муниципального округа»

По итогам исполнения муниципальной программы Усть-Илимского муниципального округа «Охрана окружающей  среды на территории Усть-Илимского муниципального округа» за 2025 год (период реализации 2025-2029 гг.) ожидаемая эффективность достигнута не в полном объеме, что обусловлено  неблагоприятными погодными условиями и другими объективными факторами.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы.

Выявлены  отклонения фактического значения целевого показателя от планового за отчетный период по количеству ликвидированных несанкционированных свалок на территории Усть-Илимского муниципального округа.

На территории  Усть-Илимского округа  имеется 6 земельных участков, на которых осуществлялось несанкционированное размещение отходов. Ранее эти участки были поставлены на кадастровый учет и предоставлены администрациям поселений для временного накоплении ТКО. Из-за несвоевременного вывоза объемы накопленных отходов достигли значительных размеров - участки фактически превратились   в несанкционированные места размещения отходов, которые подлежат ликвидации.

На 2025 год была запланирована  ликвидация пяти несанкционированных свалок.  Фактически ликвидация проводилась на двух свалках. Работы по устранению несанкционированной свалки в поселке Невон (промзона) были выполнены в полном объеме.

Местонахождение  полностью ликвидированной свалки: Иркутская обл., р-н Усть-Илимский, 102 квартал Невонского лесничества Усть-Илимского межлесхоза, в 5 км от п. Бадарминск по правую сторону полевой автомобильной дороги на массиве 3, 4;

- Кадастровый номер  земельного участка - 38:17:020301:217;

- Категория земель - земли лесного фонда;

- Площадь объекта- 0,96     га

Так же были начаты работы по ликвидации свалки в селе Подъеланка, но  свалка  ликвидирована   частично. Это связано с объективными природными факторами. Завершение работ запланировано на 2026 год.

Дальнейшее направление в работе по предотвращению образования несанкционированных свалок - это работа с собственниками, пользователями земельных участков по привлечению их к ответственности за свалки на территориях. Основной проблемой в данной работе является отсутствие возможности, в большинстве случаев, установить виновных лиц для привлечения к административной ответственности.

Причины отклонения кассового исполнения  финансирования  Программы за 2025 год от предусмотренного объема финансирования  за 2025 год

1) По разделу  1.1.1 Программы  «Ликвидация  несанкционированных  свалок  на территории Усть-Илимского муниципального округа» предусмотрено 69 328,1тыс. руб., кассовое исполнение составило 18 260,7  тыс. руб. (Отклонение  73,7 %)

Это связано с тем, что расходы были осуществлены в соответствии с фактической потребностью, обусловленной особыми климатическими условиями, не позволившими выполнить работы в полном объёме.

2)  По разделу  1.1.2 Программы  «Создание и содержание контейнерных площадок в населенных пунктах» предусмотрено 5 141,0 тыс. руб., фактически профинансировано 4 572,8 тыс. руб.  (Отклонение  11,1 %)

Работы  по созданию и содержанию контейнерных площадок в населенных пунктах были выполнены в полном объеме. Причина отклонения  заключается  в экономии по результатам заключения договоров на выполнение указанных работ.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Существенное влияние на неполное достижение запланированных показателей в 2025 году оказали климатические условия. Интенсивные осадки осеннего периода и раннее сильное промерзание почвы сделали невозможным завершение работ по ликвидации свалки в селе Подъеланка. Техника не могла свободно передвигаться по заболоченной или промёрзшей территории, что потребовало приостановки работ до наступления благоприятных погодных условий весной 2026 года.

Комплексное решение выявленных проблем, включающее разработку мер по адаптации к климатическим условиям, позволит в полной мере реализовать цели муниципальной программы в последующие годы.

Результативность использования бюджетных средств с учетом общественной значимости для населения муниципального округа

Использование бюджетных средств  в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории Усть-Илимского муниципального округа» в 2025 году  позволило  осуществить  ликвидацию несанкционированных свалок, что является безусловным благом для населения. Устранение одной полностью ликвидированной свалки площадью 0,96 га в п. Невон, а также частичное устранение свалки в с. Подъеланка, безусловно, улучшают экологическую обстановку и санитарное состояние территорий, непосредственно влияя на здоровье и комфорт проживания граждан.

Общественная значимость мероприятий программы для населения заключается в прямом воздействии на качество жизни. Снижение количества свалок ведет к улучшению эстетического  вида населенных пунктов, предотвращению распространения неприятных запахов и потенциальных очагов инфекций. Создание инфраструктуры для сбора мусора, в свою очередь, облегчает жителям процесс утилизации отходов. Это, безусловно, способствует повышению уровня удовлетворенности населения состоянием окружающей среды в Усть-Илимском муниципальном округе.

Исполнитель:  Е.В.Брюханова