

**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**Городского поселения**

**Тайтурского муниципального образования**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От 09.11.2016г. № 262

п. Тайтурка

# Об утверждении **программы** «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Тайтурского муниципального образования на 2017–2019 годы»

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ городского поселения Тайтурского муниципального образования, утвержденного постановлением от 24.12.2013г. №122, руководствуясь ст.ст. 23, 46 Устава городского поселения Тайтурского муниципального образования, Администрация городского поселения Тайтурского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Тайтурского муниципального образования на 2017-2019 годы».

2. Ведущему специалисту по бюджетной-финансовой политике Малышевой М.М. предусмотреть финансирование мероприятий муниципальной программы при формировании бюджета городского поселения Тайтурского муниципального образования на 2017-2019 годы.

3. Ведущему специалисту по кадровым вопросам и делопроизводству Перетолчиной О.С. опубликовать настоящее постановление в СМИ.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального опубликования, но не ранее 01.01.2017г.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения

Тайтурского муниципального образования Е.А. Артёмов

Приложение №1

Утверждена Постановлением

Администрации городского поселения

Тайтурского муниципального образования

От 09.11.2016г №262

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения Тайтурского муниципального образования» на 2017-2019 годы**

р.п. Тайтурка

2016 г.

**Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения Тайтурского муниципального образования» на 2017-2019 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Тайтурского муниципального образования на 2017-2019 годы» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация городского поселения Тайтурского муниципального образования |
| Соисполнители подпрограммы | Администрация городского поселения Тайтурского муниципального образования |
| Участники подпрограммы | Администрация городского поселения Тайтурского муниципального образования |
| Цель подпрограммы | Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов. |
| Задачи подпрограммы | Повышение надежности объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения коммунальной инфраструктуры. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017-2019 годы |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Количество аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения, ед;  2.Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии, %. |
| Ведомственные целевые программы, основные мероприятия | Подпрограмма не содержит ведомственных целевых программ. Проведение модернизации, реконструкции, объектов теплоснабжения, капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объём финансирования подпрограммы на 2017-2019 годах составит:  за счет источников финансирования из местного бюджета 1708,07 тыс.руб., в том числе:  2017 год.- 555,00 тыс. руб.  2018 год.-580,00 тыс. руб.  2019 год.- 573,07 тыс.руб.  Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых для реализации подпрограммы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Количество аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения 1единиц; 2.Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии до 14,3%. |

Вступление в силу с 1 января 2006 года Федерального закона от 21.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" в значительной мере изменяет методику образования тарифов на услуги муниципальных и иных организаций коммунального комплекса, устанавливает систему инвестиционных надбавок к тарифам и ценам, изменяет порядок исчисления тарифов.

Начиная с 2006 года, для всех муниципальных образований в соответствии с данным Законом является обязательной разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые направлены на создание и плановое развитие коммунальной инфраструктуры для нового строительства.

Подпрограмма определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии района. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Подпрограммой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная подпрограмма ориентирована на устойчивое развитие Тайтурского муниципального образования и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса РФ.

Формирование и реализация подпрограммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Тайтурского муниципального образования базируется на следующих принципах:

* определение качественных и количественных задач подпрограммы, которые затем становятся основой для мониторинга ее реализации в виде целевых индикаторов. Мероприятия и решения подпрограммы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;
* рассмотрение подпрограммы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий подпрограммы друг на друга;
* формирование подпрограммы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми подпрограммами;
* адекватность и оперативность принимаемых решений;
* реалистичность мероприятий и возможных альтернатив их реализации;
* прозрачность выполнения научно-исследовательской работы.

Формирование и реализация подпрограммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тайтурского муниципального образования базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение подпрограммы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий подпрограммы друг на друга;

комплексность – формирование подпрограммы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми подпрограммами (федеральными, региональными, муниципальными).

**Раздел 2. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации**

Целью подпрограммы является повышение надежности  функционирования систем коммунальной инфраструктуры Иркутской области, сокращение потребления  топливно-энергетических ресурсов в теплоэнергетическом комплексе Иркутской области.

Для достижения намеченной цели предполагается решение задачи -повышение надежности объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения коммунальной инфраструктуры.

Достижение цели будет обеспечено путем достижения следующих целевых значений показателей:

1. Количество аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения

2.Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии.

Значения целевых показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач подпрограммы приведены в приложении 1 к программе.

Сроки реализации подпрограммы: 2017-2019 годы.

По результатам оценки эффективности подпрограммы может быть принято решение о корректировке на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или досрочном прекращении реализации подпрограммы, начиная с очередного финансового года. Прекращение реализации подпрограммы осуществляется при условии отсутствия необходимости в проведении мероприятий подпрограммы.

При изменении объемов финансирования подпрограммы в установленном порядке проводится корректировка целевых индикаторов.

**Раздел 3. Перечень ведомственных целевых программ, основные мероприятия подпрограммы**

Подпрограмма не содержит ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы предполагается проведение мероприятий, направленных на проведение модернизации, реконструкции, объектов теплоснабжения, капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования, в том числе:

**Раздел 4. Меры регулирования, направленные на достижения цели и задач подпрограммы**

Мероприятиями подпрограммы предусмотрены следующие меры регулирования:

- надбавка к цене (тарифу) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

- плата за подключение к системам коммунальной инфраструктуры муниципального образования (к сетям инженерно-технического обеспечения);

- федеральный, областной, районный, местный бюджеты в рамках адресных инвестиций и целевых программ.

Решение задач качественного и безаварийного прохождения отопительных сезонов соответствует установленным приоритетам социально-экономического развития муниципального образования возможно только программным методом, путем проведения комплекса мероприятий. Исходя из поставленных целей, приоритетными мероприятиями подпрограммы являются инвестиционные проекты, связанные с реконструкцией систем теплоснабжения населенных пунктов, направленные на повышение энергетической и экономической эффективности систем теплоснабжения.

Проведение мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушениям функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории муниципального образования в период прохождения отопительных сезонов, предотвращения критического уровня износа основных фондов объектов коммунальной инфраструктуры, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества.

Высокий уровень износа основных фондов, низкие показатели замены и ввода в действие новых коммунальных сетей приводят к росту числа аварий и технологических отказов на объектах коммунальной инфраструктуры.

**Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Общий объём финансирования подпрограммы на 2017-2019 годах составит:

за счет источников финансирования из местного бюджета 1708,07 тыс.руб., в том числе:

2017 год.- 555,00 тыс.руб.

2018 год.- 580,00 тыс.руб.

2019 год.- 573,07 тыс.руб.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых для реализации подпрограммы.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования определена исходя из количественных и стоимостных показателей реализации соответствующих мероприятий в 2017 году и приведена в приложении 5 к программе.

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования подпрограммы приведена в приложении 6 к программе.

**Раздел 6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий подпрограммы**

В рамках реализации подпрограммы не предусмотрено оказания (выполнения Администрацией городского поселения Тайтурского муниципального образования муниципальных услуг (работ)) в рамках подпрограммы.

**Раздел 7. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджетов других уровней**

В рамках реализации подпрограммы не предусмотрено привлечение средств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы.

**Раздел 8. Сведения об участии организаций, в реализации подпрограммы**

В рамках реализации подпрограммы не предусмотрено привлечение унитарных предприятий, акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций.