ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕННОМ КОНТРОЛЬНОМ МЕРОПРИЯТИИ

| Объект контроля | Администрация Тальниковского сельского поселения (Тальниковская администрация) |
| --- | --- |
| Основание для проведения контрольного мероприятия | На основании приказа финансового управления администрации Черемховского районного муниципального образования от 20.05.2024 № 32 «О проведении контрольного мероприятия в Администрации Тальниковского сельского поселения» |
| Вид контрольного мероприятия | Плановая камеральная проверка |
| Тема контрольного мероприятия | Проверка достоверности отчета о реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Тальниковского муниципального образования» на 2023-2025 годы» |
| Проверяемый период | 2023 год |
| Сумма проверенных средств | 837,57 тыс. руб. |
| Срок проведения контрольного мероприятия | с 04.06.2024 по 11.06.2024 |
| В результате проведения контрольного мероприятия установлено | При проведении плановой проверки достоверности отчета о реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Тальниковского муниципального образования» на 2023-2025 годы» за 2023 год установлено следующее: - в нарушение пункта 3.16. «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тальниковского сельского поселения», утвержденного постановлением от 05.09.2018 № 49, Муниципальная программа утверждена с нарушением установленного срока; - в нарушение пункта 3.9. «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тальниковского сельского поселения», утвержденного постановлением от 05.09.2018 № 49, постановлениями от 03.03.2023 № 10, от 08.12.2023 № 73 из программы исключен период действия муниципальной программы и утвержденный на 2022 год объем и источники финансирования муниципальной программы; - в нарушение пункта 4.4. «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тальниковского сельского поселения», утвержденного постановлением от 05.09.2018 № 49 Муниципальная программа не приведена в соответствие с решениями Думы Тальниковского сельского поселения от 29.12.2022 года № 60 «О бюджете Тальниковского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», от 21.12.2023 № 84 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы от 29.12.2022 года № 60 «О бюджете Тальниковского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»; - в нарушение пункта 4.2. «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тальниковского сельского поселения», утвержденного постановлением от 05.09.2018 № 49 и пункта 1.3. «Положения о муниципальном дорожном фонде Тальниковского муниципального образования», утвержденного решением Думы Тальниковского муниципального образования от 27.12.2013 № 65, в рамках реализации мероприятий Муниципальной программы произведены расходы, не предусмотренные муниципальной программой в размере 9,87 тыс. руб. В части достоверности отчетности о реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Тальниковского муниципального образования на 2023-2025 годы» нарушений не выявлено. |
| По результатам контрольного мероприятия | - Руководителю объекта контроля вручена копия акта и выдано представление. |