РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное муниципальное образование АДМИНИСТРАЦИЯ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

| 27.11.2025 | № 505-р |
| --- | --- |
| Черемхово |  |

О внесении изменений в паспорт муниципального проекта «Безопасность дорожного движения в Черемховском районном муниципальном образовании»

В связи с изменением объемов финансирования муниципального проекта «Безопасность дорожного движения в Черемховском районном муниципальном образовании» в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Черемховского районного муниципального образования утвержденным постановлением администрации Черемховского районного  муниципального образования от 9 июля 2025 года № 482-п, руководствуясь статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования:

1. Внести изменения в паспорт муниципального проекта «Безопасность дорожного движения в Черемховском районном муниципальном образовании» муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности в Черемховском районном муниципальном образовании» со сроком реализации 2026-2030 годы утвержденная постановлением администрации Черемховского районного образования от 08 октября 2025 года № 434-р, изложив его в новой редакции (прилагается).

2.  Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.):

2.1. внести в оригинал распоряжения администрации Черемховского районного муниципального образования от 8 октября 2025 года № 434-р «Об утверждении паспорта муниципального проекта «Безопасность дорожного движения в Черемховском районном муниципальном образовании».

2.2. разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2026 года

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя мэра Артёмова Е.А.

Мэр района С.В. Марач

Приложение

к распоряжению администрации Черемховского районного

муниципального образования

от 27.11.2025 № 505-р

Утвержден

распоряжением администрации

Черемховского районного муниципального образования

от. 08.10.2025 № 434-р.

Паспорт муниципального проекта

«Безопасность дорожного движения в Черемховском районном муниципальном образовании»

1.Основные положения

Таблица 1

| Ответственный исполнитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Черемховского районного муниципального образования (далее – УЖКХ АЧРМО) |
| --- | --- |
| Участники | МКУ «Проект-сметСервис», структурные подразделения администрации Черемховского районного муниципального образования |
| Период реализации | 2025-2030 годы |
| Связь с муниципальной программой, государственной программой Иркутской области, государственной программой Российской Федерации | Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в Черемховском районном муниципальном образовании», утвержденная постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 08 октября 2025 №674-п Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1019-пп.риказ Министерства транспорта РФ от 31 мая 2021 г. N 172 “Об утверждении критериев отнесения мостов, эстакад, путепроводов, виадуков и тоннелей на автомобильных дорогах всех форм собственности, правообладателями которых являются организации, в отношении которых Министерство транспорта Российской Федерации осуществляет координацию и регулирование деятельности, к критически важным объектам” |

2.Влияние на достижение показателей муниципальной программы

Таблица 2

| № п/п | Показатели муниципальной программы, на достижение которых влияет структурный элемент |
| --- | --- |
| 1 | Снижение количества ДТП в результате дорожно-транспортных происшествий |

3. Показатели муниципального проекта

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Информационная система (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | Задача 1 «Проведение капитальных ремонтов существующей дорожной сети дорог общего пользования местного значения для обеспечения транспортно-эксплуатационных характеристик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность отремонтированных дорог капитальным ремонтом | МП | км | 0 | 0,815 | 1,207 | 1,896 | 1,537 | 1,674 | возрастания | Х |
| 2 | Задача 2 «Категорирование и оценка уязвимости автомобильных мостов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество мостов подлежащих категорированию и оценки уязвимости автомобильных мостов для соблюдения стандартов безопасного использования | МП | ед. | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | возрастание | Х |

4.Мероприятия (результаты) структурного элемента

Таблица 4

| п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2024 | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Характеристика мероприятия | Связь с показателями структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | Задача 1 «Проведение капитальных ремонтов, существующей дорожной сети дорог общего пользования местного значения для обеспечения транспортно-эксплуатационных характеристик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнение капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Черемховского района | км |  | 0,815 | 1,207 | 1,896 | 1,537 | 1,674 | Ремонт автомобильных дорог поселений, с выполнением требований безопасности пешеходов, включая, тротуары, пешеходные переходы, оборудованные автобусные остановки, заезды к домам. | 1 |
| 2 | Задача 2 «Категорирование и оценка уязвимости автомобильных мостов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение категорирования и оценки уязвимости автомобильных мостов для соблюдения стандартов безопасного использования | шт. |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Приведение к межгосударственному стандарту дорог автомобильных общего пользования. Классификация мостов, пропускная способность, тоннаж и т.д. для безопасного использования ГОСТ 33178-2014 | 2 |

5.Финансовое обеспечение реализации структурного элемента

Таблица 5

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | Всего |
|  | Задача 1 «Проведение капитальных ремонтов, существующей дорожной сети дорог общего пользования местного значения для обеспечения транспортно-эксплуатационных характеристик» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования предусмотрено, из них: | 33668,10 | 33530,64 | 33530,60 | 2011,943 | 6597,51 |  | 109338,793 |
|  | Областной бюджет | 31518,70 | 31518,70 | 31518,70 |  |  |  | 94556,1 |
|  | Местный бюджет | 2149,40 | 2011,94 | 2011,90 | 2011,943 | 6597,51 |  | 26237,556 |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Садовая (1 участок от д. № 25 до д. № 53 – 725 м, 2 участок – «Восточный въезд» - 90м.) в с. Новогромово Новогромовского муниципального образования Черемховского района | 33668,10 |  |  |  |  |  | 33668,10 |
|  | Областной бюджет | 31518,7 |  |  |  |  |  | 31518,7 |
|  | Местный бюджет | 2149,40 40 |  |  |  |  |  | 2149,40 40 |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Буровая в р.п. Михайловка (на всем протяжении) Михайловского муниципального образования Черемховского района |  | 18282,810 |  |  |  |  | 18282,810 |
|  | Областной бюджет |  | 17185,8 |  |  |  |  | 17185,8 |
|  | Местный бюджет |  | 1097,01 |  |  |  |  | 1097,01 |
| 1.1.3. | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Свердлова (от ул. Иркутская до ул. Свердлова на всем протяжении) в с. Зерновое Зерновского сельского поселения Черемховского района |  | 14411,33 |  |  |  |  | 14411,33 |
|  | Областной бюджет |  | 13546,6 |  |  |  |  | 13546,6 |
|  | Местный бюджет |  | 864,73 |  |  |  |  | 864,73 |
| 1.1.4. | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Советская в с. Голуметь (на всем протяжении) Голуметского муниципального образования Черемховского района |  | 836,50 | 33530,6 | 2100,13 |  |  | 36467,23 |
|  | Областной бюджет |  | 786,300 | 31518,7 | 1974,10 |  |  | 34279,10 |
|  | Местный бюджет |  | 50,20 | 2011,90 | 126,030 |  |  | 2188,13 |
| 1.1.5. | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Урожайная (на всем протяжении) в д. Муратова Черемховского района Иркутской области Черемховского района |  |  |  | 17807,313 |  |  | 17807,313 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 16738,8 |  |  | 16738,8 |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 1068,513 |  |  | 1068,513 |
| 1.1.6. | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Первомайская от ул. Школьная до ул. Озерная на всем протяжении) в с. Лохово Лиховского муниципального образования Черемховского района |  |  |  | 13623,20 |  | 3674,36 | 17 297,560 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 12805,8 |  | 3453,90 | 16259,70 |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 817,40 |  | 220,46 | 1037,86 |
| 1.1.7. | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Декабрьская (от ул. Школьная на всем протяжении) в с. Голуметь Голуметского муниципального образования Черемховского района |  |  |  |  |  | 34441,853 | 34441,853 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 28064,8 | 28064,8 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 6377,053 | 6377,053 |
| 1.2 | Государственная экспертиза проектной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 500,0 |
| Местный бюджет |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 500,0 |
|  | Задача 2 «Категорирование и оценка уязвимости автомобильных мостов» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение категорирования и оценки уязвимости автомобильных мостов для соблюдения стандартов безопасного использования. Всего предусмотрено, из них: | 865,26 | 226,049 | 236,221 | 246,852 |  | 257,96 | 1832,342 |
|  | Местный бюджет | 865,26 | 226,049 | 236,221 | 246,852 |  | 257,96 | 1832,342 |
|  | Всего предусмотрено в бюджете, из них: | 34633,36 | 33856,689 | 33866,821 | 2358,795 |  | 6955,47 | 111671,135 |
|  | Областной бюджет | 31518,70 | 31518,70 | 31518,70 | 0,0 |  | 0,0 | 94556,1 |
|  | Местный бюджет | 3114,66 | 2337,989 | 2348,121 | 2358,795 |  | 6955,47 | 17115,035 |