Приложение № 1                                                                                                                                                                   к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории муниципального  образования «Усть-Илимский район»

(наименование целевой программы района)

за 2021 год (весь период реализации 2019-2024 годы)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Наименование соисполнителя, участника программы, участника мероприятия программы | Плановый срок исполнения | Источник финанси-рования | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показа- теля объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприя-тия | Факти-ческое значение показателя объема мероприя-тия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по повышению энергетической эффективности на территории муниципального «Усть-Илимский район» |  | 2021 | МБ | 597,6 | 491,4 | Количество ремонтов, замены и технического обслуживания приборов учета и средств метрологического измерения | 17 | 16 |  |
| 1.1 | Приобретение, ремонт, замена и техническое обслуживание приборов учета и средств измерений | Муниципальные учреждения Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» | 2021 | МБ | 208,9 | 208,9 |  |  |  | отклонений нет |
| 1.2 | Ремонт индивидуального теплового пункта | Муниципальные учреждения Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» | 2021 | МБ | 57,5 | 57,5 |  |  |  | отклонений нет |
| 1.3 | Замена приборов освещения | Муниципальные учреждения Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район | 2021 | МБ | 331,2 | 225,0 |  |  |  | В связи с отсутствием финансирования не выполнен договор по замене приборов освещения в Тубинской СОШ на 86,0 тыс.руб., а также приобретение приборов освещения для Администрации мо «Усть-Илимский район» выполнено не в полном объеме(план-30,0 тыс.руб., факт-9,8 тыс.руб.) |

Согласовано с Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

___________        ______________          _____________________         _____________

Подпись                       Должность                              Ф.И.О.                                                 Дата

Приложение № 2

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории муниципального «Усть-Илимский район» "

(наименование целевой программы района)

за 2021 год (весь период реализации 2019-2024 годы)

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории муниципального «Усть - Илимский район» |
| 1 | Количество ремонтов, замены и технического обслуживания приборов учета и средств метрологического измерения | ед. | 17 | 16 | -1 | -5,8 % | В связи с отсутствием финансирования не выполнен договор по замене приборов освещения в Тубинской СОШ на 86,0 тыс.руб., а также приобретение приборов освещения для Администрации мо «Усть-Илимский район» выполнено не в полном объеме(план-30,0 тыс.руб., факт-9,8 тыс.руб.) |

Приложение № 3

к Порядку принятия решений о   разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации

ОТЧЕТ О  ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» (наименование целевой программы района)

за 2021  год   (весь период реализации 2019-2024 годы)

| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с одним знаком после запятой) | Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с одним знаком после запятой) | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | в том числе | Финансовые средства, всего | в том числе |  |
|  |  | ФБ* | ОБ* | МБ* | внебюджетные средства |  | ФБ* | ОБ* | МБ* | внебюджетные средства |  |
| Мероприятия по повышению энергетической эффективности на территории муниципального «Усть-Илимский район» |
| Всего за весь период | 1465,9 |  |  | 1465,9 |  | 1312,9 |  |  | 1312,9 |  | - |
| первый год реализации | 528,8 |  |  | 528,8 |  | 482,0 |  |  | 482,0 |  |  |
| второй год реализации | 339,5 |  |  | 339,5 |  | 339,5 |  |  | 339,5 |  |  |
| третий год реализации | 597,6 |  |  | 597,6 |  | 491,4 |  |  | 491,4 |  |  |
| последний год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Согласовано с Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

___________        ______________          _____________________         _____________

Подпись                       Должность                              Ф.И.О.                                                 Дата

* Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства местного бюджета.

Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы.

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории муниципального образования  «Усть-Илимский район»

(наименование целевой программы муниципального образования «Усть-Илимский район»)

за 2021   год   (весь период реализации 2019-2024 годы)

| Наименование целевого показателя | ЕИ | Значение целевого показателя | Отклонение, % | Оценка (баллы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1. Количество ремонтов, замены и технического обслуживания приборов учета и средств метрологического измерения -1 работа в год. | шт. | 17 | 16 | -5,8 | -1 |
| 2. Ежегодная экономия потребления объёмов энергоресурсов бюджетного сектора на 0,1 % по отношению к объёмам потребления энергоресурсов за истёкший период (календарный год), % |  | -0,1 | -1,7 | -1700 % | +4 |
| тепловая энергия | % | -0,1 | +2,3 |  |  |
| холодное водоснабжение | % | -0,1 | -11,1 |  |  |
| горячее водоснабжение | % | -0,1 | +8,3 |  |  |
| электрическая энергия | % | -0,1 | -6,4 |  |  |
| 3. Прогнозируемый объем снижения потребления объёмов энергоресурсов бюджетного сектора в натуральном выражении (тепловая энергия – ТЭ, Гкал.; холодное водоснабжение – ХВ, куб.м.; электрическая энергия – Эл.эн., кВт.; горячее водоснабжение – ГВ, куб.м.) | % | -0,1 | -1,75 | -1750 % | +4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| тепловая энергия | Гкал | 10 924 | 11 175 | +2,3 |  |
| холодное водоснабжение | Куб.м. | 12 770 | 11 356 | - 11,1 |  |
| горячее водоснабжение | Куб.м. | 3 929 | 4 253 | +8,2 |  |
| электрическая энергия | кВт.час | 1 194 739 | 1 118 355 | - 6,4 |  |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе |  |  |  |  | 7 |

Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы.

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории муниципального  образования «Усть-Илимский район» на 2019-2024  годы"

наименование целевой программы муниципального образования «Усть-Илимский район»)

за  2021  год (весь период реализации)

| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута | 7 |  |
| ИТОГО по муниципальной программе | 7 |  |

Исполнитель:                                                                                         Е.В.Брюханова

Главный  специалист отдела

по инфраструктуре и управлению

ресурсами

Пояснительная  записка

1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

В ходе реализации в 2021 году  мероприятий  муниципальной программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории муници-пального  образования «Усть-Илимский район» на 2019-2024 годы"  запланированные мероприятия  выполнены не  в  полном объеме, а именно:

1. По разделу  «Приобретение, ремонт, замена и техническое обслуживание приборов учета и средств  измерений»   в 2021  году отклонения от плана по количеству единиц  и по финансовым средствам отсутствуют.

2.  По разделу  «Ремонт индивидуального теплового пункта»   в 2021  году отклонения от плана по количеству единиц  и по финансовым средствам отсутствуют.

3.  По разделу «Замена приборов освещения» в 2021  году  запланировано проведение ремонтов в количестве 17 единиц, выполнено  ремонтов -16 единиц.

Причина: в связи  с отсутствием финансирования не выполнен договор по замене приборов освещения в Тубинской СОШ на 86,0 тыс.руб., а также  приобретение приборов освещения для Администрации мо «Усть-Илимский район» выполнено не в полном объеме(план-30,0 тыс.руб., факт-9,8 тыс.руб.)

2. Оценка целевых показателей муниципальной программы

Причины отклонения следующих целевых показателей:

| № | мероприятие | Причины отклонения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Замена приборов освещения | В связи с отсутствием финансирования не выполнен договор по замене приборов освещения в Тубинской СОШ на 86,0 тыс.руб., а также приобретение приборов освещения для Администрации мо «Усть-Илимский район» выполнено не в полном объеме(план-30,0 тыс.руб., факт-9,8 тыс.руб |

Комментарии  по снижению  потребления объёмов энергоресурсов

| Наименование целевого показателя | ЕИ | Значение целевого показателя | Отклонение, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1. Ежегодная экономия потребления объёмов энергоресурсов бюджетного сектора на 0,1 % по отношению к объёмам потребления энергоресурсов за истёкший период (календарный год), % | % | -0,1 | -1,7 | -1700 % | Значительное снижение потребления энергоресурсов в связи с грамотным и ответственным потреблением |
| тепловая энергия | % | -0,1 | +2,3 |  |  |
| холодное водоснабжение | % | -0,1 | -11,1 |  |  |
| горячее водоснабжение | % | -0,1 | +8,3 |  |  |
| электрическая энергия | % | -0,1 | -6,4 |  |  |
| 2. Прогнозируемый объем снижения потребления объёмов энергоресурсов бюджетного сектора в натуральном выражении (тепловая энергия –ТЭ, Гкал.; холодное водоснабжение – ХВ, куб.м.; электрическая энергия – Эл.эн., кВт.; горячее водоснабжение – ГВ, куб.м.) | % | -0,1 | -1,75 | -1750 % |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| тепловая энергия | Гкал | 10 924 | 11 175 | + 2,3 | Значительное снижение потребления энергоресурсов в связи с грамотным и ответственным потреблением |
| холодное водоснабжение | Куб.м. | 12 770 | 11 356 | - 11,1 |  |
| горячее водоснабжение | Куб.м. | 3 929 | 4 253 | + 8,2 |  |
| электрическая энергия | кВт.час | 1 194 739 | 1 118 355 | - 6,4 |  |

Исполнитель:                                                                                                  Е.В.Брюханова

Главный специалист отдела

по инфраструктуре и управлению ресурсами