Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

И Р К У Т С К А Я   О Б Л А С Т Ь

К И Р Е Н С К И Й   М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й   О К Р У Г

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от 23 января 2026 года |  | № 88 |
| --- | --- | --- |
|  | г.Киренск |  |

О разработке Схемы теплоснабжения Киренского муниципального округа

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июня 2010 года №190 ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 « О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», ст. 15,16 Устава Киренского муниципального округа, администрация Киренского муниципального округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т

1. Внести в постановление администрации Киренского муниципального округа от 15.01.2026г. № 29 «О разработке Схемы теплоснабжения Киренского муниципального округа» следующие изменения:

1.1. Приложение №1  «График мероприятий по разработке Схемы теплоснабжения Киренского муниципального округа» изложить в новой редакции (приложение №1 к постановлению);

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте https://kirenskiy-okrug.mo38.ru/.

3. Контроль за исполнением возложить на заместителя мэра – председателя комитета по городскому хозяйству Войтова М.А..

Мэр округа                                                         				К.В. Свистелин

Приложение №1 к постановлению администрации

Киренского муниципального округа

№ 88 от 23.01.2026 г.

График

мероприятий по разработке Схемы теплоснабжения

Киренского муниципального округа

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уведомление о начале разработки Схемы теплоснабжения | до 20.01.2026г. | Начальник отдела по ЖКХ и электроснабжению Киренского муниципального округа Фарков Александр Валерьевич |
| 2 | Приём предложений от теплоснабжающих организаций и иных лиц по разработке схемы теплоснабжения | до 01.05.2026г. | Главный специалист отдела по ЖКХ и электроснабжению Киренского муниципального округа Еохин Денис Игоревич |
| 3 | Опубликование проекта Схемы теплоснабжения после разработки | до 01.07.2026г. | Главный специалист отдела по ЖКХ и электроснабжению Киренского муниципального округа Еохин Денис Игоревич |
| 4 | Сбор замечаний и продолжений по разработке Схемы теплоснабжения | до 21.07.2026г. | Главный специалист отдела по ЖКХ и электроснабжению Киренского муниципального округа Еохин Денис Игоревич |
| 5 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по рассмотрению Схемы теплоснабжения после разработки | до 23.07.2026г. | Заместитель мэра – председатель комитета по городскому хозяйству администрации Киренского муниципального округа Войтов Михаил Александрович |
| 6 | Проведение публичных слушаний по рассмотрению Схемы теплоснабжения после разработки. | до 05.08.2026г. | Начальник отдела по ЖКХ и электроснабжению Киренского муниципального округа Фарков Александр Валерьевич |
| 7 | Утверждение и опубликование Схемы теплоснабжения после разработки | до 14.08.2026г. | Мэр Киренского муниципального округа Свистелин Кирилл Викторович |