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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

И Р К У Т С К А Я   О Б Л А С Т Ь

К И Р Е Н С К И Й   М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й   О К Р У Г

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


	от 23 января 2026 года
	
	№ 88

	
	г.Киренск
	



	О разработке Схемы теплоснабжения Киренского муниципального округа


	
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июня 2010 года №190 ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 « О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», ст. 15,16 Устава Киренского муниципального округа, администрация Киренского муниципального округа


П О С Т А Н О В Л Я Е Т

1. Внести в постановление администрации Киренского муниципального округа от 15.01.2026г. № 29 «О разработке Схемы теплоснабжения Киренского муниципального округа» следующие изменения:
1.1. Приложение №1  «График мероприятий по разработке Схемы теплоснабжения Киренского муниципального округа» изложить в новой редакции (приложение №1 к постановлению);
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте https://kirenskiy-okrug.mo38.ru/.
3. Контроль за исполнением возложить на заместителя мэра – председателя комитета по городскому хозяйству Войтова М.А..



Мэр округа                                                         				К.В. Свистелин 




Приложение №1 к постановлению администрации
Киренского муниципального округа 
№ 88 от 23.01.2026 г.
         

График
 мероприятий по разработке Схемы теплоснабжения
 Киренского муниципального округа

	№ п/п
	Перечень мероприятий
	Срок выполнения
	Ответственные лица

	1
	Уведомление о начале разработки Схемы теплоснабжения
	до 20.01.2026г.
	Начальник отдела по ЖКХ и электроснабжению Киренского муниципального округа Фарков Александр Валерьевич

	2
	Приём предложений от теплоснабжающих  организаций и иных лиц по разработке схемы теплоснабжения
	до 01.05.2026г.
	Главный специалист отдела по ЖКХ и электроснабжению Киренского муниципального округа  Еохин Денис Игоревич

	3
	Опубликование проекта Схемы теплоснабжения после разработки
	до 01.07.2026г.
	Главный специалист отдела по ЖКХ и электроснабжению Киренского муниципального округа  Еохин Денис Игоревич

	4
	Сбор замечаний и продолжений по  разработке Схемы теплоснабжения
	до 21.07.2026г.
	Главный специалист отдела по ЖКХ и электроснабжению Киренского муниципального округа  Еохин Денис Игоревич

	5
	Принятие решения о проведении публичных слушаний по рассмотрению Схемы теплоснабжения после разработки
	до 23.07.2026г.
	Заместитель мэра – председатель комитета по городскому хозяйству администрации Киренского муниципального округа Войтов Михаил Александрович

	6
	Проведение публичных слушаний по рассмотрению Схемы теплоснабжения после разработки.
	до 05.08.2026г.
	Начальник отдела по ЖКХ и электроснабжению 
Киренского муниципального округа  Фарков Александр Валерьевич

	7
	Утверждение и опубликование Схемы теплоснабжения после разработки
	до 14.08.2026г.
	Мэр Киренского муниципального округа Свистелин Кирилл Викторович
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