РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное муниципальное образование АДМИНИСТРАЦИЯ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ПРОЕКТ

ПРОЕКТКТ

| _____________ | № _________ |
| --- | --- |
| Черемхово |  |

Об утверждении муниципальной программы «Экологическое благополучие в Черемховском районном муниципальном образовании»

C целью улучшения качества окружающей среды Черемховского района, обеспечения экологической безопасности населения, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 марта 2025 года    № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Черемховского районного муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 9 июля 2025 года № 482-п, Перечнем муниципальных программ Черемховского районного муниципального образования на 2026-2030 годы, утвержденным постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 31 июля 2025 года № 518-п, статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление администрации Черемховского районного муниципального образования от 8 октября 2025 года № 673-п «Об утверждении муниципальной программы «Экологическое благополучие в Черемховском районном муниципальном образовании».

2. Утвердить муниципальную программу «Экологическое благополучие в Черемховском районном муниципальном образовании» со сроком реализации на 2026-2030 годы (прилагается).

3. Финансовому управлению (Ю.Н. Гайдук) предусмотреть финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Черемховского районного муниципального образования» в проекте бюджета Черемховского районного муниципального образования на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

4. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец):

4.1. опубликовать настоящее постановление в газете «Мое село, край Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на    первого заместителя мэра Артёмова Е.А.

Мэр района                                                                                            С.В. Марач

Приложение к постановлению администрации Черемховского районного муниципального образования от _______№______

Муниципальная программа

«Экологическое благополучие в Черемховском районном муниципальном образовании»

Раздел 1. Стратегические приоритеты муниципальной программы

Глава 1. Приоритеты и цели муниципальной программы

Приоритеты муниципальной программы (далее – муниципальная программа) в сфере экологического благополучия Черемховского района в долгосрочной перспективе сформированы с учетом следующих документов:

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309                                 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 326

Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023года № 1009-пп;

Закон Иркутской области от 09 декабря 2013 года № 110-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев».

Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации                               от 25 января 2018 года № 84-р;

Стратегия социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года, утвержденная Законом Иркутской области от 10 января 2022 года №15-ОЗ;

Стратегия социально-экономического развития Черемховского районного муниципального образования на период до 2036 года, утвержденная решением Думы Черемховского районного муниципального образования  от 28 февраля 2024 года № 313;

Реализация программы влияет на достижение национальной цели Российской Федерации – «Экологическое благополучие» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» и её целевых показателей «1) поэтапное снижение к 2036 году в два раза выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха; 2) ликвидация до конца 2030 года не менее чем 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, утилизация и обезвреживание к 2036 году не менее чем 50 процентов общего объема отходов I и II классов опасности».

Также реализация мероприятий муниципальной программы влияет на достижение цели «Обеспечение качества окружающей среды до уровня, определенного документами стратегического планирования в сфере охраны окружающей среды» в соответствии с Государственной программой Иркутской области «Охрана окружающей среды», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023года № 1009-пп.

Реализация муниципальной программы влияет на достижение стратегической цели социально-экономического развития Черемховского районного муниципального образования – «Совершенствование жилищно-коммунального комплекса и развитие инфраструктуры в поселениях района», в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Черемховского районного муниципального образования на период до 2036 года, утвержденной решением Думы Черемховского районного муниципального образования  от 28 февраля 2024 года № 313.

Основными приоритетами настоящей муниципальной программы являются решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей среды для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений граждан Черемховского района и реализацию права каждого человека на благоприятную окружающую среду, а также укрепление правопорядка в области охраны окружающей среды, обеспечение экологической безопасности.

В соответствии со стратегическими направлениями и приоритетами развития определена цель муниципальной программы – Улучшение качества окружающей среды и обеспечения экологической безопасности населения на территории Черемховского района.

Глава 2. Анализ текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы

В составе Черемховского районного муниципального образования 1 городское поселение и 17 сельских. На территории сельских поселений расположено 97 населенных пунктов. На 1 января 2024 года численность постоянно проживающего населения Черемховского района составила 28180 человек.

Экологические проблемы района связаны с решением вопросов, направленных на снижение уровня загрязненности твердыми бытовыми отходами территорий сельских поселений Черемховского районного муниципального образования.

Современная экология требует активных действий со стороны не только государственных структур, но и самого общества. Участие граждан в экозащитных инициативах становится решающим фактором в борьбе за чистую природу и устойчивое развитие.

Ликвидация накопленного вреда окружающей среде является одним из условий улучшения качества окружающей среды, комфортной и безопасной среды для жизни, что закреплено национальными целями развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 августа 2017 года № 470 «О включении объектов накопленного вреда окружающей среде в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде» на территории Черемховского районного муниципального образования 6 объектов накопленного вреда внесенны в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде: это несанкционированная свалка на территории Лоховского сельского поселения Черемховского муниципального района, падь Подувало, несанкционированная свалка на территории Узколугского сельского поселения Черемховского муниципального района,      д. Худорожкина, несанкционированная свалка на территории Узколугского сельского поселения, д. Узкий Луг, несанкционированная свалка Лоховского муниципальное образование, д. Жмурова, несанкционированная свалка, Черемховский район, Бельское муниципальное образование, с. Бельск, несанкционированная свалка на территории Парфеновского сельского поселения Черемховского муниципального района, д. Топка. Объекты накопленного вреда окружающей среде (далее – ОНВОС) несанкционированные свалки, расположенные в государственном реестре накопленного вреда окружающей среде, расположены на земельных участках общей площадью около 34 га. Ориентировочное количество твердых бытовых и промышленных отходов на ОНВОС 30000 м3 отходов. В соответствии с заключением Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» № 38-256 от 28 сентября 2023 года, в результате проведенной оценки, установлен умеренный уровень риска влияния ОНВОС на здоровье населения.

Гидротехнические сооружения. Другой проблемой, требующей значительных финансовых вложений, является систематический мониторинг, комплексное обследование и содержание гидротехнических сооружений (далее – ГТС), расположенных на территории района.

В Черемховском районе имеются дамбы. Дамба – это гидротехническое сооружение в виде насыпи для защиты территории от наводнений, для ограждения искусственных водоемов и водотоков, для направленного отклонения потока воды.

Полномочия органов местного самоуправления в отношении водных объектов, находящихся в собственности муниципальных образований, реализуются через осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Существующий уровень безопасности гидротехнических сооружений района характеризуется возможностью возникновения чрезвычайных ситуаций со значительным материальным ущербом, поскольку ГТС находятся в аварийном или предаварийном состоянии. Ситуация усугубляется в период весеннего половодья и дождевых паводков и связана с неудовлетворительным техническим состоянием ГТС и возможностью их разрушения. Низкий уровень безопасности ГТС обусловлен также рядом причин, связанных с отсутствием служб эксплуатации и систематического мониторинга состояния ГТС. Возникла острая необходимость проведения комплексного обследования ГТС, их декларирование, а при необходимости проведение капитального ремонта объекта.

С целью определения готовности дамб к пропуску половодья и паводков, и заблаговременного проведения комплекса мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на ГТС требуется проведение работ по их предпаводковым обследованиям.

Основным документом, который содержит сведения о соответствии дамб критериям безопасности, является декларация безопасности ГТС. Декларация безопасности эксплуатируемых ГТС составляется их собственником или эксплуатирующей организацией и предоставляется в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору не реже одного раза в 5 лет. Реализация мероприятий по комплексному обследованию и разработке деклараций безопасности ГТС позволит получить данные о текущем состоянии ГТС, необходимые для принятия решений о реализации комплекса мер с целью снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, причиной которых может являться состояние ГТС.

В дальнейшем в целях приведения ГТС в безопасное техническое состояние в рамках муниципальной программы предполагается проведение мероприятий, сформированных по результатам обследования аварийных и потенциально опасных ГТС, находящихся в муниципальной собственности или бесхозяйных, по их капитальному ремонту, реконструкции или ликвидации.

Основные экологические проблемы района связаны с решением вопроса снижения уровня загрязненности твердыми бытовыми отходами территорий поселений и отловом безнадзорных собак и кошек в населенных пунктах.

В настоящее время значительную долю в загрязнении почвы района оказывают несанкционированные свалки, образованные отходами производства и потребления. Отходы производства и потребления – это остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства. Отходы производства и потребления поступают в окружающую среду в больших количествах. Отходы в значительных количествах образуются во всех базовых отраслях промышленности (сельское хозяйство, строительство, транспорт, горнодобывающее производство), а также в быту.

Состав и объем бытовых отходов в районе чрезвычайно разнообразен и зависит не только от местности, но и от времени года, и от многих других факторов. В последние годы бумага и картон составляют наиболее значительную часть ТБО (до 40%). Вторая по величине категория – это так называемые органические, в т.ч. пищевые, отходы; металл, стекло и пластик составляют по 7-9% от общего количества отходов. Примерно по 4% приходится на дерево, текстиль, резину и т.д. Количество отходов в районе из года в год увеличивается.

В настоящий момент наиболее распространенный способ уничтожения ТБО – это полигоны. Для улучшения экологической ситуации на территории района необходимо строительство оборудованного комплексного объекта для компостирования биоразлагаемых отходов в р.п. Михайловка для сортировки промышленных и бытовых отходов.

Безнадзорные собаки – одна из проблем общества, связанная с ростом численности бездомных животных, выброшенных на улицу или отпущенных на самовыгул домашних питомцев и их потомков. Последствиями безответственного отношения к животным является ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки, агрессивное поведение животных. Большое количество безнадзорных собак и кошек является другой основной проблемой в вопросе благоустройства и безопасности населения. Безнадзорные животные, безусловно, представляют опасность как возможные источники заражения и для людей, и для домашних животных. В соответствии с законом Иркутской области от 09 декабря 2013 года № 110-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области» органы местного самоуправления наделяются отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в границах населенных пунктов Иркутской области.

В ходе реализации муниципальной программы за период 2018-2024 год достигнуты следующие результаты:

Построен полигон твердых бытовых отходов на территории рабочего поселка Михайловка Черемховского района Иркутской области.

Созданы места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов во всех муниципальных образованиях Черемховского района;

Ликвидированы места несанкционированного размещения отходов: в Лоховском муниципальном образовании, Голуметском муниципальном образовании, Саянском муниципальном образовании, Новостроевском муниципальном образовании.

Вместе с тем, в сфере экологической безопасности сохраняется комплекс актуальных проблем. Муниципальная программа разработана для решения приоритетных экологических проблем. Она содержит мероприятия по решению задач в области охраны окружающей среды и природных ресурсов на территории Черемховского районного муниципального образования, осуществление которых направлено на предотвращения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на обеспечение благоприятной окружающую среду и ликвидацию ее последствий, улучшение состояния здоровья населения. Определение мероприятий основано на анализе экологической ситуации в Черемховском районном муниципальном образовании.

Глава 3. Задачи муниципального управления,
способы их эффективного решения

Реализации задач в сфере муниципальной программы осуществляется путем проведения (осуществления) конкретных мероприятий, входящих в состав структурных элементов, включенных в систему документов муниципальной программы. Задачи структурных элементов представлены в таблице 3 паспорта муниципальной программы.

Раздел 2. Паспорт муниципальной программы

- Основные положения

Таблица 1

| Ответственный исполнитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и экологии администрации Черемховского районного муниципального образования (далее – УЖКХ АЧРМО) |
| --- | --- |
| Соисполнители | Муниципальное казенное учреждение «Проект-смет Сервис» (далее- МКУ «ПСС») |
| Участники | УЖКХ АЧРМО (отдел жилищно-коммунального хозяйства), Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемховского районного муниципального образования (далее – КУМИ ЧРМО), Сельские поселения Черемховского районного муниципального образования, структурные подразделения администрации ЧРМО |
| Период реализации | 2026-2030 годы |
| Цели | Улучшение качества окружающей среды и обеспечения экологической безопасности населения на территории Черемховского района |
| Финансовое обеспечение | 2026 год – 14024,05тыс. руб. 2027 год – 11039,25тыс. руб. 2028 год- 12161,2тыс.руб 2029 год- 3855,8 тыс.руб 2030 год- 3855,8 тыс.руб |
| Связь с национальными целями Российской Федерации, государственной программой Российской Федерации, государственной программой Иркутской области | Национальная цель «Экологическое благополучие», определенная Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 (далее – Указ № 309) |
|  | Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 326 |
|  | Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023года № 1009-пп (далее – ГП ИО «Охрана окружающей среды» |

- Показатели муниципальной программы

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показа- теля | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение4 | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показате-ля | Связь с показателями национальных целей | Инфор- мационная система (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы «Улучшение качества окружающей среды и обеспечения экологической безопасности населения на территории Черемховского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество мероприятий в области экологической безопасности | мп | возрастание | Ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ГП ИО «Охрана окружающей среды» | УЖКХ АЧРМО | X | Х |
| 2. | Количество установлен-ных циклонов | Мп | возрастание | Ед | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указ № 309 | УЖКХ АЧРМО | поэтапное снижение к 2036 году в два раза выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха | Х |
| 3. | Количество разработанной проектно-сметной документации для ликвидации объектов накопленного вреда | МП | убывание | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Указ № 309 | УЖКХ АЧРМО | ликвидация до конца 2030 года не менее чем 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, утилизация и обезвреживание к 2036 году не менее чем 50 процентов общего объема отходов I и II классов опасности | Х |

Перечень структурных элементов и отдельных мероприятий муниципальной программы «Экологическое благополучие в Черемховском районном муниципальном образовании»

Таблица 3

| № п/п | Задачи структурного элемента /отдельного мероприятия |  |  | Ответственный за реализацию структурного элемента /отдельного мероприятия |  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента/отдельного мероприятия | Связь с показателями |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект «Улучшение экологических условий для проживания населения на территории Черемховского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере охраны окружающей среды |  |  | УЖКХ АЧРМО |  | Разработана проектно-сметная документация (далее -ПСД) для строительства комплексного объекта для компостирования биоразлагаемых отходов в р.п. Михайловка для сортировки промышленных и бытовых отходов. Построен комплексный объект для компостирования биоразлагаемых отходов в р.п. Михайловка для сортировки промышленных и бытовых отходов | 1 |  |
| 1.2 | Создание условий накопления твердых коммунальных отходов для населения |  |  | УЖКХ АЧРМО, КУМИ |  | Созданы места (площадки) накопления ТКО, приобретены стандартные металлические контейнеры, бункеры для сбора ТКО и КГО | 1 |  |
| 1.3 | Снижение негативного влияния ОНВОС для улучшения экологических условий для проживания населения |  |  | УЖКХ АЧРМО |  | Ликвидирован 1 ОНВОС | 1,3 |  |
| 1.4 | Предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду |  |  | УЖКХ АЧРМО |  | Ликвидированы несанкционированные места размещения ТКО | 1 |  |
| 1.5 | Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека |  |  | УЖКХ АЧРМО |  | Снижены выбросы опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека | 1,2 |  |
| 1.6 | Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод |  |  | УЖКХ АЧРМО |  | Обеспечено повышение эксплуатационной надежности 1 гидротехнического сооружения путем приведения к безопасному техническому состоянию на территории Новостроевского поселения | 1 |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация иных мероприятий, направленных на исполнение экологического законодательства и осуществление отдельных областных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Реализация иных полномочий в сфере осуществления части полномочий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов | УЖКХ АЧРМО |  | Предоставлены иные межбюджетные трансферты, передаваемых для осуществления части полномочий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных |  |  | 1 |
| 2.2 |  | Осуществление отдельных областных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев | УЖКХ АЧРМО |  | Сокращена численность безнадзорных животных |  |  | 1 |
| 2.3 |  | Предотвращение загрязнения и истощения источника водоснабжения | УЖКХ АЧРМО |  | Получено санитарно-эпидемиологическое заключение источника водоснабжения. |  |  | 1 |

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Экологическое благополучие в Черемховском районном муниципальном образовании»

Таблица 4

| № п/п | Наименование программы, структурного элемента программы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Муниципальная программа «Экологическое благополучие в Черемховском районном муниципальном образовании» | Всего | Всего, в том числе: | 14024,05 | 11039,25 | 12161,2 | 3855,8 | 3855,8 |
|  |  |  | Областной бюджет | 2305,4 | 2305,4 | 2305,4 | - | - |
|  |  |  | Местный бюджет | 11718,85 | 8733,85 | 9855,8 | 3855,8 | 3855,8 |
| 1 | Проектная часть «Улучшение экологических условий для проживания населения на территории Черемховского района» | УЖКХ АЧРМО | Всего, в том числе: | 9363,05 | 6878,05 | 8500,00 | 2500,00 | 2500,00 |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 9363,05 | 6878,05 | 8500,00 | 2500,00 | 2500,00 |
| 2 | Процессная часть «Реализация иных мероприятий, направленных на исполнение экологического законодательства и осуществление отдельных областных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев» | УЖКХ АЧРМО | Всего, в том числе: | 4661,2 | 4161,2 | 3661,2 | 1355,8 | 1355,8 |
|  |  |  | Областной бюджет | 2 305,4 | 2 305,4 | 2 305,4 | - | - |
|  |  |  | Местный бюджет | 2355,8 | 1855,8 | 1355,8 | 1355,8 | 1355,8 |

Начальник УЖКХ АЧРМО                                                                                                                                            Н.М. Сазонова