Отчет об итогах реализации инициативного проекта

| 1. | Наименование инициативного проекта | «Текущий ремонт наружных стен здания библиотеки с.Онот» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Территория муниципального образования или его часть, в границах которой реализован инициативный проект с указанием адреса объекта (при наличии) | Черемховский район, с. Онот, мкр. Юбилейный, д. 18 |
| 3. | Наименование муниципальной программы (подпрограммы), в рамках которой был реализован инициативный проект | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Черемховском районном муниципальном образовании», утвержденная постановлением администрации Черемховского района № 660 от 13.11.2017 года |
| 4. | Сроки реализации инициативного проекта, в том числе: | с 24.03.2023г. по 28.03.2023г. |
|  | – начало реализации инициативного проекта; | 24 марта 2023 года |
|  | – окончание реализации инициативного проекта. | 28 марта 2023 года |
| 5. | Общая стоимость реализации инициативного проекта, в том числе: | 256 694,40 коп. |
|  | – областной бюджет; | 230 994,44 коп. |
|  | – местный бюджет, в т.ч. инициативные платежи | 25 700,00 коп. |
| 6. | Израсходовано средств на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 256 694,40 коп. |
|  | – областной бюджет; | 230 994,44 коп. |
|  | – местный бюджет, в т.ч. инициативные платежи | 25 700,00 коп. |
| 7. | Остаток средств субсидии, в том числе: | - |
|  | – областной бюджет; | - |
|  | – местный бюджет; | - |
|  | – инициативные платежи. | - |
| 8. | Причины отклонения |  |
| 9. | Сведения об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта | Инициативными жителями проведены следующие работы: уборка книг в коробки, освобождение стен от стеллажей на случай их деформации, проведение косметического ремонта и уборка помещения, расстановка книг и стеллажей, формирование эстетического вида прилегающей территории библиотеки (разбор и монтаж палисадника и клумб, расчистка территории возле стен библиотеки). |
| 10. | Краткое описание реализации инициативного проекта | В рамках реализации инициативного проекта «Текущий ремонт наружных стен здания библиотеки с. Онот» произведен наружный ремонт здания посредством усиления конструктивных элементов деревянных стен стальными тяжами. Произведена покраска тяжей, косметический ремонт и уборка помещения, расстановка стеллажей и книг. |