Отчет об итогах реализации инициативного проекта

	1.
	Наименование инициативного проекта
	«Текущий ремонт наружных стен здания библиотеки с.Онот»

	2.
	Территория муниципального образования или его часть, в границах которой реализован инициативный проект с указанием адреса объекта (при наличии)
	Черемховский район, с. Онот, мкр. Юбилейный, д. 18

	3.
	Наименование муниципальной программы (подпрограммы), в рамках которой был реализован инициативный проект
	Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Черемховском районном муниципальном образовании», утвержденная постановлением администрации Черемховского района № 660 от 13.11.2017 года

	4.
	Сроки реализации инициативного проекта, в том числе:
	с 24.03.2023г. по 28.03.2023г.

	
	– начало реализации инициативного проекта;
	24 марта 2023 года

	
	– окончание реализации инициативного проекта.
	28 марта 2023 года

	5.
	Общая стоимость реализации инициативного проекта, в том числе:
	256 694,40 коп.

	
	– областной бюджет;
	230 994,44 коп.

	
	– местный бюджет, в т.ч. инициативные платежи
	25 700,00 коп.

	6.
	Израсходовано средств на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	256 694,40 коп.

	
	– областной бюджет;
	230 994,44 коп.

	
	– местный бюджет, в т.ч. инициативные платежи
	25 700,00 коп.

	7.
	Остаток средств субсидии, в том числе:
	-

	
	– областной бюджет;
	-

	
	– местный бюджет;
	-

	
	– инициативные платежи.
	-

	8.
	Причины отклонения
	

	9.
	Сведения об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта
	Инициативными жителями проведены следующие работы: уборка книг в коробки, освобождение стен от стеллажей на случай их деформации, проведение косметического ремонта и уборка помещения, расстановка книг и стеллажей, формирование эстетического вида прилегающей территории библиотеки (разбор и монтаж палисадника и клумб, расчистка территории возле стен библиотеки).

	10.
	Краткое описание реализации инициативного проекта
	В рамках реализации инициативного проекта «Текущий ремонт наружных стен здания библиотеки с. Онот» произведен наружный ремонт здания посредством усиления конструктивных элементов деревянных стен стальными тяжами. Произведена покраска тяжей, косметический ремонт и уборка помещения, расстановка стеллажей и книг.
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