Приложение к распоряжению администрации

Черемховского районного муниципального образования

от ___________________№ _____

Утвержден

распоряжением администрации Черемховского

районного муниципального образования

от 12 сентября 2025 года № 383-р

Паспорт муниципального проекта

«Модернизация коммунальной инфраструктуры Черемховского районного муниципального образования»

- Основные положения

Таблица 1

| Ответственный исполнитель | УЖКХ АЧРМО |
| --- | --- |
| Соисполнитель | МКУ «Проект-Сметсервис» |
| Участники | Сельские поселения Черемховского районного муниципального образования; структурные подразделения администрации Черемховского районного муниципального образования |
| Период реализации | 2026-2030 годы |
| Связь с муниципальной программой, государственной программой Иркутской области, государственной программой Российской Федерации | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Черемховского районного муниципального образования», утвержденная постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 11 сентября 2025 года № 606-п; Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1022-пп |

2. Влияние на достижение показателей муниципальной программы

Таблица 2

| № п/п | Показатели муниципальной программы, на достижение которых влияет структурный элемент |
| --- | --- |
| 1 | Протяженность отремонтированных сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2 | Количество замененного оборудования коммунальной инфраструктуры |
| 3 | Количество приобретенной специализированной техники для подвоза воды населению |

3. Показатели муниципального проекта

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Признак возраста- ния/убы- вания | Информационная система (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | Задача: «Улучшение качества предоставления коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество разработанных (актуализированных) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | МП | шт | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | возрастание | Х |
| 1.2 | Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы проектно- сметной документации | МП | шт | - | - | - | 2 | 1 | - | возрастание | Х |
| 1.3 | Количество замененных сетей коммунальной инфраструктуры | МП | км | 3,76 | 0,560 |  | 1,181 | 6,057 |  | возрастание | Х |
| 1.4 | Количество замененного котельного, котельно-вспомогательного оборудования | МП | шт | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | возрастание | Х |
| 1.5 | Количество приобретенной специализированной техники для подвоза воды населению | МП | шт | 1 | - | - | 2 | 1 | - | возрастание | Х |
| 1.6 | Количество приобретенного, замененного, установленного оборудования на объектах коммунальной инфраструктуры (кроме котельных) | МП | шт | - | 2 | 1 | - | - | 1 | возрастание | Х |
| 1.7 | Выполнение работ по ремонту сетей водоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | возрастание | Х |
| 1.7.1 | Количество установленных колодцев на водоводе Черемхово-Новогромово | МП | шт | - | 24 | - | - | - | - | возрастание | Х |

- Мероприятия (результаты) муниципального проекта

Таблица 4

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Характеристика мероприятия | Связь с показателями структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | Задача № 1 «Улучшение качества предоставления коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации | шт | - | - | - | 2 | 1 | - | Приобретение товаров, работ, услуг | 1-3 |
| 1.2 | Разработка (актуализация) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | шт | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Приобретение товаров, работ, услуг | 1-3 |
| 1.3 | Замена инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | км | 3,76 | 0,560 | - | 1,181 | 6,057 | - | Приобретение товаров, работ, услуг | 1 |
| 1.4 | Обеспечение готовности к отопительному сезону | шт | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | Приобретение товаров, работ, услуг | 1-2 |
| 1.5 | Приобретение специализированной техники для подвоза воды населению | шт | 1 | - | - | 2 | 1 | - | Приобретение товаров, работ, услуг | 3 |
| 1.6 | Приобретение, замена, установка оборудования на объектах коммунальной инфраструктуры (кроме котельной) | шт | - | 2 | 1 | - | - | 1 | Приобретение товаров, работ, услуг | 2 |
| 1.7 1,7,1, | Выполнение работ по ремонту сетей водоснабжения Ч.Н | - | - | - | - | - | - | - | Приобретение товаров, работ, услуг | 1 |
| 1.7.1 | Количество установленных колодцев на водоводе Черемхово-Новогромоов | шт | - | 24 | - | - | - |  | Приобретение товаров, работ, услуг | 1 |

- Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

Таблица 5

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Задача 1 «Улучшение качества предоставления коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Получение положительного заключения государственной экспертизы проектно- сметной документации» |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего предусмотрено в бюджете, из них: | - | - | - | 377,0 | - | 377,0 |
|  | Местный бюджет | - | - | - | 377,0 |  | 377,0 |
| 1.2 | Мероприятие «Разработка (актуализация) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего предусмотрено в бюджете, из них: | 556,0 | - | - | 1 088,0 | 1 131,0 | 2775,0 |
|  | Местный бюджет | 556,0 | - | - | 1 088,0 | 1 131,0 | 2775,0 |
| 1.3 | Мероприятие «Замена инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего предусмотрено в бюджете, из них: | 2240,062 | - | - | 11 554,7 | - | 13794,76 |
|  | Местный бюджет | 2240,062 |  | - | 11 554,7 |  | 13794,76 |
| 1.4 | Мероприятие «Обеспечение готовности к отопительному периоду» |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего предусмотрено в бюджете, из них: | 343,938 | - | - | 1 511,7 | 429,5 | 2285,14 |
|  | Местный бюджет | 343,938 | - | - | 1 511,7 | 429,5 | 2285,14 |
| 1.5 | Мероприятие «Приобретение специализированной техники для подвоза воды населению водоснабжения» |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего предусмотрено в бюджете, из них: | - | -- | - | 368,0 | - | 368,0 |
|  | Местный бюджет | - | - | - | 368,0 | - | 368,0 |
| 1.6 | Мероприятие «Приобретение, замена, установка оборудования на объектах коммунальной инфраструктуры (кроме котельной)» |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего предусмотрено в бюджете, из них: | 2334,0 | - | - | - | 151,8 | 2485,8 |
|  | Местный бюджет | 2334,0 | - | - | - | 151,8 | 2485,8 |
| 1.7 | Мероприятие «Выполнение работ по ремонту сетей водоснабжения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Выполнение работ по ремонту сетей водоснабжения | 7959,47 | - | - | - | - | 7959,5 |
|  | Всего предусмотрено в бюджете, из них: | 7959,47 | - | - | - | - | 7959,5 |
|  | Местный бюджет | 7959,47 | - | - | - | - | 7959,5 |
| Всего предусмотрено, из них: |  | 13433,47 | - | - | 14899,4 | 1712,3 | 30045,17 |
| Местный бюджет |  | 13433,47 | - | - | 14899,4 | 1712,3 | 30045,17 |

Начальник УЖКХ АЧРМО                                                                              Н.М. Сазонова