10.06.2025 г. №22

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН»

ВИТИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в муниципальную программу «Социально-экономическое развитие Витимского городского поселения на 2023-2028 годы»

В связи с предоставлением субсидии на 2024-2025 г. из областного бюджета бюджету Витимского муниципального образования в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной  инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, руководствуясь  Уставом  Витимского муниципального образования, администрация Витимского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в муниципальную программу «Социально-экономическое развитие Витимского городского поселения на 2023-2028 годы, утвержденной Постановлением администрации Витимского городского поселения от 16.11.2022 года №37, изложив Подпрограмму 3 «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Витимского городского поселения» на 2023-2028 годы в новой редакции ( прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в бюллетене нормативно-правовых актов "Витимский вестник" и размещению на официальном сайте администрации Витимского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://vitimskiy.mo38.ru/.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Витимского

городского поселения                                       Н.В.Балуткин

## ПАСПОРТ

Подпрограммы «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Витимского городского поселения» на 2023-2028 годы

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Витимского городского поселения» на 2023-2028 годы

(далее - Подпрограмма 3)

| №. | Наименование программы | ##### «Социально-экономическое развитие Витимского городского поселения» на 2023-2028 годы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование Подпрограммы 3 | ##### «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Витимского городского поселения» на 2023-2028 годы (далее – Подпрограмма) |
| 2. | Правовое основание разработки Подпрограммы 3 | Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019-2024 годы утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2018 года № 915-пп |
| 3. | Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 | ##### Администрация Витимского городского поселения |
| ##### 4. | ##### Участники ##### муниципальной Подпрограммы 3 | ##### Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области, администрация Витимского городского поселения, управляющие компании. |
| ##### 5. | ##### Цель ##### Подпрограммы 3 | ##### Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства. |
| ##### 6. | ##### Задачи ##### Подпрограммы 3 | 1. Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Витимского городского поселения к отопительным сезонам. 2. Реализация комплексных проектов подпрограммы, направленных на снижение уровня износа инженерной инфраструктуры, развитие и модернизацию инженерной инфраструктуры Витимского муниципального образования. 3. Реализация комплексных мероприятий, направленных на оптимизацию потребления топливно-энергетических ресурсов в местности, приравненной к районам Крайнего Севера. |
| 7. | Сроки реализации Подпрограммы 3 | ##### 2023-2028 годы |
| ##### 8. | ##### Объемы ##### и источники ##### финансирования ##### Подпрограммы 3 | ##### Общий объем финансирования составляет 15333,98 тыс. рублей, в том числе: ##### 2023 год – 1832,3 тыс. руб.; ##### 2024 год – 2090,8 тыс. руб.; ##### 2025 год – 1460,0 тыс. руб.; ##### 2026 год – 7950,88 тыс. руб.; ##### 2027 год – 1000,0 тыс. руб.; ##### 2028 год – 1000,0 тыс. руб.; ##### Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 6812,07 тыс. рублей, ##### Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 8521,91 тыс. руб. |
| 9. | Ожидаемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы | 1. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры ##### 2. Сокращение жалоб населения по вопросам оказания жилищно-коммунальных услуг. ##### 3.Повышение надежности системы теплоснабжения Витимского городского поселения. ##### 4.Улучшение экологической обстановки в поселках. |

## Глава 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации

## муниципальной подпрограммы

Обеспечение высокого качества предоставления жилищно-коммунальных услуг - один из приоритетов государственной политики в Российской Федерации, а наличие возможности улучшения жилищных условий является важнейшим показателем повышения благосостояния населения, предпосылкой социальной и экономической стабильности государства.

Жилищно-коммунальный комплекс Витимского муниципального образования функционирует в условиях природно-климатической дискомфортности. Территория муниципального образования расположена в зоне с резко континентальным типом климата, продолжительной зимой и теплым, но коротким летом. 200 дней в году держится устойчивая температура ниже 0°С. Зима холодная (температура января -47°С), лето жаркое и сухое: в первой половине (температура июля +17°С), во второй половине – дождливое.

Витимское муниципальное образование отнесено к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера. Вопросы подготовки к зимнему отопительному сезону, своевременного завоза топливно-энергетических ресурсов, в районы с ограниченными сроками завоза грузов, занимают важное место в деятельности отрасли.

На территории муниципального образования наблюдается миграционный отток. Причинами миграционного оттока населения являются проблемы как экономического, так и социального характера. К числу последних относятся проблемы, обусловленные низким качеством жизни населения, в том числе качеством предоставляемых услуг жилищно-коммунальной сферы, уровнем благоустройства населенных пунктов и неразвитостью городской среды.

## 1.Существующее состояние:

## В состав территории Витимского городского поселения входят четыре населенных пункта; р.пос. Витимский, пос. Большой Северный (без населения), пос. Колотовка и пос. Мусковит.

Централизованным теплоснабжением обеспечивается рабочий посёлок Витимский. В п.Мусковит и п.Колотовка благоустроенный жилой фонд отсутствует. Жилой фонд п. Мусковит отапливается от индивидуальных источников, работающих, преимущественно, на электричестве и твердом топливе (дрова, уголь). Жилой фонд п.Колотовка летом 2018 года был переведен на электрическое отопление посредством установки электрических конвекторов. Источником тепла в р.п. Витимский является угольная котельная «№11 Центральная».

Коммунальный комплекс поселения включает в себя следующие объекты:

- 1 теплоисточник (муниципальный) – мощность котельной 3,95 Гкал/ч4 присоединенная нагрузка 2,77 Гкал/ч. Эксплуатацию муниципального теплоисточника осуществляет ООО «ТеплоВод».

- 2 водозаборных сооружения;

- инженерные сети - протяженность в двухтрубном исполнении составляет 3,511 км; водопроводные –  3,511 км. Износ всех инженерных сетей в среднем составляет около 60%. Система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, с температурным графиком 70/600С, ГВС отсутствует. В режим работы системы теплоснабжения входит только отопительный период, который составляет 243 дня. Основными потребителями тепла (90%) являются население и бюджетные организации.

Жилищный фонд Витимского муниципального образования представлен малоэтажными (1-2 этажа) деревянными жилыми домами, площадь составляет 18,4 тыс. кв.м. Благоустройство жилищного фонда (в % ко всей площади) – с центральным отоплением 36,9 % .

## Основными проблемами в области жилищно-коммунального хозяйства поселения являются:

## - высокий уровень затрат коммунальной теплоэнергетики;

## - высокая степень износа тепловых сетей и оборудования котельных.

Выявленные дефекты и нарушения при обследовании системы теплоснабжения:

-фактическое состояние здания котельной - требуется капитальный ремонт, физический износ конструктивных элементов здания достигает – 55%;

- фактическое состояние основного (котлоагрегатов) и вспомогательного оборудования котельной: удовлетворительное; износ до 40% и больше; наличие видимых дефектов в обмуровке теплоизоляции котла;

- фактическое состояние трубопроводов котельной - практически все участки находятся в ветхом состоянии (коррозия трубопроводов, износ и отсутствие изоляции): удовлетворительное; износ до 60%;

- высокий критический износ дымовой трубы, утонение толщины стенки дымовой трубы до 3 мм,  множественные сквозные прогары, свищи - 100%

Анализ существующей системы теплоснабжения выявил, что для работы системы теплоснабжения в соответствии с показателями качества и надежности, указанными в соответствующих нормативно-правовых актах в сфере теплоснабжения (в том числе ФЗ № 190 «О теплоснабжении»), для поддержания работоспособности системы жизнеобеспечения населения в период прохождения отопительных сезонов и предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, необходимо провести реконструкцию и капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования котельных, а также модернизацию и капитальный ремонт теплотрасс.

Глава 2. Цель, задачи и перечень Подпрограммы, сроки реализации

Реализация государственной политики на территории Иркутской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики увязана с приоритетами и целями государственной политики в рассматриваемой сфере, стратегиям социально-экономического развития федеральных округов, основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на соответствующий период, посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Указах Президента Российской Федерации, долгосрочных и среднесрочных стратегиях развития отдельных отраслей сферы жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, иных нормативных правовых актах.

Приоритетами государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в указанных документах определены:

1.Улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания.

2.Модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.

3.Обеспечение рационального использования энергии и энергетических ресурсов.

На областном уровне положения федерального законодательства конкретизируются в рамках Стратегии социально-экономического развития Иркутской области на период до на 2036 года, утвержденной Законом Иркутской области от 10 января 2022 года г. № 15-ОЗ, стратегии развития топливно-энергетического комплекса Иркутской области до 2015-2020 годов и на перспективу до 2030 года, одобренной распоряжением Правительства Иркутской области от 12.10.2012 г. № 491-рп.

С учетом перечисленных приоритетов государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики целью муниципальной подпрограммы определено повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства.

Достижение цели муниципальной подпрограммы предполагается на основе решения следующих задач:

1. Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры  муниципального образования к отопительным сезонам 2023-2028 годов.

2. Реализация комплексных проектов Подпрограммы, направленных на снижение уровня износа инженерной инфраструктуры, развитие и модернизацию инженерной инфраструктуры  муниципального образования.

3. Реализация комплексных мероприятий, направленных на оптимизацию потребления топливно-энергетических ресурсов в местности, приравненной к районам Крайнего Севера.

К целевым показателям подпрограммы отнесены:

- повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства.

Подпрограмма будет реализовываться в период 2023 – 2028 годов.

## Глава 3. Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы

## Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной подпрограммы в 2023-2028 годах составляет 15333,98 тыс. рублей за счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств местного бюджета – 8521,91 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета  - 6812,07 тыс. руб.

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета составляет 0 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 0 тыс. рублей.

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы за счет всех источников по годам и исполнителям изложена в таблице.

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной

подпрограммы за счет всех источников по годам реализации

Таблица 1

| № п/п | Источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | За весь период, тыс. руб. | В том числе по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.1. | Всего в том числе: | 15333,98 | 1832,3 | 2090,8 | 1460,0 | 7950,88 | 1000,0 | 1000,0 |
| 2.1.1 | Бюджет Витимского городского поселения | 8521,91 | 1832,3 | 2090,8 | 1460,0 | 1138,81 | 1000,0 | 1000,0 |
| 2.1.2 | Бюджет Иркутской области | 6812,07 | 0 | 0 | 0 | 6812,07 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

План мероприятий Подпрограммы «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Витимского городского поселения

на 2023 -2028 годы».

Таблица .2

|  | Наименование мероприятий | Финансирование всего, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | За весь период | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной инфраструктуры поселения – замена дымовой трубы | 14795,38 | 1754,0 | 1970,5 | 1340,0 | На дым. трубу 6880,88 тыс.руб. в т.ч.областной бюджет- 6812,07 Софинан-ние мест бюджета – 68,81 местный бюджет – 950,0 =7830,88 | 950,0 | 950,0 |
| 2 | Ремонт жилого фонда на территории Витимского городского поселения на 2023-2028 годы | 538,6 | 78,3 | 120,3 | 120,0 | 120,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Итого | 15333,98 | 1832,3 | 2090,8 | 1460,0 | 7950,88 | 1000,0 | 1000,0 |

4. Основные цели и задачи подпрограммы

Целью муниципальной целевой подпрограммы является повышение надежности и качества системы теплоснабжения Витимского городского поселения, снижение аварийности, обеспечение безопасности потребителей при эксплуатации теплопотребляющих установок

Для достижения цели должны быть решены следующие задачи:

1.Обеспечение бесперебойного теплоснабжения потребителей Витимского городского поселения.

2.Повышение качества оказываемых услуг в области теплоснабжения Витимского городского поселения.

3. Улучшение  экологической обстановки в поселках.

5. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в 2023-2028гг.

6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит повысить надежность системы теплоснабжения Витимского городского поселения, а также достичь следующих результатов:

1.Повышение надежности системы теплоснабжения Витимского городского поселения.

2.Уменьшение доли потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии.

3. Улучшение экологической обстановки в поселках.