Утверждена

Постановлением администрации Киренского муниципального района от 14.10.2019 г., № 513 с изменениями от 26.02.2020 г. № 107, от 03.07.2020 г. № 372, от 30.12.2020 г. № 760, от 06.04.2021 г. № 209, от 05.07.2021 г. № 431, от 29.12.2021 г. № 838, от 11.03.2022 г. № 130, от 04.07.2022 г. № 399, от 30.12.2022 г. № 809, от 03.02.2023 г. № 72, от 28.02.2023 г. № 128, от 05.07.2023 г. № 395, от 29.12.2023 г. № 771, от 15.02.2024 г. № 74, от 05.07.2024 г. № 354, от 15.10.2024 г. № 498, от 28.12.2024 г. № 650, от 27.02.2025 г. № 114

Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования Киренский район на 2020-2030 гг.»

Киренск, 2019 год

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА

(далее – муниципальная программа)

| Наименование муниципальной программы | Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования Киренский район на 2020-2030 гг. |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Образовательные организации, поселения Киренского муниципального района |
| Цель муниципальной программы | Улучшение качества обслуживания за счет нового строительства объектов, обеспечение сохранности зданий, сооружений объектов, создание комфортных и безопасных условий |
| Задачи муниципальной программы | 1.Приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования Киренский район в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям пожарной и санитарно-технической безопасности; 2. Создание объектов муниципальной собственности муниципального образования Киренский район. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020 – 2030 гг. |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Доля объектов муниципального фонда, в которых проведена реконструкция, капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества (%); 2. Доля построенных объектов муниципального фонда от запланированного количества (%); |
| Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |
| Основные мероприятия муниципальной программы | - разработка проектно-сметной документации; - проверка достоверности определения сметной стоимости; - строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов; - иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности; - иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Всего: 534 630,6 тыс. руб., В том числе: местный бюджет: 200 476,0 тыс. руб., в том числе: - 2020 год: 21 680,2 тыс. руб., - 2021 год: 18 490,2 тыс. руб., - 2022 год: 29 017,7 тыс. руб., - 2023 год: 74 238,3 тыс. руб., - 2024 год: 30 319,8 тыс. руб., - 2025 год: 3 909,2 тыс. руб., - 2026 год: 609,2 тыс. руб., - 2027 год: 761,3 тыс. руб., - 2028 год: 7 150,0 тыс. руб., - 2029 год: 7 150,0 тыс. руб., - 2030 год: 7 150,0 тыс. руб., Областной бюджет: 309 045,9 тыс. руб., в том числе: - 2020 год: 0,0 тыс. руб., - 2021 год: 0,0 тыс. руб., - 2022 год: 50 567,1тыс. руб., - 2023 год: 0,0 тыс. руб., - 2024 год: 0,0 тыс. руб., - 2025 год: 6 159,6 тыс. руб., - 2026 год: 6 159,6 тыс. руб., - 2027 год: 6 159,6 тыс. руб., - 2028 год: 80 000,0 тыс. руб., - 2029 год: 80 000,0 тыс. руб., - 2030 год: 80 000,0 тыс. руб., Федеральный бюджет: 25 108,7 руб., в том числе: - 2020 год: 0,0 тыс. руб., - 2021 год: 0,0 тыс. руб., - 2022 год: 25 108,7 тыс. руб., - 2023 год: 0,0 тыс. руб., - 2024 год: 0,0 тыс. руб., - 2025 год: 0,0 тыс. руб., - 2026 год: 0,0 тыс. руб., - 2027 год: 0,0 тыс. руб., - 2028 год: 0,0 тыс. руб., - 2029 год: 0,0 тыс. руб., - 2030 год: 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Повышение эффективности, качества обслуживания населения, увеличение социальных объектов, отвечающих современным требованиям, исключение аварийных ситуаций и несчастных случаев |

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Большинство объектов капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Киренский район построены более 30 - 40 лет назад. Соответственно, износ таких объектов составляет более 40 %. В целях улучшения технического состояния объектов, в зависимости от степени износа, принимаются решения о строительстве, реконструкции, капитальном или текущем ремонтах данных объектов.

Для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному или текущему ремонтам с привлечением федеральных или областных средств необходимо разработать проектно-сметную документацию с получением положительного заключения экспертизы. Также необходимо наличие собственных средств на софинансирование мероприятия.

За период 2016 - 2018 годы с привлечением средств областного бюджета было отремонтировано 12 объектов. Выделение областных средств на капитальный ремонт данных объектов было обусловлено наличием положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации капитального ремонта, что является одним из основных мероприятий подпрограммы "Проектные работы" муниципальной программы «Содержание и управление муниципальным имуществом».

Развитие Киренского района напрямую зависит от технического состояния объектов социальной сферы.

В экономической области эффективность от реализации мероприятий Программы состоит в уменьшении затрат бюджета на коммунальные платежи, в связи с увеличением энергоэффективности объектов путём применения энергосберегающих технологий и уменьшении теплопотерь зданий.

Принятие программы обеспечит эффективное решение приоритетных социальных, экономических и других задач развития Киренского района в пределах установленных полномочий органов местного самоуправления.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Цель программы: Улучшение качества обслуживания  за счет нового строительства объектов, обеспечение сохранности зданий, сооружений объектов, создание комфортных и безопасных условий.

Задача программы:

1. Приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования Киренский район в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям пожарной и санитарно-технической безопасности;

2. Создание объектов муниципальной собственности муниципального образования Киренский район.

Перечень целевых показателей, характеризующих достижение цели и решение задачи программы:

1. Доля объектов муниципального  фонда, в которых проведена реконструкция, капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества (%);

2. Доля построенных объектов муниципального фонда от запланированного количества (%)

Обоснование состава и значения целевых показателей и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение.

Методика расчёта целевых показателей:

1. Доля объектов муниципального  фонда, в которых проведена реконструкция, капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества рассчитывается по формуле: К = А / В х 100, %, где:

- А количество объектов муниципального  фонда, в которых проведена реконструкция, капитальный и текущий ремонт в отчётном году,

- В количество объектов муниципального  фонда, в которых запланировано проведение работ по реконструкция, капитальному и текущему ремонту в отчётном году.

2. Доля построенных объектов муниципального фонда от запланированного количества рассчитывается по формуле: К = А / В х 100, %, где:

- А планируемое количество построенных объектов муниципального фонда в отчётном году,

- В фактическое количество построенных объектов муниципального фонда в отчётном году.

Доля объектов муниципального  фонда, в которых проведена реконструкция, капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества, а также доля построенных объектов муниципального фонда от запланированного количества являются важным фактором оценки устойчивого развития Киренского муниципального района.

Внешние факторы, влияющие на достижение целевых показателей, отсутствуют.

Сроки реализации муниципальной программы: 2020 – 2030 гг.

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы приведены в приложении 1.

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Выделение подпрограмм в муниципальной программе «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования Киренский район на 2020-2030 гг.» не предусмотрено.

Основные мероприятия муниципальной программы:

- разработка проектно-сметной документации;

- проверка достоверности определения сметной стоимости;

- строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов;

- иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности;

- иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счёт средств областного и местного бюджетов. Расчёт ресурсного обеспечения и финансирования муниципальной программы составлен на основе сметных расчётов. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы приведено в приложении 2.

Всего: 534 630,6 тыс. руб.,

В том числе:

местный бюджет: 200 476,0 тыс. руб.,

в том числе:

- 2020 год: 21 680,2 тыс. руб.,

- 2021 год: 18 490,2 тыс. руб.,

- 2022 год: 29 017,7 тыс. руб.,

- 2023 год: 74 238,3 тыс. руб.,

- 2024 год: 30 319,8 тыс. руб.,

- 2025 год: 3 909,2 тыс. руб.,

- 2026 год: 609,2 тыс. руб.,

- 2027 год: 761,3 тыс. руб.,

- 2028 год: 7 150,0 тыс. руб.,

- 2029 год: 7 150,0 тыс. руб.,

- 2030 год: 7 150,0 тыс. руб.,

Областной бюджет: 309 045,9 тыс. руб.,

в том числе:

- 2020 год: 0,0 тыс. руб.,

- 2021 год: 0,0 тыс. руб.,

- 2022 год: 50 567,1тыс. руб.,

- 2023 год: 0,0 тыс. руб.,

- 2024 год: 0,0 тыс. руб.,

- 2025 год: 6 159,6 тыс. руб.,

- 2026 год: 6 159,6 тыс. руб.,

- 2027 год: 6 159,6 тыс. руб.,

- 2028 год: 80 000,0 тыс. руб.,

- 2029 год: 80 000,0 тыс. руб.,

- 2030 год: 80 000,0 тыс. руб.,

Федеральный бюджет: 25 108,7 руб.,

в том числе:

- 2020 год: 0,0 тыс. руб.,

- 2021 год: 0,0 тыс. руб.,

- 2022 год: 25 108,7 тыс. руб.,

- 2023 год: 0,0 тыс. руб.,

- 2024 год: 0,0 тыс. руб.,

- 2025 год: 0,0 тыс. руб.,

- 2026 год: 0,0 тыс. руб.,

- 2027 год: 0,0 тыс. руб.,

- 2028 год: 0,0 тыс. руб.,

- 2029 год: 0,0 тыс. руб.,

- 2030 год: 0,0 тыс. руб.

РАЗДЕЛ 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования Киренский район на 2020-2030 гг.» вносит существенный вклад в достижение показателей социально-экономического развития Киренского района и соответствует цели стратегии социально-экономического развития Киренского муниципального района: "Обеспечение устойчивого развития территории Киренского района".

В результате реализации муниципальной программы ожидается повышение следующих показателей:

1. Доля объектов муниципального фонда, в которых проведена реконструкция, капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества (100 %);

2. Доля построенных объектов муниципального фонда от запланированного количества (100 %);

А также повышение эффективности, качества обслуживания населения, увеличение социальных объектов, отвечающих современным требованиям,  исключение аварийных ситуаций и несчастных случаев

Приложение 1

к муниципальной программе «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования Киренский район на 2020-2030 гг.»

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТЫ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ КИРЕНСКОГО НА 2020 - 2030 ГГ.»

(далее – программа)

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчётный год 2018 г. | 2019 оценочный |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования Киренский район на 2020-2030 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объектов муниципального фонда, в которых проведена реконструкция, капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества | % в год | 80 |  | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля построенных объектов муниципального фонда от запланированного количества Киренский район | % в год | 80 |  | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |  | Приложение 2 к муниципальной программе «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов на территории Киренского района на 2020 - 2030 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТЫ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ КИРЕНСКОГО РАЙОНА НА 2020 – 2030 ГОДЫ» ЗА СЧЁТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  | 9 | 13 |
| Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов на территории Киренского района на 2020 - 2030 годы» | всего, в том числе: | всего | 21 680,2 | 18 490,2 | 104 693,5 | 74 238,3 | 30 319,8 | 10 068,8 | 6 768,8 | 6 920,9 | 87 150,0 | 87 150,0 | 87 150,0 | 534 630,6 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0,0 | 0,0 | 50 567,1 | 0,0 | 0,0 | 6 159,6 | 6 159,6 | 6 159,6 | 80 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 309 045,9 |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0,0 | 0,0 | 25 108,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 108,7 |
|  |  | Местный бюджет(МБ) | 21 680,2 | 18 490,2 | 29 017,7 | 74 238,3 | 30 319,8 | 3 909,2 | 609,2 | 761,3 | 7 150,0 | 7 150,0 | 7 150,0 | 200 476,0 |
|  |  | иные источники (ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ответственный исполнитель: Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района (далее - Отдел) | всего | 21 680,2 | 18 490,2 | 104 693,5 | 74 238,3 | 30 319,8 | 10 068,8 | 6 768,8 | 6 920,9 | 87 150,0 | 87 150,0 | 87 150,0 | 534 630,6 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 50 567,1 | 0,0 | 0,0 | 6 159,6 | 6 159,6 | 6 159,6 | 80 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 309 045,9 |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 25 108,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 108,7 |
|  |  | МБ | 21 680,2 | 18 490,2 | 29 017,7 | 74 238,3 | 30 319,8 | 3 909,2 | 609,2 | 761,3 | 7 150,0 | 7 150,0 | 7 150,0 | 200 476,0 |
|  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие: разработка проектно-сметной документации | Отдел | всего | 0,0 | 5 350,0 | 1 880,9 | 14 283,9 | 6 416,9 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 35 931,7 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 5 350,0 | 1 880,9 | 14 283,9 | 6 416,9 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 35 931,7 |
|  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие: проверка достоверности определения сметной стоимости | Отдел | всего | 0,0 | 228,4 | 2 230,3 | 885,9 | 1 252,3 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 5 546,9 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 228,4 | 2 230,3 | 885,9 | 1 252,3 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 5 546,9 |
|  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие: строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов | Отдел | всего | 21 680,2 | 12 911,8 | 55 146,5 | 55 910,8 | 20 949,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85 000,0 | 85 000,0 | 85 000,0 | 421 598,7 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 34 783,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 274 783,6 |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 21 680,2 | 12 911,8 | 20 362,9 | 55 910,8 | 20 949,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 146 815,1 |
|  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| модернизация школьных систем образования Иркутской области | Отдел | всего | 0,0 | 0,0 | 45 435,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 435,8 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 15 783,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 783,5 |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 25 108,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 108,7 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 4 543,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 543,6 |
|  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | Отдел | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 768,8 | 6 768,8 | 6 920,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 458,5 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 159,6 | 6 159,6 | 6 159,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 478,8 |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 609,2 | 609,2 | 761,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 979,7 |
|  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие: Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонты объектов | Отдел | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 157,7 | 1 301,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 459,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 157,7 | 1 301,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 459,0 |
|  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие: Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на разработку проектно-сметной документации | Отдел | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 |
|  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |