Утверждена
Постановлением администрации Киренского муниципального района от 14.10.2019 г., № 513 с изменениями от 26.02.2020 г. № 107, от 03.07.2020 г. № 372, от 30.12.2020 г. № 760, от 06.04.2021 г. № 209, от 05.07.2021 г. № 431, от 29.12.2021 г. № 838, от 11.03.2022 г. № 130, от 04.07.2022 г. № 399, от 30.12.2022 г. № 809, от 03.02.2023 г. № 72, от 28.02.2023 г. № 128, от 05.07.2023 г. № 395, от 29.12.2023 г. № 771, от 15.02.2024 г. № 74, от 05.07.2024 г. № 354, от 15.10.2024 г. № 498, от 28.12.2024 г. № 650, от 27.02.2025 г. № 114, от 04.07.2025 г. № 403
Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования Киренский район на 2020-2030 гг.»
Киренск, 2019 год

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА

(далее – муниципальная программа)

	Наименование муниципальной программы
	Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования Киренский район на 2020-2030 гг.

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района

	Соисполнители муниципальной программы
	отсутствуют

	Участники муниципальной программы
	Образовательные организации, поселения Киренского муниципального района

	Цель муниципальной программы
	Улучшение качества обслуживания  за счет нового строительства объектов, обеспечение сохранности зданий, сооружений объектов, создание комфортных и безопасных условий

	Задачи муниципальной программы
	1.Приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования Киренский район в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям пожарной и санитарно-технической безопасности;

2. Создание объектов муниципальной собственности муниципального образования Киренский район.

	Сроки реализации муниципальной программы
	2020 – 2030 гг.

	Целевые показатели муниципальной программы
	1. Доля объектов муниципального  фонда, в которых проведена реконструкция, капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества (%);

2. Доля построенных объектов муниципального фонда от запланированного количества (%);

	Подпрограммы муниципальной программы
	Отсутствуют

	Основные мероприятия муниципальной программы
	- разработка проектно-сметной документации;

- проверка достоверности определения сметной стоимости;

- строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов;

- иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности;

- иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности.

	Ресурсное обеспечение муниципальной программы
	Всего: 549 489,0 тыс. руб.,

В том числе:

местный бюджет: 220 915,0 тыс. руб.,

в том числе:

- 2020 год: 21 680,2 тыс. руб.,

- 2021 год: 18 490,2 тыс. руб.,

- 2022 год: 29 017,7 тыс. руб.,

- 2023 год: 74 238,3 тыс. руб.,

- 2024 год: 30 319,8 тыс. руб.,

- 2025 год: 24 348,2 тыс. руб.,

- 2026 год: 609,2 тыс. руб.,

- 2027 год: 761,3 тыс. руб.,

- 2028 год: 7 150,0 тыс. руб.,

- 2029 год: 7 150,0 тыс. руб.,

- 2030 год: 7 150,0 тыс. руб.,

Областной бюджет: 303 465,3 тыс. руб.,

в том числе:

- 2020 год: 0,0 тыс. руб.,

- 2021 год: 0,0 тыс. руб.,

- 2022 год: 50 567,1тыс. руб.,

- 2023 год: 0,0 тыс. руб.,

- 2024 год: 0,0 тыс. руб.,

- 2025 год: 579,0 тыс. руб.,

- 2026 год: 6 159,6 тыс. руб.,

- 2027 год: 6 159,6 тыс. руб.,

- 2028 год: 80 000,0 тыс. руб.,

- 2029 год: 80 000,0 тыс. руб.,

- 2030 год: 80 000,0 тыс. руб.,

Федеральный бюджет: 25 108,7 руб.,

в том числе:

- 2020 год: 0,0 тыс. руб.,

- 2021 год: 0,0 тыс. руб.,

- 2022 год: 25 108,7 тыс. руб.,

- 2023 год: 0,0 тыс. руб.,

- 2024 год: 0,0 тыс. руб.,

- 2025 год: 0,0 тыс. руб.,

- 2026 год: 0,0 тыс. руб.,

- 2027 год: 0,0 тыс. руб.,

- 2028 год: 0,0 тыс. руб.,

- 2029 год: 0,0 тыс. руб.,

- 2030 год: 0,0 тыс. руб.

	Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
	Повышение эффективности, качества обслуживания населения, увеличение социальных объектов, отвечающих современным требованиям,  исключение аварийных ситуаций и несчастных случаев


РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ


Большинство объектов капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Киренский район построены более 30 - 40 лет назад. Соответственно, износ таких объектов составляет более 40 %. В целях улучшения технического состояния объектов, в зависимости от степени износа, принимаются решения о строительстве, реконструкции, капитальном или текущем ремонтах данных объектов.

Для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному или текущему ремонтам с привлечением федеральных или областных средств необходимо разработать проектно-сметную документацию с получением положительного заключения экспертизы. Также необходимо наличие собственных средств на софинансирование мероприятия.


За период 2016 - 2018 годы с привлечением средств областного бюджета было отремонтировано 12 объектов. Выделение областных средств на капитальный ремонт данных объектов было обусловлено наличием положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации капитального ремонта, что является одним из основных мероприятий подпрограммы "Проектные работы" муниципальной программы «Содержание и управление муниципальным имуществом».

Развитие Киренского района напрямую зависит от технического состояния объектов социальной сферы.

В экономической области эффективность от реализации мероприятий Программы состоит в уменьшении затрат бюджета на коммунальные платежи, в связи с увеличением энергоэффективности объектов путём применения энергосберегающих технологий и уменьшении теплопотерь зданий.


Принятие программы обеспечит эффективное решение приоритетных социальных, экономических и других задач развития Киренского района в пределах установленных полномочий органов местного самоуправления.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ


Цель программы: Улучшение качества обслуживания  за счет нового строительства объектов, обеспечение сохранности зданий, сооружений объектов, создание комфортных и безопасных условий.

Задача программы:

1. Приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования Киренский район в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям пожарной и санитарно-технической безопасности;


2. Создание объектов муниципальной собственности муниципального образования Киренский район.


Перечень целевых показателей, характеризующих достижение цели и решение задачи программы:


1. Доля объектов муниципального  фонда, в которых проведена реконструкция, капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества (%);


2. Доля построенных объектов муниципального фонда от запланированного количества (%)

Обоснование состава и значения целевых показателей и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение.


Методика расчёта целевых показателей:


1. Доля объектов муниципального  фонда, в которых проведена реконструкция, капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества рассчитывается по формуле: К = А / В х 100, %, где:


- А количество объектов муниципального  фонда, в которых проведена реконструкция, капитальный и текущий ремонт в отчётном году,


- В количество объектов муниципального  фонда, в которых запланировано проведение работ по реконструкция, капитальному и текущему ремонту в отчётном году.


2. Доля построенных объектов муниципального фонда от запланированного количества рассчитывается по формуле: К = А / В х 100, %, где:


- А планируемое количество построенных объектов муниципального фонда в отчётном году,


- В фактическое количество построенных объектов муниципального фонда в отчётном году.


Доля объектов муниципального  фонда, в которых проведена реконструкция, капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества, а также доля построенных объектов муниципального фонда от запланированного количества являются важным фактором оценки устойчивого развития Киренского муниципального района.
Внешние факторы, влияющие на достижение целевых показателей, отсутствуют.

Сроки реализации муниципальной программы: 2020 – 2030 гг.

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы приведены в приложении 1.

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Выделение подпрограмм в муниципальной программе «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования Киренский район на 2020-2030 гг.» не предусмотрено.

Основные мероприятия муниципальной программы:

- разработка проектно-сметной документации;


- проверка достоверности определения сметной стоимости;


- строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов;

- иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности;

- иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счёт средств областного и местного бюджетов. Расчёт ресурсного обеспечения и финансирования муниципальной программы составлен на основе сметных расчётов. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы приведено в приложении 2.
Всего: 534 630,6 тыс. руб.,

В том числе:

местный бюджет: 200 476,0 тыс. руб.,

в том числе:

- 2020 год: 21 680,2 тыс. руб.,

- 2021 год: 18 490,2 тыс. руб.,

- 2022 год: 29 017,7 тыс. руб.,

- 2023 год: 74 238,3 тыс. руб.,

- 2024 год: 30 319,8 тыс. руб.,

- 2025 год: 3 909,2 тыс. руб.,

- 2026 год: 609,2 тыс. руб.,

- 2027 год: 761,3 тыс. руб.,

- 2028 год: 7 150,0 тыс. руб.,

- 2029 год: 7 150,0 тыс. руб.,

- 2030 год: 7 150,0 тыс. руб.,

Областной бюджет: 309 045,9 тыс. руб.,

в том числе:

- 2020 год: 0,0 тыс. руб.,

- 2021 год: 0,0 тыс. руб.,

- 2022 год: 50 567,1тыс. руб.,

- 2023 год: 0,0 тыс. руб.,

- 2024 год: 0,0 тыс. руб.,

- 2025 год: 6 159,6 тыс. руб.,

- 2026 год: 6 159,6 тыс. руб.,

- 2027 год: 6 159,6 тыс. руб.,

- 2028 год: 80 000,0 тыс. руб.,

- 2029 год: 80 000,0 тыс. руб.,

- 2030 год: 80 000,0 тыс. руб.,

Федеральный бюджет: 25 108,7 руб.,

в том числе:

- 2020 год: 0,0 тыс. руб.,

- 2021 год: 0,0 тыс. руб.,

- 2022 год: 25 108,7 тыс. руб.,

- 2023 год: 0,0 тыс. руб.,

- 2024 год: 0,0 тыс. руб.,

- 2025 год: 0,0 тыс. руб.,

- 2026 год: 0,0 тыс. руб.,

- 2027 год: 0,0 тыс. руб.,

- 2028 год: 0,0 тыс. руб.,

- 2029 год: 0,0 тыс. руб.,

- 2030 год: 0,0 тыс. руб.
РАЗДЕЛ 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ


Реализация муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования Киренский район на 2020-2030 гг.» вносит существенный вклад в достижение показателей социально-экономического развития Киренского района и соответствует цели стратегии социально-экономического развития Киренского муниципального района: "Обеспечение устойчивого развития территории Киренского района".

В результате реализации муниципальной программы ожидается повышение следующих показателей:


1. Доля объектов муниципального фонда, в которых проведена реконструкция, капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества (100 %);


2. Доля построенных объектов муниципального фонда от запланированного количества (100 %);


А также повышение эффективности, качества обслуживания населения, увеличение социальных объектов, отвечающих современным требованиям,  исключение аварийных ситуаций и несчастных случаев

Приложение 1

к муниципальной программе «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования Киренский район на 2020-2030 гг.»
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТЫ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ КИРЕНСКОГО НА 2020 - 2030 ГГ.»
(далее – программа)
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Значения целевых показателей
	

	
	
	
	отчётный год 2018 г.
	2019 оценочный
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования Киренский район на 2020-2030 гг.»
	

	1
	Доля объектов муниципального фонда, в которых проведена реконструкция, капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества
	% в год
	80
	85
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2
	Доля построенных объектов муниципального фонда от запланированного количества Киренский район
	% в год
	80
	85
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


	
	
	
	
	Приложение 2
к муниципальной программе «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов на территории Киренского района на 2020 - 2030 годы»

	РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТЫ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ КИРЕНСКОГО РАЙОНА НА 2020 – 2030 ГОДЫ» ЗА СЧЁТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий
	Источники финансирования
	Оценка расходов (тыс. руб.), годы

	
	
	
	

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов на территории Киренского района на 2020 - 2030 годы»
	всего, в том числе:
	всего
	21 680,2  
	18 490,2  
	104 693,5  
	74 238,3  
	30 319,8  
	24 927,2  
	6 768,8  
	6 920,9  
	87 150,0  
	87 150,0  
	87 150,0  
	549 489,0  

	
	
	Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
	0,0  
	0,0  
	50 567,1  
	0,0  
	0,0  
	579,0  
	6 159,6  
	6 159,6  
	80 000,0  
	80 000,0  
	80 000,0  
	303 465,3  

	
	
	средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)
	0,0  
	0,0  
	25 108,7  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	25 108,7  

	
	
	Местный бюджет(МБ)
	21 680,2  
	18 490,2  
	29 017,7  
	74 238,3  
	30 319,8  
	24 348,2  
	609,2  
	761,3  
	7 150,0  
	7 150,0  
	7 150,0  
	220 915,0  

	
	
	иные источники (ИИ)
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  

	
	Ответственный исполнитель: Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района (далее - Отдел)
	всего
	21 680,2  
	18 490,2  
	104 693,5  
	74 238,3  
	30 319,8  
	24 927,2  
	6 768,8  
	6 920,9  
	87 150,0  
	87 150,0  
	87 150,0  
	549 489,0  

	
	
	ОБ
	0,0  
	0,0  
	50 567,1  
	0,0  
	0,0  
	579,0  
	6 159,6  
	6 159,6  
	80 000,0  
	80 000,0  
	80 000,0  
	303 465,3  

	
	
	ФБ
	0,0  
	0,0  
	25 108,7  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	25 108,7  

	
	
	МБ
	21 680,2  
	18 490,2  
	29 017,7  
	74 238,3  
	30 319,8  
	24 348,2  
	609,2  
	761,3  
	7 150,0  
	7 150,0  
	7 150,0  
	220 915,0  

	
	
	ИИ
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  

	Основное мероприятие: разработка проектно-сметной документации
	Отдел
	всего
	0,0  
	5 350,0  
	1 880,9  
	14 283,9  
	6 416,9  
	1 750,0  
	0,0  
	0,0  
	2 000,0  
	2 000,0  
	2 000,0  
	35 681,7  

	
	
	ОБ
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  

	
	
	ФБ
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  

	
	
	МБ
	0,0  
	5 350,0  
	1 880,9  
	14 283,9  
	6 416,9  
	1 750,0  
	0,0  
	0,0  
	2 000,0  
	2 000,0  
	2 000,0  
	35 681,7  

	
	
	ИИ
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  

	Основное мероприятие: проверка достоверности определения сметной стоимости
	Отдел
	всего
	0,0  
	228,4  
	2 230,3  
	885,9  
	1 252,3  
	500,0  
	0,0  
	0,0  
	150,0  
	150,0  
	150,0  
	5 546,9  

	
	
	ОБ
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  

	
	
	ФБ
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  

	
	
	МБ
	0,0  
	228,4  
	2 230,3  
	885,9  
	1 252,3  
	500,0  
	0,0  
	0,0  
	150,0  
	150,0  
	150,0  
	5 546,9  

	
	
	ИИ
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  

	Основное мероприятие: строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов
	Отдел
	всего
	21 680,2  
	12 911,8  
	55 146,5  
	55 910,8  
	20 949,3  
	19 940,9  
	0,0  
	0,0  
	85 000,0  
	85 000,0  
	85 000,0  
	441 539,6  

	
	
	ОБ
	0,0  
	0,0  
	34 783,6  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	80 000,0  
	80 000,0  
	80 000,0  
	274 783,6  

	
	
	ФБ
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  

	
	
	МБ
	21 680,2  
	12 911,8  
	20 362,9  
	55 910,8  
	20 949,3  
	19 940,9  
	0,0  
	0,0  
	5 000,0  
	5 000,0  
	5 000,0  
	166 756,0  

	
	
	ИИ
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  

	модернизация школьных систем образования Иркутской области
	Отдел
	всего
	0,0  
	0,0  
	45 435,8  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	45 435,8  

	
	
	ОБ
	0,0  
	0,0  
	15 783,5  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	15 783,5  

	
	
	ФБ
	0,0  
	0,0  
	25 108,7  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	25 108,7  

	
	
	МБ
	0,0  
	0,0  
	4 543,6  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	4 543,6  

	
	
	ИИ
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  

	реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
	Отдел
	всего
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	636,3  
	6 768,8  
	6 920,9  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	14 325,9  

	
	
	ОБ
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	579,0  
	6 159,6  
	6 159,6  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	12 898,2  

	
	
	ФБ
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  

	
	
	МБ
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	57,3  
	609,2  
	761,3  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	1 427,7  

	
	
	ИИ
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  

	Основное мероприятие: Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонты объектов
	Отдел
	всего
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	3 157,7  
	1 301,3  
	1 300,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	5 759,0  

	
	
	ОБ
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  

	
	
	ФБ
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  

	
	
	МБ
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	3 157,7  
	1 301,3  
	1 300,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	5 759,0  

	
	
	ИИ
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  

	Основное мероприятие: Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на разработку проектно-сметной документации
	Отдел
	всего
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	400,0  
	800,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	1 200,0  

	
	
	ОБ
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  

	
	
	ФБ
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  

	
	
	МБ
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	400,0  
	800,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	1 200,0  

	
	
	ИИ
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  
	0,0  


