##### РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

###### ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

# Контрольно-счетная комиссия  муниципального образования

###### «Жигаловский район»

666402, р.п. Жигалово, ул. Советская, д.25 тел. 8(39551) 3-10-73 кsk_38_14@mail.ru

29.08.2014г.

Акт № 12/14

по результатам контрольного мероприятия «Проверка законного и результативного (эффективного и экономного) использования средств областного и местного бюджетов, выделенных на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив

Жигаловскому муниципальному образованию, за 2013 год»

# Основание для проведения контрольного мероприятия: ст.8, 9, 11 Положения о Контрольно-счетной комиссии муниципального образования  «Жигаловский район», п.3.1.14. Плана работы Контрольно-счетной комиссии муниципального образования  «Жигаловский район» на 1 полугодие 2014 года.

Объекты контрольного мероприятия: Администрация Жигаловского муниципального образования (далее – Администрация).

# Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, а также финансовые, бухгалтерские и иные отчетные и первичные документы.

# Срок проведения контрольного мероприятия: июнь-июль 2014 года.

Цель контрольного мероприятия: анализ законного, результативного, эффективного и экономного использования средств областного и местного бюджетов, соблюдение сроков исполнения мероприятий перечня проектов народных инициатив Жигаловским муниципальным образованием.

Проверяемый период деятельности: 2013 год.

Состав контрольно-ревизионной группы: председатель Контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Жигаловский район» А.М. Рудых, аудитор Контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Жигаловский район» Н.Н. Михина.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения, во исполнение постановления Правительства Иркутской области от 13.05.2013 года №186-ПП "О Порядке предоставления и расходования в 2013 году из областного бюджета бюджетам городских округов, муниципальных районов и поселений Иркутской области субсидий в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив", Администрацией Жигаловского муниципального образования заключено Соглашение с Министерством экономического развития Иркутской области от 04.07.2013г. № 62-57-693/3-2 и сформирован перечень проектов народных инициатив.

Предметом Соглашения явилось предоставление в 2013 году за счет средств областного бюджета бюджету Жигаловского муниципального образования субсидии в размере 2648,3 тыс. руб., в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Законом Иркутской области от 11.12.2012 года № 139-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (приложение 19).

Утвержденный решением Думы Жигаловского муниципального образования от 30 мая 2013 года № 40 объем финансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2013 год (далее по тексту - Перечень) составил 2787,7 тыс. рублей, в том числе софинансирование за счет средств местного бюджета в размере 5% - 139,4 тыс. рублей.

# Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий народных инициатив утверждены Решением Думы Жигаловского муниципального образования от 30.05.2013 г. № 40 «О внесении изменений в решение Думы Жигаловского МО от 27.12.2012г №16 «О бюджете Жигаловского муниципального образования на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».

Исходя из Порядка предоставления в 2013 году из областного бюджета бюджетам  поселений Иркутской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по реализации  мероприятий перечня проектов народных инициатив, проекты  мероприятий формируются по итогам схода граждан, публичных слушаний, конференций граждан (собрания делегатов), собрания граждан или других форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия в его осуществлении либо обращение представительного органа соответствующего муниципального поселения об одобрении Перечня.

Согласно протокола публичных слушаний жителями были определены следующие мероприятия:

- ремонт асфальтового покрытия улицы Советской от № 24 до № 30;

- приобретение детских игровых площадок по улице: Каландаришвили, Королева, Луговая и Малкова;

- приобретение и установка ограждений асфальтовых пешеходных дорожек по ул.Советская от №24 до №30 (175 п.м.).

Расходные обязательства муниципального образования возникают в результате принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и иным вопросам, которые в соответствии с федеральными законами вправе решать органы местного самоуправления (ч.1, 2 ст.86 Бюджетного кодекса РФ) и подлежат отражению в реестре расходных обязательств (ст.87 Бюджетного кодекса РФ).

Во исполнение ст.86 Бюджетного кодекса РФ решением Думы Жигаловского муниципального образования от 16.05.2013г. № 39 были приняты к исполнению расходные обязательства по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив.

При составлении реестра расходных обязательств Жигаловского муниципального образования нарушены требования ст.87 Бюджетного кодекса РФ, Рекомендаций по заполнению форм реестров расходных обязательств муниципальных образований (приказ Минфина РФ от 07.09.2007г. №77н «Об утверждении Рекомендаций по заполнению форм реестров расходных обязательств субъектов РФ и сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта РФ»).

Согласно п.3.16 раздела III Рекомендаций в качестве оснований возникновения расходных обязательств муниципальных образований рекомендовано указывать информацию о муниципальных правовых актах.

# Проверкой установлено, что графы 10-12 не содержат ссылок на указание нормативно-правовых документов Жигаловского муниципального образования (основания возникновения расходного обязательства на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив).

Обязанность ведения реестра муниципальной собственности определена ч.5 ст.51 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; Приказом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 года № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества».

В нарушение п.4 Приказа Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 г. № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества» утверждены графы раздела 1 «Объекты недвижимого имущества» реестра муниципального имущества Жигаловского муниципального образования. Отсутствуют установленные Порядком сведения (о начисленной амортизации (износе), сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества, дата возникновения и дата прекращения права муниципальной собственности на недвижимое имущество, реквизиты документов-оснований возникновения (прекращения) права муниципальной собственности), включены не предусмотренные Порядком сведения (идентификационный номер объекта учета, сведения об отнесении в муниципальную собственность, остаточная стоимость, номер гос.регистрации права собственности, дата включения в реестр, дата исключения из реестра).

В целях реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив Администрацией Жигаловского муниципального образования заключены следующие договоры (контракты), оплата по которым произведена за счет собственных средств и средств областного бюджета:

- Договор выполнения работ по изготовлению оборудования для детской площадки от 28.06.2013г. № 22-13/1 на общую сумму 98020 рублей. Предоплата по договору произведена 11.07.2013 г. платежным поручением № 5415594 в сумме 29406 руб. (30% суммы договора), окончательная оплата произведена 04.09.2013г. п/п № 5727988 в сумме 68614 рублей;

- Договор выполнения работ по изготовлению оборудования для детской площадки от 04.07.2013г. № 28/07-13 на общую сумму 84800 рублей. Предоплата по договору произведена 11.07.2013 г. платежным поручением № 5415597 в сумме 30000 руб. (35,4% суммы договора), окончательная оплата произведена 04.09.2013г. п/п № 5727994 в сумме 54800 рублей.

В нарушение п.17 Постановления Правительства РФ от 10.12.2012г. № 1272 «О мерах по реализации  Федерального закона «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (с изменениями и дополнениями) произведена предоплата по договору (в размере свыше 30%).

Пункт 17 Постановления Правительства РФ №1272 от 10.12.2012г. гласит: «…Установить, что получатели средств федерального бюджета при заключении договоров (государственных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг в пределах доведенных им в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов вправе предусматривать авансовые платежи:

а) с последующей оплатой денежных обязательств, возникающих по договорам (государственным контрактам) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг, после подтверждения выполнения (оказания) предусмотренных указанными договорами (государственными контрактами) работ (услуг) в объеме произведенных платежей:

…до 30 процентов суммы договора (государственного контракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, - по остальным договорам (государственным контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации…»;

- Договор выполнения работ по изготовлению оборудования для детской площадки от 05.07.2013г. № 27/07-13 на общую сумму 98900 рублей. Предоплата по договору произведена 11.07.2013 г. платежным поручением № 5415595 в сумме 58900 руб. (59,6% суммы договора), окончательная оплата произведена 04.09.2013г. п/п № 5727986 в сумме 40000 рублей.

В нарушение п.17 Постановления Правительства РФ от 10.12.2012г. № 1272 «О мерах по реализации  Федерального закона «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (с изменениями и дополнениями) произведена предоплата по договору (в размере свыше 30%).

- Договор выполнения работ по изготовлению оборудования для детской площадки от 05.07.2013г. № 29/07-13 на общую сумму 59200 рублей. Предоплата по договору произведена 11.07.2013 г. платежным поручением № 5415596 в сумме 21078 руб. (35,6% суммы договора), окончательная оплата произведена 04.09.2013г. п/п № 5727990 в сумме 38122 рублей.

В нарушение п.17 Постановления Правительства РФ от 10.12.2012г. № 1272 «О мерах по реализации  Федерального закона «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (с изменениями и дополнениями) произведена предоплата по договору (в размере свыше 30%).

- Договор поставки товара (опорных столбиков)  от 09.07.2013г. № 286 на общую сумму 99899,80 рублей. Предоплата по договору произведена 11.07.2013 г. платежным поручением № 5415598 в сумме 30323,80 руб. (30,3% суммы договора), окончательная оплата произведена 21.08.2013г. п/п № 5647668 в сумме 69576 рублей;

- Договор поставки товара (оградительных секций)  от 09.07.2013г. № 287 на общую сумму 99750 рублей. Предоплата по договору произведена 11.07.2013 г. платежным поручением № 5415599 в сумме 29925 руб. (30% суммы договора), окончательная оплата произведена 22.08.2013г. п/п № 5655326 в сумме 69825 рублей;

- Договор возмездного оказания услуг по доставке оборудования для детских игровых площадок из г.Иркутска в р.п.Жигалово от 28.08.2013г. № 05-ОУ-2013 на общую сумму 17241 рублей. Оплата произведена 05.09.2013г. по расходному кассовому ордеру № 64 в сумме 15000 рублей, средства в сумме 2241 рубль перечислены 04.09.2013г. п/п №5727989 на уплату НДФЛ по договору возмездного оказания услуг в МИФНС России №12 по Иркутской области. Акт о приемке выполненных работ №05-ОУ-2013 подписан 30.08.2013г. Сроки исполнения договора исполнителем соблюдены;

- Договор возмездного оказания услуг по доставке оградительных секций и опорных столбиков из г.Иркутска в р.п.Жигалово от 26.08.2013г. № 04-ОУ-2013 на общую сумму 11494 рублей. Оплата произведена 05.09.2013г. по расходному кассовому ордеру № 63 в сумме 10000 рублей, средства в сумме 1494 рубля перечислены 04.09.2013г. п/п №5727987 на уплату НДФЛ по договору возмездного оказания услуг в МИФНС России №12 по Иркутской области. Акт о приемке выполненных работ №04-ОУ-2013 подписан 28.08.2013г. Сроки исполнения договора исполнителем соблюдены;

- Договор подряда на выполнение работ по установке ограждения протяженностью 175 п.м. по улице Советская от 07.10.2013г. № 112. В нарушение ст.709 Гражданского кодекса РФ договором не определена цена работы. Оплата по договору произведена 31.10.2013г. платежным поручением №530 на сумму 15007 рублей, средства в сумме 2243 рубля перечислены 31.10.2013г. п/п №6106528 на уплату НДФЛ по договору подряда в МИФНС России №12 по Иркутской области. Акт о приемке выполненных работ №112 подписан 15.10.2013г. Сроки исполнения договора исполнителем соблюдены;

- Муниципальный контракт 2013.121834 от 29.07.2013 года, заключен с подрядной организацией ОАО «Дорожная служба Иркутской области», на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия улицы Советская, согласно утвержденного локального ресурсного сметного расчета (локальной сметы) к конкурсной документации, сметная стоимость составляет 2 295 825,75 рублей. Оплата за фактически выполненные работы по контракту произведена 09.10.2013г. платежным поручением № 5960477 на сумму 2 295 825,75 рублей на основании Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), подписанных 30.09.2013г. Сроки исполнения условий договора подрядчиком соблюдены.

# В части применения  КОСГУ при отражении расходов  на  реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2013 году нарушений не установлено.

Средства областного бюджета, выделенные Жигаловскому муниципальному образованию на  реализацию мероприятий  перечня  проектов народных инициатив в 2013 году, использованы полностью и по целевому направлению, в размере 2787,7 тыс. рублей.

# По результатам выездной проверки установлено:

# 1.  оборудование для детских игровых площадок, приобретенное в соответствии с заключенными договорами № 22-13/1 от 28.06.2013г., № 28/07-13 от 04.07.2013г., № 27/07-13 от 05.07.2013г., № 29/07-13 от 05.07.2013г., установлено на улицах Каландаришвили, Королева, Луговая, Малкова, Первомайская.

2. Администрацией выполнены обязательства по ремонту асфальтового покрытия и установке ограждения по ул. Советская.

Выводы:

1.  Нарушаются требования Рекомендаций по заполнению форм реестров расходных обязательств муниципальных образований (приказ Минфина РФ от 07.09.2007г. №77н «Об утверждении Рекомендаций по заполнению форм реестров расходных обязательств субъектов РФ и сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта РФ»).

2. Не соблюдаются правила ведения реестра муниципальной собственности и требований, предъявляемых к системе ведения реестра (Приказ Минэкономразвития РФ от 30.08.2011г. № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества»).

3. Нарушаются требования п.17 Постановления Правительства РФ от 10.12.2012г. № 1272 «О мерах по реализации  Федерального закона «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (с изменениями и дополнениями) о предоплате в размере не более 30% суммы договора (контракта).

## Предложения:

## 1. Соблюдать требования Рекомендаций по заполнению форм реестров расходных обязательств муниципальных образований (приказ Минфина РФ от 07.09.2007г. №77н «Об утверждении Рекомендаций по заполнению форм реестров расходных обязательств субъектов РФ и сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта РФ»).

## 2. Соблюдать правила ведения реестра муниципальной собственности и требований, предъявляемых к системе ведения реестра (Приказ Минэкономразвития РФ от 30.08.2011г. № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества»).

## 3. Соблюдать требования Постановления Правительства РФ от 10.12.2012г. № 1272 «О мерах по реализации  Федерального закона «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (с изменениями и дополнениями).

О результатах рассмотрения настоящего акта, имеющихся замечаниях (пояснениях) просим проинформировать Контрольно-счётную комиссию муниципального образования «Жигаловский район» в течение 7 рабочих дней с момента его  получения.

Председатель                                                                                                              А.М. Рудых

Аудитор                                                                                                                    Н.Н. Михина