**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЛУГОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ « РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЛУГОВСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021-2023 ГОДЫ» ЗА 2021 ГОД**

25 марта 2022 года № 28

В соответствии с Порядком разработки, и оценки эффективности муниципальных программ Луговского городскогопоселения, утверждённого постановлением Администрации Луговского городского поселения от 25.08.2017г. № 43 «Об утверждении Порядка разработки,утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программЛуговского муниципального образования», руководствуясь Уставом Луговского муниципального образования, администрация Луговского городского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы « Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства на территории Луговского муниципального образования за 2021 год (приложение № 1).

2. Опубликовать данное постановление в установленном порядке.

Глава Луговского городского поселения

А.А.Попов

Приложение №1

к постановлению главы администрации

Луговского городского поселения

от 25.03.2021 г. № 28

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ « РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЛУГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021-2023 ГОДЫ» ЗА 2021 ГОД**

В 2021 году мероприятия муниципальной программы были направлены на развитие и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Луговского муниципального образования, обеспечения комфортных и благоприятных условий проживания граждан, повышения качества и надёжности предоставления коммунальных услуг, решения социальных и экономических проблем Луговского муниципального образования

1.Снижение общего износа инженерных сетей.

2.Снижение аварийности на инженерных сетях.

3.Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.

4.Сокращение сроков проведения плановых и аварийно-восстановительных работ на объектах коммунального комплекса.

5.Повышение надежности работы инженерных систем.

6. Комфортность и безопасность условий проживания граждан.

На финансирование программных мероприятий в 2021 году было запланировано 7693,0 рублей.

Программа реализовывалась в направлении поставленных целей и задач посредством достижения целевых индикаторов и показателей. Все запланированные результаты достигнуты.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится в соответствии с приложением № 7 постановления Администрации Луговского городского поселения от 25.08.2017г. № 43 «Об утверждении Порядка разработки,утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программЛуговского муниципального образования»:

Методика эффективности реализации Программы представляет собой алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации Программы и должна быть основана на оценке результативности Программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Методика оценки эффективности реализации Программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач Программы и составлению ее подпрограмм.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы и составляющих ее подпрограмм определяется путем сопоставления фактических достигнутых значений показателей результативности Программы и составляющих ее подпрограмм и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,

где:

СДЦ  - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

N – количество показателей результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм.

Степень достижения показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм; (СДП) рассчитывается по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП,

где:

ЗФ – фактическое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

ЗП – плановое значение показателя результативности реализации Программы и составляющих ее подпрограмм (для показателя результативности, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или:

СДП = ЗП / ЗФ

(для показателей результативности, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы и составляющих ее подпрограмм.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы и составляющих ее подпрограмм и составляющих ее подпрограмм, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы и составляющих ее подпрограмм по формуле:

Уф = Фф / Фп,

где:

Уф – уровень финансирования реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы и составляющих ее подпрограмм;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий финансовый период.

Эффективность реализации Программы (ЭП) рассчитывается по формуле:

ЭП = СДЦ х Уф

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации Программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 – 0,79 |
| Эффективная | 0,8 – 1,0 |
| Высокоэффективная | более 1,0 |

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**« РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЛУГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021-2023 ГОДЫ» НА 31.12.2021 ГОДА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | | Ед.  изм. | | Плановое значение | Фактическое значение | | Отклонение фактического значения от планового | | | Обоснование причин отклонения | |
| -/+ | | % |  | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 |
| Программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Луговского муниципального образования на 2019-2023 годы» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Целевой показатель | т.р. | | 7693,0 | |  |  | |  | |  |

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**« РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЛУГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021-2023 ГОДЫ»**

**НА 31.12.2021 ГОДА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия | Ответствен-ный исполни-тель,  соисполни-тель,  участник | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год,  тыс. руб. | Профинансировано  за отчетный период,  тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, ед. измерения | Плановое значение показателя мер-ия  на 2021  год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснова-ние  причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.1. | **Жилищное хозяйство**  Оплата тепловой энергии в горячей воде и теплоносителя для нужд пустующего муниципального жилого фонда | Ведущий специалист  Токарчук Н.Н. | 2021 | Бюджет Луговского МО | 1909,0 | 2 115,23 | 1 | 1 | 1,1 |  |
|  | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |  |  | Бюджет Луговского МО | 2000,0 | 271,80 | 2 | 2 | 0,14 | Отсутствие финансирования |
|  | Выполнение работ по ремонту и содержанию жилищного хозяйства п. Луговский |  |  | Бюджет Луговского МО | 300,0 | 129,64 | 1 | 1 | 0,43 | Отсутствие финансирования |
|  | **ИТОГО по жилищному хозяйству** |  |  |  | **4209,0** | **2516,67** |  |  | 0,58 |  |
| 1.1.2. | Оплата потерь электрической энергии |  |  | Бюджет Луговского МО | 1334,0 | 211,26 |  |  | 0,16 | Отсутствие финансирования |
|  | Приобретение дизельного топлива для организации аварийного электроснабжения населению п. Луговский |  |  | Бюджет Луговского МО | 1000,0 | 0 |  |  | 0 |  |
|  | Приобретение ГСМ (бензин АИ-92) для коммунальной техники |  |  | Бюджет Луговского МО | 400,0 | 86,97 |  |  | 0,21 |  |
|  | Мероприятия в области коммунального хозяйства (чистка колодцев) |  |  | Бюджет Луговского МО | 200,0 | 4,38 |  |  | 0,02 | Отсутствие финансирования |
|  | Услуги по ремонту коммунальной инфраструктуры  п. Луговский |  |  | Бюджет Луговского МО | 300,0 | 5,95 |  |  | 0,02 | Отсутствие финансирования |
|  | Мероприятия в области коммунального хозяйства (материалы для ремонта) |  |  | Бюджет Луговского МО | 200,0 | 15,09 |  |  | 0,07 | Отсутствие финансирования |
|  | Софинансирование для создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |  | Бюджет Луговского МО | 50,0 | 0 |  |  | 0 |  |
|  | **ИТОГО по коммунальному хозяйству** |  |  |  | **3484,0** | **323,65** |  |  | 0 |  |
|  | **ВСЕГО:** |  |  |  |  | **2840,32** |  |  | 0,09 |  |

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**« РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЛУГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021-2023 ГОДЫ»**

**НА 31.12.2021 ГОДА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы, подпрограммы Программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители | Расходы бюджета МО п. Луговский, тыс. руб. | |
| план на 1 января отчетного года | исполнение на отчетную дату |
| Программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Луговского муниципального образования на 2019-2023 годы» | всего, в том числе: | 7693,0 | 2840,32 |
| Ведущий специалист Токарчук Н.Н. |  |  |

**ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАЧ В 2021 ГОДУ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи Программы | Оценка степени достижения задач Программы | | | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке | Оценка степени достижения целей |
| в полной мере | частично | не достигнуты |
| 1.Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Луговского городского поселения.  2.Обеспечение надежного, эффективного и качественного обслуживания потребителей коммунальных услуг.  3.Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.  4.Сокращение сроков проведения плановых и аварийно-восстановительных работ на объектах коммунального комплекса. |  |  | - 4852,68 т.р. | В связи с отсутствием финансирования | 0,36 |