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	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

	Черемховское районное муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ


Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е




	[bookmark: _GoBack]12.09.2025
	№ 383-р

	 Черемхово




	Об утверждении паспорта муниципального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры Черемховского районного муниципального образования»



В соответствии c Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 9 июля 2025 года № 482-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Черемховского районного муниципального образования», статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования:
1. [bookmark: _Hlk208583983]Утвердить паспорт муниципального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры Черемховского районного муниципального образования» со сроком реализации 2026 -2030 годы (прилагается).
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2026 года.
3. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя мэра Артёмова Е.А.


Мэр района С.В. Марач









Утвержден
распоряжением администрации Черемховского
 районного муниципального образования
от 1.09.2025 № 383-р
[bookmark: _Hlk206165588]
Паспорт муниципального проекта
 «Модернизация коммунальной инфраструктуры Черемховского районного муниципального образования»
[bookmark: bookmark230]
1. Основные положения
Таблица 1
	Ответственный исполнитель
	УЖКХ АЧРМО

	Соисполнитель
	МКУ «Проект-Сметсервис»

	Участники
	Сельские поселения Черемховского районного муниципального образования;
структурные подразделения администрации Черемховского районного муниципального образования

	Период реализации
	2026-2030 годы

	Связь с муниципальной программой, государственной программой Иркутской области, государственной программой Российской Федерации
	[bookmark: _Hlk207293596]Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Черемховского районного муниципального образования», утвержденная постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 11 сентября 2025 года № 606-п;
Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1022-пп



[bookmark: bookmark231]2. Влияние на достижение показателей муниципальной программы
Таблица 2
	№ п/п
	Показатели муниципальной программы, на достижение которых влияет структурный элемент

	1
	Протяженность отремонтированных сетей коммунальной инфраструктуры

	2
	Количество замененного оборудования коммунальной инфраструктуры

	3
	Количество приобретенной специализированной техники для подвоза воды населению
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[bookmark: _Hlk211269317]3. Показатели муниципального проекта
Таблица 3
	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения показателя по годам
	Признак возраста- ния/убы- вания
	Информационная система (при наличии)

	
	
	
	
	2024
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	Задача: «Улучшение качества предоставления коммунальных услуг»

	1.1
	Количество разработанных (актуализированных) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
	МП
	шт
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	возрастание
	Х

	1.2
	Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы проектно- сметной документации
	МП
	шт
	0
	-
	-
	2
	1
	-
	возрастание
	Х

	1.3
	Количество замененных сетей коммунальной инфраструктуры
	МП
	км
	3,76
	0,560
	
	1,181
	6,057
	
	возрастание
	Х

	1.4
	Количество замененного котельного, котельно-вспомогательного оборудования
	МП
	шт
	1
	4
	4
	8
	4
	4
	возрастание
	Х

	1.5
	Количество приобретенной специализированной техники для подвоза воды населению 
	МП
	шт
	1
	-
	-
	2
	1
	-
	возрастание
	Х

	1.6
	Количество приобретенного, замененного, установленного оборудования на объектах коммунальной инфраструктуры (кроме котельных)
	МП
	шт
	0
	2
	1
	-
	-
	1
	возрастание
	Х



4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта
Таблица 4

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения показателя по годам
	Характеристика мероприятия
	Связь с показателями структурного элемента

	
	
	
	2024
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	 Задача № 1 «Улучшение качества предоставления коммунальных услуг»

	1.1
	Получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации
	шт
	0
	-
	-
	2
	1
	-
	 Получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения в с. Лохово
	1-3

	1.2
	Разработка (актуализация) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
	шт
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	Актуализация (по мере необходимости) схем теплоснабжения в Алёхинском, Голуметском, Лоховском, Новогромовском, Онотском, Парфёновском и Черемховском сельских поселениях
	1-3

	1.3
	Замена инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
	км
	3,76
	0,560
	-
	1,181
	6,057
	-
	Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Алёхино,                с. Лохово, с. Парфёново,           с. Рысево, водоотведения в       с. Лохово
	1

	1.4
	Приобретение котельного, котельно-вспомогательного оборудования
	шт
	1
	4
	4
	8
	4
	4
	Приобретение котельного, котельно-вспомогательного оборудования
	2

	1.5
	Приобретение специализированной техники для подвоза воды населению
	шт
	1
	-
	-
	2
	1
	-
	Приобретение водовозок в 
с. Бельск, с. Узкий Луг,             с. Саянск
	3

	1.6
	Приобретение, замена, установка оборудования на объектах коммунальной инфраструктуры (кроме котельной)
	шт
	0
	2
	1
	-
	-
	1
	 Рыбозащитное устройство в              с. Бельск, приобретение глубинного насоса

	2


[bookmark: bookmark241]
5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта
Таблица 5
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб.
	Всего

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	Задача 1 «Улучшение качества предоставления коммунальных услуг»

	1.1
	Мероприятие (результат) «Получение положительного заключения государственной экспертизы проектно- сметной документации»

	
	Всего предусмотрено в бюджете, из них:
	-
	-
	114,0
	377,0
	-
	491,0

	
	Местный бюджет
	-
	-
	114,0
	377,0
	
	491,0

	1.2
	Мероприятие «Разработка (актуализация) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»

	
	Всего предусмотрено в бюджете, из них:
	967,0
	1 006,0
	1 046,0
	1 088,0
	1 131,0
	5 238,0

	
	Местный бюджет
	967,0
	1 006,0
	1 046,0
	1 088,0
	1 131,0
	5 238,0

	1.3
	Мероприятие «Замена инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»

	
	Всего предусмотрено в бюджете, из них:
	2 047,7
	-
	1 436,3
	11 554,7
	-
	15 038,7

	
	Местный бюджет
	2 047,7
	
	1 436,3
	11 554,7
	
	15 038,7

	1.4
	Мероприятие «Приобретение котельного, котельно-вспомогательного оборудования»

	
	Всего предусмотрено в бюджете, из них:
	416,5
	424,0
	602,0
	1 511,7
	429,5
	3 383,7

	
	Местный бюджет
	416,5
	424,0
	602,0
	1 511,7
	429,5
	3 383,7

	1.5
	Мероприятие «Приобретение специализированной техники для подвоза воды населению водоснабжения»

	
	Всего предусмотрено в бюджете, из них:
	-
	--
	708,0
	368,0
	-
	1 076,0

	
	Местный бюджет
	-
	-
	708,0
	368,0
	-
	1 076,0

	1.6
	Мероприятие «Приобретение, замена, установка оборудования на объектах коммунальной инфраструктуры (кроме котельной)»

	
	Всего предусмотрено в бюджете, из них:
	2 164,0
	135,0
	-
	-
	151,8
	2 450,8

	

	Местный бюджет
	2 164,0
	135,0
	-
	-
	151,8
	2 450,8

	Всего предусмотрено, из них:
	5 595,2
	1 565,0
	3 906,3
	14 899,4
	1 712,3
	27 678,2

	Местный бюджет
	5 595,2
	1 565,0
	 3906,3
	14 899,4
	1 712,3
	27 678,2
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