Утверждена

Постановлением

администрации Киренского муниципального района от «16» декабря 2015 г. № 673 с изменениями, внесёнными постановлениями от 14.06.2016 г. № 304, от 23.12.2016 г. № 563, от 09.10.2017 г. № 480, от 07.06.2018 г. № 272, от 29.12.2018 г. № 648, от 05.07.2019 г. № 343, от 30.12.2019 г. № 695, от 26.02.2020 г. № 108, от 03.07.2020 г. № 373, от 30.12.2020 г. № 759, от 06.04.2021 г. № 208, от 05.07.2021 г. № 430, от 13.10.2021 г. № 635, от 11.03.2022 г. № 129, от 04.07.2022 г. № 398, от 28.02.2023 г. № 127, от 05.07.2013 г. № 394, от 29.12.2023 г. № 770, от 15.02.2024 г. № 73

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2027 годы»

Киренск, 2015 год

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА**

(далее – муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2027 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства |
| Задача муниципальной программы | - Сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения- Благоустройство прилегающих территорий объектов муниципальной собственности |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015 – 2027 года |
| Целевые показатели муниципальной программы | - доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения с гравийным покрытием;- доля отремонтированного асфальтобетонного покрытия по основному автобусному маршруту;- доля протяжённости отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения от запланированной на текущий год;- доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений от запланированной на текущий год;- доля благоустроенных территорий, прилегающих к объектам муниципальной собственности от запланированного количества на текущий год. |
| Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |
| Основное мероприятие муниципальной программы | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Киренского муниципального района;Благоустройство прилегающих территорий объектов муниципальной собственности. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Всего: 230 325,7 тыс. руб.,в том числе:Местный бюджет:- 2015 год: 2 685,4 тыс. руб.,- 2016 год: 4 532,7 тыс. руб.,- 2017 год: 5 147,0 тыс. руб.,- 2018 год: 29 570,0 тыс. руб.,- 2019 год: 16 307,8 тыс. руб.,- 2020 год: 18 465,1 тыс. руб.,- 2021 год: 28 662,3 тыс. руб.,- 2022 год: 35 104,2 тыс. руб.,- 2023 год: 38 326,7тыс. руб.,- 2024 год: 15 265,8 тыс. руб.,- 2025 год: 10 686,6 тыс. руб.,- 2026 год: 14 412,1 тыс. руб.,- 2027 год: 0,0 тыс. руб.Областной бюджет:- 2015 год: 0 тыс. руб.,- 2016 год: 11 160,0 тыс. руб.,- 2017 год: 0 тыс. руб.,- 2018 год: 0 тыс. руб.,- 2019 год: 0 тыс. руб.,- 2020 год: 0 тыс. руб.,- 2021 год: 0 тыс. руб.,- 2022 год: 0 тыс. руб.,- 2023 год: 0 тыс. руб.,- 2024 год: 0 тыс. руб.,- 2025 год: 0 тыс. руб.,- 2026 год: 0 тыс. руб.,- 2027 год: 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - увеличение доли протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения с гравийным покрытием до 70 %;- увеличение доли отремонтированного асфальтобетонного покрытия по основному автобусному маршруту до 80 %;- доля протяжённости отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения от запланированной на текущий год 100 %;- доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений от запланированной на текущий год 100 %;- доля благоустроенных территорий, прилегающих к объектам муниципальной собственности от запланированного количества на текущий год 100 %. |

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 Имеющиеся объекты дорожного хозяйства не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Так в настоящее время на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Киренского муниципального района, городских и сельских поселений не производится регулярное содержание и ремонт, не производится регулярное благоустройство прилегающей территории объектов муниципальной собственности. Низкий уровень содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Киренского муниципального района, городских и сельских поселений, благоустройства прилегающей территории объектов муниципальной собственности вызывает дополнительную социальную напряжённость в обществе. По итогам реализации муниципальной программы планируется увеличить долю протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения с гравийным покрытием, увеличить долю отремонтированного асфальтобетонного покрытия по основному автобусному маршруту г. Киренска, долю протяжённости отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, долю протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, долю благоустроенных территорий, прилегающих к объектам муниципальной собственности, а также улучшить показатели социально-экономического развития Киренского района.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

 Цель программы: Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства.

 Задачи программы:

- сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- благоустройство прилегающих территорий объектов муниципальной собственности.

 Перечень целевых показателей, характеризующих достижение цели и решение задачи программы:

- доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения с гравийным покрытием,

- доля отремонтированного асфальтобетонного покрытия по основному автобусному маршруту,

- доля протяжённости отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения от запланированной на текущий год;

- доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений от запланированной на текущий год;

- доля благоустроенных территорий, прилегающих к объектам муниципальной собственности от запланированного количества на текущий год.

Обоснование состава и значения целевых показателей и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение.

 Методика расчёта целевых показателей:

1. Увеличение доли протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения с гравийным покрытием до 70 % рассчитывается исходя из необходимости обеспечения гравийным покрытием основных автомобильных дорог общего пользования местного значения Киренского муниципального района. Общая протяжённость паспортизированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Киренского муниципального района составляет 25,329 км.

Согласно сметного расчёта протяжённость отремонтированных дорог составляет 17,8 км, что составляет 70 % от общей протяжённости паспортизированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Киренского муниципального района. Исходя из представленного расчёта целевой показатель муниципальной программы составляет 70 %.

2. Увеличение доли отремонтированного асфальтобетонного покрытия по основному автобусному маршруту до 80 % рассчитывается исходя из площади основного автобусного маршрута и необходимой площади ямочного ремонта.

 3. Доля протяжённости отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения от запланированной на текущий год рассчитывается по формуле: К = А / В х 100, %, где:

 - А – протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в отчётном году,

 - В - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых запланировано проведение работ по ремонту в отчётном году.

 4. Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений от запланированной на текущий год рассчитывается по формуле: К = А / В х 100, %, где:

 - А – протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений в отчётном году,

 - В - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, на которых запланировано проведение работ по ремонту в отчётном году.

5. Доля благоустроенных территорий, прилегающих к объектам муниципальной собственности от запланированного количества на текущий год рассчитывается по формуле: К = А / В х 100, %, где:

 - А – количество благоустроенных территорий, прилегающих к объектам муниципальной собственности в отчётном году,

 - В - количество территорий, прилегающих к объектам муниципальной собственности, на которых запланировано проведение работ по благустройству в отчётном году.

 Указанные целевые показатели являются важным фактором оценки устойчивого развития Киренского муниципального района.

 Сроки реализации муниципальной программы: 2015 – 2027 годы.

 Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы приведены в приложении 1.

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

 Выделение подпрограмм в муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2027 годы» не предусмотрено.

Основные мероприятия муниципальной программы отражены в приложении 2.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 Финансирование муниципальной программы осуществляется за счёт бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования Киренский район. Расчёт ресурсного обеспечения и финансирования муниципальной программы составлен на основе сметных расчётов. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы приведено в приложении 2.

РАЗДЕЛ 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 Ожидаемые конечные результаты по итогам реализации муниципальной программы:

- увеличение доли протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения с гравийным покрытием до 70 %;

- увеличение доли отремонтированного асфальтобетонного покрытия по основному автобусному маршруту до 80 %;

- доля протяжённости отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения от запланированной на текущий год 100 %;

- доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений от запланированной на текущий год 100 %;

- доля благоустроенных территорий, прилегающих к объектам муниципальной собственности от запланированного количества на текущий год 100 %.

 Реализация муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2027 годы» вносит существенный вклад в достижение показателей социально-экономического развития Киренского района и соответствует её цели и задачи в части развития сохранности и развития автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Приложение 1

к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства

на территории Киренского района на 2015 – 2027 годы»

**СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ КИРЕНСКОГО РАЙОНА НА 2015 – 2027 ГОДЫ»**

(далее – программа)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей |
| отчётный год | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2027 годы» |  |  |
| 1 | Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения с гравийным покрытием | % | 18 | 18 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 | 70 |
| 2 | Доля отремонтированного асфальтобетонного покрытия по основному автобусному маршруту | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 3 | Доля протяжённости отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения от запланированной на текущий год | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений от запланированной на текущий год | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Доля благоустроенных территорий, прилегающих к объектам муниципальной собственности от запланированного количества на текущий год | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 2к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйствана территории Киренского района на 2015 – 2027 годы» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ КИРЕНСКОГО РАЙОНА НА 2015 – 2027 ГОДЫ» ЗА СЧЁТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2025 годы» | всего, в том числе: | всего | 2 685,4  | 15 692,7  | 5 147,0  | 29 570,0  | 16 307,8  | 18 465,1  | 28 662,3  | 35 104,2  | 38 326,7  | 15 265,8  | 10 686,6  | 14 412,1  | 0,0  | 230 325,7  |
| Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0,0  | 11 160,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 11 160,0  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Местный бюджет(МБ) | 2 685,4  | 4 532,7  | 5 147,0  | 29 570,0  | 16 307,8  | 18 465,1  | 28 662,3  | 35 104,2  | 38 326,7  | 15 265,8  | 10 686,6  | 14 412,1  | 0,0  | 219 165,7  |
| иные источники (ИИ) | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | всего | 2 685,4  | 15 692,7  | 5 147,0  | 29 570,0  | 16 307,8  | 18 465,1  | 28 662,3  | 35 104,2  | 38 326,7  | 15 265,8  | 10 686,6  | 14 412,1  | 0,0  | 230 325,7 |
| ОБ | 0,0  | 11 160,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 11 160,0  |
| ФБ | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| МБ | 2 685,4  | 4 532,7  | 5 147,0  | 29 570,0  | 16 307,8  | 18 465,1  | 28 662,3  | 35 104,2  | 38 326,7  | 15 265,8  | 10 686,6  | 14 412,1  | 0,0  | 219 165,7  |
| ИИ | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Основное мероприятие: Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Киренского муниципального района | Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | всего | 2 685,4  | 15 692,7  | 5 147,0  | 29 570,0  | 16 307,8  | 18 465,1  | 28 662,3  | 35 104,2  | 38 326,7  | 15 265,8  | 10 686,6  | 14 412,1  | 0,0  | 230 325,7  |
| ОБ | 0,0  | 11 160,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 11 160,0  |
| ФБ | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| МБ | 2 685,4  | 4 532,7  | 5 147,0  | 29 570,0  | 16 307,8  | 18 465,1  | 28 662,3  | 35 104,2  | 38 326,7  | 15 265,8  | 10 686,6  | 14 412,1  | 0,0  | 219 165,7  |
| ИИ | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 1.1 Мероприятие: Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Киренского муниципального района | Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | всего | 2 685,4  | 15 692,7  | 5 147,0  | 21 570,0  | 16 307,8  | 18 465,1  | 28 662,3  | 13 811,1  | 17 914,2  | 10 264,7  | 10 686,6  | 14 412,1  | 0,0  | 175 619,0  |
| ОБ | 0,0  | 11 160,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 11 160,0  |
| ФБ | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| МБ | 2 685,4  | 4 532,7  | 5 147,0  | 21 570,0  | 16 307,8  | 18 465,1  | 28 662,3  | 13 811,1  | 17 914,2  | 10 264,7  | 10 686,6  | 14 412,1  | 0,0  | 164 459,0  |
| ИИ | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 1.2 Мероприятие: Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Киренского муниципального района | Администрация Киренского городского поселения | всего | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 8 000,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 21 293,1  | 16 912,5  | 5 001,1  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 51 206,7  |
| ОБ | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| ФБ | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| МБ | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 8 000,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 21 293,1  | 16 912,5  | 5 001,1  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 51 206,7  |
| ИИ | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 1.3 Мероприятие: Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Киренского муниципального района | Администрация Алексеевского городского поселения | всего | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 3 500,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 3 500,0  |
| ОБ | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| ФБ | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| МБ | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 3 500,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 3 500,0  |
| ИИ | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |