Утверждена постановлением администрации Киренского муниципального района от 14.10.2019 г. №508, с изменениями от 26.12.2019 г. №677, от 03.07.2020 г. №365, от 30.12.2020 г. №762, от 05.07.2021 г. №428, 27.07.2021 г. №481, 09.12.2021 г. №762, от 29.12.2021 г. № 834, от 27.01.2022 г. № 36, от 17.05.2022 г. № 276, от 06.06.2022 г. №319, от 05.07.2022 г. № 403, от 30.12.2022 г.  №802, от 19.01.2023 г. № 19, от 28.02.2023 г. № 124, от 05.07.2023 г. №383, от 02.10.2023 г. №580, от 29.12.2023 г. № 766, от 18.01.2024 г. № 15, №479 от 03.10.2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В КИРЕНСКОМ РАЙОНЕ НА 2020-2027 Г.Г.»

Киренск – 2019 год

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В КИРЕНСКОМ РАЙОНЕ НА 2020-2027 Г.Г.»

| Наименование муниципальной программы | - Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2020-2027гг. |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ Администрации Киренского муниципального района |
| - Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| - Участники муниципальной программы | отсутствуют |
| - Цель муниципальной программы | Повышение качества работы жилищно-коммунального хозяйства, надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение качества услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства и повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Киренского района |
| - Задачи муниципальной программы | - Повышение энергетической эффективности, снижение потребления энергетических ресурсов Киренского муниципального района - Повышение качества работы жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение качества услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| - Сроки реализации муниципальной программы | 2020-2027 г.г. |
| Целевые показатели муниципальной программы | - Доля завезенных топливно-энергетических ресурсов для обеспечения деятельности бюджетных учреждений, находящихся в ведении Киренского района - Доля потерь по теплоснабжению в суммарном объеме отпуска тепловой энергии - Доля энергосберегающих светильников в общем количестве светильников в системе уличного освещения на межселенной территории Киренского района - Доля энергосберегающих светильников в общем количестве светильников во внутреннем освещении в зданиях администрации Киренского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Киренского муниципального района - Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Киренского района |
| Основные мероприятия муниципальной программы | - Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - Повышение энергетической эффективности инженерной инфраструктуры муниципальной собственности Киренского района. - Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Киренского района; - Газификация Киренского муниципального района; - Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации, капитальному ремонту, строительству объектов теплоснабжения, водоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности - Организация в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населений, водоотведения, снабжения населений топливом |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Всего на реализацию мероприятий программы предусматривается 30 020,2 тыс. руб., в том числе: 2020г. – 5549,8 тыс. руб. 2021г. – 3916,2 тыс. руб. 2022г. – 10 754,5 тыс. руб. 2023г. - 5999,7 тыс. руб. 2024г. – 900,0 тыс. руб. 2025г. – 400,0 тыс. руб. 2026г. – 0,0 тыс. руб. 2027г. – 2500,0 тыс. руб. средства областного бюджета 11 347, 2 тыс. руб.: 2020г. – 4415,5 тыс. руб. 2021г. – 1260,0 тыс. руб. 2022г. – 5715,7 тыс. руб. 2023г. – 0,0 тыс. руб. 2024г. – 0,0 тыс. руб. 2025г. – 0,0 тыс. руб. 2026г. – 0,0 тыс. руб. 2027г. – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета 18 673,0 тыс. руб.: 2020г. – 1134,3 тыс. руб. 2021г. – 2700,2 тыс. руб. 2022г. – 5038,8 тыс. руб. 2023г. - 5999,7тыс. руб. 2024г. – 900,0 тыс. руб. 2025г. – 400,0 тыс. руб. 2026г. – 0,0 тыс. руб. 2027г. – 2500,0 тыс. руб. средства из иных источников 0,0 тыс. руб.: 2020г. – 0,0 тыс. руб. 2021г. – 0,0 тыс. руб. 2022г. – 0,0 тыс. руб. 2023г. – 0,0 тыс. руб. 2024г. – 0,0 тыс. руб. 2025г. – 0,0 тыс. руб. 2026г. – 0,0 тыс. руб. 2027г. – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - Доля завезенных топливно-энергетических ресурсов на 100% и не снижению данного показателя - Снижение доли потерь по теплоснабжению до 9% - Увеличение доли энергосберегающих светильников в общем количестве светильников в системе уличного освещения на межселенной территории Киренского района до 100% - Увеличение доли энергосберегающих светильников в общем количестве светильников во внутреннем освещении в зданиях администрации Киренского района до 100% |

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Обеспечение высокого качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, наличие возможности улучшения жилищных условий являются  приоритетными направлениями государственной политики в Российской Федерации, оказывающими непосредственное влияние на  повышение благосостояния населения, на социальную и экономическую стабильность.

Одним из приоритетов политики Киренского района является обеспечение комфортных условий проживания, улучшение жилищно-коммунальных услуг и повышение благосостояния населения.

Жилищно-коммунальный комплекс Киренского района функционирует в условиях природно-климатической дискомфортности. Киренский район приравнен к районам Крайнего Севера, климат резко континентальный характер с суровой, продолжительной зимой и теплым, но коротким летом. От 160 до 180 дней в году держится устойчивая температура ниже 0°С. Зима холодная (температура января на территории Киренского района от -30°С до -50°С), лето жаркое и сухое: в первой половине (температура июля на территории Киренского района от +17°С до +33°С), во второй половине – дождливое.

Так как район отнесен к районам Крайнего Севера, вопросы подготовки к зимнему отопительному сезону, своевременного завоза топливно-энергетических ресурсов занимают важное место в деятельности отрасли.

Жилищно-коммунальный комплекс Киренского района состоит из 18 теплоисточников в том числе 3 на жидком топливе (мазут), 14 на твердом (уголь, дрова, брикеты) и 1 на электричестве (электрокотел), протяженность тепловых сетей 74,46 км. и водопроводных – 60,45км.  Тепловые сети имеют 50% ветхих, водопроводные – 45%. Центральное тепло-, водоснабжение и водоотведение преобладает только в г. Киренске, п. Алексеевск.

На протяжении последних лет реализация муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Киренского района  осуществлялась в рамках выполнения мероприятий муниципальных программ:

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности  в Киренском районе на 2014-2016гг.», утвержденная постановлением администрации Киренского муниципального района  24.12.2013 г. № 1120;

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности  в Киренском районе на 2017-2021гг.», утвержденная постановлением администрации Киренского муниципального района 17.01.2017 г.  № 10.

В результате проводимой в последние годы планомерной работы по развитию сферы коммунального хозяйства Киренского района удалось добиться определенных результатов, наиболее значимым из них являются:

- снижение количества аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения до 1 ед.;

-снижение доли потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии до 19%;

-увеличение и удержание доли объемов энергетических ресурсов, потребление в БУ, оплата за которые осуществляется с использованием приборов учета:  по электрической энергии до 100%, по тепловой энергии до 100%, по воде до 100%;

-увеличение доли БУ, финансируемых за счет бюджета Киренского района, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование до 100%;

-проведены мероприятия по  замене 2,6 км. ветхих электрических сетей, 1,91 км.  тепловой сети, 1,63 км. водопроводной сети;

-произведен капитальный ремонт котельного, котельно-вспомогательного оборудования котельной МКОУ НОШ с. Кривошапкино;

-произведен капитальный ремонт котельного, котельно-вспомогательного оборудования котельной МКОУ СОШ п. Юбилейный;

-приобретена резервная модульная котельная для МКОУ СОШ с. Макарово;

-произведен капитальный ремонт котельного, котельно-вспомогательного оборудования котельной МКОУ ООШ п. Гарь

-выполнены работы по уличному освещению в с. Красноярово;

При содействии по оснащению приборами учета потребления энергетических ресурсов за период действия программ счетчиками потребления тепловой энергии оснащены - 21 учреждение образования и 4 здания, находящихся в собственности муниципального образования Киренский район.

Несмотря на принимаемые меры, одной из приоритетных проблем Киренского района является крайне неудовлетворительное техническое состояние объектов жилищно - коммунального хозяйства.

Неудовлетворительное состояние систем инженерной инфраструктуры ведет к неэффективному функционированию отрасли и повышает риски возникновения нештатных ситуаций. Дальнейшее недофинансирование сектора может привести к ухудшению ситуации и повышению социальных рисков на значительной территории Киренского района. В целях преодоления существующих проблем муниципальной программой предусмотрено:

- создание условий в области обеспечения формирования, пополнения, хранения и расходования аварийно - технического запаса Киренского района;

- проведение первоочередных мероприятий по модернизации и замене  объектов теплоснабжения.

Имеющиеся коммунальные ресурсы используются недостаточно эффективно, значительны потери их при транспорте до потребителей, а также в ходе использования. Снижение потерь и затрат электрической энергии, при транспортировке до потребителя, обеспечивается реконструкцией электрических сетей. В совокупности эти мероприятия позволят сократить потери в сетях на 20-40 %. Потребителями, значительной части, электрической энергии в жилищно-коммунальном комплексе являются системы освещения. Качество и уровень энергоэффективности освещения часто не соответствует современным требованиям. Коэффициент полезного действия (далее – КПД) светильников составляет не более 40-50 %. Вследствие полного износа светильников и использования низкоэффективных электрических ламп накаливания (светоотдача – 15 лм/Вт) или ртутных ламп ДРЛ (50 лм/Вт) затраты на эксплуатацию освещения неоправданно велики. Для снижения затрат на электроэнергию и эксплуатацию необходимо реконструировать систему освещения с использованием энергоэффективных светильников (КПД более 70 %) светодиодными лампами (110 лм/Вт и более). Данные лампы имеют высокую светоотдачу, существенно превышающую установленную для ртутных ламп ДРЛ, наряду с этим эксплуатационный срок службы значительно больше ртутных и натриевых.

Мощное и современное светодиодное освещение не требовательно в обслуживании, а энергосбережение, обеспечиваемое светодиодными светильниками, позволяет быстро окупить их при активной эксплуатации. Светодиодные лампы являются эффективной заменой традиционным источникам света, например, электрическим лампам накаливания, благодаря большому ресурсу, отсутствию затрат на обслуживание и высокой световой отдаче.

Комплекс мероприятий, предусмотренных настоящей программой, направлен на снижение риска возникновения аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры Киренского района, повышение надежности и эффективности функционирования систем тепловодоснабжения, замену морально устаревшего оборудования на более современное и энергоэффективное, а также снижение затрат на жилищно - коммунальные услуги для населения.

На территории Киренского района проводится работа по строительству газопровода «Сила Сибири».  Одним из важных вопросов является газификация населенных пунктов, основная цель которого является создание благоприятных условий для перспективного развития газоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства,  населения, промышленных и иных организаций.

Рассмотренные выше проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства требуют решения программно - целевым методом и могут быть преодолены путем реализации  комплекса мероприятий настоящей муниципальной программы.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ,
 СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью муниципальной программы является повышение качества работы жилищно-коммунального хозяйства, надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение качества услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства и повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Киренского района.

Для достижения указанных целей предлагаются к решению следующие задачи:

- Повышение энергетической эффективности, снижение потребления энергетических ресурсов Киренского муниципального района;

- Повышение качества работы жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение качества услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Эти направления отражены в целевых показателях муниципальной программы и, в первую очередь, ориентированы на оптимизацию расходов бюджета при обеспечении энергетическими ресурсами и водой бюджетных учреждений, следовательно, сокращение расходов бюджета на повышение эффективности использования энергетических ресурсов и сокращение непроизводственных потерь энергетических ресурсов и воды, повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры, повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, повышение количества случаев использования объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность.

Значения целевых показателей приведены в приложении 1 к программе.

Расчеты целевых показателей осуществляются для оценки эффективности мероприятий, включенных в подпрограмму 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Киренского муниципального района»:

- 1. Доля энергосберегающих светильников в общем количестве светильников в системе уличного освещения на межселенной территории Киренского района;

2. Доля энергосберегающих светильников в общем количестве светильников во внутреннем освещении в зданиях администрации Киренского района, рассчитываются как:

DЭС=Nустан./Nобщ.*100, %  где

DЭС- доля энергосберегающих светильников;

Nустан.-количество установленных энергосберегающих светильников (ЭС).

Nобщ.- общее количество энергосберегающих светильников (ЭС), которые необходимо установить.

Расчеты целевых показателей осуществляются для оценки эффективности мероприятий, включенных в подпрограмму 2 «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Киренского района»:

- Завоз топливно-энергетических ресурсов для обеспечения деятельности бюджетных учреждений, находящихся в ведении Киренского муниципального района определяется как

NТЭР=Vзавезенный/Vпотребность ТЭР*100, %  где

NТЭР- норма топливно-энергетических ресурсов

Vзавезенный- завезенный объем топливно-энергетических ресурсов для обеспечения деятельности бюджетных учреждений, находящихся в ведении Киренского муниципального района

Vпотребность ТЭР- необходимый объем топливно-энергетических ресурсов для обеспечения деятельности

- Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии, рассчитывается как:

D потерь =Vпотерь/Vобщ*100, %    где

D потерь - доля потерь

Vпотерь – объем потерь по тепловой энергии

Vобщ- суммарный объем отпуска тепловой энергии

Срок реализации подпрограмм: 2020-2027 годы, реализуется в один этап.

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

С целью достижения заявленных задач муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2020-2027гг.» (Программа) структурирована в разрезе подпрограмм и основных мероприятий. Перечень подпрограмм  и основных мероприятий представлен в Приложении 2.

Структура муниципальной программы включает в себя 2 подпрограммы:

подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Киренского муниципального района»;

Основные мероприятия подпрограммы:

- Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- Повышение энергетической эффективности инженерной инфраструктуры муниципальной собственности  Киренского района.

подпрограмма 2 «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Киренского района»;

Основные мероприятия подпрограммы:

- Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Киренского района;

- Газификация Киренского муниципального района;

- Иные межбюджетные трансферты на  решение вопросов местного значения  городских и сельских поселений Киренского муниципального района предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением органами местного самоуправления поселений Киренского района полномочий по организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в границах поселений;

- Организация в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населений, водоотведения, снабжения населений топливом.

Включение перечисленных подпрограмм в Программу связано с особенностями структуры системы жилищно-коммунального хозяйства. Каждая из подпрограмм имеет собственную систему целевых ориентиров, согласующихся с целью и задачами муниципальной программы и подкрепленных конкретными комплексами мероприятий, которые реализуются, в том числе в рамках соответствующих подпрограмм.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2020-2027 годах составит:

за счет всех источников финансирования – 30 020,2 тыс. рублей, в том числе:

за счет планируемых средств местного бюджета –18 673,0,0 тыс. руб.

за счет средств областного бюджета – 11 347,2 тыс. рублей;

за счет иных источников – 0,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников финансирования указано в приложении 2.

При реализации муниципальной программы в установленном порядке могут быть использованы средства переданные из областного бюджета.

Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточняются при формировании бюджета Киренского муниципального района на очередной финансовый год исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых для реализации муниципальной программы

РАЗДЕЛ 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

В результате выполнения Программы, решения поставленных задач и достижения поставленных целей предприятия и население района выйдут на новый качественный уровень, обеспечивающий более устойчивое функционирование коммунальной инфраструктуры, которое приведет к положительным изменениям в части  предоставления жилищно-коммунальных услуг и повышения эффективности использования энергетических ресурсов.

Ожидаемые конечные результаты реализации:

- доля завезенных топливно-энергетических ресурсов на 100% и не снижению данного показателя;

- снижение доли потерь по теплоснабжению до 9%;

- увеличение доли энергосберегающих светильников в общем количестве светильников в системе уличного освещения на межселенной территории Киренского района до 100%;

- увеличение доли энергосберегающих светильников в общем количестве светильников во внутреннем освещении в зданиях администрации Киренского района до 100%.

| Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2020-2027 гг." (Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2020-2027 гг..») (далее – муниципальная программа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя |  |  |  | Ед. изм. |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 2019 (оценка) |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |
| Программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2020-2027 гг." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Киренского муниципального района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - Доля энергосберегающих светильников в общем количестве светильников в системе уличного освещения на межселенной территории Киренского района |  |  |  | % |  | 61 |  | 65 |  |  | 70 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Доля энергосберегающих светильников в общем количестве светильников во внутреннем освещении в зданиях администрации Киренского района |  |  |  | % |  | 81 |  | 84 |  |  | 87 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в Киренском районе" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Завоз топливно-энергетических ресурсов для обеспечения деятельности бюджетных учреждений, находящихся в ведении Киренского муниципального района |  |  |  | % |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | - Доля потерь по теплоснабжению в суммарном объеме отпуска тепловой энергии |  |  |  | % |  | 19 |  | 19 |  |  | 18 |  | 17 |  | 15 |  | 13 |  |  | 11 | 9 |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2020-2027 гг." за счет всех источников финансирования (Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2020-2027 гг..») (далее – муниципальная программа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов, (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2020-2027 гг." |  | всего, в том числе: | Всего | 5549,8 |  | 3916,2 |  | 10754,5 |  |  | 5999,7 |  |  |  |  | 900,0 |  |  | 400,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 2500,0 |  |  | 30020,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 4415,5 |  | 1216,0 |  | 5715,7 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 11347,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет(МБ) | 1134,3 |  | 2700,2 |  | 5038,8 |  |  | 5999,7 |  |  |  |  | 900,0 |  |  | 400,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 2500,0 |  |  | 18673,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (ИИ) | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель: Отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района (далее – отдел ЭТС и ЖКХ) | всего | 5549,8 |  | 3916,2 |  | 10754,5 |  |  | 5999,7 |  |  |  |  | 900,0 |  |  | 400,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 2500,0 |  |  | 30020,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 4415,5 |  | 1216,0 |  | 5715,7 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 11347,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1134,3 |  | 2700,2 |  | 5038,8 |  |  | 5999,7 |  |  |  |  | 900,0 |  |  | 400,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 2500,0 |  |  | 18673,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Киренского муниципального района» |  | Ответственный исполнитель: Отдел ЭТС и ЖКХ | Всего | 42,9 |  | 342,4 |  | 8046,99 |  |  | 309,7 |  |  |  |  | 300,0 |  |  | 200,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 400,0 |  |  | 9641,99 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 5715,7 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 5715,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 42,9 |  | 342,4 |  | 2331,29 |  |  | 309,7 |  |  |  |  | 300,0 |  |  | 200,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 400,0 |  |  | 3926,29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | Ответственный исполнитель: Отдел ЭТС и ЖКХ | всего | 42,9 |  | 159,5 |  | 78,79 |  |  | 240,3 |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 200,0 |  |  | 921,49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 42,9 |  | 159,5 |  | 78,79 |  |  | 240,3 |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 200,0 |  |  | 921,49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. Поверка приборов учета, установленных на объектах, находящихся в муниципальной собственности |  | Ответственный исполнитель: Отдел ЭТС и ЖКХ | всего | 0,0 |  | 54,3 |  | 78,79 |  |  | 157,84 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 100,0 |  |  | 390,93 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 |  | 54,3 |  | 78,79 |  |  | 157,84 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 100,0 |  |  | 390,93 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2. Проведение ремонтных работ приборов учета, установленных на объектах, находящихся в муниципальной собственности |  | Ответственный исполнитель: Отдел ЭТС и ЖКХ | всего | 42,9 |  | 105,2 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 100,0 |  |  | 448,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 42,9 |  | 105,2 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 100,0 |  |  | 448,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3. Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств на объектах, находящихся в муниципальной собственности |  | Ответственный исполнитель: Отдел ЭТС и ЖКХ | всего | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 82,5 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 82,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 82,5 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 82,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4. Строительство солнечной дизельной электростанции на межселенной территории с. Красноярово |  | Ответственный исполнитель: Отдел ЭТС и ЖКХ | всего | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Повышение энергетической эффективности инженерной инфраструктуры муниципальной собственности Киренского района |  | Ответственный исполнитель: Отдел ЭТС и ЖКХ | всего | 0,0 |  | 182,9 |  | 7968,2 |  |  | 69,37 |  |  |  |  | 200,0 |  |  | 100,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 200,0 |  |  | 8720,47 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 5715,7 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 5715,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 |  | 182,9 |  | 2252,5 |  |  | 69,37 |  |  |  |  | 200,0 |  |  | 100,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 200,0 |  |  | 3004,77 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники |  | Ответственный исполнитель: Отдел ЭТС и ЖКХ | всего | 0,0 |  | 100,0 |  | 99,53 |  |  | 69,37 |  |  |  |  | 200,0 |  |  | 100,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 100,0 |  |  | 668,90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 |  | 100,0 |  | 99,53 |  |  | 69,37 |  |  |  |  | 200,0 |  |  | 100,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 100,0 |  |  | 668,90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2. Обслуживание уличного освещения на межселенной территории |  | Ответственный исполнитель: Отдел ЭТС и ЖКХ | всего | 0,0 |  | 82,9 |  | 100,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 100,0 |  |  | 282,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 |  | 82,9 |  | 100,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 100,0 |  |  | 282,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3. Капитальный ремонт воздушных линий электропередач п. Визирный |  | Ответственный исполнитель: Отдел ЭТС и ЖКХ | всего | 0,0 |  | 0,0 |  | 7768,67 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 7768,67 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 5715,7 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 5715,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 2052,97 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2052,97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в Киренском районе» |  | всего, в том числе: | Всего | 5506,9 |  | 3573,7 |  | 2707,52 |  |  | 5690,0 |  |  |  |  | 600,0 |  |  | 200,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 2100,0 |  |  | 20378,12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 4415,5 |  | 1216,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 5631,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1091,4 |  | 2357,7 |  | 2707,52 |  |  | 5690,0 |  |  |  |  | 600,0 |  |  | 200,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 2100,0 |  |  | 14746,62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель: Отдел ЭТС и ЖКХ | Всего | 5506,9 |  | 3573,7 |  | 2707,52 |  |  | 5690,0 |  |  |  |  | 600,0 |  |  | 200,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 2100,0 |  |  | 20378,12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 4415,5 |  | 1216,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 5631,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1091,4 |  | 2357,7 |  | 2707,52 |  |  | 5690,0 |  |  |  |  | 600,0 |  |  | 200,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 2100,0 |  |  | 14746,62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в Киренском районе |  | Ответственный исполнитель: Отдел ЭТС и ЖКХ | всего | 5506,9 |  | 3573,7 |  | 2108,52 |  |  | 4977,2 |  |  |  |  | 600,0 |  |  | 200,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 2100,0 |  |  | 19066,32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 4415,5 |  | 1216,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 5631,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1091,4 |  | 2357,7 |  | 2108,52 |  |  | 4977,2 |  |  |  |  | 600,0 |  |  | 200,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 2100,0 |  |  | 13434,82 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 1.1. Создание условий в области обеспечения формирования, пополнения, хранения и расходования аварийно - технического запаса Киренского района |  | Ответственный исполнитель: Отдел ЭТС и ЖКХ | всего | 600,0 |  | 962,0 |  | 547,52 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 600,0 |  |  | 200,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 600,0 |  |  | 3509,52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 600,0 |  | 962,0 |  | 547,52 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 600,0 |  |  | 200,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 600,0 |  |  | 3509,52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 1.2. Первоочередные мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности |  | Исполнители мероприятия: МКДОУ «Детский сад №9г. Киренска», МКОУ НОШ «с.Кривошапкино», МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Макарово», МКОУ «Средняя школа п. Юбилейный», МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Петропавловское» | всего | 0,0 |  | 0,0 |  | 1561,0 |  |  | 4977,2 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 1500,0 |  |  | 8038,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 1561,0 |  |  | 4977,2 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 1500,0 |  |  | 8038,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 1.3. капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования здания котельной МКОУ СОШ с. Петропавловск |  | Ответственный исполнитель: Отдел ЭТС и ЖКХ | всего | 4906,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 4906,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 4415,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 4415,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 491,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 491,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 1.4. Капитальный ремонт здания муниципального имущественного комплекса (водонапорная башня) МКОУ «НОШ с. Кривошапкино» |  | Ответственный исполнитель: Отдел ЭТС и ЖКХ | всего | 0,0 |  | 2611,7 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2611,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 1216,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 1216,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 |  | 1395,7 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 1395,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Газификация Киренского муниципального района |  | Ответственный исполнитель: Отдел ЭТС и ЖКХ | всего | 0,0 |  | 0,0 |  | 599,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 599,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 599,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 599,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 2.1. Разработка схем газоснабжения Киренского района |  | Ответственный исполнитель: Отдел ЭТС и ЖКХ | всего | 0,0 |  | 0,0 |  | 599,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 599,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 599,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 599,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: 3 Иные межбюджетные трансферты на решение вопросов местного значения городских и сельских поселений Киренского муниципального района предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением органами местного самоуправления поселений Киренского района полномочий по организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в границах поселений |  | Ответственный исполнитель: Отдел ЭТС и ЖКХ | всего | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 712,8 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 712,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 712,8 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 712,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: 4 Организация в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населений, водоотведения, снабжения населений топливом |  | Ответственный исполнитель: Отдел ЭТС и ЖКХ | всего | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |

ПОДПРОГРАММА 1

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В КИРЕНСКОМ РАЙОНЕ НА 2020-2027 ГГ.»

Киренск - 2019 год

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2020-2027 гг."

| Наименование муниципальной программы | - Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2020-2027 гг. |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Киренского муниципального района |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ Администрации Киренского муниципального района |
| Участники подпрограммы | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | Повышение энергетической эффективности, снижение потребления энергетических ресурсов Киренского муниципального района |
| Задача подпрограммы | Обеспечение эффективного использования энергетических ресурсов на объектах находящихся в ведении Киренского муниципального района |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2027 гг. |
| Целевые показатели подпрограммы | - Доля энергосберегающих светильников в общем количестве светильников в системе уличного освещения на межселенной территории Киренского района - Доля энергосберегающих светильников в общем количестве светильников во внутреннем освещении в зданиях администрации Киренского района |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | - Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности - Повышение энергетической эффективности инженерной инфраструктуры муниципальной собственности Киренского района |
| Перечень ведомственных целевых программ, входящих в состав подпрограммы | - Отсутствует |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Всего на реализацию мероприятий подпрограммы предусматривается 9641,99 тыс. руб., в том числе 2020г. – 42,9 тыс. руб. 2021г. – 342,4 тыс. руб. 2022г. – 8046,99 тыс. руб. 2023г. – 309,7 тыс. руб. 2024г. – 100,0 тыс. руб. 2025г. – 100,0 тыс. руб. 2026г. – 0,0 тыс. руб. 2027г. – 400,0 тыс. руб. средства областного бюджета 5715,7 тыс. руб.: 2020г. – 0,0 тыс. руб. 2021г. – 0,0 тыс. руб. 2022г. – 5715,7 тыс. руб. 2023г. – 0,0 тыс. руб. 2024г. – 0,0 тыс. руб. 2025г. – 0,0 тыс. руб. 2026г. – 0,0 тыс. руб. 2027г. – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета 3926,29 тыс. руб.: 2020г. – 42,9 тыс. руб. 2021г. – 342,4 тыс. руб. 2022г. – 2331,29 тыс. руб. 2023г. – 309,7 тыс. руб. 2024г. – 100,0 тыс. руб. 2025г. – 100,0 тыс. руб. 2026г. – 0,0 тыс. руб. 2027г. – 400,0 тыс. руб. средства из иных источников 0,0 тыс. руб.: 2020г. – 0,0 тыс. руб. 2021г. – 0,0 тыс. руб. 2022г. – 0,0 тыс. руб. 2023г. – 0,0 тыс. руб. 2024г. – 0,0 тыс. руб. 2025г. – 0,0 тыс. руб. 2026г. – 0,0 тыс. руб. 2027г. – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | В результате реализации программы возможно обеспечить: - - Увеличение доли энергосберегающих светильников в общем количестве светильников в системе уличного освещения на межселенной территории Киренского района до 100%; - Увеличение доли энергосберегающих светильников в общем количестве светильников во внутреннем освещении в зданиях администрации Киренского района до 100%. |

РАЗДЕЛ 1.  МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Меры муниципального регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Киренского муниципального на данный момент не установлены.

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Участие в реализации подпрограммы организаций не предусмотрено.

ПОДПРОГРАММА  2

«ПОДДЕРЖКА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ КИРЕНСКОГО РАЙОНА»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В КИРЕНСКОМ РАЙОНЕ НА 2020-2027 Г.Г.»

Киренск – 2019 год

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

«ПОДДЕРЖКА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ КИРЕНСКОГО РАЙОНА»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В КИРЕНСКОМ РАЙОНЕ НА 2020-2027 Г.Г.»

| Наименование муниципальной программы | - Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Киренском районе на 2020-2027 гг. |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | - Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Киренского района |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ Администрации Киренского муниципального района |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют |
| Цель подпрограммы | Повышение качества работы жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение качества услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Задачи подпрограммы | Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры Киренского района |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2027 гг. |
| Целевые показатели подпрограммы | - Доля завезенных топливно-энергетических ресурсов для обеспечения деятельности бюджетных учреждений, находящихся в ведении Киренского муниципального района - Доля потерь по теплоснабжению в суммарном объеме отпуска тепловой энергии |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | - Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Киренского района; - Газификация Киренского муниципального района; - Иные межбюджетные трансферты на решение вопросов местного значения городских и сельских поселений Киренского муниципального района предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением органами местного самоуправления поселений Киренского района полномочий по организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в границах поселений - Организация в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населений, водоотведения, снабжения населений топливом |
| Перечень ведомственных целевых программ, входящих в состав подпрограммы | - Отсутствует |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Всего на реализацию мероприятий подпрограммы предусматривается 20 378,12 тыс. руб.: в том числе 2020г. – 5506,9 тыс. руб. 2021г. – 3573,7 тыс. руб. 2022г. – 2707,52 тыс. руб. 2023г. – 5690,0 тыс. руб. 2024г. – 300,0 тыс. руб. 2025г. – 200,0 тыс. руб. 2026г. – 0,0 тыс. руб. 2027г. – 2100,0 тыс. руб. средства областного бюджета 5 631,5 тыс. руб.: 2020г. – 4415,5 тыс. руб. 2021г. – 1260,0 тыс. руб. 2022г. – 0,0 тыс. руб. 2023г. – 0,0 тыс. руб. 2024г. – 0,0 тыс. руб. 2025г. – 0,0 тыс. руб. 2026г. – 0,0 тыс. руб. 2027г. – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета 14 746,62 тыс. руб.: 2020г. – 1091,4 тыс. руб. 2021г. – 2357,7 тыс. руб. 2022г. – 2707,52 тыс. руб. 2023г. – 5690,0 тыс. руб. 2024г. – 300,0 тыс. руб. 2025г. – 200,0 тыс. руб. 2026г. – 0,0 тыс. руб. 2027г. – 2100,0 тыс. руб. средства из иных источников 0,0 тыс. руб.: 2020г. – 0,0 тыс. руб. 2021г. – 0,0 тыс. руб. 2022г. – 0,0 тыс. руб. 2023г. – 0,0 тыс. руб. 2024г. – 0,0 тыс. руб. 2025г. – 0,0 тыс. руб. 2026г. – 0,0 тыс. руб. 2027г. – 0,0 тыс. руб |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | В результате реализации программы возможно обеспечить: - Доля завезенных топливно-энергетических ресурсов на 100% и не снижению данного показателя; - Снижение доли потерь по теплоснабжению до 9% |

РАЗДЕЛ 1.  МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

В качестве мер муниципального регулирования в области поддержки жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в Киренском районе разработано положение «Об аварийно-техническом запасе  материальных ресурсов для ликвидации   чрезвычайных   ситуаций  природного  и  техногенного  характера на   территории   Киренского района утверждено постановлением администрации Киренского муниципального района» от 29.02.2016г. № 86

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Участие в реализации подпрограммы организаций не предусмотрено.