

**Российская Федерация**

**Администрация**

**Тайтурского городского поселения**

**Усольского муниципального района**

**Иркутской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 16.02.2023г. № 46

р.п. Тайтурка

**Об утверждении отчета за весь период реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2024 годы» за 2020, 2021, 2022 годы**

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, утверждении, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, утвержденным постановлением администрации городского поселения Тайтурского муниципального образования от 10.11.2017г. № 257 (в редакции от 07.06.2018 года № 153, от 26.10.2022 г. № 393), руководствуясь ст.ст. 23, 46 Устава Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет за весь период реализации о реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2024 годы» за 2020, 2021, 2022 годы (прилагается).

2. Ведущему специалисту администрации по кадровым вопросам и делопроизводству опубликовать настоящее постановление в газете «Новости» и разместить на официальном сайте администрации Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области (www.taiturka.irkmo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

|  |  |
| --- | --- |
| И.о. главы Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области | И.И. Платонова |

Подготовил:

Главный специалист администрации по муниципальному хозяйству

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.В. Егорова

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2023г.

Согласовано: главный специалист администрации по юридическим вопросам и нотариальным действиям \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мунтян О.В.

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.

ведущий специалист администрации по бюджетно-финансовой политике\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Клыш

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

Тайтурского городского поселения

Усольского муниципального

района Иркутской области

от 16.02.2023 года № 46

Отчет за весь период реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2024 годы»

за 2020, 2021, 2022 годы

В 2020 году по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2022 годы» выполнены следующие мероприятия:

1. Подпрограмма "Проведение капитального ремонта государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда" по муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2020-2022 годы:

- Ежемесячный взнос (январь-декабрь) на капитальный ремонт фонду капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области (Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, согл ст 171 ЖК РФ).

1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2022 годы» по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2024 годы»:

- Техническое обслуживание прибора коммерческого учета тепловой энергии в здании администрации ГП ТМО (ООО "Теплум - Сервис").

3. Подпрограмма «Модернизация объектов систем коммунальной инфраструктуры Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020 - 2022 годы по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020-2024 годы:

- Подготовка расчетной стоимости на работу по капитальному ремонту инженерных сетей: (от ТВК-38 до ТВК-40) ул. Нефтебазовская, р.п. Тайтурка, протяженностью 86 п.м.; (от ТВК-21 до ТВК-40) ул. Нефтебазовская, р.п. Тайтурка, протяженностью 86 п.м.

- Государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: «Капитальный ремонт инженерных сетей (от ТВК-38 до ТВК-40, ул. Нефтебазовская, р.п. Тайтурка, протяжённостью 86 п.м.)».

- Услуга по составлению сметной документации.

- Государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального ремонта: «Капитальный ремонт инженерных сетей (от ТВК-21 до ТВК-20а, ул. Лесная, р.п. Тайтурка, протяжённостью 86 п.м.)».

- Государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта ремонта: «Капитальный ремонт инженерных сетей (от ТВК-29 до ТВК-32, ул. Томсона, р.п. Тайтурка, протяжённостью 139 п.м.)».

- Разработка рабочей документации по объекту «Капитальный ремонт инженерных сетей (от КНС-3 в р.п.Тайтурка, протяженностью 400 п.м.)».

- Ремонт трассы водоотведения р.п. Тайтурка, ул. Мичирина.

- Текущий ремонт водонапорной башни д.Буреть, ул.Пионерская.

- Ремонт водонапорной башни д.Буреть, ул. Трактовая, 17А.

- Замена электрического кабеля АВВГ 4\*95 мм.

- Оказание услуг по разработке и согласованию рабочей программы производственного контроля качества питьевой воды в д.Буреть Усольского района.

**-** Приобретение хлоратор воды ЛОНИИ -100КМ.

- Приобретение колонки водоразборной h-2 метра чугун.

- Выполнение работ по капитальному ремонту инженерных сетей (от территории ОПХ до ТВК-2 д.Буреть, протяженностью 94 п.м.).

- Капитальный ремонт инженерных сетей (от ТК-32 до ТК-33 ул.Тюнева, р.п. Тайтурка, протяженностью 240 п.м.).

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации прочих мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках осуществления областных государственных полномочий на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2020-2022 годы по муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2020-2024 годы:

- Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

- Оплата труда государственных (муниципальных) органов.

- Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов.

- Прочая закупка товаров, работ и услуг (приобретение канц.товаров).

В 2021 году по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2024 годы» выполнены следующие мероприятия:

1. Подпрограмма "Проведение капитального ремонта государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда" по муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2020-2024 годы:

- Ежемесячный взнос (январь-декабрь) на капитальный ремонт фонду капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области (Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, согл ст 171 ЖК РФ).

- Оплата штрафа за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров).

1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2024 годы» по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2024 годы»:

- Эксплуатационные обслуживания электроустановок (ВА04КВКТП), расположенной по адресу д.Буреть, ул. Трактовая.

- Техническое обслуживание прибора коммерческого учета тепловой энергии в здании администрации ГП ТМО (ООО "Теплум - Сервис").

3. Подпрограмма «Модернизация объектов систем коммунальной инфраструктуры Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020 - 2024 годы по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020-2024 годы:

- Исследование воды из скважин № 1,2 д.Буреть и выдача экспертного заключения.

- Разработка проекта ЗСО для скважины, расположенной в д.Буреть Усольского района Иркутской области, включая сопровождение проекта в контролирующих органах до получения санитарно-эпидемиологического заключения.

- Поставка комплексонов.

- Поставка насоса.

- Капитальный ремонт инженерных сетей от ТВК 38 до ТВК 40 протяженностью 86м.

- Капитальный ремонт инженерных сетей от ТВК 38 до ТВК 40 протяженностью 86м.

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации прочих мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках осуществления областных государственных полномочий на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2020-2024 годы по муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2020-2024 годы:

- Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

- Оплата труда государственных (муниципальных) органов.

- Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов.

- Прочая закупка товаров, работ и услуг (приобретение канц.товаров).

В 2022 году по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2024 годы» выполнены следующие мероприятия:

1. Подпрограмма "Проведение капитального ремонта государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда" по муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2020-2024 годы:

- Текущий ремонт системы водоснабжения квартиры р.п. Тайтурка ул. Победы 11-4.

- Ежемесячный взнос (январь-ноябрь) на капитальный ремонт фонду капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области (Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, согл ст 171 ЖК РФ).

- Услуга по составлению заключения на обследование жилого помещения, расположенного по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Тайтурка, ул. Береговая, д. 14.

2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2024 годы» по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2024 годы»:

- Техническое обслуживание прибора коммерческого учета тепловой энергии в здании администрации ГП ТМО.

3. Подпрограмма «Модернизация объектов систем коммунальной инфраструктуры Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020 - 2024 годы по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020-2024 годы:

- Услуга по составлению сметной документации.

- Текущий ремонт инженерных сетей КНС ул. Победы от КК10 до КК 8 протяженностью 41 м.

- Прокладка трассы холодного водоснабжения методом прокола от ул. Баумана до приемного колодца на ул. Чайковского протяженностью 146 м.

- Приобретение и постава механических фильтров.

- Приобретение и постава котла КВр-0,63 МВт (0,54 Гкал) 1 шт..

- Приобретение строительных материалов (трубы и муфты) для текущего ремонта по замене на неисправные (изношенные) части системы водоотведения расположенного по адресу: р.п. Тайтурка ул. Победы от КК-10 до КК-8.

- Приобретение строительных материалов (кольцо ж/б и плит перекрытия) для текущего ремонта по замене на неисправные (изношенные) части системы водоотведения расположенного по адресу: п.р. Тайтурка ул. Победы от КК-10 до КК-8.

- Поставка профлиста.

- Поставка строительных материалов.

- Поставка строительных материалов.

- Капитальный ремонт инженерных сетей от КНС 3 р.п. Тайтурка протяженностью 400 п.м.

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации прочих мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках осуществления областных государственных полномочий на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2020-2024 годы по муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2020-2024 годы:

- Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения.

- Оплата труда государственных (муниципальных) органов.

- Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов.

- Прочая закупка товаров, работ и услуг (приобретение канц.товаров).

5. I Основное мероприятие "Подготовка проекта организации работ по демонтажу нежилого здания и демонтаж нежилого здания" по муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-2024 год:

- Подготовка проекта организации работ по демонтажу нежилого здания.

Анализ целевых показателей муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2024 годы» за 2020 год указан в приложение № 1.

Анализ целевых показателей муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2024 годы» за 2021 год указан в приложение № 2.

Анализ целевых показателей муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2024 годы» за 2022 год указан в приложение № 3.

Анализ объема финансирования муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2024 годы» за счет бюджета Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 2020 год указан в приложение № 4.

Анализ объема финансирования муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2024 годы» за счет бюджета Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 2021 год указан в приложение № 5.

Анализ объема финансирования муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2024 годы» за счет бюджета Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 2022 год указан в приложение № 6.

В течение 2020г., 2021г., 2022г. в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2024 годы» от № 302 от 13.11.2019г. вносились изменения постановлением администрации Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области № 60 от 27.02.2020г., № 60 от 27.02.2020г., № 161 от 07.07.2020г., № 247 от 07.10.2020г., № 281 от 11.11.2020г., № 288 от 12.11.2020г., № 336 от 28.12.2020г., № 4 от 11.01.2021г., № 291 от 30.12.2021г., № 100 от 15.04.2022г., № 152 от 26.05.2022г., № 214 от 12.07.2022г., № 340 от 04.10.2022г., № 422 от 15.11.2022г., № 509 от 30.12.2022г. Основанием для внесения изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2024 годы» является изменение объемов бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию программных мероприятий, возникновение необходимости дополнения, исключения программных мероприятий, перераспределение средств между программными мероприятиями.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2024 годы» за 2020 год указана в приложение № 7.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2024 годы» за 2021 год указана в приложение № 8.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2024 годы» за 2022 год указана в приложение № 9.

Постановлением администрации Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области № 510 от 30.12.2022 г. муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2024 годы» признана утратившей силу.

Приложение № 1

к отчету за весь период реализации муниципальной

программы «Развитие жилищно-коммунального

хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского

муниципального района Иркутской области

на 2020-2024 годы» за 2020, 2021, 2022 годы

Анализ целевых показателей муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2022 годы»

за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значения показателя результативности | | | | Процент выполнения | Пояснения по достигнутым значениям | |  | |
| План на 2020 год | | Факт за 2020 год | | ст.5/ст.4\*100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2024 годы» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии. | % | 14,13 | | 14,13 | 100,00 | | | Достигнуто |
| 1.2. | Сокращение потребления топливно-энергоресурсов  . | Гкал | 108,95 | | 108,95 | 100,00 | | | Достигнуто |
| 2 | Подпрограмма 1. «Проведение капитального ремонта государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда» на 2020-2024 годы | | | | | | | | |
| 2.1 | Уровень износа многоквартирных домов | % | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0 |
|  | | |  |  |
| 2.2 | Доля многоквартирных домов, где проведен ремонт от числа требующих ремонта | % | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0 |
| 2.3 | Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт внутридомовых систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения | % | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0 |
| 3 | Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020-2024 годы | | | | | | | | | |
| 3.1 | Сокращение потерь потребления электрической энергии | Тыс.  кВт./час; | | 5,76 | 5,76 | 100,00 | | | Достигнуто |
| 3.2 | Сокращение потребляемых топливно-энергетических ресурсов | Гкал | | 108,95 | 108,95 | 100,00 | | | Достигнуто |
| 3.3 | Сокращение затрат на потребляемую тепловую энергию | Тыс  руб. | | 159,09 | 159,09 | 100,00 | | | Достигнуто |
| 4 | Подпрограмма 3 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020-2024 годы | | | | | | | | | |
| 4.1 | Сокращение потерь потребления электрической энергии; | Ед. | 2,00 | | 2,00 | 100,00 | | | Достигнуто |
| 4.2 | Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии. | % | 14,43 | | 14,43 | 100,00 | | | Достигнуто |
| 5 | Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации прочих мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках осуществления областных государственных полномочий на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2024 годы» | | | | | | | | | |
| 5.1 | Объем материальных запасов, канцелярии, товаров должно обеспечивать потребность необходимую для предоставления муниципальной  услуги | % | 100 | | 100 | 100,00 | | | Достигнуто |
| 5.2 | Отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет | % | 100 | | 100 | 100,00 | | | Достигнуто |

Приложение № 2

к отчету за весь период реализации муниципальной

программы «Развитие жилищно-коммунального

хозяйства Тайтурского городского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области на 2020-2024 годы»

за 2020, 2021, 2022 годы

Анализ целевых показателей муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2024 годы»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значения показателя результативности | | | | Процент выполнения | Пояснения по достигнутым значениям | |  | |
| План на 2022 год | | Факт за 2022 год | | ст.5/ст.4\*100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2024 годы» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии. | % | 14,13 | | 14,13 | 100,00 | | | Достигнуто |
| 1.2. | Сокращение потребления топливно-энергоресурсов  . | Гкал | 108,95 | | 108,95 | 100,00 | | | Достигнуто |
| 2 | Подпрограмма 1. «Проведение капитального ремонта государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда» на 2020-2024 годы | | | | | | | | |
| 2.1 | Уровень износа многоквартирных домов | % | 28,10 | | 28,10 | 100,00 | | | Достигнуто |
|  | | |  |  |
| 2.2 | Доля многоквартирных домов, где проведен ремонт от числа требующих ремонта | % | 13,30 | | 13,30 | 100,00 | | | Достигнуто |
| 2.3 | Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт внутридомовых систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения | % | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0 |
| 3 | Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020-2024 годы | | | | | | | | | |
| 3.1 | Сокращение потерь потребления электрической энергии | Тыс.  кВт./час; | | 5,61 | 5,61 | 100,00 | | | Достигнуто |
| 3.2 | Сокращение потребляемых топливно-энергетических ресурсов | Гкал | | 108,39 | 108,39 | 100,00 | | | Достигнуто |
| 3.3 | Сокращение затрат на потребляемую тепловую энергию | Тыс  руб. | | 207,55 | 207,55 | 100,00 | | | Достигнуто |
| 4 | Подпрограмма 3 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020-2024 годы | | | | | | | | | |
| 4.1 | Сокращение потерь потребления электрической энергии; | Ед. | 3,00 | | 3,00 | 100,00 | | | Достигнуто |
| 4.2 | Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии. | % | 14,43 | | 14,43 | 100,00 | | | Достигнуто |
| 5 | Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации прочих мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках осуществления областных государственных полномочий на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2024 годы» | | | | | | | | | |
| 5.1 | Объем материальных запасов, канцелярии, товаров должно обеспечивать потребность необходимую для предоставления муниципальной  услуги | % | 100 | | 100 | 100,00 | | | Достигнуто |
| 5.2 | Отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет | % | 100 | | 100 | 100,00 | | | Достигнуто |

Приложение № 3

к отчету за весь период реализации муниципальной

программы «Развитие жилищно-коммунального

хозяйства Тайтурского городского

поселения Усольского муниципального района

Иркутской области на 2020-2024 годы»

за 2020, 2021, 2022 годы

Анализ целевых показателей муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2024 годы»

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значения показателя результативности | | | Процент выполнения | Пояснения по достигнутым значениям | |  | |
| План на 2022 год | Факт за 2022 год | | ст.5/ст.4\*100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2024 годы» | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии. | % | 14,13 | 14,13 | 100,00 | | | Достигнуто |
| 1.2. | Сокращение потребления топливно-энергоресурсов  . | Гкал | 95,00 | 95,00 | 100,00 | | | Достигнуто |
| 2 | Подпрограмма 1. «Проведение капитального ремонта государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда» на 2020-2024 годы | | | | | | | |
| 2.1 | Уровень износа многоквартирных домов | % | 26,00 | 26,00 | 100,00 | | | Достигнуто |
|  | | |  |  |
| 2.2 | Доля многоквартирных домов, где проведен ремонт от числа требующих ремонта | % | 6,6 | 6,6 | 100,00 | | | Достигнуто |
| 2.3 | Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт внутридомовых систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 3 | Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020-2024 годы | | | | | | | | |
| 3.1 | Сокращение потерь потребления электрической энергии | % | 5,611 | 5,611 | 100,00 | | | Достигнуто |
| 3.2 | Сокращение потребляемых топливно-энергетических ресурсов | % | 95,0 | 95,0 | 100,00 | | | Достигнуто |
| 3.3 | Сокращение затрат на потребляемую тепловую энергию | % | 215,86 | 215,86 | 100,00 | | | Достигнуто |
| 4 | Подпрограмма 3 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020-2024 годы | | | | | | | | |
| 4.1 | Сокращение потерь потребления электрической энергии; | % | 3 | 3 | 100,00 | | | Достигнуто |
| 4.2 | Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии. | % | 14,43 | 14,43 | 100,00 | | | Достигнуто |
| 5 | Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации прочих мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках осуществления областных государственных полномочий на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2024 годы» | | | | | | | | |
| 5.1 | Объем материальных запасов, канцелярии, товаров должно обеспечивать потребность необходимую для предоставления муниципальной  услуги | % | 100 | 100 | 100,00 | | | Достигнуто |
| 5.2 | Отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет | % | 100 | 100 | 100,00 | | | Достигнуто |

Приложение № 4

к отчету за весь период реализации муниципальной

программы «Развитие жилищно-коммунального

хозяйства Тайтурского городского

поселения Усольского муниципального района

Иркутской области на 2020-2024 годы»

за 2020, 2021, 2022 годы

Анализ объема финансирования муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2024 годы» за счет бюджета Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Предусмотрено муниципальной программой, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | | | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) | | | | |
| руб. | в % от предусмот  ренного муниципальной программой | руб. | | % | | в т.ч. кредиторская задолжен  ность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6=5/2\*  100% | 7=5/3\*  100% | 8 |
| 1 | Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района  Иркутской области» на 2020-2024 годы | 3 797,56 | 3 797,56 | 100,00 | 3 797,56 | | 100 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма 1. Проведение капитального ремонта государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда» на 2020-2024 годы | 157,22 | 157,22 | 100,00 | 157,22 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 1. Проведение капитального ремонта государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда» на 2020-2024 годы | 157,22 | 157,22 | 100,00 | 157,22 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020-2024 годы | 64,20 | 64,20 | 100,00 | 64,20 | | 100 | 100 | 0,00 |
| 3.1 | Мероприятие 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020-2024 годы | 64,20 | 64,20 | 100,00 | 64,20 | | 100 | 100 | 0,00 |
| 4 | Подпрограмма 3 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2024 годы» | 3 453,75 | 3 453,75 | 100,00 | 3 453,75 | | 100 | 100 | 0,00 |
| 4. | Мероприятие 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020-2024 годы | 3 453,75 | 3 453,75 | 100,00 | 3 453,75 | | 100 | 100 | 0,00 |
| 5. | Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации прочих мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках осуществления областных государственных полномочий на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020-2024 годы | 122,40 | 122,40 | 100,00 | 122,40 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6. | Мероприятие 1 «Обеспечение реализации прочих мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках осуществления областных государственных полномочий на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020-2024 годы | 122,40 | 122,40 | 100,00 | 122,40 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

Приложение № 5

к отчету за весь период реализации муниципальной

программы «Развитие жилищно-коммунального

хозяйства Тайтурского городского

поселения Усольского муниципального района

Иркутской области на 2020-2024 годы»

за 2020, 2021, 2022 годы

Анализ объема финансирования муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2024 годы» за счет бюджета Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Предусмотрено муниципальной программой, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | | | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) | | | | |
| руб. | в % от предусмот  ренного муниципальной программой | руб. | | % | | в т.ч. кредиторская задолжен  ность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6=5/2\*  100% | 7=5/3\*  100% | 8 |
| 1 | Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района  Иркутской области» на 2020-2024 годы | 3 094,02 | 3 094,02 | 100,00 | 2 494,55 | | 80,63 | 86,63 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма 1. Проведение капитального ремонта государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда» на 2020-2024 годы | 165,80 | 165,80 | 100,00 | 165,80 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 1. Проведение капитального ремонта государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда» на 2020-2024 годы | 165,80 | 165,80 | 100,00 | 165,80 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020-2024 годы | 89,99 | 89,99 | 100,00 | 89,99 | | 100 | 100 | 0,00 |
| 3.1 | Мероприятие 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020-2024 годы | 89,99 | 89,99 | 100,00 | 89,99 | | 100 | 100 | 0,00 |
| 4 | Подпрограмма 3 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2024 годы» | 2 689,73 | 2 689,73 | 100,00 | 2 142,67 | | 79,66 | 79,66 | 0,00 |
| 4. | Мероприятие 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020-2024 годы | 2 689,73 | 2 689,73 | 100,00 | 2 142,67 | | 79,66 | 79,66 | 0,00 |
| 5. | Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации прочих мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках осуществления областных государственных полномочий на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020-2024 годы | 148,50 | 148,50 | 100,00 | 96,10 | | 64,71 | 64,71 | 0,00 |
| 6. | Мероприятие 1 «Обеспечение реализации прочих мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках осуществления областных государственных полномочий на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020-2024 годы | 148,50 | 148,50 | 100,00 | 96,10 | | 64,71 | 64,71 | 0,00 |

Приложение № 6

к отчету за весь период реализации муниципальной

программы «Развитие жилищно-коммунального

хозяйства Тайтурского городского

поселения Усольского муниципального района

Иркутской области на 2020-2024 годы»

за 2020, 2021, 2022 годы

Анализ объема финансирования муниципальной программы

«Устойчивое развитие экономической базы на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2024 годы» за счет бюджета Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Предусмотрено муниципальной программой, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | | | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) | | | | |
| руб. | в % от предусмот  ренного муниципальной программой | руб. | | % | | в т.ч. кредиторская задолжен  ность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6=5/2\*  100% | 7=5/3\*  100% | 8 |
| 1 | Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района  Иркутской области» на 2020-2024 годы | 3 971 961,64 | 3 971 961,64 | 100,00 | 3 971 916,42 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма 1. Проведение капитального ремонта государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда» на 2020-2024 годы | 248 512,65 | 248 512,65 | 100,00 | 248 512,65 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 1. Проведение капитального ремонта государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда» на 2020-2024 годы | 248 512,65 | 248 512,65 | 100,00 | 248 512,65 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020-2024 годы | 9,00 | 9,00 | 100,00 | 9,00 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3.1 | Мероприятие 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020-2024 годы | 9,00 | 9,00 | 100,00 | 9,00 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4 | Подпрограмма 3 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2024 годы» | 3 518 848,99 | 3 518 848,99 | 100,00 | 3 518 803,77 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4. | Мероприятие 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020-2024 годы | 3 518 848,99 | 3 518 848,99 | 100,00 | 3 518 803,77 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5. | Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации прочих мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках осуществления областных государственных полномочий на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020-2024 годы | 108 600,00 | 108 600,00 | 100,00 | 108 600,00 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6. | Мероприятие 1 «Обеспечение реализации прочих мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках осуществления областных государственных полномочий на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020-2024 годы | 108 600,00 | 108 600,00 | 100,00 | 108 600,00 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6. | I Основное мероприятие "Подготовка проекта организации работ по демонтажу нежилого здания и демонтаж нежилого здания" по муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-2024 год | 87 000,00 | 87 000,00 | 100,00 | 87 000,00 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

Приложение № 7

к отчету за весь период реализации муниципальной

программы «Развитие жилищно-коммунального

хозяйства Тайтурского городского

поселения Усольского муниципального района

Иркутской области на 2020-2024 годы»

за 2020, 2021, 2022 годы

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие экономической базы на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2024 годы» за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы (МП), подпрограмм (ПП), основных мероприятий (ОМ), мероприятий (М) | Выполнение целевых показателей, ед. | | | | Степень достиже-ния целей | |
| выше запланированного | ниже запланированного | соответствует плану | Сдп | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | (МП) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2024 годы» | | | | | | | |
|  | (М) Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|  | (М) Сокращение потребления топливно-энергоресурсов | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1.1 | (ПП) «Проведение капитального ремонта государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда»  на 2020-2024 годы | | | | | |
| 1.1.1 | (М) Уровень износа многоквартирных домов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.2 | (М) Отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.3 | (М)Доля многоквартирных домов, где проведен ремонт от числа требующих ремонта | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.4 | (М)Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт внутридомовых систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2. | (ПП) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020-2024 годы | | | | | |
| 1.2.1. | (М) Сокращение потерь потребления электрической энергии | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1.2.2 | (М) Сокращение потребляемых топливно-энергетических ресурсов | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1.2.3 | (М) Сокращение затрат на потребляемую тепловую энергию | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1.3. | (ПП) «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020-2024 годы | | | | | |
| 1.3.1 | (М) Сокращение потерь потребления электрической энергии; | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1.3.2 | (М) Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1.4. | (ПП) «Обеспечение реализации прочих мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках осуществления областных государственных полномочий на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2024 годы» | | | | | |
| 1.4.1. | (М) Объем материальных запасов, канцелярии, товаров должно обеспечивать потребность необходимую для предоставления муниципальной  услуги | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1.4.2 | (М) Отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет | 0 | 0 | 1 | 1 | |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эмп= (1+1+1+1+1+1+1+1+1)/9=1

Критерии эффективности (неэффективности) реализации

муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности (Эмп) |
| Неэффективная | Менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5-0,79 |
| Эффективная | 0,8-1 |
| Высокоэффективная | Более 1 |

По итогам реализации муниципальной программы за 2020 год, а также степени достижения целей и решения задач муниципальной программы считать уровень эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2024 годы» за 2020 год – эффективной.

Приложение № 8

к отчету за весь период реализации муниципальной

программы «Развитие жилищно-коммунального

хозяйства Тайтурского городского

поселения Усольского муниципального района

Иркутской области на 2020-2024 годы»

за 2020, 2021, 2022 годы

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2024 годы» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы (МП), подпрограмм (ПП), основных мероприятий (ОМ), мероприятий (М) | Выполнение целевых показателей, ед. | | | | Степень достиже-ния целей | |
| выше запланированного | ниже запланированного | соответствует плану | Сдп | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | (МП) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2024 годы» | | | | | | | |
|  | (М) Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|  | (М) Сокращение потребления топливно-энергоресурсов | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1.1 | (ПП) «Проведение капитального ремонта государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда»  на 2020-2024 годы | | | | | |
| 1.1.1 | (М) Уровень износа многоквартирных домов | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1.1.2 | (М) Отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджет | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1.1.3 | (М)Доля многоквартирных домов, где проведен ремонт от числа требующих ремонта | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1.1.4 | (М)Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт внутридомовых систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2. | (ПП) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020-2024 годы | | | | | |
| 1.2.1. | (М) Сокращение потерь потребления электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.2 | (М) Сокращение потребляемых топливно-энергетических ресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | (М) Сокращение затрат на потребляемую тепловую энергию | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3. | (ПП) «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020-2024 годы | | | | | |
| 1.3.1 | (М) Сокращение потерь потребления электрической энергии; | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1.3.2 | (М) Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1.4. | (ПП) «Обеспечение реализации прочих мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках осуществления областных государственных полномочий на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2024 годы» | | | | | |
| 1.4.1. | (М) Объем материальных запасов, канцелярии, товаров должно обеспечивать потребность необходимую для предоставления муниципальной  услуги | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1.4.2 | (М) Отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет | 0 | 0 | 1 | 1 | |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эмп= (1+1+1+1+1+1+1+1+1)/9=1

Критерии эффективности (неэффективности) реализации

муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности (Эмп) |
| Неэффективная | Менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5-0,79 |
| Эффективная | 0,8-1 |
| Высокоэффективная | Более 1 |

По итогам реализации муниципальной программы за 2021 год, а также степени достижения целей и решения задач муниципальной программы считать уровень эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2024 годы» за 2021 год – эффективной.

Приложение № 9

к отчету за весь период реализации муниципальной

программы «Развитие жилищно-коммунального

хозяйства Тайтурского городского

поселения Усольского муниципального района

Иркутской области на 2020-2024 годы»

за 2020, 2021, 2022 годы

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие экономической базы на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2024 годы» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы (МП), подпрограмм (ПП), основных мероприятий (ОМ), мероприятий (М) | Выполнение целевых показателей, ед. | | | | Степень достиже-ния целей | |
| выше запланированного | ниже запланированного | соответствует плану | Сдп | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | (МП) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2024 годы» | | | | | | | |
|  | (М) Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|  | (М) Сокращение потребления топливно-энергоресурсов | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1.1 | (ПП) «Проведение капитального ремонта государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда»  на 2020-2024 годы | | | | | |
| 1.1.1 | (М) Уровень износа многоквартирных домов | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1.1.2 | (М) Отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджет | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1.1.3 | (М)Доля многоквартирных домов, где проведен ремонт от числа требующих ремонта | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1.1.4 | (М)Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт внутридомовых систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1.2. | (ПП) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020-2024 годы | | | | | |
| 1.2.1. | (М) Сокращение потерь потребления электрической энергии | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1.2.2 | (М) Сокращение потребляемых топливно-энергетических ресурсов | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1.2.3 | (М) Сокращение затрат на потребляемую тепловую энергию | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1.3. | (ПП) «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020-2024 годы | | | | | |
| 1.3.1 | (М) Сокращение потерь потребления электрической энергии; | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1.3.2 | (М) Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1.4. | (ПП) «Обеспечение реализации прочих мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках осуществления областных государственных полномочий на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2024 годы» | | | | | |
| 1.4.1. | (М) Объем материальных запасов, канцелярии, товаров должно обеспечивать потребность необходимую для предоставления муниципальной  услуги | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1.4.2 | (М) Отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет | 0 | 0 | 1 | 1 | |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эмп= (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/9=1,44

Критерии эффективности (неэффективности) реализации

муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности (Эмп) |
| Неэффективная | Менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5-0,79 |
| Эффективная | 0,8-1 |
| Высокоэффективная | Более 1 |

По итогам реализации муниципальной программы за 2022 год, а также степени достижения целей и решения задач муниципальной программы считать уровень эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2024 годы» за 2022 год – эффективной.