Иркутская область

Нижнеилимский район

Контрольно-счетная палата

Нижнеилимского муниципального района

________________________________________________________________________________

=======================================================================

От  «22» марта  2022 года                                                                      г. Железногорск-Илимский

Заключение № 01-08/14

по итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления администрации Нижнеилимского муниципального района «О внесении изменений в постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 20.11.2020г. № 1038 «Об утверждении муниципальной программы «Снос аварийных объектов капитального строительства на территории Нижнеилимского муниципального района» на 2021-2026 годы»

Настоящее заключение подготовлено Контрольно-счетной палатой Нижнеилимского муниципального района (далее – КСП района) на основании Положения о Контрольно-счётной палате Нижнеилимского муниципального  района, утвержденным Решением Думы района от 20.02.2012 № 186.

Экспертно-аналитическое мероприятие по финансово-экономической экспертизе проекта  муниципальной программы Нижнеилимского муниципального района осуществлено КСП района в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Порядком рассмотрения Думой Нижнеилимского муниципального района проектов муниципальных программ Нижнеилимского муниципального района, утвержденным Решением Думы Нижнеилимского муниципального района от 30.11.2017 № 260.

В нарушение требований Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Нижнеилимского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 23.10.2013 № 1728 (в ред. от 22.06.2021), в целях обеспечения открытости и доступности информации, а также проведения независимой экспертизы, проект муниципальной программы не размещен на официальном сайте администрации Нижнеилимского муниципального района.

С проектом МП представлены следующие документы Пояснительная записка начальника отдела архитектуры и градостроительства.

В  ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

Проект постановления администрации Нижнеилимского муниципального района в целом не противоречит федеральному законодательству, более того цели Программы соотносятся с нормами Федерального закона 131-ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  - это «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района».

#### Ресурсное обеспечение муниципальной программы  2022 год представлено в таблице.

#### Тыс. рублей.

| #### Наименование МП | #### Решение о бюджете | #### Проект МП | #### Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| #### «Снос аварийных объектов капитального строительства на территории Нижнеилимского муниципального района» на 2021-2026 годы» | 0,0 | #### 4 206,5 | #### +4 206,5 |

#### Как следует из Пояснительной записки, представленной одновременно с проектом постановления, увеличение объёма финансового обеспечения за счет средств районного бюджета связано с финансированием мероприятий «снос конструкции части жилого дома (1, 2 подъезды), расположенного по адресу: Иркутская обл., Нижнеилимский район, г. Железногорск- Илимский, ул. Радищева, д. 12». Согласно муниципальному контракту от 24.05.2021 № 2021.23, заключенному между администрацией Нижнеилимского муниципального района и  ООО «Профстрой» , в связи с нарушением сроков объем работ по сносу был не завершен на сумму 4 206,5 тыс. рублей.

#### .

Исходя из вышеизложенного следует, что проект постановления администрации Нижнеилимского муниципального района «О внесении изменений в постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 20.11.2020г. № 1038 «Об утверждении муниципальной программы «Снос аварийных объектов капитального строительства на территории Нижнеилимского муниципального района» на 2021-2026 годы» может быть рекомендован администрации Нижнеилимского муниципального района к принятию.

Председатель  КСП

Нижнеилимского муниципального района                                                                   О.В. Кияница

Испол.

инспектор КСП Цепляева А.Р.