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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НУКУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
 АДМИНИСТРАЦИЯ НУКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 апреля 2026                                  № 515                                п. Новонукутский

О принятии расходных обязательств 

по реализации мероприятий по капитальному ремонту

и оснащению муниципальных дошкольных образовательных

учреждений и утверждении порядка организации 
работ по их реализации в 2027 году
В целях эффективной реализации в 2027 году мероприятий по капитальному ремонту и оснащению муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1, пунктом 1 статьи 86, статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением Правительства Иркутской области от 11.02.2025 № 120-пп «Об установлении Порядка предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий по капитальному ремонту и оснащению муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования», руководствуясь статьёй 36 Устава Нукутского муниципального округа Иркутской области, Администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить мероприятия по капитальному ремонту и оснащению Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Верхне-Куйтинский детский сад (далее – МБДОУ Верхне-Куйтинский детский сад), реализация которых в 2027 году осуществляется за счет средств местного бюджета в объеме 1 184 400,00 (один миллион сто восемьдесят четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек и субсидии из областного бюджета, предоставляемой в целях софинансирования расходных обязательств Нукутского муниципального округа Иркутской области, в объеме 18 553 600,00 (восемнадцать миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек:
1.1.  капитальный ремонт здания МБДОУ Верхне-Куйтинский детский сад – 15 634 100,00 (пятнадцать миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи сто) рублей 00 копеек;
1.2.  оснащение Верхне-Куйтинский детский сад – 4 103 900,00 (четыре миллиона сто три тысячи девятьсот) рублей 00 копеек.
2. Утвердить Перечень должностных лиц, ответственных за реализацию мероприятий по капитальному ремонту и оснащению МБДОУ Верхне-Куйтинский детский сад (Приложение № 1).

3. Утвердить Порядок организации работы по реализации мероприятий по капитальному ремонту и оснащению МБДОУ Верхне-Куйтинский детский сад в 2027 году (Приложение № 2).
4. Установить предельный срок реализации мероприятий по капитальному ремонту и оснащению МБДОУ Верхне-Куйтинский детский сад – до 30 декабря 2027 года.
5. МКУ «Комитет по образованию Нукутского округа» (Е.С. Шаракшинова) обеспечивать подготовку отчетов о расходах бюджета Нукутского муниципального округа, о достижении значений результатов использования субсидии в государственной системе «Электронный бюджет» в сроки, установленные Соглашением с министерством образования Иркутской области.
6. Опубликовать и разместить настоящее постановление в сетевом  издании «Нукутский муниципальный округ.рф».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Нукутского      

муниципального округа                                                        А.М. Платохонов

Приложение № 1 

к постановлению Администрации 
Нукутского муниципального округа
от 29.04.2026 № 515
Перечень должностных лиц, 

ответственных за  реализацию мероприятий
по капитальному ремонту и оснащению

МБДОУ Верхне-Куйтинский детский сад в 2027 году
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Должностные лица, ответственные за  реализацию мероприятий по капитальному ремонту и оснащению МБДОУ Верхне-Куйтинский детский сад

	
	
	наименование  
подразделения
	должность, Ф.И.О.

	1
	Внесение изменений в план закупок
	МБДОУ Верхне-Куйтинский детский сад
	Врио заведующего
Петрова Е.А.

	2
	Проведение закупочных процедур
	Экономическое управление Администрации Нукутского округа
	Врио начальника экономического управления  Гаранкина Э.В.

	3
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБДОУ Верхне-Куйтинский детский сад
	МБДОУ Верхне-Куйтинский детский сад
	Врио заведующего
Петрова Е.А.

	4
	Демонтажные работы (демонтаж окон, дверей, отделки стен, перегородок, покрытий полов, чердака, вывоз мусора) (АР)
	Подрядная организация
	

	5
	Привлечение родительского сообщества к обсуждению дизайнерских решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ
	МБДОУ Верхне-Куйтинский детский сад
	Врио заведующего
Петрова Е.А.

	6
	Устройство кровли, козырьков (АР), (КД)
	Подрядная организация
	

	7
	Устройство окон (АР)
	Подрядная организация
	

	8
	Устройство дверей (АР)
	Подрядная организация
	

	9
	Внутренние отделочные работы (АР)
	Подрядная организация
	

	10
	Наружные отделочные работы (устройство фасада) (АР)
	Подрядная организация
	

	11
	Устройство полов (АР)
	Подрядная организация
	

	12
	Устройство отмостки (АР)
	Подрядная организация
	

	13
	Устройство входных групп (КЖ)
	Подрядная организация
	

	14
	Конструкции металлические входных групп (входные группы, пандус) (КМ), устройство поручней (АР)
	Подрядная организация
	

	15
	Водопровод и канализация (ВК)
	Подрядная организация
	

	16
	Отопление (О)
	Подрядная организация
	

	17
	Вентиляция (В)
	Подрядная организация
	

	18
	Пусконаладочные работы вентиляции (ПНР вентиляция)
	Подрядная организация
	

	19
	Электромонтажные работы
	Подрядная организация
	

	20
	Пусконаладочные работы электроснабжения (ПНР ЭМ)
	Подрядная организация
	

	21
	Связь и сигнализация (СС)
	Подрядная организация
	

	22
	Пусконаладочные работы сетей автоматической пожарной сигнализации, оповещения о пожаре (ПНР ОС и АПС)
	Подрядная организация
	

	23
	Приемка выполненных капитальных работ. Подписание актов приемки работ.
	МБДОУ Верхне-Куйтинский детский сад
Управление по архитектуре и градостроительству Администрации Нукутского округа 
	Врио заведующего
Петрова Е.А.
Начальник управления по архитектуре и градостроительству

	24
	Заключение контрактов на поставку оборудования, подписание актов приема-передачи
	МБДОУ Верхне-Куйтинский детский сад
	Врио заведующего
Петрова Е.А.

	25
	Предоставление помесячной информации об объемах ожидаемых расходов средств субсидии в рамках лимитов бюджетных обязательств
	МБДОУ Верхне-Куйтинский детский сад
Подрядная организация
	Врио заведующего
Петрова Е.А.

	26
	Предоставление заявки в министерство образования Иркутской области на предоставление субсидии
	МБДОУ Верхне-Куйтинский детский сад

МКУ «Комитет по образованию Нукутского округа»
	Врио заведующего
Петрова Е.А.
Главный экономист МКУ «Комитет по образованию Нукутского округа»

	27
	Предоставление фотоотчета объектов капитального ремонта
	МБДОУ Верхне-Куйтинский детский сад
	Врио заведующего
Петрова Е.А.

	28
	Оплата товаров, работ, услуг по капитальному ремонту и оснащению
	МКУ «Комитет по финансам Администрации Нукутского муниципального округа», МКУ «Комитет по образованию Нукутского округа», 
МБДОУ Верхне-Куйтинский детский сад
	Председатель

Уданова Т.В.
Председатель Шаракшинова Е.С.

Врио заведующего
Петрова Е.А.


Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

Нукутского муниципального округа

от 29.04.2026 № 515
Порядок организации работы по реализации мероприятий по капитальному ремонту и оснащению 

МБДОУ Верхне-Куйтинский детский сад в 2027 году

1. Настоящий Порядок определяет сроки и направления деятельности Администрации Нукутского муниципального округа Иркутской области и МБДОУ Верхне-Куйтинский детский сад по реализации мероприятий по капитальному ремонту и оснащению МБДОУ Верхне-Куйтинский детский сад, а также регулирует расходование денежных средств из федерального, областного и местного бюджетов на указанные цели в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий по капитальному ремонту и оснащению муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 11.02.2025 № 120-пп.
2. В 2027 году подлежат исполнению следующие мероприятия: капитальный ремонт здания МБДОУ Верхне-Куйтинский детский сад и оснащение оборудованием. 

3. МКУ «Комитет по образованию Нукутского округа» проводит организационную работу, необходимую для заключения с министерством образования Иркутской области соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на софинансирование расходных обязательств на реализацию мероприятий по капитальному ремонту и оснащению муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, на 2027 год.

4. Исполнение мероприятий по капитальному ремонту и оснащению МБДОУ Верхне-Куйтинский детский сад предусматривается в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств с соблюдением процедур, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Предоставление финансового обеспечения реализации мероприятий по капитальному ремонту и оснащению подведомственными бюджетными учреждениями предусматривается с учетом требований абзацев 2, 4 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Порядком определения объема и условий предоставления из бюджета Нукутского муниципального округа субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям Нукутского муниципального округа», утвержденным постановлением Администрации Нукутского муниципального округа Иркутской области от 13 февраля 2026 № 159.

6. В целях подготовки заявки на предоставление субсидии в министерство образования Иркутской области должностным лицам, ответственным за  реализацию мероприятий по капитальному ремонту и оснащению МБДОУ Верхне-Куйтинский детский сад, ежемесячно подавать в МКУ «Комитет по образованию Нукутского округа» информацию об ожидаемых расходах на реализацию мероприятий по капитальному ремонту и оснащению МБДОУ Верхне-Куйтинский детский сад на месяц, следующий за текущим, в срок до 15-го числа месяца.

7. На основе данной информации МКУ «Комитет по образованию Нукутского округа» предоставляет в министерство образования Иркутской области заявку на предоставление субсидии по установленной форме ежемесячно не позднее 19-го числа.

8. В целях подготовки отчетов о расходах бюджета Нукутского муниципального округа, о достижении значений результатов использования субсидии должностные лица, ответственные за  реализацию мероприятий по капитальному ремонту и оснащению МБДОУ Верхне-Куйтинский детский сад, обеспечивают предоставление в МКУ «Комитет по образованию Нукутского округа»:
- в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  копий документов, подтверждающих выполнение работ, оказание услуг, приобретение товаров.

9. В целях подготовки фотоотчета объектов капитального ремонта в министерство образования Иркутской области должностным лицам предоставлять фотоотчет в соответствии со следующими требованиями:
- в электронном виде необходимо представить фотоматериалы, отображающие состояние объекта до начала строительно-монтажных работ (предоставляются один раз), в процессе проведения работ и итоговый результат;

- объект фотофиксации должен быть хорошо освещен, без посторонних лиц и предметов, с высоким разрешением и четкостью, фотофиксация должна быть выполнена в светлое время суток;
- фотографии должны быть направлены в формате JPEG c расширением файла «.jpeg» или «.jpg»;

- фотоматериалы, отображающие состояние объекта до проведения работ должны включать в себя фотографии: фасада здания с 4-х сторон (не представляются, если работы не проводились); фотографии главного входа в здание (1-2 шт.); основных помещений объекта: кабинетов, коридоров, залов, столовых, пищеблоков, входных площадок и др.;
- фотоматериалы, отображающие процесс проведения строительно- монтажных работ, должны состоять из основных блоков (мест проведения ремонта) в соответствии с проектной документацией (исходя из видов работ в соответствии с Правилами) и отображать актуальное состояние объекта на дату представления отчета (1 раз в 2 недели);
Фотографии должны отражать общие виды объекта, в том числе: фасадную часть здания с 4-х сторон (4 шт.), фотографии главного входа в здание (1-2 шт.); основные помещения объекта: учебных кабинетов, коридоров, залов (спортивный зал, тренажерный зал, актовый зал, столовая и др.), фотографии должны охватывать максимально полно фотографируемые помещения – 6-8 шт. 
- итоговый фотоотчет должен включать в себя фотографии: фасада здания с 4-х сторон (не предоставляются, если работы не проводились); фотографии главного входа в здание (1-2 шт.); основных помещений объекта: кабинетов (в том числе с оборудованием), коридоров, залов, столовых, пищеблоков, входных площадок и др.
10. Неиспользованный остаток субсидии подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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