Отчет об итогах реализации инициативного проекта

| 1. | Наименование инициативного проекта | «Семья.Спорт.Традиции» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Территория муниципального образования или его часть, в границах которой реализован инициативный проект с указанием адреса объекта (при наличии) | Черемховский муниципальный район р.п. Михайловка улица Советская дом 32 |  |
| 3. | Наименование муниципальной программы (подпрограммы), в рамках которой был реализован инициативный проект | Муниципальная программа «Развитие образования в Черемховском районном муниципальном образовании», утвержденная постановлением администрации Черемховского района № 655 от 13.11.2017 года |  |
| 4. | Сроки реализации инициативного проекта, в том числе: |  |  |
|  | – начало реализации инициативного проекта; | 01.01.2024г. |  |
|  | – окончание реализации инициативного проекта. | 30.12.2024г. |  |
| 5. | Общая стоимость реализации инициативного проекта, в том числе: | 1 400 000,00 руб. |  |
|  | – областной бюджет; | 1 260 000,00 руб. |  |
|  | – местный бюджет, в том числе инициативные платежи | 140,00 руб. |  |
| 6. | Израсходовано средств на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 1 400 000,00 руб. |  |
|  | – областной бюджет; | 1 260 000,00 руб. |  |
|  | – местный бюджет, в том числе инициативные платежи | 140,00 руб. |  |
| 7. | Остаток средств субсидии, в том числе: | 0,00 руб. |  |
|  | – областной бюджет; | 0,00 руб. |  |
|  | – местный бюджет, в том числе инициативные платежи | 0,00 руб. |  |
| 8. | Причины отклонения | - |  |
| 9. | Сведения об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта | Имущественное участие (формы имущественного участия - предоставление техники, транспортных средств, оборудования и других форм) - | Трудовое участие (наименование видов деятельности (работ), количество граждан) Текущий ремонт кабинета 10 человек Доставка материалов 2 человека |
| 10. | Краткое описание реализации инициативного проекта | Рабочий поселок Михайловка является небольшим рабочим посёлком Иркутской области с населением 7401 человек. Из них около 1500 - подростки и молодые семьи. На сегодняшний день социокультурная жизнь молодежи школьного возраста представлена кружками организацией дополнительного образования. Нет ничего плохого в том, чтобы играя, дети научились пользоваться новыми техническими достижениями, и совершенствовать себя, ведь это очень пригодится в будущем. Но, компьютерные игры не должны заменять собой подвижные, сюжетно-ролевые, спортивные игры. Инициативный проект «Семья. Спорт. Традиции»был направлен на активное вовлечение жителей поселка к занятиям национальными видами спорта, популяризацию традиционных для России русских народных игр, сохранение культуры и традиций народов России. Проект показал новый вид досуга для семей, оказал положительное влияние на физическое и психическое состояние в семье, открыл новые возможности для выхода из социальной изоляции, создал благоприятную среду для создания теплых дружеских отношений между семьями. Благодаря проекту у детей появилась привычка к физическим нагрузкам, увеличилась выносливость, сформируются новые двигательные навыки. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что проект, действительно социально значим. Навыки, полученные от реализации проекта, дети применяют на летней площадке, на переменках и т.д. Для организации качественных мероприятий «Семья.Спорт.Традиции» была необходима закупка ноутбуков, оргтехники,спортивного инвентаря. В результате реализации: 1) Спортивные команды укомплектованы туристическим оборудованием, инвентарем и оборудованием для участия втурслете, который прошел в д.Тюмень в июне 2024 года. 2) Появилось новое пространство для спортивного развития; 3) Появилась зона для активного отдыха детей и молодых семей; 4) Организован процесс полезного времяпровождения молодых семей; 5) Увеличилось число подростков и молодёжи, занимающихся творчеством и спортом. Количество благополучателей составило 2500 человек, из них 1800 детей. |  |