| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Черемховское районное муниципальное образование АДМИНИСТРАЦИЯ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е |  |  |  |
| 08.10.2025 | № 434-р |
| Черемхово |  |

Об утверждении паспорта муниципального проекта «Безопасность дорожного движения в Черемховском районном муниципальном образовании»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 9 июля 2025 года № 482-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Черемховского районного муниципального образования», руководствуясь статьями 24, 30, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования:

1. Утвердить паспорт муниципального проекта «Безопасность дорожного движения в Черемховском районном муниципальном образовании» муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности в Черемховском районном муниципальном образовании» со сроком реализации 2026-2030 годы утвержденная постановлением администрации Черемховского районного образования от 08 октября 2025 года № 674-п. (Прилагается).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2026 года.

3. Отделу организационной  работы (Коломеец Ю.А.) разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя мэра Артёмова Е.А.

Временно замещающий

должность мэра района Е.А. Артёмов

Утвержден

распоряжением администрации

Черемховского районного

муниципального образования

08.10.2025 № 434-р

Паспорт муниципального проекта

«Безопасность дорожного движения в Черемховском районном муниципальном образовании»

1.Основные положения

Таблица 1

| Ответственный исполнитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Черемховского районного муниципального образования (далее – УЖКХ АЧРМО) |
| --- | --- |
| Участники | МКУ «Проект-сметСервис», структурные подразделения администрации Черемховского районного муниципального образования |
| Период реализации | 2025-2030 годы |
| Связь с муниципальной программой, государственной программой Иркутской области, государственной программой Российской Федерации | Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в Черемховском районном муниципальном образовании», утвержденная постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 08 октября 2025 №674-п Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1019-пп. # Приказ Министерства транспорта РФ от 31 мая 2021 г. N 172 “Об утверждении критериев отнесения мостов, эстакад, путепроводов, виадуков и тоннелей на автомобильных дорогах всех форм собственности, правообладателями которых являются организации, в отношении которых Министерство транспорта Российской Федерации осуществляет координацию и регулирование деятельности, к критически важным объектам” |

2.Влияние на достижение показателей муниципальной программы

Таблица 2

| № п/п | Показатели муниципальной программы, на достижение которых влияет структурный элемент |
| --- | --- |
| 1 | Снижение количества ДТП в результате дорожно-транспортных происшествий |

3. Показатели муниципального проекта

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Информационная система (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | Задача 1 «Проведение капитальных ремонтов существующей дорожной сети дорог общего пользования местного значения для обеспечения транспортно-эксплуатационных характеристик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность отремонтированных дорог капитальным ремонтом | МП | км | 0 | 2,305 | 1,48 | 2,156 | 2,736 | 2,039 | возрастания | Х |
| 2 | Задача 2 «Категорирование и оценка уязвимости автомобильных мостов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество мостов подлежащих категорированию и оценки уязвимости автомобильных мостов для соблюдения стандартов безопасного использования | МП | ед. | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | возрастание | Х |

4.Мероприятия (результаты) структурного элемента

Таблица 4

| п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2024 | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Характеристика мероприятия | Связь с показателями структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | Задача 1 «Проведение капитальных ремонтов, существующей дорожной сети дорог общего пользования местного значения для обеспечения транспортно-эксплуатационных характеристик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнение капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Черемховского района | км |  | 2,305 | 1,48 | 2,156 | 2,736 | 2,039 | Ремонт автомобильных дорог поселений, с выполнением требований безопасности пешеходов, включая, тротуары, пешеходные переходы, оборудованные автобусные остановки, заезды к домам. | 1 |
| 2 | Задача 2 «Категорирование и оценка уязвимости автомобильных мостов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение категорирования и оценки уязвимости автомобильных мостов для соблюдения стандартов безопасного использования | шт. |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Приведение к межгосударственному стандарту дорог автомобильных общего пользования. Классификация мостов, пропускная способность, тоннаж и т.д. для безопасного использования ГОСТ 33178-2014 | 2 |

5.Финансовое обеспечение реализации структурного элемента

Таблица 5

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
|  | Задача 1 «Проведение капитальных ремонтов, существующей дорожной сети дорог общего пользования местного значения для обеспечения транспортно-эксплуатационных характеристик» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования предусмотрено, из них: | 63748,303 | 64021,67 | 6694,55 | 5065,56 | 6354,073 |  | 145884,156 |
|  | Областной бюджет | 59823,3 | 59823,3 |  |  |  |  | 119646,6 |
|  | Местный бюджет | 3925,003 | 4198,37 | 6694,55 | 5065,56 | 6354,073 |  | 26237,556 |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Декабрьская в с. Голуметь Голуметского муниципального образования Черемховского района |  |  |  |  | 3306,953 |  | 3306,953 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  | 3306,953 |  | 3306,953 |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Молодежная в с. Парфеново Парфеновского муниципального образования Черемховского района |  |  |  |  | 3 047,120 |  | 3 047,120 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  | 3 047,120 |  | 3 047,120 |
| 1.1.3. | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Российская в с. Рысево Черемховского района Иркутской области Черемховского района | 45 940,990 |  |  |  |  |  | 45 940,990 |
|  | Областной бюджет | 43 112,4 |  |  |  |  |  | 43 112,4 |
|  | Местный бюджет | 2 828,590 |  |  |  |  |  | 2 828,590 |
| 1.1.4. | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Урожайная в д. Муратова Черемховского района Иркутской области Черемховского района | 17807,313 |  |  |  |  |  | 17807,313 |
|  | Областной бюджет | 16 710,9 |  |  |  |  |  | 16 710,9 |
|  | Местный бюджет | 1 096,413 |  |  |  |  |  | 1 096,413 |
| 1.1.5. | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Первомайская в с. Лохово Лиховского муниципального образования Черемховского района |  | 17 297,560 |  |  |  |  | 17 297,560 |
|  | Областной бюджет |  | 15 848,1 |  |  |  |  | 15 848,1 |
|  | Местный бюджет |  | 1 449,460 |  |  |  |  | 1 449,460 |
| 1.1.6. | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Первомайская в с. Лохово Лоховского муниципального образования Черемховского района |  | 18 282,810 |  |  |  |  | 18 282,810 |
|  | Областной бюджет |  | 17 917,1 |  |  |  |  | 17 917,1 |
|  | Местный бюджет |  | 365,710 |  |  |  |  | 365,710 |
| 1.1.7. | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Колхозная в д. Худорожкина Узколугского муниципального образования Черемховского района |  | 28 441,300 |  |  |  |  | 28 441,300 |
|  | Областной бюджет |  | 26 058,1 |  |  |  |  | 26 058,1 |
|  | Местный бюджет |  | 2 383,200 |  |  |  |  | 2 383,200 |
| 1.1.8. | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Советская в с. Голуметь Голуметского муниципального образования Черемховского района |  |  | 3 670,130 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 3 670,130 |  |  |  | 3 670,130 |
| 1.1.9. | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Луговая в с. Новогромово Новогромовского сельского поселения Черемховского района |  |  | 3 024,420 |  |  |  | 3 024,420 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 3 024,420 |  |  |  |  |
| 1.1.10. | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Совхозная в с. Каменно-Ангарск Каменно-Ангарского муниципального образования Черемховского района |  |  |  | 2 135,530 |  |  | 2 135,530 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 2 135,530 |  |  | 2 135,530 |
| 1.1.11. | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Свердлова в с. Зерновое Зерновского сельского поселения Черемховского района |  |  |  | 1 125,030 |  |  | 1 125,030 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 1 125,030 |  |  | 1 125,030 |
| 1.1.12. | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Лесная в с. Новогромово Новогромовского сельского поселения Черемховского района |  |  |  | 1 805,000 |  |  | 1 805,000 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 1 805,000 |  |  | 1 805,000 |
| 1.2 | Государственная экспертиза проектной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 500,0 |
| ВСЕГО предусмотрено, из них: |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 500,0 |
| Местный бюджет |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |
|  | Задача 2 «Категорирование и оценка уязвимости автомобильных мостов» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение категорирования и оценки уязвимости автомобильных мостов для соблюдения стандартов безопасного использования. Всего предусмотрено, из них: | 865,26 | 226,049 | 236,221 | 246,852 |  | 257,96 | 1832,342 |
|  | Местный бюджет | 865,26 | 226,049 | 236,221 | 246,852 |  | 257,96 | 1832,342 |
|  | Всего предусмотрено в бюджете, из них: | 64713,563 | 64347,719 | 7030,771 | 5412,412 |  | 6712,033 | 148216,498 |
|  | Областной бюджет | 59823,3 | 59823,3 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 119646,6 |
|  | Местный бюджет | 4890,263 | 4524,419 | 7030,771 | 5412,412 |  | 6712,033 | 30902,24 |